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	Приложение 13

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__15.02.2022____№__226____
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	«1.1
	Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.: 
	Всего
	77 870,44
	34 951,84
	27 158,81
	15 671,49
	88,30
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	
	1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	26

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	0

	
	
	2020
	22 352,94
	0,00
	20 000,00
	2 352,94
	0,00
	
	1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	18

	
	
	2021
	26 555,74 <*>
	0,00
	0,00
	26 555,74 <*>
	0,00
	
	1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	13

	
	
	2022
	25 139,64
	17 891,46
	3 664,52
	3 583,66
	0,00
	
	1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	44

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	21 839,55
	17 891,46
	3 664,52
	283,57
	0,00
	
	1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	40

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	21 839,55
	17 888,46
	3 664,52
	283,57
	0,00
	
	1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	40

	 1.1.1
	Ремонт дворовых проездов
	Всего
	37 162,90
	21 534,78
	14 308,82
	1 319,30
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	10 733,67
	8 864,83
	1 815,69
	53,15
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	12

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	2020
	11 087,52
	0,00
	9 898,08
	1 189,45
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	11,43

	
	
	2021
	8 971,01 <*>
	0,00
	0,00
	8 971,01 <*>
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	2022
	15 341,71
	12 669,95
	2 595,05
	76,71
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	15

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	15 341,71
	12 669,95
	2 595,05
	76,71
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	15

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	15 341,71
	12 669,95
	2 595,05
	76,71
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	15

	1.1.2
	Установка скамеек и урн
	Всего
	3 647,68
	1 400,99
	2 008,94
	237,75
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	1 019,78
	842,18
	172,50
	5,10
	0,00
	
	1.Количество установленных урн/ скамеек, шт
	66/67

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1.Количество установленных урн/ скамеек, шт
	0

	
	
	2020
	1 951,26
	0,00
	1 721,99
	229,27
	0,00
	
	1.Количество установленных урн/ скамеек, шт
	73/87

	
	
	2021
	414,98 <*>
	0,00
	0,00
	414,98 <*>
	0,00
	
	1.Количество установленных урн/ скамеек, шт
	30/20

	
	
	2022
	676,64
	558,81
	114,45
	3,38
	0,00
	
	1.Количество установленных урн/ скамеек, шт
	28/29

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	676,64
	558,81
	114,45
	3,38
	0,00
	
	1.Количество установленных урн/ скамеек, шт
	28/29

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	676,64
	558,81
	114,45
	3,38
	0,00
	
	1.Количество установленных урн/ скамеек, шт
	28/29

	1.1.3
	Ремонт освещения
	Всего
	204,89
	135,09
	62,04
	7,76
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	163,58
	135,09
	27,67
	0,82
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	2

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	
	
	2020
	41,31
	0,00
	34,37
	6,94
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	1

	
	
	2021
	34,37 <*>
	0,00
	0,00
	34,37 <*>
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	1.1.4
	Установка детского игрового и спортивного оборудования
	Всего
	32 340,18
	9 680,07
	8 681,20
	13 910,34
	68,57
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	6 856,75
	5 606,02
	1 148,22
	33,94
	68,57
	
	1.Количество установлен-ных игровых и спортивных элементов, ед
	116

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1.Количество установлен-ных игровых и спортивных элементов, ед
	0

	
	
	2020
	7 442,82
	0,00
	6 698,54
	744,28
	0,00
	
	1.Количество установлен-ных игровых и спортивных элементов, ед
	74

	
	
	2021
	17 090,42 <*>
	0,00
	0,00
	17 090,42 <*>
	0,00
	
	1.Количество установлен-ных игровых и спортивных элементов, ед
	129

	
	
	2022
	8 408,49
	4 074,05
	834,44
	3 500,00
	0,00
	
	1.Количество установлен-ных игровых и спортивных элементов, ед
	51

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	5 108,40
	4 074,05
	834,44
	199,91
	0,00
	
	1.Количество установлен-ных игровых и спортивных элементов, ед
	51

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	5 108,40
	4 071,05
	834,44
	199,91
	0,00
	
	1.Количество установлен-ных игровых и спортивных элементов, ед
	51

	 1.1.5
	Озеленение
	Всего
	708,51
	539,20
	155,44
	8,27
	5,60
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	559,51
	457,45
	93,69
	2,77
	5,60
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	410

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	
	
	2020
	50,00
	0,00
	45,00
	5,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	106

	
	
	2021
	44,96 <*>
	0,00
	0,00
	44,96 <*>
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	
	
	2022
	99,00
	81,75
	16,75
	0,50
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	125

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	99,00
	81,75
	16,75
	0,50
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	125

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	99,00
	81,75
	16,75
	0,50
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	125

	1.1.6
	Ремонт тротуаров
	Всего
	2 157,07
	934,04
	1 107,36
	107,44
	8,23
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	822,42
	672,41
	137,71
	4,07
	8,23
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	350

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	0

	
	
	2020
	1 017,85
	0,00
	916,06
	101,78
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	229

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	0

	
	
	2022
	316,80
	261,63
	53,59
	1,58
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	70

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	316,80
	261,63
	53,59
	1,58
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	70

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	316,80
	261,63
	53,59
	1,58
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	70

	1.1.7
	Устройство ограждений
	Всего
	1 649,21
	727,67
	835,01
	80,63
	5,90
	УЖКХ ТиС


	X
	X

	
	
	2018
	590,03
	482,40
	98,81
	2,92
	5,90
	
	1. Протяжен-ность уста-новленных ограждений, м
	437

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяжен-ность уста-новленных ограждений, м
	0

	
	
	2020
	762,18
	0,00
	685,96
	76,22
	0,00
	
	1. Протяжен-ность уста-новленных ограждений, м
	396

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяжен-ность уста-новленных ограждений, м
	0

	
	
	2022
	297,00
	245,27
	50,24
	1,49
	0,00
	
	1. Протяжен-ность уста-новленных ограждений, м
	150

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	297,00
	245,27
	50,24
	1,49
	0,00
	
	1. Протяжен-ность уста-новленных ограждений, м
	150

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	297,00
	245,27
	50,24
	1,49
	0,00
	
	1. Протяжен-ность уста-новленных ограждений, м
	150

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	77 870,44
	34 951,84
	27 158,81
	15 671,49
	88,30
	 
	Х
	Х

	
	
	2018
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	
	1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтиро-ванных дворовых проездов, тыс м2
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудовани-ем, ед
	22

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтиро-ванных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудовани-ем, ед
	0

	
	
	2020
	22 352,94
	0,00
	20 000,00
	2 352,94
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтиро-ванных дворовых проездов, тыс м2
	11,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудовани-ем, ед
	10

	
	
	2021
	26 555,74 <*>
	0,00
	0,00
	26 555,74 <*>
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтиро-ванных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудовани-ем, ед
	13

	
	
	2022
	25 139,64
	17 891,46
	3 664,52
	3 583,66
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	44

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтиро-ванных дворовых проездов, тыс м2
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудовани-ем, ед
	15

	
	
	2023 (прогно-зный период)

	21 839,55
	17 891,46
	3 664,52
	283,57
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтиро-ванных дворовых проездов, тыс м2
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудовани-ем, ед
	15

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	21 836,55
	17 888,46
	3 664,52
	283,57
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтиро-ванных дворовых проездов, тыс м2
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудовани-ем, ед
	15»;

	«1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: 
	Всего
	340 467,80
	303 528,88
	13 812,62
	23 126,31
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	31 478,48
	24 505,92
	5 043,82
	1 928,74
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройст-вом (нарастающим итогом), проц
	22

	
	
	2019
	70 224,17
	67 409,09
	2 084,81
	730,27
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройст-вом (нарастаю-щим итогом), проц
	51,22

	
	
	2020
	89 262,87
	77 897,00
	2 409,19
	8 956,68
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройст-вом (нарастаю-щим итогом), проц
	63,41

	
	
	2021
	40 464,47
	36 768,57
	1 137,17
	2 558,73
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройст-вом (нарастающим итогом), проц
	70,73

	
	
	2022
	109 037,82
	96 948,30
	3 137,63
	8 951,89
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройст-вом (нарастаю-щим итогом), проц
	78,05

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	92 304,08
	82 003,01
	2 747,32
	7 553,75
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройст-вом (нарастающим итогом), проц
	85,37

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	71 944,49
	54 597,67
	2 058,54
	15 288,28
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройст-вом (нарастающим итогом), проц
	92,68»;

	«1.1.3
	Благоустройство сквера с озером в районе мемориала «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» в г.Северске
	Всего
	29 187,57
	26 784,27
	994,20
	1 409,10
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	1 156,39
	953,54
	195,31
	7,54
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	1 031,18
	950,23
	29,39
	51,56
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2022
	27 000,00
	24 880,50
	769,50
	1 350,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	29 891,68
	27 545,18
	851,91
	1 494,58
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	25 712,33
	19 541,37
	771,37
	5 399,59
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1»;

	«1.1.13
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	21 175,91
	19 807,86
	634,19
	733,85
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	7 220,97
	6 969,32
	215,55
	36,10
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	13 954,94
	12 838,55
	418,65
	697,75
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	14 607,78
	13 438,82
	438,22
	730,73
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	15 299,83
	14 075,85
	459,00
	764,99
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1»;

	«1.1.15
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммуни-стическому (участок от ул.Комсомольс-кой до ул.Пушкина; участок от ул.Первомайской до ул.Парковой; участок от ул.Леонтичука до ул.Маяковского; участок от ул.Парковой до ул.Леонтичука; участок от ул.Маяковского до пл.Ленина; участок от пл.Ленина до ул.Строителей) в г.Северске
	Всего
	74 840,93
	67 451,58
	2 086,13
	5 303,22
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	31 223,39
	27 258,02
	843,03
	3 122,34
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2021
	3 617,54
	3 333,57
	103,10
	180,88
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2022
	40 000,00
	36 860,00
	1 140,00
	2 000,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	40 051,29
	36 907,27
	1 141,46
	2 002,56
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	27 606,45
	20 980,45
	828,18
	5 797,83
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1»;

	«1.1.19
	Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске
	Всего
	44 685,19
	37 157,96
	1 257,46
	6 269,76
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	22 685,19
	20 384,96
	630,46
	1 669,76
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2022
	22 000,00
	16 773,00
	627,00
	4 600,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	7 753,33
	4 111,73
	315,73
	3 325,87
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	3 325,87
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	 1.1.20
	Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию по просп.Коммуни-стическому, 25 в г.Северске
	Всего
	2 713,28
	2 500,29
	77,33
	135,66
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	2 713,28
	2 500,29
	77,33
	135,66
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	 1.1.21
	Благоустройство сквера перед зданием Детской городской больницы по просп.Коммуни-стическому, 62 в г.Северске
	Всего
	10 417,28
	9 599,52
	296,89
	520,86
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	10 417,28
	9 599,52
	296,89
	520,86
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0»;

	«2.1
	Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в т.ч.: 
	Всего
	4 582,56
	286,74
	58,73
	4 237,09
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск, Админи-страция ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УМСП КиС Админи-страции ЗАТО Северск, Управле-ние имущест-венных отноше-ний Админи-страции ЗАТО Северск, Управле-ние образова-ния
	X
	X

	
	
	2018
	1 807,67
	286,74
	58,73
	1 462,20
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2019
	150,20
	0,00
	0,00
	150,20
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	2

	
	
	2020
	2 473,18
	0,00
	0,00
	2 473,18
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2021
	151,50
	0,00
	0,00
	151,50
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1»

	«2.1.2
	Разработка дизайн-проектов общественных пространств
	Всего
	3 605,00
	286,74
	58,73
	3 259,53
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	969,62
	286,74
	58,73
	624,15
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	16

	
	
	2019
	150,20
	0,00
	0,00
	150,20
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	8

	
	
	2020
	2 473,18
	0,00
	0,00
	2 473,18
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	5

	
	
	2021
	12,00
	0,00
	0,00
	12,00
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	0

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	0

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	0

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	345 050,36
	303 815,62
	13 871,35
	27 363,39
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2018
	33 286,15
	24 792,66
	5 102,55
	3 390,94
	0,00
	
	1. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	65,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	32

	
	
	2019
	70 374,37
	67 409,09
	2 084,81
	880,47
	0,00
	
	1. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	35

	
	
	2020
	91 736,05
	77 897,00
	2 409,19
	11 429,86
	0,00
	
	1. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	81,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	
	
	2021
	40 615,97
	36 768,57
	1 137,17
	2 710,23
	0,00
	
	1. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	82,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	
	
	2022
	109 037,82
	96 948,30
	3 137,63
	8 951,89
	0,00
	
	1. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	87,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	92 304,08
	82 003,01
	2 747,32
	7 553,75
	0,00
	
	1. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	92,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	71 944,49
	54 597,67
	2 058,54
	15 288,28
	0,00
	
	1. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	96,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	 
	Итого по Программе
	Всего
	422 920,80
	338 767,46
	41 030,16
	43 034,88
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2018
	54 031,89
	41 853,04
	8 596,84
	3 493,71
	0,00
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	33,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципаль-ных территорий общего пользования от общей площади муниципаль-ных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	44,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустройст-ву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц
	1

	
	
	2019
	70 374,37
	67 409,09
	2 084,81
	880,47
	0,00
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	33,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципаль-ных территорий общего пользования от общей площади муниципаль-ных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	51,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройст-ву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц
	0

	
	
	2020
	114 088,99
	77 897,00
	22 409,19
	13 782,80
	0,00
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	37,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципаль-ных территорий общего пользования от общей площади муниципаль-ных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	55,44

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустройст-ву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц
	1

	
	
	2021
	67 171,71 <*>
	36 768,57
	1 137,17
	29 265,97 <*>
	0,00
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципаль-ных территорий общего пользования от общей площади муниципаль-ных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	56,19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройст-ву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц
	0

	
	
	2022
	134 177,46
	114 839,76
	6 802,15
	12 535,55
	0,00
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	55,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципаль-ных территорий общего пользования от общей площади муниципаль-ных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	59,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустройст-ву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц
	0

	
	
	2023 (прогно-зный период)
	114 143,63
	99 894,47
	6 411,84
	7 837,32
	0,00
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципаль-ных территорий общего пользования от общей площади муниципаль-ных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	63,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустройст-ву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц
	0

	
	
	2024 (прогно-зный период)
	93 781,04
	72 486,13
	5 723,06
	15 571,85
	0,00
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	76,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципаль-ных территорий общего пользования от общей площади муниципаль-ных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	65,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустройст-ву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц
	0»



--------------------------------
<*> Потребность включает непрофинансированные в 2020 году средства областного бюджета в сумме 16923,62 тыс. руб., которые были профинансированы в 2021 году из средств местного бюджета:
в сумме 8 971,01 тыс. руб.;
в сумме 414,98 тыс. руб.;
в сумме 34,37 тыс. руб.;
в сумме 7 458,3 тыс. руб.;
в сумме 44,96 тыс. руб.
Указанные суммы не увеличивают общий объем потребности в строках «Всего».

Внутренний номер: 0254461
