Приложение 13

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от__15.02.2022____№__226____

| «1.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.: | Всего | 77 870,44 | 34 951,84 | 27 158,81 | 15 671,49 | 88,30 | УЖКХ ТиС | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | 1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 26 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 22 352,94 | 0,00 | 20 000,00 | 2 352,94 | 0,00 |  | 1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 18 |
|  |  | 2021 | 26 555,74 <*> | 0,00 | 0,00 | 26 555,74 <*> | 0,00 |  | 1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 13 |
|  |  | 2022 | 25 139,64 | 17 891,46 | 3 664,52 | 3 583,66 | 0,00 |  | 1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 44 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 21 839,55 | 17 891,46 | 3 664,52 | 283,57 | 0,00 |  | 1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 40 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 21 839,55 | 17 888,46 | 3 664,52 | 283,57 | 0,00 |  | 1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 40 |
| 1.1.1 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 37 162,90 | 21 534,78 | 14 308,82 | 1 319,30 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 10 733,67 | 8 864,83 | 1 815,69 | 53,15 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 12 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 11 087,52 | 0,00 | 9 898,08 | 1 189,45 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 11,43 |
|  |  | 2021 | 8 971,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 8 971,01 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 15 341,71 | 12 669,95 | 2 595,05 | 76,71 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 15 341,71 | 12 669,95 | 2 595,05 | 76,71 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 15 341,71 | 12 669,95 | 2 595,05 | 76,71 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
| 1.1.2 | Установка скамеек и урн | Всего | 3 647,68 | 1 400,99 | 2 008,94 | 237,75 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 1 019,78 | 842,18 | 172,50 | 5,10 | 0,00 |  | 1.Количество установленных урн/ скамеек, шт | 66/67 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 1 951,26 | 0,00 | 1 721,99 | 229,27 | 0,00 |  | 1.Количество установленных урн/ скамеек, шт | 73/87 |
|  |  | 2021 | 414,98 <*> | 0,00 | 0,00 | 414,98 <*> | 0,00 |  | 1.Количество установленных урн/ скамеек, шт | 30/20 |
|  |  | 2022 | 676,64 | 558,81 | 114,45 | 3,38 | 0,00 |  | 1.Количество установленных урн/ скамеек, шт | 28/29 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 676,64 | 558,81 | 114,45 | 3,38 | 0,00 |  | 1.Количество установленных урн/ скамеек, шт | 28/29 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 676,64 | 558,81 | 114,45 | 3,38 | 0,00 |  | 1.Количество установленных урн/ скамеек, шт | 28/29 |
| 1.1.3 | Ремонт освещения | Всего | 204,89 | 135,09 | 62,04 | 7,76 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 163,58 | 135,09 | 27,67 | 0,82 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 41,31 | 0,00 | 34,37 | 6,94 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 34,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 34,37 <*> | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
| 1.1.4 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 32 340,18 | 9 680,07 | 8 681,20 | 13 910,34 | 68,57 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 6 856,75 | 5 606,02 | 1 148,22 | 33,94 | 68,57 |  | 1.Количество установлен-ных игровых и спортивных элементов, ед | 116 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество установлен-ных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 7 442,82 | 0,00 | 6 698,54 | 744,28 | 0,00 |  | 1.Количество установлен-ных игровых и спортивных элементов, ед | 74 |
|  |  | 2021 | 17 090,42 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 090,42 <*> | 0,00 |  | 1.Количество установлен-ных игровых и спортивных элементов, ед | 129 |
|  |  | 2022 | 8 408,49 | 4 074,05 | 834,44 | 3 500,00 | 0,00 |  | 1.Количество установлен-ных игровых и спортивных элементов, ед | 51 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 5 108,40 | 4 074,05 | 834,44 | 199,91 | 0,00 |  | 1.Количество установлен-ных игровых и спортивных элементов, ед | 51 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 5 108,40 | 4 071,05 | 834,44 | 199,91 | 0,00 |  | 1.Количество установлен-ных игровых и спортивных элементов, ед | 51 |
| 1.1.5 | Озеленение | Всего | 708,51 | 539,20 | 155,44 | 8,27 | 5,60 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 559,51 | 457,45 | 93,69 | 2,77 | 5,60 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 410 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 50,00 | 0,00 | 45,00 | 5,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 106 |
|  |  | 2021 | 44,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 44,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 99,00 | 81,75 | 16,75 | 0,50 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 125 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 99,00 | 81,75 | 16,75 | 0,50 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 125 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 99,00 | 81,75 | 16,75 | 0,50 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 125 |
| 1.1.6 | Ремонт тротуаров | Всего | 2 157,07 | 934,04 | 1 107,36 | 107,44 | 8,23 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 822,42 | 672,41 | 137,71 | 4,07 | 8,23 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 350 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 1 017,85 | 0,00 | 916,06 | 101,78 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 229 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 316,80 | 261,63 | 53,59 | 1,58 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 70 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 316,80 | 261,63 | 53,59 | 1,58 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 70 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 316,80 | 261,63 | 53,59 | 1,58 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 70 |
| 1.1.7 | Устройство ограждений | Всего | 1 649,21 | 727,67 | 835,01 | 80,63 | 5,90 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 590,03 | 482,40 | 98,81 | 2,92 | 5,90 |  | 1. Протяжен-ность уста-новленных ограждений, м | 437 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность уста-новленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2020 | 762,18 | 0,00 | 685,96 | 76,22 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность уста-новленных ограждений, м | 396 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность уста-новленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2022 | 297,00 | 245,27 | 50,24 | 1,49 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность уста-новленных ограждений, м | 150 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 297,00 | 245,27 | 50,24 | 1,49 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность уста-новленных ограждений, м | 150 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 297,00 | 245,27 | 50,24 | 1,49 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность уста-новленных ограждений, м | 150 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 77 870,44 | 34 951,84 | 27 158,81 | 15 671,49 | 88,30 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | 1.Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтиро-ванных дворовых проездов, тыс м2 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудовани-ем, ед | 22 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтиро-ванных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудовани-ем, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 22 352,94 | 0,00 | 20 000,00 | 2 352,94 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтиро-ванных дворовых проездов, тыс м2 | 11,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудовани-ем, ед | 10 |
|  |  | 2021 | 26 555,74 <*> | 0,00 | 0,00 | 26 555,74 <*> | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтиро-ванных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудовани-ем, ед | 13 |
|  |  | 2022 | 25 139,64 | 17 891,46 | 3 664,52 | 3 583,66 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтиро-ванных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудовани-ем, ед | 15 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 21 839,55 | 17 891,46 | 3 664,52 | 283,57 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтиро-ванных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудовани-ем, ед | 15 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 21 836,55 | 17 888,46 | 3 664,52 | 283,57 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтиро-ванных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудовани-ем, ед | 15»; |
| «1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: | Всего | 340 467,80 | 303 528,88 | 13 812,62 | 23 126,31 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 31 478,48 | 24 505,92 | 5 043,82 | 1 928,74 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройст-вом (нарастающим итогом), проц | 22 |
|  |  | 2019 | 70 224,17 | 67 409,09 | 2 084,81 | 730,27 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройст-вом (нарастаю-щим итогом), проц | 51,22 |
|  |  | 2020 | 89 262,87 | 77 897,00 | 2 409,19 | 8 956,68 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройст-вом (нарастаю-щим итогом), проц | 63,41 |
|  |  | 2021 | 40 464,47 | 36 768,57 | 1 137,17 | 2 558,73 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройст-вом (нарастающим итогом), проц | 70,73 |
|  |  | 2022 | 109 037,82 | 96 948,30 | 3 137,63 | 8 951,89 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройст-вом (нарастаю-щим итогом), проц | 78,05 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 92 304,08 | 82 003,01 | 2 747,32 | 7 553,75 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройст-вом (нарастающим итогом), проц | 85,37 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 71 944,49 | 54 597,67 | 2 058,54 | 15 288,28 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройст-вом (нарастающим итогом), проц | 92,68»; |
| «1.1.3 | Благоустройство сквера с озером в районе мемориала «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» в г.Северске | Всего | 29 187,57 | 26 784,27 | 994,20 | 1 409,10 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 1 156,39 | 953,54 | 195,31 | 7,54 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 1 031,18 | 950,23 | 29,39 | 51,56 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 27 000,00 | 24 880,50 | 769,50 | 1 350,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 29 891,68 | 27 545,18 | 851,91 | 1 494,58 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 25 712,33 | 19 541,37 | 771,37 | 5 399,59 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1»; |
| «1.1.13 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 21 175,91 | 19 807,86 | 634,19 | 733,85 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 7 220,97 | 6 969,32 | 215,55 | 36,10 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 13 954,94 | 12 838,55 | 418,65 | 697,75 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 14 607,78 | 13 438,82 | 438,22 | 730,73 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 15 299,83 | 14 075,85 | 459,00 | 764,99 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1»; |
| «1.1.15 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммуни-стическому (участок от ул.Комсомольс-кой до ул.Пушкина; участок от ул.Первомайской до ул.Парковой; участок от ул.Леонтичука до ул.Маяковского; участок от ул.Парковой до ул.Леонтичука; участок от ул.Маяковского до пл.Ленина; участок от пл.Ленина до ул.Строителей) в г.Северске | Всего | 74 840,93 | 67 451,58 | 2 086,13 | 5 303,22 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 31 223,39 | 27 258,02 | 843,03 | 3 122,34 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 3 617,54 | 3 333,57 | 103,10 | 180,88 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 40 000,00 | 36 860,00 | 1 140,00 | 2 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 40 051,29 | 36 907,27 | 1 141,46 | 2 002,56 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 27 606,45 | 20 980,45 | 828,18 | 5 797,83 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1»; |
| «1.1.19 | Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске | Всего | 44 685,19 | 37 157,96 | 1 257,46 | 6 269,76 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 22 685,19 | 20 384,96 | 630,46 | 1 669,76 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 22 000,00 | 16 773,00 | 627,00 | 4 600,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 7 753,33 | 4 111,73 | 315,73 | 3 325,87 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 3 325,87 | 0,00 | 0,00 | 3 325,87 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 1.1.20 | Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию по просп.Коммуни-стическому, 25 в г.Северске | Всего | 2 713,28 | 2 500,29 | 77,33 | 135,66 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 2 713,28 | 2 500,29 | 77,33 | 135,66 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.21 | Благоустройство сквера перед зданием Детской городской больницы по просп.Коммуни-стическому, 62 в г.Северске | Всего | 10 417,28 | 9 599,52 | 296,89 | 520,86 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 10 417,28 | 9 599,52 | 296,89 | 520,86 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0»; |
| «2.1 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в т.ч.: | Всего | 4 582,56 | 286,74 | 58,73 | 4 237,09 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск, Админи-страция ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УМСП КиС Админи-страции ЗАТО Северск, Управле-ние имущест-венных отноше-ний Админи-страции ЗАТО Северск, Управле-ние образова-ния | X | X |
|  |  | 2018 | 1 807,67 | 286,74 | 58,73 | 1 462,20 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 150,20 | 0,00 | 0,00 | 150,20 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 2 473,18 | 0,00 | 0,00 | 2 473,18 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 151,50 | 0,00 | 0,00 | 151,50 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1» |
| «2.1.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 3 605,00 | 286,74 | 58,73 | 3 259,53 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 969,62 | 286,74 | 58,73 | 624,15 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 16 |
|  |  | 2019 | 150,20 | 0,00 | 0,00 | 150,20 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 8 |
|  |  | 2020 | 2 473,18 | 0,00 | 0,00 | 2 473,18 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 5 |
|  |  | 2021 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 0 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 0 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 345 050,36 | 303 815,62 | 13 871,35 | 27 363,39 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 33 286,15 | 24 792,66 | 5 102,55 | 3 390,94 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 65,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 32 |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 67 409,09 | 2 084,81 | 880,47 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 35 |
|  |  | 2020 | 91 736,05 | 77 897,00 | 2 409,19 | 11 429,86 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 81,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2021 | 40 615,97 | 36 768,57 | 1 137,17 | 2 710,23 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 82,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2022 | 109 037,82 | 96 948,30 | 3 137,63 | 8 951,89 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 87,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 92 304,08 | 82 003,01 | 2 747,32 | 7 553,75 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 92,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 71 944,49 | 54 597,67 | 2 058,54 | 15 288,28 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 96,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  | Итого по Программе | Всего | 422 920,80 | 338 767,46 | 41 030,16 | 43 034,88 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 54 031,89 | 41 853,04 | 8 596,84 | 3 493,71 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 33,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроен-ных муниципаль-ных территорий общего пользования от общей площади муниципаль-ных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 44,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустройст-ву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц | 1 |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 67 409,09 | 2 084,81 | 880,47 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 33,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроен-ных муниципаль-ных территорий общего пользования от общей площади муниципаль-ных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 51,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройст-ву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 114 088,99 | 77 897,00 | 22 409,19 | 13 782,80 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 37,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроен-ных муниципаль-ных территорий общего пользования от общей площади муниципаль-ных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 55,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустройст-ву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц | 1 |
|  |  | 2021 | 67 171,71 <*> | 36 768,57 | 1 137,17 | 29 265,97 <*> | 0,00 |  | 1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроен-ных муниципаль-ных территорий общего пользования от общей площади муниципаль-ных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 56,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройст-ву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 134 177,46 | 114 839,76 | 6 802,15 | 12 535,55 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 55,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроен-ных муниципаль-ных территорий общего пользования от общей площади муниципаль-ных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 59,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустройст-ву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2023 (прогно-зный период) | 114 143,63 | 99 894,47 | 6 411,84 | 7 837,32 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроен-ных муниципаль-ных территорий общего пользования от общей площади муниципаль-ных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 63,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустройст-ву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2024 (прогно-зный период) | 93 781,04 | 72 486,13 | 5 723,06 | 15 571,85 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 76,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроен-ных муниципаль-ных территорий общего пользования от общей площади муниципаль-ных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 65,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустройст-ву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц | 0» |

--------------------------------

<*> Потребность включает непрофинансированные в 2020 году средства областного бюджета в сумме 16923,62 тыс. руб., которые были профинансированы в 2021 году из средств местного бюджета:

в сумме 8 971,01 тыс. руб.;

в сумме 414,98 тыс. руб.;

в сумме 34,37 тыс. руб.;

в сумме 7 458,3 тыс. руб.;

в сумме 44,96 тыс. руб.

Указанные суммы не увеличивают общий объем потребности в строках «Всего».