Приложение 15

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от__15.02.2022____№__226____

Приложение 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных пространств, для реализации  в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 
основании проведенных рейтинговых голосований и сборов предложений <*>

| № п/п | Общественное пространство | Вид и перечень работ по предложению граждан | Год реализации (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Композиция «Три медведя» по просп.Коммунистическому, 151 | Благоустройство территории, прилегающей к композиции «Три медведя» | 2022 |
| 2 | Пешеходная зона по просп.Коммунистичес-кому | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха (продолжение работ) | 2022 - 2024 |
| 3 | Прибрежный парк | Благоустройство территории прибрежного парка | 2022 - 2024 |
|  |  | Ремонт тротуара от ул.Царевского до ул.Первомайской | 2022 |
| 4 | Территория, прилегающая к МБОУ «СОШ № 198» (Сквер на территории, прилегающей к жилым домам № 16 и 20 по ул.Победы в г.Северске и МБОУ «СОШ № 198») | Благоустройство территории. Устройство сквера с фонтаном, цветниками, местами отдыха, детской игровой и спортивной площадками | 2022 - 2024 |
| 5 | Сквер с озером в районе мемориала «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» | Благоустройство территории: - обустройство пешеходных дорожек, фитотропы, круговой велодорожки; - установка парклет и лавочек; - установка освещения; - устройство лужаек и оформление рельефа; - высадка деревьев; - обустройство дощатого спуска к воде; - оформление трех поясов береговой полосы | 2022-2024 |
| 6 | Аллея строителей в районе Муниципального бюджетного учреждения «Северский музыкальный театр» | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха, установкой малых архитектурных форм (пилон, лайтбокс), информационных лайтбоксов | 2023 - 2024 |
| 7 | Северский природный парк | Благоустройство территории. Ремонт наружного освещения | 2023 - 2024 |
|  |  | Ремонт наружного ограждения | 2023 - 2024 |
| 8 | Территория городского пляжа вдоль ул.Ленинградской | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха | 2023 - 2024 |
| 9 | Площадь им.В.И.Ленина со сквером | Благоустройство территории около памятника на площади им.В.И.Ленина | 2023 - 2024 |
| 10 | Сквер по просп.Коммунистическому | Благоустройство территории между жилыми домами № 120 и 122 по просп.Коммунистическому (восстановление ступеней и круглой клумбы) | 2023-2024 |
| 11 | Сквер по ул.Свердлова | Благоустройство территории: - устройство пешеходной зоны с местами отдыха и наружным освещением | 2023-2024 |
| 12 | Территория автодороги по просп.Коммунистическому – кольцо на въезде в город | Благоустройство территории: - устройство пешеходной зоны с местами отдыха и наружным освещением | 2023-2024 |
| 13 | Аллея и памятник первостроителям по ул.Комсомольской | - устройство пешеходной зоны с местами отдыха и наружным освещением | 2023-2024 |

------------------------------

<*> Уточнение прогнозного перечня выполняется ежегодно при корректировке муниципальной программы после проведения рейтингового голосования для выполнения работ на последующий год и по результатом выполнения работ в текущем году. Благоустройство объектов                    со сроком исполнения 2023 - 2024 годы будет выполнено при условии положительных результатов рейтингового голосования                                  на соответствующий год. В состав общей потребности в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы затраты на реализацию мероприятий по благоустройству данных объектов не включены.