|  | Приложение 2. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от__15.02.2022____№__226____. |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Перио-дич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответст-венный за сбор данных по показате-лю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (прог- ноз-ный пери-од) | 2024 год (прог- нозный пери-од) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом | проц | 19,5 | 27,3 | 33,9 | 33,9 | 37,9 |  | 42 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | Год | Ведомствен-ная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Доля площади благоустроен-ных муниципаль-ных территорий общего пользования от общей площади муниципаль-ных территорий общего пользования, нарастающим итогом | проц | 38 | 39,4 | 44,5 | 51,17 | 55,44 |  | 56,19 | 56,53 | 56,87 | 57,22 | Год | Ведомствен-ная отчетность | УКС Админи-страции ЗАТО Северск |
| 3. | Доля финансового участия заинтересо-ванных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустрой-ству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню | проц | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомствен-ная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года | ед | 15 | 30 | 26 | 0 | 18 | 13 |  | 4 | 0 | 0 | Год | Ведомствен-ная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Площадь отремонтиро-ванных дворовых проездов | тыс м2 | 0 | 17,65 | 12 | 0 | 11,43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомствен-ная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудовани-ем | ед | 9 | 15 | 22 | 0 | 10 | 13 |  | 4 | 0 | 0 | Год | Ведомствен-ная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств | ед | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | Год | Ведомствен-ная отчетность | УКС Админи-страции ЗАТО Северск |
| 2.2 | Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом | га | 28,7 | 37,4 | 65,2 | 75 | 81,2 |  | 82,33 | 82,83 | 83,33 | 83,83 | Год | Ведомствен-ная отчетность | УКС Админи-страции ЗАТО Северск |
| 2.3 | Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании | проц | 0 | 0 | 32 | 35 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | Год | Ведомствен-ная отчетность | УКС Админи-страции ЗАТО Северск |