|  |  |  | Приложение 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к постановлению |  |  |  |
|  |  |  | Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |
|  |  |  | от__15.02.2022____№__226____ |  |  |  |
| «Показатели цели под-программы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год (прог-нозный период) | 2024 год (прог-нозный период) |
|  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 30 | 26 | 0 | 18 | 13 | 4 |  | 0 | 0 |
|  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 17,65 | 12 | 0 | 11,43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 15 | 22 | 0 | 10 | 13 | 4 |  | 0 | 0»; |
| «Объем финансиро-вания подпрог-раммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |
|  | Местный бюджет | 15 587,83 | 102,77 | 0,00 | 2 352,94 | 26 555,74 <*> | 3 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 17 060,38 | 17 060,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 23 494,29 | 3 494,29 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 88,30 | 88,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 56 230,80 | 20 745,74 | 0,00 | 22 352,94 | 26 555,74 <*> | 3 500,00 |  | 0,00 | 0,00» |