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	ПЕРЕЧЕНЬ 
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 
«Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы
 «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»


Таблица 3

	№ п/п
	Наименова-ние подпрограм-мы, задачи подпрограм-мы, ВЦП (основного мероприя-тия) муниципаль-ной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участни-ки подпрог-раммы, участни-ки меропри-ятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областно-го бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	вне-бюд-
жет-ных исто-чни-ков (по согла-сова-нию (прог-ноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование
и единица измерения
	значе-ния по годам реали-зации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприя-тие. Благо-устройство дворовых территорий в соответст-вии с рейтинго-вым перечнем, в т.ч.:
	Всего
	56 230,80
	17 060,38
	23 494,29
	15 587,83
	88,30
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	
	1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	26

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2020
	22 352,94
	0,00
	20 000,00
	2 352,94
	0,00
	
	1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	18

	
	
	2021
	26 555,74 <*>
	0,00
	0,00
	26 555,74 <*>
	0,00
	
	1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	13

	
	
	2022
	3 500,00
	0,00
	0,00
	3 500,00
	0,00
	
	1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	4

	
	
	2023 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2024 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	1.1.1
	Ремонт дворовых проездов
	Всего
	21 821,19
	8 864,83
	11 713,77
	1 242,59
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	10 733,67
	8 864,83
	1 815,69
	53,15
	0,00
	
	1. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2
	12

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	2020
	11 087,52
	0,00
	9 898,08
	1 189,45
	0,00
	
	1. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2
	11,43

	
	
	2021
	8 971,01 <*>
	0,00
	0,00
	8 971,01 <*>
	0,00
	
	1. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	2022
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	
	1. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	2023 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	2024 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2
	0

	1.1.2
	Установка скамеек и урн
	Всего
	2 971,04
	842,18
	1 894,49
	234,37
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	1 019,78
	842,18
	172,50
	5,10
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	66/67

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	0

	
	
	2020
	1 951,26
	0,00
	1 721,99
	229,27
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	73/87

	
	
	2021
	414,98 <*>
	0,00
	0,00
	414,98 <*>
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	30/20

	
	
	2022
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	0

	
	
	2023 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	0

	
	
	2024 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	0

	1.1.3
	Ремонт освещения
	Всего
	204,89
	135,09
	62,04
	7,76
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	163,58
	135,09
	27,67
	0,82
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных объектов, ед
	2

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных объектов, ед
	0

	
	
	2020
	41,31
	0,00
	0,00
	41,31
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных объектов, ед
	1

	
	
	2021
	34,37 <*>
	0,00
	0,00
	34,37 <*>
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных объектов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных объектов, ед
	0

	
	
	2023 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных объектов, ед
	0

	
	
	2024 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1 .Количество отремонтирован-ных объектов, ед
	0

	1.1.4
	Установка детского игрового и спортивного оборудова-ния
	Всего
	27 431,69
	5 606,02
	7 846,76
	13 910,34
	68,57
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	6 856,75
	5 606,02
	1 148,22
	33,94
	68,57
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	116

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	0

	
	
	2020
	7 442,82
	0,00
	6 698,54
	744,28
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	74

	
	
	2021
	17 090,42 <*>
	0,00
	0,00
	17 090,42 <*>
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	129

	
	
	2022
	3 500,00 
	0,00
	0,00
	3 500,00 
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	42

	
	
	2023 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	0

	
	
	2024 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	0

	1.1.5
	Озеленение
	Всего
	609,51
	457,45
	138,69
	7,77
	5,60
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	559,51
	457,45
	93,69
	2,77
	5,60
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	410

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	
	
	2020
	50,00
	0,00
	45,00
	5,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	106

	
	
	2021
	44,96 <*>
	0,00
	0,00
	44,96 <*>
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	
	
	2022
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	
	
	2023 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	
	
	2024 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	1.1.6
	Ремонт тротуаров
	Всего
	1 840,27
	672,41
	1 053,77
	105,85
	8,23
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	822,42
	672,41
	137,71
	4,07
	8,23
	
	1. Площадь отремонтирован-ных тротуаров, м2
	350

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	0

	
	
	2020
	1 017,85
	0,00
	916,06
	101,78
	0,00
	
	1. Площадь отремонтирован-ных тротуаров, м2
	229

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтирован-ных тротуаров, м2
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтирован-ных тротуаров, м2
	0

	
	
	2023 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтирован-ных тротуаров, м2
	0

	
	
	2024 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтирован-ных тротуаров, м2
	0

	1.1.7
	Устройство ограждений
	Всего
	1 352,21
	482,40
	784,77
	79,14
	5,90
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	590,03
	482,40
	98,81
	2,92
	5,90
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	437

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	0

	
	
	2020
	762,18
	0,00
	685,96
	76,22
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	396

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	0

	
	
	2023 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	0

	
	
	2024 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	0

	
	Итого по подпрограм-ме 1
	Всего
	56 230,80
	17 060,38
	23 494,29
	15 587,83
	88,30
	 
	X
	X

	
	
	2018
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	
	X
	X

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	22 352,94
	0,00
	20 000,00
	2 352,94
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	26 555,74 <*>
	0,00
	0,00
	26 555,74 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	3 500,00 
	0,00
	0,00
	3 500,00 
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X


--------------------------------
<*> Объем финансирования включает непрофинансированные в 2020 году средства областного бюджета в сумме 16923,62 тыс. руб., которые были профинансированы в 2021 году из средств местного бюджета:
в сумме 8 971,01 тыс. руб.;
в сумме 414,98 тыс. руб.;
в сумме 34,37 тыс. руб.;
в сумме 7 458,3 тыс. руб.; 
в сумме 44,96 тыс. руб.
Указанные суммы не увеличивают общий объем финансирования подпрограммы 1 в строках «Всего».
Внутренний номер: 0254461
