| Приложение 7 |  |
| --- | --- |
| к постановлению |  |
| Администрации ЗАТО Северск |  |
| от__15.02.2022____№__226____ |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименова-ние подпрограм-мы, задачи подпрограм-мы, ВЦП (основного мероприя-тия) муниципаль-ной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участни-ки подпрог-раммы, участни-ки меропри-ятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областно-го бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | вне-бюд- жет-ных исто-чни-ков (по согла-сова-нию (прог-ноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали-зации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприя-тие. Благо-устройство дворовых территорий в соответст-вии с рейтинго-вым перечнем, в т.ч.: | Всего | 56 230,80 | 17 060,38 | 23 494,29 | 15 587,83 | 88,30 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | 1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 26 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 22 352,94 | 0,00 | 20 000,00 | 2 352,94 | 0,00 |  | 1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 18 |
|  |  | 2021 | 26 555,74 <*> | 0,00 | 0,00 | 26 555,74 <*> | 0,00 |  | 1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 13 |
|  |  | 2022 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |  | 1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 4 |
|  |  | 2023 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2024 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
| 1.1.1 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 21 821,19 | 8 864,83 | 11 713,77 | 1 242,59 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 10 733,67 | 8 864,83 | 1 815,69 | 53,15 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2 | 12 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 11 087,52 | 0,00 | 9 898,08 | 1 189,45 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2 | 11,43 |
|  |  | 2021 | 8 971,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 8 971,01 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2023 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2024 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
| 1.1.2 | Установка скамеек и урн | Всего | 2 971,04 | 842,18 | 1 894,49 | 234,37 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 1 019,78 | 842,18 | 172,50 | 5,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 66/67 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 1 951,26 | 0,00 | 1 721,99 | 229,27 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 73/87 |
|  |  | 2021 | 414,98 <*> | 0,00 | 0,00 | 414,98 <*> | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 30/20 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
|  |  | 2023 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
|  |  | 2024 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
| 1.1.3 | Ремонт освещения | Всего | 204,89 | 135,09 | 62,04 | 7,76 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 163,58 | 135,09 | 27,67 | 0,82 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных объектов, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 41,31 | 0,00 | 0,00 | 41,31 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных объектов, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 34,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 34,37 <*> | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтирован-ных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2024 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 .Количество отремонтирован-ных объектов, ед | 0 |
| 1.1.4 | Установка детского игрового и спортивного оборудова-ния | Всего | 27 431,69 | 5 606,02 | 7 846,76 | 13 910,34 | 68,57 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 6 856,75 | 5 606,02 | 1 148,22 | 33,94 | 68,57 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 116 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 7 442,82 | 0,00 | 6 698,54 | 744,28 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 74 |
|  |  | 2021 | 17 090,42 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 090,42 <*> | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 129 |
|  |  | 2022 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 42 |
|  |  | 2023 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2024 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
| 1.1.5 | Озеленение | Всего | 609,51 | 457,45 | 138,69 | 7,77 | 5,60 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 559,51 | 457,45 | 93,69 | 2,77 | 5,60 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 410 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 50,00 | 0,00 | 45,00 | 5,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 106 |
|  |  | 2021 | 44,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 44,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2023 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2024 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
| 1.1.6 | Ремонт тротуаров | Всего | 1 840,27 | 672,41 | 1 053,77 | 105,85 | 8,23 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 822,42 | 672,41 | 137,71 | 4,07 | 8,23 |  | 1. Площадь отремонтирован-ных тротуаров, м2 | 350 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 1 017,85 | 0,00 | 916,06 | 101,78 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтирован-ных тротуаров, м2 | 229 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтирован-ных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтирован-ных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2023 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтирован-ных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2024 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтирован-ных тротуаров, м2 | 0 |
| 1.1.7 | Устройство ограждений | Всего | 1 352,21 | 482,40 | 784,77 | 79,14 | 5,90 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 590,03 | 482,40 | 98,81 | 2,92 | 5,90 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 437 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2020 | 762,18 | 0,00 | 685,96 | 76,22 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 396 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2023 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2024 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  | Итого по подпрограм-ме 1 | Всего | 56 230,80 | 17 060,38 | 23 494,29 | 15 587,83 | 88,30 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 22 352,94 | 0,00 | 20 000,00 | 2 352,94 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 26 555,74 <*> | 0,00 | 0,00 | 26 555,74 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |

--------------------------------

<*> Объем финансирования включает непрофинансированные в 2020 году средства областного бюджета в сумме 16923,62 тыс. руб., которые были профинансированы в 2021 году из средств местного бюджета:

в сумме 8 971,01 тыс. руб.;

в сумме 414,98 тыс. руб.;

в сумме 34,37 тыс. руб.;

в сумме 7 458,3 тыс. руб.;

в сумме 44,96 тыс. руб.

Указанные суммы не увеличивают общий объем финансирования подпрограммы 1 в строках «Всего».