|  | Приложение 9 |
| --- | --- |
|  | к постановлению |
|  | Администрации ЗАТО Северск |
|  | от__15.02.2022____№__226____ |

|  |  |  | СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  | Еди- ница изме- рения |  |  |  |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Пери-одич- ность сбора дан-ных | Метод сбора инфор-мации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (про-гноз-ный пери-од) | 2024 год (про-гноз-ный пери-од) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | Год | Ведомст-венная отчет-ность | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 2. | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом | га | 28,7 | 37,4 | 65,2 | 75 | 81,2 | 82,33 | 82,83 | 83,33 | 83,83 | Год | Ведомст-венная отчет-ность | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 3. | Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании | проц | 0 | 0 | 32 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Год | Ведомст-венная отчет-ность | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом) | проц | 14 | 19 | 22 | 51,22 | 63,41 | 70,73 | 73,17 | 75,61 | 78,05 | Год | Ведомст-венная отчет-ность | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение рейтингового голосования | ед | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Год | Ведомст-венная отчет-ность | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |