Приложение 7

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от_29.03.2022____№___521___

| «1.1 | Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей, в т.ч.: | Всего | 88 707,36 | 0,00 | 82 629,60 | 6 077,76 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 6 667,86 | 0,00 | 5 229,60 | 1 438,26 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 225 |
|  |  | 2022 | 82 039,50 | 0,00 | 77 400,00 | 4 639,50 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 239 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 239 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 239»; |
| «1.1.2 | Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск | Всего | 88 707,36 | 0,00 | 82 629,60 | 6 077,76 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 6 667,86 | 0,00 | 5 229,60 | 1 438,26 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР «Северск», км | 0 |
|  |  | 2022 | 82 039,50 | 0,00 | 77 400,00 | 4 639,50 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР «Северск», км | 5,45 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР «Северск», км | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР «Северск», км | 0»; |
| «2.1 | Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска, в т.ч.: | Всего | 432,84 | 0,00 | 0,00 | 432,84 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
|  |  | 2022 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
| 2.1.1 | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов | Всего | 432,84 | 0,00 | 0,00 | 432,84 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 0»; |
| «3.1 | ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» | Всего | 142 888,30 | 0,00 | 0,00 | 142 888,30 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 36 577,52 | 0,00 | 0,00 | 36 577,52 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 41 420,96 | 0,00 | 0,00 | 41 420,96 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 59,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 59,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 59,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 59,57 |
|  |  | 2023 | 32 444,91 | 0,00 | 0,00 | 32 444,91 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 61,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 61,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 61,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 61,62 |
|  |  | 2024 | 32 444,91 | 0,00 | 0,00 | 32 444,91 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 61,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 61,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 61,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 61,62 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 232 028,50 | 0,00 | 82 629,60 | 149 398,90 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 43 461,80 | 0,00 | 5 229,60 | 38 232,20 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 123 676,88 | 0,00 | 77 400,00 | 46 276,88 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 32 444,91 | 0,00 | 0,00 | 32 444,91 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 32 444,91 | 0,00 | 0,00 | 32 444,91 | 0,00 |  | X | X» |