Приложение 8

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от__29.03.2022___№____521__

| «1.1 | Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.: | Всего | 3 426,61 | 0,00 | 0,00 | 3 426,61 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управление культуры | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл | 0,057 |
|  |  | 2022 | 1 195,32 | 0,00 | 0,00 | 1 195,32 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл | 0,056 |
|  |  | 2023 | 1 115,64 | 0,00 | 0,00 | 1 115,64 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл | 0,055 |
|  |  | 2024 | 1 115,64 | 0,00 | 0,00 | 1 115,64 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл | 0,054 |
| 1.1.1 | Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Всего | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 1 |
| 1.1.2 | Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях | Всего | 79,68 | 0,00 | 0,00 | 79,68 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 79,68 | 0,00 | 0,00 | 79,68 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
| 1.1.3 | Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях | Всего | 172,92 | 0,00 | 0,00 | 172,92 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 57,64 | 0,00 | 0,00 | 57,64 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 65 |
|  |  | 2023 | 57,64 | 0,00 | 0,00 | 57,64 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 65 |
|  |  | 2024 | 57,64 | 0,00 | 0,00 | 57,64 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 65 |
| 1.1.4 | Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 3 000,01 | 0,00 | 0,00 | 3 000,01 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.: | Всего | 13 704,37 | 0,00 | 0,00 | 9 704,37 | 4 000,00 | УЖКХ ТиС, ТСЖ, управляющие организации | X | X |
|  |  | 2021 | 3 284,21 | 0,00 | 0,00 | 2 284,21 | 1 000,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл | 0,061 |
|  |  | 2022 | 3 613,43 | 0,00 | 0,00 | 2 613,43 | 1 000,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл | 0,06 |
|  |  | 2023 | 3 746,83 | 0,00 | 0,00 | 2 746,83 | 1 000,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл | 0,059 |
|  |  | 2024 | 3 059,90 | 0,00 | 0,00 | 2 059,90 | 1 000,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл | 0,059 |
| 2.1.1 | Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | Всего | 3 866,06 | 0,00 | 0,00 | 3 866,06 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 861,30 | 0,00 | 0,00 | 861,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 208 |
|  |  | 2022 | 1 279,48 | 0,00 | 0,00 | 1 279,48 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 143 |
|  |  | 2023 | 1 279,48 | 0,00 | 0,00 | 1 279,48 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 143 |
|  |  | 2024 | 445,81 | 0,00 | 0,00 | 445,81 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 1»; |
| «2.1.3 | Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления | Всего | 5 838,31 | 0,00 | 0,00 | 5 838,31 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 422,91 | 0,00 | 0,00 | 1 422,91 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 495 |
|  |  | 2022 | 1 333,96 | 0,00 | 0,00 | 1 333,96 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 287 |
|  |  | 2023 | 1 467,35 | 0,00 | 0,00 | 1 467,35 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 144 |
|  |  | 2024 | 1 614,09 | 0,00 | 0,00 | 1 614,09 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 1»; |
|  | «Итого по подпрограмме 1 | Всего | 17 130,98 | 0,00 | 0,00 | 13 130,98 | 4 000,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 3 284,22 | 0,00 | 0,00 | 2 284,22 | 1 000,00 |  | 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 49,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 79,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 78,7 |
|  |  | 2022 | 4 808,75 | 0,00 | 0,00 | 3 808,75 | 1 000,00 |  | 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 48,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 79,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 78,9 |
|  |  | 2023 | 4 862,47 | 0,00 | 0,00 | 3 862,47 | 1 000,00 |  | 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 47,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 79,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 79 |
|  |  | 2024 | 4 175,54 | 0,00 | 0,00 | 3 175,54 | 1 000,00 |  | 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 45,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 79,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 79,2»; |
| «1.1 | Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей, в т.ч.: | Всего | 270 334,87 | 0,00 | 231 601,51 | 38 733,36 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 6 667,86 | 0,00 | 5 229,60 | 1 438,26 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 225 |
|  |  | 2022 | 92 789,99 | 0,00 | 88 150,49 | 4 639,50 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 239 |
|  |  | 2023 | 85 438,51 | 0,00 | 69 110,71 | 16 327,80 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 388 |
|  |  | 2024 | 85 438,51 | 0,00 | 69 110,71 | 16 327,80 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 537 |
| 1.1.1 | Строительство сетей газоснабжения пос.Самусь, II очередь | Всего | 40 181,90 | 0,00 | 32 515,20 | 7 666,70 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 20 090,95 | 0,00 | 16 257,60 | 3 833,35 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 149 |
|  |  | 2024 | 20 090,95 | 0,00 | 16 257,60 | 3 833,35 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 149 |
| 1.1.2 | Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск | Всего | 99 457,85 | 0,00 | 93 380,09 | 6 077,76 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 6 667,86 | 0,00 | 5 229,60 | 1 438,26 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР «Северск», км; тыс м | 0 |
|  |  | 2022 | 92 789,99 | 0,00 | 88 150,49 | 4 639,50 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР «Северск», км; тыс м | 5,45 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР «Северск», км; тыс м | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР «Северск», км; тыс м | 0 |
| 1.1.3 | Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР) | Всего | 130 695,12 | 0,00 | 105 706,22 | 24 988,90 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 65 347,56 | 0,00 | 52 853,11 | 12 494,45 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 65 347,56 | 0,00 | 52 853,11 | 12 494,45 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 2 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска, в т.ч.: | Всего | 12 213,06 | 0,00 | 0,00 | 12 213,06 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
|  |  | 2022 | 3 183,88 | 0,00 | 0,00 | 3 183,88 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
|  |  | 2023 | 4 011,88 | 0,00 | 0,00 | 4 011,88 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
|  |  | 2024 | 4 800,88 | 0,00 | 0,00 | 4 800,88 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
| 2.1.1 | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов | Всего | 1 305,06 | 0,00 | 0,00 | 1 305,06 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 362,88 | 0,00 | 0,00 | 362,88 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 362,88 | 0,00 | 0,00 | 362,88 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 362,88 | 0,00 | 0,00 | 362,88 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 4»; |
| «3.1 | ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» | Всего | 195 465,00 | 0,00 | 0,00 | 195 465,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 36 577,52 | 0,00 | 0,00 | 36 577,52 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 52 080,78 | 0,00 | 0,00 | 52 080,78 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 53 403,35 | 0,00 | 0,00 | 53 403,35 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 53 403,35 | 0,00 | 0,00 | 53 403,35 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 478 012,93 | 0,00 | 231 601,51 | 246 411,42 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 43 461,80 | 0,00 | 5 229,60 | 38 232,20 | 0,00 |  | 1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц | 7,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км | 122,5 |
|  |  | 2022 | 148 054,65 | 0,00 | 88 150,49 | 59 904,16 | 0,00 |  | 1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км | 122,5 |
|  |  | 2023 | 142 853,74 | 0,00 | 69 110,71 | 73 743,03 | 0,00 |  | 1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км | 122,5 |
|  |  | 2024 | 143 642,74 | 0,00 | 69 110,71 | 74 532,03 | 0,00 |  | 1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц | 18,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км | 122,5»; |
|  | «Итого по Программе | Всего | 495 143,91 | 0,00 | 231 601,51 | 259 542,40 | 4 000,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 46 746,02 | 0,00 | 5 229,60 | 40 516,42 | 1 000,00 |  | 1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт.ч | 878 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,273 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 18,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 36,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт.ч | 108,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,79 |
|  |  | 2022 | 152 863,40 | 0,00 | 88 150,49 | 63 712,91 | 1 000,00 |  | 1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт.ч | 864,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,269 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 18,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 36,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт.ч | 107,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,248 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,77 |
|  |  | 2023 | 147 716,21 | 0,00 | 69 110,71 | 77 605,50 | 1 000,00 |  | 1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт.ч | 851,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,265 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 17,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 36,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт.ч | 105,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,248 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,74 |
|  |  | 2024 | 147 818,28 | 0,00 | 69 110,71 | 77 707,57 | 1 000,00 |  | 1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт.ч | 839,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 17,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 36,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт.ч | 103,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,248 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,71» |