Приложение 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от 16.03.2022 № 421

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Создание функциональной и пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Формирование комфортной среды проживания на внегородских территориях |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, проц | 0,76 | 0,66 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
|  | 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 5. Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствований, ед | 95 | 113 | 139 | 139 | 139 |
|  | 6. Доля обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, от общего количества многоквартирных домов, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задачи Программы | 1. Повышение комфортности проживания населения на внегородских территориях ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 2. Содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и ресурсоснабжающим организациям в обеспечении бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения многоквартирных домов внегородских территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 283 457,12 | 63 437,36 | 73 505,69 | 73 533,03 | 72 981,04 |
|  | Местный бюджет (по согласованию (прогноз) | 202 220,55 | 63 437,36 | 54 232,87 | 42 669,20 | 41 881,12 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 22 421,58 | 13 327,96 | 3 688,27 | 2 708,50 | 2 696,85 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 21 418,51 | 13 327,96 | 2 696,85 | 2 696,85 | 2 696,85 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 223 639,06 | 76 765,32 | 56 929,72 | 45 366,05 | 44 577,97 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от 16.03.2022 № 421

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ница изме-рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Перио-дичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля отремонти-рованных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог | проц | 0,94 | 0,76 | 0,66 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 2. | Доля отремонти-рованных тротуаров от их общей площади | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 3. | Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов от их общей площади | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Адми-нистрации ЗАТО Cеверск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 4. | Численность жителей, обеспеченных | чел | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администра- | УВГТ Администра-ции ЗАТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  | ции ЗАТО Северск | Северск |
| 5. | Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования (с учетом голов скота) | ед | 101 | 95 | 113 | 139 | 139 | 139 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 6. | Доля обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением жилых много-квартирных домов, не имеющих при-боров учета, от общего количества многоквартирных домов | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Повышение комфортности проживания населения внегородских территорий ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь отремонтированных покрытий дорог | м2 | 5221 | 4292 | 3656 | 4450 | 4450 | 4450 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 1.2 | Площадь отремонтированных тротуаров | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администра- | УВГТ Администра-ции ЗАТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | ции ЗАТО Северск | Северск |
| 1.3 | Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администра- ции ЗАТО Северск | УВГТ Администра- ции ЗАТО Северск |
| 1.4 | Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 618 | 618 | 1187 | 618 | 618 | 618 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 1.5 | Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администра-ции ЗАТО | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 1.6 | Доля населения дер.Семиозерки, обеспеченного питьевой водой | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 1.7 | Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских | м2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 2 «Содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и ресурсоснабжающим организациям в обеспечении бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения многоквартирных жилых домов внегородских территорий ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | ед | 19 | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | Ежегодно в летний период | Отчетность УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УВГТ Администра- ции ЗАТО Северск |
| 2.2 | Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову | ед | 76 | 76 | 73 | 99 | 99 | 99 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 2.3 | Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям | ед | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | Ежеквар-тально | Отчетность УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |

Приложение 3

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от 16.03.2022 № 421

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                           мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы                                                                                            муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление по внегородским территориям Администра-ции ЗАТО Северск | Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 52 170,49 | 12 934,80 | 13 082,83 | 13 076,43 | 13 076,43 |
|  |  | Показатель 1 «Исполнение принятых бюджетных обязательств» задачи 1, проц | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  |  | Объем финансирования всего, тыс. руб. | 52 170,49 | 12 934,80 | 13 082,83 | 13 076,43 | 13 076,43 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  | 52 170,49 | 12 934,80 | 13 082,83 | 13 076,43 | 13 076,43 |

Приложение 4

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от 16.03.2022 № 421

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                                                                                                                                                   муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 5

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств: |  |  |  | Соисполни- тели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль-ного бюджета (по согласова-нию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 77 210,79 | 0,00 | 0,00 | 77 210,79 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 16 751,82 | 0,00 | 0,00 | 16 751,82 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 20 152,99 | 0,00 | 0,00 | 20 152,99 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 20 152,99 | 0,00 | 0,00 | 20 152,99 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 20 152,99 | 0,00 | 0,00 | 20 152,99 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и | Всего | 94 257,78 | 0,00 | 18 172,66 | 76 085,12 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 47 078,70 | 0,00 | 12 507,76 | 34 570,94 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 23 693,90 | 0,00 | 1 888,30 | 21 805,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 12 136,63 | 0,00 | 1 888,30 | 10 248,33 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 11 348,55 | 0,00 | 1 888,30 | 9 460,25 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 52 170,49 | 0,00 | 3 245,85 | 48 924,64 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 12 934,80 | 0,00 | 820,20 | 12 114,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 13 082,83 | 0,00 | 808,55 | 12 274,28 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 13 076,43 | 0,00 | 808,55 | 12 267,88 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 13 076,43 | 0,00 | 808,55 | 12 267,88 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 223 639,06 | 0,00 | 21 418,51 | 202 220,55 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 76 765,32 | 0,00 | 13 327,96 | 63 437,36 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 56 929,72 | 0,00 | 2 696,85 | 54 232,87 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 45 366,05 | 0,00 | 2 696,85 | 42 669,20 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 44 577,97 | 0,00 | 2 696,85 | 41 881,12 | 0,00 |  |

Приложение 5

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от 16.03.2022 № 421

| «Муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» |  | Всего | 223 639,06 | 223 639,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 76 765,31 | 76 765,31 |
|  |  | 2022 | 56 929,72 | 56 929,72 |
|  |  | 2023 | 45 366,05 | 45 366,05 |
|  |  | 2024 | 44 577,97 | 44 577,97 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 77 210,79 | 77 210,79 |
|  |  | 2021 | 16 751,82 | 16 751,82 |
|  |  | 2022 | 20 152,99 | 20 152,99 |
|  |  | 2023 | 20 152,99 | 20 152,99 |
|  |  | 2024 | 20 152,99 | 20 152,99 |
| 1.1 | ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 61 540,39 | 61 540,39 |
|  |  | 2021 | 12 838,87 | 12 838,87 |
|  |  | 2022 | 16 233,84 | 16 233,84 |
|  |  | 2023 | 16 233,84 | 16 233,84 |
|  |  | 2024 | 16 233,84 | 16 233,84 |
| 1.2 | ВЦП «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 15 670,40 | 15 670,40 |
|  |  | 2021 | 3 912,95 | 3 912,95 |
|  |  | 2022 | 3 919,15 | 3 919,15 |
|  |  | 2023 | 3 919,15 | 3 919,15 |
|  |  | 2024 | 3 919,15 | 3 919,15»; |
| «2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» | Всего | 94 257,78 | 94 257,78 |
|  |  | 2021 | 47 078,70 | 47 078,70 |
|  |  | 2022 | 23 693,90 | 23 693,90 |
|  |  | 2023 | 12 136,63 | 12 136,63 |
|  |  | 2024 | 11 348,55 | 11 348,55 |
| 2.1 | ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» | Всего | 2 171,33 | 2 171,33 |
|  |  | 2021 | 310,73 | 310,73 |
|  |  | 2022 | 620,20 | 620,20 |
|  |  | 2023 | 620,20 | 620,20 |
|  |  | 2024 | 620,20 | 620,20 |
| 2.2 | ВЦП «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» | Всего | 92 086,44 | 92 086,44 |
|  |  | 2021 | 46 767,96 | 46 767,96 |
|  |  | 2022 | 23 073,70 | 23 073,70 |
|  |  | 2023 | 11 516,43 | 11 516,43 |
|  |  | 2024 | 10 728,35 | 10 728,35 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 52 170,49 | 52 170,49 |
|  |  | 2021 | 12 934,80 | 12 934,80 |
|  |  | 2022 | 13 082,83 | 13 082,83 |
|  |  | 2023 | 13 076,43 | 13 076,43 |
|  |  | 2024 | 13 076,43 | 13 076,43» |

Приложение 6

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от 16.03.2022 № 421

| «Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 4292 | 3656 | 4450 | 4450 | 4450 |
|  | 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 | 1187 | 618 | 618 | 618 |
|  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 6. Доля населения дер.Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0»; |
| «Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Местный бюджет | 77 210,79 | 16 751,82 | 20 152,99 | 20 152,99 | 20 152,99 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 77 210,79 | 16 751,82 | 20 152,99 | 20 152,99 | 20 152,99» |

Приложение 7

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от 16.03.2022 № 421

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ница изме- рения |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  | Пери-одич- ность сбора данных | Метод сбора информа-ции | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично- дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь отремонтиро-ванных покрытий дорог | м2 | 5221 | 4292 | 3656 | 4450 | 4450 | 4450 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 2. | Площадь отремонтиро-ванных тротуаров нарастающим итогом | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 3. | Площадь | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Еже- | Отчет- | УВГТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | отремонтиро-ванных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  | квар-тально | ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | Администра-ции ЗАТО Северск |
| 4. | Объем ликвидирован-ных свалок мусора | м3 | 618 | 618 | 1187 | 618 | 618 | 618 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 5. | Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 6. | Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7. | Площадь мест массового посещения, благоустроен-ных с участием населения внегородских территорий ЗАТО Северск | м2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт асфальтобетон-ных покрытий дорог | м2 | 2821 | 2837 | 3656 | 2995 | 2995 | 2995 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 1.2 | Ремонт дорог с неусовершен-ствованным покрытием | м2 | 2400 | 1455 | 0 | 1455 | 1455 | 1455 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 1.3 | Ремонт тротуаров | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Северск |  |
| 1.4 | Ремонт дворовых территорий и проездов | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 1.5 | Количество обслуживаемых дорожных знаков | шт | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи- страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь обработанной территории против клещей | га | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 27,18 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 2.2 | Поддержание санитарного благополучия внутрикварталь-ных территорий | м2 | 315330 | 316670 | 316670 | 316670 | 316670 | 316670 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Северск |  |
| 2.3 | Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений | м2 | 75050 | 75050 | 75050 | 75050 | 75050 | 75050 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |

Приложение 8

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от 16.03.2022 № 421

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение

подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реа-ли- заци, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участники подпрог-раммы, участники мероприя-тия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-раль- ного бюд-жета (по согла-со- ванию (прог-ноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прог-ноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источ-ников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Содержание | Всего | 61 540,39 | 0,00 | 0,00 | 61 540,39 | 0,00 | УВГТ Админи- | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» | 2021 | 12 838,87 | 0,00 | 0,00 | 12 838,87 | 0,00 | страции ЗАТО Северск | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 3656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенст-вованным покрытием, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  | 2022 | 16 233,84 | 0,00 | 0,00 | 16 233,84 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 2995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенст-вованным покрытием, м2 | 1455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 | 16 233,84 | 0,00 | 0,00 | 16 233,84 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 2995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенст-вованным покрытием, м2 | 1455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  | 2024 | 16 233,84 | 0,00 | 0,00 | 16 233,84 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 2995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенст-вованным покрытием, м2 | 1455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, | 421 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |
| 2. | Задача 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Благоустрой-ство и повышение внешней привлекатель-ности внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 15 670,40 | 0,00 | 0,00 | 15 670,40 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 3 912,95 | 0,00 | 0,00 | 3 912,95 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутрикварталь-ных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2022 | 3 919,15 | 0,00 | 0,00 | 3 919,15 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутрикварталь- ных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 | 3 919,15 | 0,00 | 0,00 | 3 919,15 | 0,00 |  | 1. Площадь | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обработанной территории против клещей, га |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутрикварталь-ных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2024 | 3 919,15 | 0,00 | 0,00 | 3 919,15 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутрикварталь-ных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
| 3. | Задача 3 «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1 | Основное мероприятие. | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Админи- страции ЗАТО Северск | X | X |
|  | Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающи-ми на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструкту-ры в местах массового посещения, в т.ч.: | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий, ед | 0 |
| 3.1.1 | Ремонт мемориала Славы войнам Великой Отечественной войны | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнены работы по ремонту мест массового посещения, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнены работы по ремонту мест массового посещения, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнены работы по ремонту мест массового посещения, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнены работы по ремонту мест массового посещения, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 77 210,79 | 0,00 | 0,00 | 77 210,79 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 16 751,82 | 0,00 | 0,00 | 16 751,82 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 20 152,99 | 0,00 | 0,00 | 20 152,99 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 20 152,99 | 0,00 | 0,00 | 20 152,99 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 20 152,99 | 0,00 | 0,00 | 20 152,99 | 0,00 |  | X | X |

### Приложение 9

### к постановлению

### Администрации ЗАТО Северск

от 16.03.2022 № 421

### ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования

и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения»

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 2 | Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 | Содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и ресурсоснабжающим организациям в обеспечении бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения многоквартирных домов внегородских территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 76 | 73 | 99 | 99 | 99 |
|  | 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям, ед | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 2. Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее – ВЦП) | ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Местный бюджет | 76 085,12 | 34 570,94 | 21 805,60 | 10 248,33 | 9 460,25 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 18 172,66 | 12 507,76 | 1 888,30 | 1 888,30 | 1 888,30 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 10

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от 16.03.2022 № 421

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности
подпрограммы 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования 
и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» 
муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ница изме- рения |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  | Пери-одич- ность сбора данных | Метод сбора информа-ции | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели подпрограммы 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий ЗАТО Северск услугами теплоснабжения и водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | ед | 19 | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 2. | Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову | ед | 76 | 76 | 73 | 99 | 99 | 99 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 3. | Количество | ед | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | Еже- | Отчет- | УВГТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | многоквартир-ных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжа-ющим организациям |  |  |  |  |  |  |  | квар-тально | ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | Администра-ции ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота | проц | 25 | 25 | 29 | 36 | 36 | 36 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| Показатель задачи 2 «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество многоквартир-ных домов в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение | ед | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |
| 2.2 | Количество многоквартир- | ед | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Еже- | Отчет- | УВГТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ных домов по ул.Камышке в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | квар-тально | ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | Администра-ции ЗАТО Северск |
| 2.3 | Количество многоквартир-ных домов в пос.Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Еже-квар-тально | Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |

Приложение 11

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от 16.03.2022 № 421

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

«Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участ-ники под-прог-раммы, участ-ники мероп-риятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источни-ков (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории | Всего | 2 171,33 | 0,00 | 2 171,33 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Адми-нистра- ции ЗАТО Се- | X | X |
|  |  | 2021 | 310,73 | 0,00 | 310,73 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены | 29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  | верск | субсидии, от общего поголовья скота, проц |  |
|  |  | 2022 | 620,20 | 0,00 | 620,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 36 |
|  |  | 2023 | 620,20 | 0,00 | 620,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 36 |
|  |  | 2024 | 620,20 | 0,00 | 620,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 36 |
| 2. | Задача 2 «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Возмещение ресурсоснаб-жающим организациям затрат в связи с | Всего | 92 086,44 | 0,00 | 16 001,32 | 76 085,12 | 0,00 | УВГТ Адми-нистра-ции ЗАТО Се- | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» | 2021 | 46 767,96 | 0,00 | 12 197,02 | 34 570,94 | 0,00 | верск | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул.Камышке в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов в пос.Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 23 073,70 | 0,00 | 1 268,10 | 21 805,60 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | домов по ул.Камышке в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов в пос.Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 11 516,43 | 0,00 | 1 268,10 | 10 248,33 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул.Камышке в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов в пос.Орловка, в | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед |  |
|  |  | 2024 | 10 728,35 | 0,00 | 1 268,10 | 9 460,25 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул.Камышке в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов в пос.Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 94 257,78 | 0,00 | 18 172,66 | 76 085,12 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 47 078,70 | 0,00 | 12 507,76 | 34 570,94 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 23 693,90 | 0,00 | 1888,30 | 21 805,60 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 12 136,63 | 0,00 | 1888,30 | 10 248,33 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 11 348,55 | 0,00 | 1888,30 | 9 460,25 | 0,00 |  | X | X |

| ### Приложение 12 ### к постановлению ### Администрации ЗАТО Северск ### от 16.03.2022 № 421 Приложение 3 к муниципальной программе «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы. ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов |
| --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участ-ники Прог-раммы, участ-ники мероп-риятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | феде-раль-ного бюд-жета | област-ного бюд-жета | местного бюджета | вне-бюд- жет-ных исто-чни- ков |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали- зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 94 957,72 | 0,00 | 0,00 | 94 957,72 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 12 838,87 | 0,00 | 0,00 | 12 838,87 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 3656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствован-ным покрытием, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  | 2022 | 27 445,10 | 0,00 | 0,00 | 27 445,10 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 7000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствован-ным покрытием, м2 | 9244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 465 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 431 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 451 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 | 27 533,21 | 0,00 | 0,00 | 27 533,21 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 7000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствован-ным покрытием, м2 | 9244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 488 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 451 |
|  |  | 2024 | 27 140,54 | 0,00 | 0,00 | 27 140,54 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 7000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствован-ным покрытием, м2 | 9244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 603 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 451 |
| 2. | Задача 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Благоустрой-ство и повышение внешней привлекательнос- | Всего | 19 979,99 | 0,00 | 0,00 | 19 979,99 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 3 912,95 | 0,00 | 0,00 | 3 912,95 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ти внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2022 | 5 355,68 | 0,00 | 0,00 | 5 355,68 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2023 | 5 355,68 | 0,00 | 0,00 | 5 355,68 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 750500 |
|  |  | 2024 | 5 355,68 | 0,00 | 0,00 | 5 355,68 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
| 3. | Задача 3 «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Реализация проектов, предложенных гражданами, | Всего | 1 109,77 | 0,00 | 979,77 | 130,00 | 0,00 | УВГТ | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Админи-страции ЗАТО Северск | 1. Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | предложенных населением внегородских территорий, ед |  |
|  |  | 2022 | 1 109,77 | 0,00 | 979,77 | 130,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внего-родских территорий, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.1 | Ремонт мемориала Славы воинам Великой Отечественной войны | Всего | 1 109,77 | 0,00 | 979,77 | 130,00 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнены работы по ремонту мест массового посещения, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 1 109,77 | 0,00 | 979,77 | 130,00 | 0,00 |  | 1. Выполнены работы по ремонту мест массового посещения, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнены работы по ремонту мест массового посещения, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнены работы по ремонту мест массового посещения, проц | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 116 047,48 | 0,00 | 979,77 | 115 057,71 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 16 751,82 | 0,00 | 0,00 | 16751,82 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 3656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 1187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля населения дер.Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий, м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 33 910,55 | 0,00 | 979,77 | 32 920,78 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 16244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 465 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 431 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля населения дер.Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий, м2 | 1077,5 |
|  |  | 2023 | 32 888,89 | 0,00 | 0,00 | 32 888,89 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 16244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 953 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим | 1039 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итогом, м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля населения дер.Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 32 496,22 | 0,00 | 0,00 | 32 496,22 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 16244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 1223 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и | 1642 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | проездов нарастающим итогом, м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля населения дер.Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий, м2 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории | Всего | 2 171,33 | 0,00 | 2 171,33 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ЗАТО Северск» | 2021 | 310,73 | 0,00 | 310,73 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 29 |
|  |  | 2022 | 620,20 | 0,00 | 620,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 36 |
|  |  | 2023 | 620,20 | 0,00 | 620,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 36 |
|  |  | 2024 | 620,20 | 0,00 | 620,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 36 |
| 2. | Задача 2 «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ВЦП «Возмещение ресурсоснабжа-ющим | Всего | 135 223,08 | 0,00 | 16 001,32 | 119 221,76 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» | 2021 | 46 767,96 | 0,00 | 12197,02 | 34 570,94 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул.Камышке в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов в пос.Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 29 485,04 | 0,00 | 1 268,10 | 28 216,94 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул.Камышке в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов в пос.Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 29 485,04 | 0,00 | 1 268,10 | 28 216,94 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул.Камышке в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов в пос.Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 29 485,04 | 0,00 | 1 268,10 | 28 216,94 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 130 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул.Камышке в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов в пос.Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 137 394,42 | 0,00 | 18 172,66 | 119221,76 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 47 078,70 | 0,00 | 12 507,76 | 34 570,94 | 0,00 |  | 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты | 156 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ресурсоснабжающим организациям, ед |  |
|  |  | 2022 | 30 105,24 | 0,00 | 1 888,30 | 28 216,94 | 0,00 |  | 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям, ед | 156 |
|  |  | 2023 | 30 105,24 | 0,00 | 1 888,30 | 28 216,94 | 0,00 |  | 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию | 99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | поголовья скота из расчета на 1 голову, ед |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям, ед | 156 |
|  |  | 2024 | 30 105,24 | 0,00 | 1888,30 | 28 216,94 | 0,00 |  | 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям, ед | 156 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 52 436,80 | 0,00 | 3 269,15 | 49 167,65 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 12 934,80 | 0,00 | 820,20 | 12 114,60 | 0,00 |  | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 99 |
|  |  | 2022 | 13 178,17 | 0,00 | 820,20 | 12 357,97 | 0,00 |  | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 99 |
|  |  | 2023 | 13 247,40 | 0,00 | 820,20 | 12 427,20 | 0,00 |  | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 99 |
|  |  | 2024 | 13 076,43 | 0,00 | 808,55 | 12 267,88 | 0,00 |  | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 99 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 52 436,80 | 0,00 | 3 269,15 | 49 167,65 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 12 934,80 | 0,00 | 820,20 | 12 114,60 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 | 13 178,17 | 0,00 | 820,20 | 12 357,97 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 13 247,40 | 0,00 | 820,20 | 12 427,20 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2024 | 13 076,43 | 0,00 | 808,55 | 12 267,88 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 305 878,70 | 0,00 | 22 421,58 | 283 457,12 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 76 765,32 | 0,00 | 13 327,96 | 63 437,36 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, проц | 0,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тротуаров от их общей площади, проц |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования, ед | 113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением жилых многоквартир-ных домов, не имею-щих приборов учета, от общего количества многоквартирных домов, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 77 193,96 | 0,00 | 3 688,27 | 73 505,69 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированных дорог, не | 2,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствовавших нормативам ,от общей площади дорог, проц |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 6,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования, ед | 139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением жилых многоквартир- ных домов, не имею-щих приборов учета, от общего количества | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | многоквартирных домов, проц |  |
|  |  | 2023 | 76 241,53 | 0,00 | 2 708,50 | 73 533,03 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, проц | 2,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 6,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования, ед | 139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля обеспеченных теплоснабжением и | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | водоснабжением жилых многоквартир-ных домов, не имею-щих приборов учета тепла, от общего количества многоквартирных домов, проц |  |
|  |  | 2024 | 75 677,89 | 0,00 | 2 696,85 | 72 981,04 | 0,00 |  | 1. Доля отремонти-рованных дорог, не соответствовавших нормативам ,от общей площади дорог, проц | 2,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 3,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество оказанной государственной | 139 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | поддержки субъектам малых форм хозяйствования, ед |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением жилых многоквартир-ных домов, не имею-щих приборов учета, от общего количества многоквартирных домов, проц | 100 |