|  | Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_29.07.2022____№____1344___ |
| --- | --- |

| «Целевые показатели (индикаторы) результативно-сти Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (прогно- зный период) | 2024 год (прогно- зный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 27,3 | 33,9 | 33,9 | 37,9 | 42 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
|  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 39,4 | 44,5 | 51,17 | 55,44 | 56,19 | 57,56 | 57,9 | 58,24 |
|  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0»; |
|  | дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Объем финансирова-ния Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (прог-нозный период) | 2024 год (прог-нозный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 43 240,73 | 3 493,71 | 880,47 | 13 782,80 | 29 265,97 <*> | 13 086,08 <*> | 7 837,32 | 15 571,85 |
|  | Местный бюджет | 35 846,82 | 3 493,71 | 880,47 | 13 782,80 | 29 265,97 <*> | 5 692,17 <*> | 3 325,87 | 3 325,87 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 342 072,73 | 41 853,03 | 67 409,09 | 77 897,00 | 36 768,57 | 118 145,04 | 99 894,47 | 72 486,13 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 263 753,91 | 41 853,04 | 67 409,09 | 77 897,00 | 36 768,57 | 39 826,22 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 41 104,98 | 8 596,84 | 2 084,81 | 22 409,19 | 1 137,17 | 6 876,97 | 6 411,84 | 5 723,06 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 35 459,75 | 8 596,84 | 2 084,81 | 22 409,19 | 1 137,17 | 1 231,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 88,30 | 88,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 335 148,78 | 54 031,89 | 70 374,37 | 114 088,99 | 67 171,71 <*> | 46 750,12 <*> | 3 325,87 | 3 325,87» |