Приложение 10

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от_29.07.2022__№__1344____

| «1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: | Всего | 344 053,75 | 306 834,15 | 13 887,44 | 23 332,15 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 31 478,47 | 24 505,91 | 5 043,82 | 1 928,74 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 22 |
|  |  | 2019 | 70 224,17 | 67 409,09 | 2 084,81 | 730,27 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 51,22 |
|  |  | 2020 | 89 262,87 | 77 897,00 | 2 409,19 | 8 956,68 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 63,41 |
|  |  | 2021 | 40 464,47 | 36 768,57 | 1 137,17 | 2 558,73 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 70,73 |
|  |  | 2022 | 112 968,45 <*> | 100 253,58 | 3 212,45 | 9 502,42 <*> | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 80,49 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 92 304,08 | 82 003,01 | 2 747,32 | 7 553,75 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 87,8 |
|  |  | 2024 (прогноз- ный период) | 71 944,49 | 54 597,67 | 2 058,54 | 15 288,28 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 95,12»; |
| «1.1.19 | Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске | Всего | 44 685,19 | 37 157,96 | 1 257,46 | 6 269,76 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 22 685,19 | 20 384,96 | 630,46 | 1 669,76 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 22 344,68 <*> | 16 773,00 | 627,00 | 4 944,68 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 7 753,33 | 4 111,73 | 315,73 | 3 325,87 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2024 (прогноз- ный период) | 3 325,87 | 0,00 | 0,00 | 3 325,87 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1»; |
|  | «Итого по подпрограмме 2 | Всего | 348 636,30 | 307 120,89 | 13 946,17 | 27 569,24 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 33 286,14 | 24 792,65 | 5 102,55 | 3 390,94 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 65,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 32 |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 67 409,09 | 2 084,81 | 880,47 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц |  |
|  |  | 2020 | 91 736,05 | 77 897,00 | 2 409,19 | 11 429,86 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 81,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2021 | 40 615,97 | 36 768,57 | 1 137,17 | 2 710,23 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 82,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2022 | 112 968,45 <*> | 100 253,58 | 3 212,45 | 9 502,42 <*> | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 84,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 92 304,08 | 82 003,01 | 2 747,32 | 7 553,75 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 89,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц |  |
|  |  | 2024 (прогноз- ный период) | 71 944,49 | 54 597,67 | 2 058,54 | 15 288,28 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 93,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  | Итого по Программе | Всего | 426 506,74 | 342 072,73 | 41 104,98 | 43 240,73 | 88,30 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 54 031,88 | 41 853,03 | 8 596,84 | 3 493,71 | 88,30 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 33,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 44,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 67 409,09 | 2 084,81 | 880,47 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 33,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 51,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 114 088,99 | 77 897,00 | 22 409,19 | 13 782,80 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 37,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 55,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 |
|  |  | 2021 | 67 171,71 <*> | 36 768,57 | 1 137,17 | 29 265,97 <*> | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 56,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 138 108,09 <*> | 118 145,04 | 6 876,97 | 13 086,08 <*> | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 52,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 57,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 114 143,63 | 99 894,47 | 6 411,84 | 7 837,32 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 62,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 60,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2024 (прогноз- ный период) | 93 781,04 | 72 486,13 | 5 723,06 | 15 571,85 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 72,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 63,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0» |