Приложение 6

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от__29.07.2022___№___1344____

| «1.1 | Основное мероприятие. Благоустройст-во дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.: | Всего | 55 845,34 | 17 060,38 | 23 494,29 | 15 202,37 | 88,30 | УЖКХ ТиС | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 26 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 22 352,94 | 0,00 | 20 000,00 | 2 352,94 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 18 |
|  |  | 2021 | 26 555,74 <*> | 0,00 | 0,00 | 26 555,74 <*> | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 13 |
|  |  | 2022 | 3 114,54 | 0,00 | 0,00 | 3 114,54 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 4 |
|  |  | 2023 (прог- нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2024 (прог- нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0»; |
| «1.1.4 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 27 046,23 | 5 606,02 | 7 846,76 | 13 524,88 | 68,57 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 6 856,75 | 5 606,02 | 1 148,22 | 33,94 | 68,57 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 116 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 7 442,82 | 0,00 | 6 698,54 | 744,28 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 74 |
|  |  | 2021 | 17 090,42 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 090,42 <*> | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 129 |
|  |  | 2022 | 3 114,54 | 0,00 | 0,00 | 3 114,54 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 42 |
|  |  | 2023 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2024 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0»; |
|  | «Итого по подпрограмме 1 | Всего | 56 003,65 | 17 060,38 | 23 494,29 | 15 360,68 | 88,30 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 22 352,94 | 0,00 | 20 000,00 | 2 352,94 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 26 555,74 <*> | 0,00 | 0,00 | 26 555,74 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 3 114,54 | 0,00 | 0,00 | 3 114,54 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X» |