|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации ЗАТО Северск |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от__29.07.2022___№__1345____ |  |  |
| «2.1 |  | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, в т.ч.: | Всего | 258125,64 | 0,00 | 0,00 | 258125,64 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  |  | 2021 | 63 410,09 | 0,00 | 0,00 | 63 410,09 | 0,00 |  |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  |  | 2022 | 67709,09 | 0,00 | 0,00 | 67709,09 | 0,00 |  |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  |  | 2023 | 64 847,33 | 0,00 | 0,00 | 64 847,33 | 0,00 |  |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  |  | 2024 | 62 159,13 | 0,00 | 0,00 | 62 159,13 | 0,00 |  |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
| 2.1.1 |  | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Всего | 257873,08 | 0,00 | 0,00 | 257873,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  |  | 2021 | 63 259,95 | 0,00 | 0,00 | 63 259,95 | 0,00 |  |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 26 |
|  |  |  | 2022 | 67606,67 | 0,00 | 0,00 | 67606,67 | 0,00 |  |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 39 |
|  |  |  | 2023 | 64 847,33 | 0,00 | 0,00 | 64 847,33 | 0,00 |  |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 50 |
|  |  |  | 2024 | 62 159,13 | 0,00 | 0,00 | 62 159,13 | 0,00 |  |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 63»; |
| 2.1.2 |  | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства | Всего | 252,56 | 0,00 | 0,00 | 252,56 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 150,14 | 0,00 | 0,00 | 150,14 | 0,00 |  |  | 1.Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  |  | 2022 | 102,42 | 0,00 | 0,00 | 102,42 | 0,00 |  |  | 1.Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1.Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1.Количество подготовленных проектов, ед | 0» |
|  |  | «Итого по подпрограмме 3 | Всего | 258125,64 | 0,00 | 0,00 | 258125,64 | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  |  | 2021 | 63410,09 | 0,00 | 0,00 | 63410,09 | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  |  | 2022 | 67709,09 | 0,00 | 0,00 | 67709,09 | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  |  | 2023 | 64847,33 | 0,00 | 0,00 | 64 847,33 | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  |  | 2024 | 62 159,13 | 0,00 | 0,00 | 62 159,13 | 0,00 |  |  | X | X» |