|  | Приложение 8 |
| --- | --- |
|  | к постановлению |
|  | Администрации ЗАТО Северск |
|  | от__29.07.2022___№__1345____ |

| «2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустрой-ства, в т.ч.: | Всего | 455 589,19 | 0,00 | 0,00 | 455 589,19 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 63 410,09 | 0,00 | 0,00 | 63 410,09 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 130 102,42 | 0,00 | 0,00 | 130 102,42 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 132 076,68 | 0,00 | 0,00 | 132 076,68 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0»; |
| «2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройст-ва | Всего | 252,56 | 0,00 | 0,00 | 252,56 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 150,14 | 0,00 | 0,00 | 150,14 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 102,42 | 0,00 | 0,00 | 102,42 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 462 371,89 | 0,00 | 0,00 | 462 371,89 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 63 410,09 | 0,00 | 0,00 | 63 410,09 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 132 332,91 | 0,00 | 0,00 | 132 332,91 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 132 139,71 | 0,00 | 0,00 | 132 139,71 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 134 489,18 | 0,00 | 0,00 | 134 489,18 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 1»; |
| «1. | Задача 1 «Обеспечение деятельности УЖКХ ТиС» | Всего | 127 717,75 | 0,00 | 260,00 | 127 457,75 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 31 736,36 | 0,00 | 65,00 | 31 671,36 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 32 020,25 | 0,00 | 65,00 | 31 955,25 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 31 980,57 | 0,00 | 65,00 | 31 915,57 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 31 980,57 | 0,00 | 65,00 | 31 915,57 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100»; |
|  | «Итого по подпрограмме 4 | Всего | 127 717,75 | 0,00 | 260,00 | 127 457,75 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 31 736,36 | 0,00 | 65,00 | 31 671,36 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 32 020,25 | 0,00 | 65,00 | 31 955,25 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 31 980,57 | 0,00 | 65,00 | 31 915,57 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 31 980,57 | 0,00 | 65,00 | 31 915,57 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100»; |
|  | «Итого по Программе | Всего | 1 171 761,11 | 0,00 | 17 628,00 | 1 154 133,11 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 175 193,67 | 0,00 | 3 011,40 | 172 182,27 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 342 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 70 |
|  |  | 2022 | 326 534,50 | 0,00 | 4 872,20 | 321 662,30 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 70 |
|  |  | 2023 | 332 596,58 | 0,00 | 4 872,20 | 327 724,38 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 70 |
|  |  | 2024 | 337 436,36 | 0,00 | 4 872,20 | 332 564,16 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 70» |