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	«1.1

	Основное мероприя-тие. Строитель-ство и ремонт улично-дорожной сети, в т.ч.: 
	Всего
	267 974,19
	0,00
	214 017,52
	53 956,67
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	1 361,13
	0,00
	0,00
	1 361,13
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2022
	267 439,55 <*>
	0,00
	214 017,52
	53 422,03 <*>
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	2

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0»;

	«1.1.3
	Капиталь-ный ремонт автодороги ул.Предза-водская 10а (устройство водоотведе-ния)
	Всего
	826,49
	0,00
	0,00
	826,49
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	826,49
	0,00
	0,00
	826,49
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2022
	826,49 <*>
	0,00
	0,00
	826,49 <*>
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед

	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед

	0»;

	 «2.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.: 
	Всего
	686 667,00
	80 000,00
	367 590,00
	239 077,00
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяжен-ность автомо-бильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	4,2

	
	
	2022
	180 077,00
	0,00
	117 000,00
	63 077,00
	0,00
	
	1. Протяжен-ность автомо-бильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	
	
	2023
	173 245,00
	0,00
	110 245,00
	63 000,00
	0,00
	
	1. Протяжен-ность автомо-бильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	
	
	2024
	173 345,00
	0,00
	110 345,00
	63 000,00
	0,00
	
	1. Протяжен-ность автомо-бильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	 2.1.1
	Капиталь-ный ремонт и ремонт дорог и сооружений на них
	Всего
	686 667,00
	80 000,00
	367 590,00
	239 077,00
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяжен-ность автомо-бильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	4,2

	
	
	2022
	180 077,00
	0,00
	117 000,00
	63 077,00
	0,00
	
	1. Протяжен-ность автомо-бильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	
	
	2023
	173 245,00
	0,00
	110 245,00
	63 000,00
	0,00
	
	1. Протяжен-ность автомо-бильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	
	
	2024
	173 345,00
	0,00
	110 345,00
	63 000,00
	0,00
	
	1. Протяжен-ность автомо-бильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	
	Итого по подпрог-рамме 1
	Всего
	954 641,19
	80 000,00
	581 607,52
	293 033,67
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	161 361,13
	80 000,00
	30 000,00
	51 361,13
	0,00
	
	1. Протяженно-сть автомобиль-ных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км;тыс м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствую-щих нормативным требованиям, в
	77,06»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км;тыс м
	13,19

	
	
	2022
	447 516,55 <*>
	0,00
	331 017,52
	116 499,03 <*>
	0,00
	
	1. Протяженно-сть автомобиль-ных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км;тыс м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствую-щих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	79,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), 
км;тыс м
	18,19

	
	
	2023
	173 245,00
	0,00
	110 245,00
	63 000,00
	0,00
	
	1. Протяженно-сть автомобиль-ных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км;тыс м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствую-щих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	81,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км;тыс м
	23,19

	
	
	2024
	173 345,00
	0,00
	110 345,00
	63 000,00
	0,00
	
	1. Протяженно-сть автомобиль-ных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км;тыс м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствую-щих
	83,49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км;тыс м
	27,87»;

	 «3.1
	Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собствен-ности в соответствие требованиям норматив-ных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: 
	Всего
	132 891,37
	0,00
	0,00
	132 891,37
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	14 559,99
	0,00
	0,00
	14 559,99
	0,00
	
	1. Протяжен-ность нанесен-ной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизиро-ванных (реконструи-рованных) светофорных объектов, шт
	1

	
	
	2022
	61 141,67
	0,00
	0,00
	61 141,67
	0,00
	
	1. Протяжен-ность нанесен-ной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м
	559

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизиро-ванных (реконструи-рованных) светофорных объектов, шт
	14

	
	
	2023
	31 800,56
	0,00
	0,00
	31 800,56
	0,00
	
	1. Протяжен-ность нанесен-ной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м
	559

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизиро-ванных (реконструи-рованных) светофорных объектов, шт
	3

	
	
	2024
	25 389,15
	0,00
	0,00
	25 389,15
	0,00
	
	1. Протяжен-ность нанесен-ной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м
	559

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизиро-ванных (реконструи-рованных) светофорных объектов, шт
	2»;

	 «3.1.2
	Обустрой-ство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск искусствен-ными неровнос-тями
	Всего
	1 715,22
	0,00
	0,00
	1 715,22
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	470,18
	0,00
	0,00
	470,18
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	2

	
	
	2022
	988,72
	0,00
	0,00
	988,72
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	3

	
	
	2023
	256,32
	0,00
	0,00
	256,32
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	0»;

	«4.1
	ВЦП  «Организа-ция мероприя-тий по техничес-кому обслужива-нию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск»
	Всего
	8 615,51
	0,00
	0,00
	8 615,51
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1 837,60
	0,00
	0,00
	1 837,60
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6710

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяжен-ность обслужи-ваемых дорож-ных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяжен-ность обслужи-ваемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	278,6

	
	
	2022
	3 047,51
	0,00
	0,00
	3 047,51
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6710

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяжен-ность обслужи-ваемых дорож-ных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяжен-ность обслужи-ваемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	0

	
	
	2023
	1 865,20
	0,00
	0,00
	1 865,20
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6710

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяжен-ность обслужи-ваемых дорож-ных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяжен-ность обслужи-ваемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	0

	
	
	2024
	1 865,20
	0,00
	0,00
	1 865,20
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6710

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяжен-ность обслужи-ваемых дорож-ных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяжен-ность обслужи-ваемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	278,6

	 
	Итого по подпро-грамме 2
	Всего
	160 302,12
	0,00
	0,00
	160 302,12
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	16 446,81
	0,00
	0,00
	16 446,81
	0,00
	
	1. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0

	
	
	2022
	69 320,46
	0,00
	0,00
	69 320,46
	0,00
	
	1. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0

	
	
	2023
	38 928,76
	0,00
	0,00
	38 928,76
	0,00
	
	1. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0

	
	
	2024
	35 606,09
	0,00
	0,00
	35 606,09
	0,00
	
	1. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0»;

	 «3.1
	ВЦП  «Обеспече-ние контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспорт-ного обслужива-ния»
	Всего
	159 725,51
	0,00
	0,00
	159 725,51
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	39 114,52
	0,00
	0,00
	39 114,52
	0,00
	
	1.. Количество проведенных проверок для
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	18

	
	
	2022
	41 164,19
	0,00
	0,00
	41 164,19
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	18

	
	
	2023
	39 724,10
	0,00
	0,00
	39 724,10
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	
	
	2024
	39 722,70
	0,00
	0,00
	39 722,70
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	 
	Итого по подпрограм-ме 3
	Всего
	985 364,23
	0,00
	0,00
	985 364,23
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	232 973,40
	0,00
	0,00
	232 973,40
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц
	0,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100

	
	
	2022
	242 121,02
	0,00
	0,00
	242 121,02
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц
	0,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2
	2,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100

	
	
	2023
	260 014,60
	0,00
	0,00
	260 014,60
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц
	0,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100

	
	
	2024
	250 255,21
	0,00
	0,00
	250 255,21
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц
	0,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2
	0»

	«1
	Задача 1 «Организа-ция деятель-ности Управления капиталь-ного строитель-ства Адми-нистрации ЗАТО Северск» подпро -граммы 5
	Всего
	102 125,84
	0,00
	0,00
	102 125,84
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	25 645,95
	0,00
	0,00
	25 645,95
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98

	
	
	2022
	25 608,76
	0,00
	0,00
	25 608,76
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98

	
	
	2023
	25 480,09
	0,00
	0,00
	25 480,09
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98

	
	
	2024
	25 391,04
	0,00
	0,00
	25 391,04
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98»:

	 
	Итого по подпрограм-ме 5
	Всего
	102 125,84
	0,00
	0,00
	102 125,84
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	25 645,95
	0,00
	0,00
	25 645,95
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2022
	25 608,76
	0,00
	0,00
	25 608,76
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2023
	25 480,09
	0,00
	0,00
	25 480,09
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2024
	25 391,04
	0,00
	0,00
	25 391,04
	0,00
	
	Х
	Х

	 
	Итого по Программе
	Всего
	1 568 055,14
	80 000,00
	147 000,00
	1 340 580,14
	0,00
	 
	Х
	Х»

	
	
	2021
	481 200,57
	80 000,00
	30 000,00
	371 200,57
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	22,94

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	0,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным траспортом, тыс чел
	11400

	
	
	2022
	461 910,68 <*>
	0,00
	117 000,00
	344 435,68 <*>
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	20,77

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	1,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным траспортом, тыс чел
	11400

	
	
	2023
	304 371,77
	0,00
	0,00
	304 371,77
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	18,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	1,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным траспортом, тыс чел
	11400

	
	
	2024
	321 398,61
	0,00
	0,00
	321 398,61
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	16,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	1,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным траспортом, тыс чел
	11400»
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