ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы

«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск на 2021-2024 годы»

за 2021 год

I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 2021 год муниципальной программой «Повышение энергоэффективности 
в ЗАТО Северск на 2021-2024 годы» предусмотрено финансирование в объеме 46,7 млн.руб. Реализовано мероприятий на сумму 45,1 млн. руб., что составило 96,5% от плановых значений, в т.ч. 38,9 млн. руб. за счет местного бюджета, 5,2 млн. руб. за счет областного бюджета, 1 млн. руб. за счет внебюджетных средств.

1. В рамках подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности 
в муниципальном и жилищном секторе» реализовывались следующие мероприятия:

- «Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск», приборами учета оборудованы 208 муниципальных квартир;

- «Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД», установлены (заменены) 54 терморегулятора за счет внебюджетных средств;

- «Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления», произведено возмещение средств АО «СВК» и АО «РИР» 
на сумму 1,3 млн. руб.

Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы 1 составили 3,16 млн. руб. при плановых назначениях 3,28 млн. руб. Освоение средств – 96,5%. Неполное освоение средств за счет мероприятия 2.1.3 «Оплата расходов на коммунальные услуги 
в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления».

2. В рамках подпрограммы «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» предусмотрены следующие мероприятия:

- «Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск», проведены проектно-изыскательные работы на сумму 6,6 млн. руб.,

- «Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, 
в том числе с обследованием и разработкой проектов», реализованы проекты по сооружению нормативного освещения на трех пешеходных переходах по ул.Ленина, 90, ул.Сведлова, 17 
и у входа в природный парк по ул.Свердлова. Объекты введены в эксплуатацию, результат 
от реализации мероприятия положительный.

- ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск», организована работа по муниципальным контрактам и договорам на поставку электроэнергии и содержание объектов уличного освещения и объектов благоустройства 
на сумму 35 млн. руб. при плановых значениях 36,5 млн.руб. Освоение средств – 95,9 %. Неполное освоение средств связано с экономией по оплате электроэнергии.

Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы 2 составили 41,9 млн. руб. при плановых назначениях 43,4 млн. руб. Освоение средств – 96,5%.

Сводная информация об итогах реализации Программы за 2021 год представлена в таблице:

| Наименование источников | Потреб-ность на 2021 (отчетный год) | План с учетом утвержденного бюджетом на 2021 (отчетный год) | Передано бюджетных ассигнований за отчетный период | Фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 46 746 020 | 46 746 020 | 46 724 696 | 45 102 049,93 | 96,5 |
| областной бюджет | ### 5 229 600 | ### 5 229 600 | ### 5 229 600 | ### 5 217 634,18 | ### 99,8 |
| местный бюджет | 40 516 420 | 40 516 420 | 40 516 420 | 38 905 739,75 | 96 |
| внебюджетные средства | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 002 676 | 100,2 |

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В отчетном периоде основными исполнителями мероприятий программы являлись Управление образования, УЖКХ ТиС, УИО и УКС. Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по получателям бюджетных средств 
за 2021 год:

| Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей) |  |  | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем бюджетных ассигнований план 2021 год (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| Всего, в том числе: | 45 746,02 | 45 746,02 | 44 123,37 | 96,5 |
| УЖКХ ТиС | 39 078,16 | 39 078,16 | 37 470,77 | 95,9 |
| УКС | ### 6 667,86 | ### 6 667,86 | ### 6 652,60 | ### 99,8 |
| УИО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление Культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ 
 ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках программы реализовывались следующие основные мероприятия:

1) Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ.

Комплекс мероприятий реализовывался без финансирования.

2) Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе:

Показатель конечного результата данного основного мероприятия «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м» который планировался на уровне 0,061 тыс.т.усл.топл./кв.м, фактически за отчетный период составил 0,061 тыс.т.усл.топл./кв.м. Результаты сравнения показателя с предыдущим периодом свидетельствуют о повышении энергоэффективности в жилищном секторе.

3) Организация строительства газораспределительных сетей.

Проведены проектно-изыскательные работы в рамках мероприятия «Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск».

4) Модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска.

Показатель результативности мероприятия «Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов», планировался 3 ед. пешеходных переходов с улучшенным освещением. Фактически за 2021 год установлено освещение на 3 пешеходных переходах.

5) ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства 
ЗАТО Северск».

Показатели результативности ВЦП «Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения», «Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск», «Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск», «Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства» планировались 
на уровне 100%. Фактически за отчетный период данные показатели составили 100%, 
что свидетельствует о стабильном и надежном содержании уличного освещения.

IV. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЧИНАХ 
НЕВЫПОЛНЕНИЯ И (ИЛИ) НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Все мероприятия, на которые было выделено финансирование, выполнены.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНЫХ СПОСОБАХ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЦЕЛЕЙ ЛИБО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

За 2021 год программа показала свою эффективность, таким образом, для достижения поставленных целевых показателей предлагается:

1. Управлению капитального строительства совместно с УЖКХ ТиС продолжить работу по привлечению средств областного бюджета и внебюджетных источников 
для реализации мероприятий основного мероприятия «Организация строительства газораспределительных сетей».

2. УЖКХ ТиС активизировать работу управляющих компаний по реализации энергосберегающих мероприятий на общем имуществе собственников МКД

VI. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ 
ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ (ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ИХ ОБОСНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ)

В основном мероприятии «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе» подпрограммы 1 название мероприятия 2.1.1 «Внесение платы за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» изменено на «Внесение платы за установку общедомовых приборов учета 
и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» для того чтобы расширить диапазон мероприятия, помимо установки индивидуальных приборов учета, необходима также установка общедомовых.

Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе» подпрограммы 1 дополнено мероприятием «Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления».

В связи с тем, что не на все мероприятия средства выделялись в полном объеме, потребность в финансировании на 2021 год приравнена к утвержденному финансированию, 
а оставшаяся часть потребности разнесена на последующие годы. Объем финансирования 
на 2021 год приведен в соответствие к утвержденному бюджету ЗАТО Северск на 2021 год по состоянию на 31.12.2021. Объем финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов приведен в соответствие решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Изменения в ассигнованиях представлены в таблице:

| Наимено-вание | Объем финансирования Программы, всего |  | Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» |  | Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребность, тыс.руб. | Утверждено, тыс.руб. | Потребность, тыс.руб. | Утверждено, тыс.руб. | Потребность, тыс.руб. | Утверждено, тыс.руб. |
| Действующая редакция 2021 год | 357 939,55 | 38 514,77 | 3 741,28 | 1 368,71 | 354 198,27 | 37 146,06 |
| Уточненная редакция 2021 год | 46 746,02 | 46 746,02 | 3 284,22 | 3 284,22 | 43 461,80 | 43 461,80 |
| Действующая редакция 2022 год | 54 855,27 | 16 210,82 | 3 361,51 | 1 368,71 | 51 493,76 | 14 842,11 |
| Уточненная редакция 2022 год | 152 863,40 | 125 584,19 | 4 808,75 | 1 907,31 | 148 054,65 | 123 676,88 |
| Действующая редакция 2023 год | 55 687,74 | 16 343,93 | 3 365,98 | 1 368,71 | 52 321,76 | 14 975,22 |
| Уточненная редакция 2023 год | 147 716,21 | 33 744,91 | 4 862,47 | 1 300,00 | 142 853,74 | 32 444,91 |
| Действующая редакция 2024 год | 56 418,74 | 1 000,00 | 3 307,98 | 1 000,00 | 53 110,76 | 0,00 |
| Уточненная редакция 2024 год | 147 818,28 | 33 744,91 | 4 175,54 | 1 300,00 | 143 642,74 | 32 444,91 |

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАТО СЕВЕРСК, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 проведена оценка эффективности реализации программы и подпрограмм.

Оценка проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач; оценки эффективности использования средств.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности ЗАТО Северск».

1) Степень освоения средств СОС = 0,97 – по шкале оценки эффективности использования средств программа характеризуется полным освоением.

2) Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы СДМП = 1,00 – по шкале оценки степени достижения целей и решения задач программа характеризуется высокой эффективностью.

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
в отчетном году в соответствии с оценкой эффективности муниципальной программы (подпрограммы) по пятибалльной шкале оценка – 5 (высокая эффективность).

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»

1) Степень освоения средств СОС = 0,97 – по шкале оценки эффективности использования средств подпрограмма характеризуется неполным освоением.

2) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы СДПП = 1,00 – по шкале оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмма характеризуется высокой эффективностью.

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
в отчетном году в соответствии с оценкой эффективности муниципальной программы (подпрограммы) по пятибалльной шкале оценка – 5 (высокая эффективность).

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»

1) Степень освоения средств СОС = 0,97 – по шкале оценки эффективности использования средств подпрограмма характеризуется полным освоением.

2) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы СДПП = 1,00 – по шкале оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмма характеризуется высокой эффективностью.

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
в отчетном году в соответствии с оценкой эффективности муниципальной программы (подпрограммы) по пятибалльной шкале оценка – 5 (высокая эффективность).

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
«Повышение энергоэффективности ЗАТО Северск» за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего | квт.ч | 875,18 | 878 | 862,1 | 1,00 |  |
| 2. | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади | гигакал | 0,26 | 0,273 | 0,258 | 1,00 |  |
| 3. | Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего | м3 | 18,94 | 18,48 | 18,36 | 1,00 |  |
| 4. | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего | м3 | 35,96 | 36,23 | 35,99 | 1,00 |  |
| 5. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения | квт.ч | 105,2 | 108,9 | 83,8 | 1,00 |  |
| 6. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади | гигакал | 0,208 | 0,251 | 0,229 | 1,00 |  |
| 7. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения | м3 | 0,86 | 1,77 | 0,95 | 1,00 | Плановый показатель не откорректирован |
| 8. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения | м3 | 1,52 | 1,79 | 1,60 | 1,00 |  |
| Коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Показатели задачи 1 «Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторах с использованием энергосберегающих приборов и технологий» муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 71,4 | 49,6 | 74,3 | 1,00 | Плановый показатель не откорректирован |
| 1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 81,2 | 83 | 77,8 | 0,94 | Отсутствует техническая возможность установки ОДПУ |
| 1.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 46,2 | 39 | 44,9 | 1,00 |  |
| 1.5 | Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды | проц | 78,8 | 79,1 | 79,07 | 1,00 |  |
| 1.6 | Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды | проц | 78,8 | 78,7 | 78,7 | 1,00 |  |
| 1.7 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | проц | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 6,94 | Х |
| Показатели задачи 2 «Повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами» муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения) | проц | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 1,00 |  |
| 2.2 | Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии | ед | 58 | 58 | 58 | 1,00 |  |
| 2.3 | Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов | км; тыс м | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 3,00 | Х |
| Коэффициент достижения показателей решения задач муниципальной программы |  |  |  |  |  | 0,99 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СДМП) |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |

Приложение 2

# СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
результативности подпрограммы «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» 
муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Целевые показатели подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 71,4 | 49,6 | 74,3 | 1,00 |  |
| 1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 81,2 | 83 | 77,8 | 0,94 | Отсутствует техническая возможность установки ОДПУ |
| 1.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 46,2 | 39 | 44,9 | 1,00 |  |
| 1.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | проц | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 1.6 | Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды | проц | 78,8 | 79,1 | 79,07 | 1,00 |  |
| 1.7 | Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды | проц | 78,8 | 78,7 | 78,7 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | 6,94 | Х |
| II. | Целевые показатели задачи 1 «Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м | тыс т усл топл | 0,058 | 0,057 | 0,057 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| III. | Целевые показатели задачи 2 «Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м | тыс т усл топл | 0,062 | 0,061 | 0,061 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |

Приложение 3

# СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
результативности подпрограммы «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» муниципальной программы
«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Целевые показатели подпрограммы 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения) | проц | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 1,00 |  |
| 1.2 | Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии | ед | 58 | 58 | 58 | 1,00 |  |
| 1.3 | Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов | км; тыс м | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы |  |  |  |  |  | 3,00 | Х |
| II. | Целевые показатели задачи 1 «Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения) | ед | 225 | 225 | 225 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| III. | Целевые показатели задачи 2 «Улучшение качества освещения пешеходных переходов г.Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | квт.ч | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |

Приложение 4

# ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» за 2021 год

| № пп | Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | Степень освоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе», всего, в т.ч.: | 3 284,22 | 3 169,47 | 0,97 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.: | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.: | 3 284,21 | 3 169,47 | 0,97 |
| 1.2.1 | Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | 861,30 | 854,75 | 0,99 |
| 1.2.2 | Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД | 1 000,00 | 1 002,6 | 1,00 |
| 1.2.3 | Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления | 1 422,91 | 1 312,04 | 0,92 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск», всего, в т.ч.: | ### 43 461,80 | ### 41 956,57 | ### 0,97 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей, в т.ч.: | ### 6 667,86 | ### 6 652,60 | ### 0,99 |
| 2.1.1 | Строительство сетей газоснабжения пос.Самусь, II очередь | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск | ### 6 667,86 | ### 6 652,60 | ### 0,99 |
| 2.1.3 | Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска, в т.ч.: | ### 216,42 | ### 216,42 | ### 1,00 |
| 2.2.1 | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов | ### 216,42 | ### 216,42 | ### 1,00 |
| 2.2.2 | Архитектурное освещение зданий и сооружений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» | ### 36 577,52 | ### 35 087,55 | ### 0,95 |
|  | Итого по муниципальной программе «Повышение энергоэфективности в ЗАТО Северск» | 46 746,02 | 45 124,049 | 0,97 |

Приложение 5

# СВЕДЕНИЯ
об оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограмм) | СДМП (СДПП) | СОС | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» | 1,00 | 0,97 | Высокая эффективность (оценка – 5). |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» | 1,00 | 0,97 | Высокая эффективность (оценка – 5). |
|  | Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» | 1,00 | 0,97 | Высокая эффективность (оценка – 5). |