ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБеспеЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН зато сЕВЕРСК» на 2021 - 2024 годы в разрезе программных мероприятий за 2021 год

I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 2020 год муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы предусмотрено 21,9 млн.руб. Реализовано мероприятий на сумму 20,6 млн.руб., что составило 94,1%.

1. В рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» реализовывались следующие мероприятия:

1) Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области.

В 2021году было запланировано освоение средств на сумму  1 344,75 тыс. руб. Освоено 369,42 тыс. руб., что составляет 27,5%.  Причиной не освоения средств является не завершение строительства дома, в котором планировалось приобрести квартиры.

2) Оплата расходов по договорам пожизненной ренты. В 2021 году было запланировано освоение средств на сумму  1 295,78 тыс. руб. Освоено 1 214,87 тыс. руб., что составляет 94%.

3) Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск.

В 2021 году было запланировано освоение средств на сумму  600,0 тыс. руб. Освоено 600,0 тыс. руб., что составляет 100%.

2. В рамках подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» было выполнено:

1) ВЦП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск».

В 2021 году было запланировано освоение средств на сумму  3 544,51 тыс. руб. Освоено 3 463,86 тыс. руб., что составляет 98%. Отремонтировано 1 017,34 кв.м. муниципального жилищного фонда.

2) ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Северск».

В рамках данной ВЦП было запланировано возмещение управляющим и ресурсоснабжающим организациям за пустующие муниципальные жилые помещения ЗАТО Северск и затраты на выполнение работ по очистке пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск Томской области, для их последующего ремонта.

Запланировано освоение средств на сумму  3 918,17 тыс. руб. Освоено 3 730,60 тыс. руб., что составляет 95,2%.

3)  ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области».

В 2021 году  рамках данной ВЦП все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме. Запланировано освоение средств на сумму  637,70 тыс. руб. Освоено 637,44 тыс. руб., что составляет 100%.

4) ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности ТСЖ в ЗАТО Северск».

Запланировано освоение средств на сумму  1,88 тыс. руб. Освоено 0 тыс. руб.

5) ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда.

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения были внесены в полном объеме в сумме 10 384,61 тыс. руб.

Администрация ЗАТО Северск перед Фондом «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» за 2021 год по взносам на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения задолженности не имеет.

6) Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах.

В 2021 году было запланировано освоение средств на сумму  50,21 тыс. руб. Освоено 50,21 тыс. руб., что составляет 100%. Изготовлено поручней и пандусов в 2-х многоквартирных домах.

3. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2021 год представлена в таблице:

| Источники финансиро-вания | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | % реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потребность на 2020год | план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2020 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| Всего, в том числе за счет средств: | 21 912,77 | 21 912,77 | 21 912,77 | 20 585,84 | 93,94 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 896,50 | 896,50 | 896,50 | 246,28 | 27,47 |
| местного бюджета | 21 016,27 | 21 016,27 | 21 016,27 | 20 339,56 | 96,78 |

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В отчетном периоде основными исполнителями мероприятий программы являлись Управление капитального строительства, УЖКХ ТиС. Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по получателям бюджетных средств за 2021 год:

| Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы, (тыс. рублей) |  |  | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем бюджетных ассигнований план 2020 | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| Всего, в том числе: | 21 912,77 | 21 912,77 | 20 585,84 | 93,94 |
| УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЖКХ ТиС | 21 912,77 | 21 912,77 | 20 585,84 | 93,94 |

Почти все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства эффективно использованы.

В приложение представлен отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы» за 2021 год.

III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. В рамках подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» реализовывались следующие мероприятия:

1) Произведены выплаты 2-м семьям в рамках реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории ЗАТО Северск.

Средства на сумму  1 344,75 тыс. руб. в рамках реализация проекта не освоены в полном объеме в связи с тем, что многоквартирный дом, в котором планировалось приобрести квартиры, не был сдан в эксплуатацию.

Освоено средств 27,47 %.

2) В рамках основного мероприятия «Оплата расходов по договорам пожизненной ренты» заключено 6 договоров.

Освоено средств 95,76 %.

3) В рамках ВЦП «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» обследовано 4 многоквартирных дома..

Освоено средств 100%.

2. В рамках подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» было выполнено:

1) ВЦП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск».

На выполнение работ по ремонту муниципального жилого фонда было заключено 3 муниципальный контракт и 4 договора на общую сумму 3 463,86 тыс. руб. Отремонтировано 26 жилых помещений. Общая площадь отремонтированного муниципального жилого фонда составила 1 017,34 кв.м.

Освоено средств 97,72 %.

2) ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Северск».

Управляющим и Ресурсоснабжающим организациям были возмещены затраты за  содержание и ремонт пустующих муниципальных жилых помещений за 2019 – 2021 годы на сумму 3 460,61 тыс.руб.

Освоено средств

Выполнены работы по очистке 21 пустующего жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Северск Томской области, для их последующего ремонта на сумму 269,99 тыс.руб.

Всего освоено средств 95,2 %.

3)  ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области».

В рамках данной ВЦП было заключено соглашение о предоставлении субсидий на осуществление территориального общественного самоуправления на территории ЗАТО Северск на общую сумму 637,44 тыс. руб. (что составляет 99,96 % от утвержденного финансирования), в рамках соглашения Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково»  ЗАТО Северск Томской области организовал и провел 12 мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС,.

Освоено средств 99,96 %.

4) ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности ТСЖ в ЗАТО Северск».

В 2021 запланированные средства в размере 1,88 тыс.руб. не освоены.

5) ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда.

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
за муниципальные жилые помещения были внесены в полном объеме в сумме 10 384,61 тыс. руб.

Администрация ЗАТО Северск перед Фондом «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» за 2021 год по взносам на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения задолженности не имеет.

6) Основное мероприятие «Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах».

В 2021 выполнены работы по устройству пандусов и поручней в 2 многоквартирных домах.

Освоено 50,21 тыс. руб., что составляет 100%.

IV. ИНФОРМАЦИЯ  О ПРИЧИНАХ

НЕВЫПОЛНЕНИЯ И (ИЛИ) НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Отклонений по программе не было.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНЫХ СПОСОБАХ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЦЕЛЕЙ ЛИБО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Предложения по внесению изменений в источники финансирования представлены в проекте постановления Администрации ЗАТО Северск о внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы.

VI. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ

ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ (ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ИХ ОБОСНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ)

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2021 №  261 были внесены изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы.

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАТО СЕВЕРСК, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 проведена оценка эффективности реализации программы и подпрограмм.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы

Оценка проводится на основе: оценки степени достижения целей и решения задач; оценки эффективности использования средств.

1) Степень достижения Сдп = 0,99 по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой эффективностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы представлены в приложении.

2) Степень освоения средств Сос = 0,94 по шкале оценки эффективности использования средств муниципальной программы: программа характеризуется неполным освоением средств. Информация о финансировании реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы представлена в приложении.

3) Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале – эффективная (оценка - 4).

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда ЗАТО Северск»

1) Степень достижения Сдп = 0,83 по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется эффективной. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в приложении.

2) Степень освоения средств Сос = 0,67 по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется значительным неосвоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале – низкая эффективность (оценка – 2).

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой эффективностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении.

2) Степень освоения средств Сос = 0,99 по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: подпрограмма характеризуется полным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка - 5).

Приложение: на 18 л. в 1 экз.