Приложение 2

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _26.12.2022___№ __2429___

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Пе-ри-одич- ность сбора дан-ных | Метод сбора информации | Ответст-венный за сбор данных по показа-телю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (прог-ноз-ный пери-од) | 2024 год (прог-ноз-ный пери-од) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом | проц | 19,5 | 27,3 | 33,9 | 33,9 | 37,9 | 42 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом | проц | 38 | 39,4 | 44,5 | 51,17 | 55,44 | 56,19 | 57,54 | 57,6 | 57,67 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню | проц | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года | ед | 15 | 30 | 26 | 0 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Площадь отремонтированных дворовых проездов | тыс м2 | 0 | 17,65 | 12 | 0 | 11,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием | ед | 9 | 15 | 22 | 0 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом | га | 28,7 | 37,4 | 65,2 | 75 | 81,2 | 82,33 | 84,3 | 84,4 | 84,5 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.3 | Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании | проц | 0 | 0 | 32 | 35 | 30 | 30 | 31,3 | 30 | 30 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |