| Приложение 10 |  |
| --- | --- |
| к постановлению |  |
| Администрации ЗАТО Северск |  |
| от __21.02.2023___№__258-па__ |  |

СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска»
 муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения |  |  |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора инфор-мации | Ответст-венный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз-ный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО | м3 | 3400 | 3400 | 6040 | 6326 | 2800 | 2800 | 2800 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Площадь отремонтирован-ного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов | м2 | 500 | 500 | 4900 | 3200 | 500 | 500 | 500 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО | т | 850 | 850 | 1510 | 1581,5 | 800 | 800 | 800 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год) | ед | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Количество отремонтирован-ных объектов благоустройства | ед | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска | га | 158,2 | 160 | 138,1 | 149,1 | 138,1 | 0 | 0 | Ежеквар-тально в весенне-летний период | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Количество отловленных животных без владельцев | ед | 900 | 900 | 251 | 45 | 750 | 700 | 650 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| 2.3 | Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг | сут; дн | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ежеквар-тально в весенне-осенний период | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |