ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету реализации муниципальной программы

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории, ЗАТО Северск»

за 2022 год

- ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В 2022 году на реализацию муниципальной программой «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории, ЗАТО Северск», утвержденной Постановлением Администрации, ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории, ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы» (далее – муниципальная программа) предусмотрено 521413,02 тыс. рублей. Реализовано мероприятий на сумму 517461,10 тыс. рублей, что составило 99%.

Отчет о реализации муниципальной программы представлен в приложении 3,12, отчет об использовании бюджетных ассигнований - в разделе 3.

1. В рамках подпрограммы 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» потребность на 2022 год составляла 182399,84 тыс. рублей. Мероприятия реализованы на сумму 181573,34 тыс. рублей (99,48%).

Мероприятия реализовывались в рамках двух основных мероприятий, описанных                              в приложении 4.

После реализации данных мероприятий цель и задача, поставленные подпрограммой выполнены, плановые показатели результативности достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной подпрограммы указаны в приложении 7.

### 2. В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории, ЗАТО Северск»» Работы выполнялись в рамках трех основных мероприятий и одной ведомственной целевой программы.

### Выполнение работ в рамках трех основных мероприятий указано в разделе 3.

В рамках ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории, ЗАТО Северск» МБЭУ Администрации, ЗАТО Северск осуществляет работы по техническому обслуживанию и текущему содержанию следующих технических средств организации дорожного движения:

1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт.	55

2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт.	6986

3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м	5771

4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м	10618,8

5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт.	279

6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2	278,6.

На указанную ВЦП предусмотрено в 2022 году 15 109,72 тыс. руб., лимиты бюджетных средств освоены в полном объеме (15107,37).

Итого по подпрограмме 2 запланировано 15 109,72тыс.руб из них УЖКХ ТиС-13717,50 тыс.руб., УВГТ-1343,00 тыс. руб., Управление образования-49,22 тыс. руб. Израсходовано УЖКХ ТиС-13340,21 тыс. руб., УВГТ-2568,84 тыс. руб., Управление образования-49,22 тыс. руб. Результативность исполнения плановых показателей 100 %.

3. В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г. Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» работы выполнялись по двум ведомственным целевым программам и одному основному мероприятию.

а) ВЦП «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северск».

Финансирование данной ведомственной целевой программы осуществлялось 
за счет средств местного бюджета.

Из 240 953,35тыс. рублей плановых назначений освоено 240 882,22тыс. рублей, 
что составило 100 %.

Все запланированные мероприятия выполнены. Мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- текущий ремонт дорожного покрытия. На выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети из местного бюджета было выделено 
22,4 млн. рублей. Финансы освоены в полном объеме. Текущий ремонт дорожного покрытия выполнен на площади 9,8 тыс. кв. метров.

- текущее содержание улично-дорожной сети. Выполнялось двумя предприятиями: 
МБЭУ ЗАТО Северск (улично-дорожная сеть города) в рамках Муниципального задания 
и ООО УАТ СХК (дорожная сеть промышленной зоны) в рамках заключенного муниципального контракта;

- содержание внутриквартальных территорий выполняется по 12 муниципальным контрактам;

- содержание и благоустройство территории городского кладбища;

- содержание и ремонт ливневой канализации.

б) ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания».

В рамках данной ведомственной целевой программы финансировались затраты 
на содержание Муниципального казенного учреждения «Технический центр», осуществляющего контрольные функции при выполнения всего комплекса работ по благоустройству. Плановые назначения составляли 46 629,84тыс. рублей, фактическое освоение –43 536,31тыс. рублей (99%). Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены. Результативность исполнения плановых показателей 99 %

4. Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения в границах, ЗАТО Северск».

В рамках одного основного мероприятий и одной ведомственной целевой программы было выполнено следующее:

а) ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» -запланировано 11 260,69 тыс.руб. Израсходовано 8 738,8 тыс. руб. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам, ЗАТО Северск 916744км; тыс. м Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, 11400 тыс. чел. Неполное освоение средств вызвано тем , что перевозчиками были допущены срывы рейсов. По действующим контрактам сорванные рейсы не оплачиваются.

б) Основное мероприятие: Устройство и ремонт остановок общественного транспорта.

В рамках основного мероприятия МБЭУ Администрации, ЗАТО Северск осуществляет устройство и ремонт остановок общественного транспорта: запланировано 566,52 тыс.руб., израсходовано 566,51 тыс. руб. Итого по подпрограмме 4 запланировано 11 827,21 тыс.руб., израсходовано 9 305,32 тыс. руб.

Таким образом, цель и задача, поставленные подпрограммой, выполнены. Результативность исполнения плановых показателей 79%. Результативность достижения целевых показателей высокая.

5. В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности УКС, а Администрации, ЗАТО Северск. Отчет о реализации мероприятий обеспечивающей подпрограммы представлен в приложении 3.

Плановый объем финансирования обеспечивающей подпрограммы составлял 
27 493,06 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 27 056,53 тыс. рублей (98 %).

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности обеспечивающей подпрограммы указаны в приложении 11. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

6. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2022 год представлена
в таблице 1

Таблица 1

| Наименование источников | потребность на 2022 (отчетный год), тыс. рублей | план с учетом утвержденного бюджетом на 2022(отчетный год тыс. рублей) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период |  | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период | % реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе за счет средств: | 521 413,02 | 521 413,02 | 521 413 020 | 517461,99 |  | 99,2 |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |
| областного бюджета | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 |  | 100,00 |
| местного бюджета | 404 413,02 | 404 413,02 | 0,00 | 400 461,10 |  | 99 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | Х |
| УЖКХ | 309 728,38 | 309 728,38 | 0,00 | 307 039,81 |  | 99,60 |
| УКС | 27 493,06 | 27 493,06 | 0,00 | 27 056,53 |  | 98,4 |
| УО | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 |  | 100,00 |
| УВГТ | 1 742,52 | 1 742,52 | 0,00 | 1 742,19 |  | 100,00 |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Оценка эффективности Программы определена в соответствии с постановлением Администрации, ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, ЗАТО Северск» путем сопоставления:

1) фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы (подпрограммы) (приложение № 11) и входящих в нее подпрограмм приложения 5-10;

2) фактических и плановых объемов финансирования за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ (приложение 12).

Оценка эффективности отражены в приложении 11.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы, рассчитанная 
в соответствии с вышеуказанной методикой равна 1, степень освоения средств – 99,57%.

В соответствии со шкалой оценки степени достижения цели, такие показатели говорят 
о том, что использование финансовых средств по программе имеет высокую эффективность.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1 равна 1, степень освоения средств – 64,6 %.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 2 равна 1, степень освоения средств – 100 %.

Степень достижения цели подпрограммы 3 равна 1, степень освоения средств -99,9 %

Степень достижения цели подпрограммы 4 равна 1, все показатели целей и задач подпрограммы выполнены, степень освоения средств -78,7 %.

Степень достижения цели подпрограммы 5 равна 1, степень освоения средств -98,4%

Эффективность использования средств на реализацию всех подпрограмм и муниципальной программы в целом – высокая, что говорит о правильном балансе финансирования и целевых индикаторов.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети»

в 2021 году реализовывалось два основных мероприятия.

- Основное мероприятие «Участие в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть». Объем финансирования, направленный на реализацию данного мероприятия, составил 180 063,12тыс.руб., в том числе 0,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 117 000,00 тыс.руб. – средства областного бюджета 63 063,12тыс.руб. – средства местного бюджета. Освоение средств в целом по основному мероприятию составило 100 %

- За счет указанных средств выполнены работы по ремонту пяти автомобильных дорог г. Северска общей протяженностью 4,23 км.

Отремонтированы следующие объекты:

- просп. Коммунистический: от ул. Лентичука до ул. Первомайская;

- ул. Калинина: от ул. Свердлова до ул. Маяковского;

- пл. Ленина;

- ул. ул.Южный проезд;

- ул. Слвского:от кольца до моста р.Киргизка;

-ул. Солнечная:от  ул.Калинина до Ул .Южный проезд.

Работы организованы Управлением капитального строительства.

Основное мероприятие 2 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети».

Работы проводились за счет средств местного бюджета, выполнялась подготовка проектно- сметной документации.

Потребность в финансировании и плановые назначения данного мероприятия составляли 2336,72 тыс. руб. Фактические расходы составили 1510,22 руб. (65%).

Низкий процент освоения средств связан с тем, что не выполнены и не оплачены работы по проектированию на сумму 826,49 руб. – не исполнен контракт по проектированию для капитального ремонта автодороги ул. Предзаводская 10а (устройство водоотведения), по причине нарушения сроков выполнения работ проектировщиком.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории, ЗАТО Северск» выполнялись следующие основные мероприятия:

1) Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения.

Реализация указанного мероприятия не предусматривает финансирование.

2) Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения.

В рамках исполнения данного мероприятия, Управлением образования проведен творческий фестиваль «Зебра». Финансирование по данному направлению освоено в полном объеме – 49,22 тыс. рублей.

3) Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения.

В рамках мероприятия 3.1.2 Обустройство участков улично-дорожной сети, ЗАТО Северск искусственными неровностями, на автодороге «Северная автомагистраль» два пешеходных перехода обустроены искусственными неровностями, Ул Ленинградкая 8,Ул.Славского (Смолокурка) автодорога №11(ЗРИ) на сумму 2001,83 тыс. руб.

В рамках мероприятия 3.1.4 Модернизация (реконструкция) светофорных объектов, осуществлена модернизация светофорного объекта на перекрестке ул. Транспортной 
и ул. Свердлова, на сумму 2060,66 тыс. руб.

В рамках мероприятия 3.1.5 Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки, на улично-дорожную сеть, ЗАТО Северск нанесена горизонтальная дорожная разметка, на сумму 7 942,94 тыс. руб.  протяженность 414 км.

В рамках мероприятия 3.1.6 в рамках мероприятия 3.1.6 «Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков», на сумму 541,7 тыс. руб. выполнены работы:

- во дворах жилых домов обустроено 16 парковочных мест для инвалидов;

- на улично-дорожной сети г.Северска установлено либо заменено 276 дорожных знака предусмотренных Проектами организации дорожного движения.

В рамках мероприятия 3.1.9 Расчистка придорожных полос от порослей МБЭУ вырезано 640 м3 поросли на сумму 1010,18 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г. Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» реализовывалась три задачи.

1) ВЦП Текущее содержание объектов улично- дорожной сети г. Северска.

Площадь текущего ремонта дорожного полотна, 9,8 тыс. м2, Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, 138 км

2) Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов в 2022 году не реализовывалось.

3) Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания.

Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, 280 ед. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах, ЗАТО Северск, 12 ед.

В рамках подпрограммы 4 «Транспортное обслуживание населения в границах, ЗАТО Северск»

Реализовывались две задачи:

1) «ВЦП Организация транспортного обслуживания населения, ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам, ЗАТО Северск, 916744,3 км; тыс. м Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом 11400 тыс. чел. 2) «Устройство и ремонт остановок общественного транспорта». Потребность и плановые назначения составили 566,52 тыс. руб. Выделенные средства освоены в полном объеме.

Выполнены работы по ремонту остановочных павильонов в рамках муниципального задания МБЭУ. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, 3 ед.

Приложения на     л.

Начальник отдела транспорта

и связи 				                                                                                      О.Г.Дорофеев

Приложение 1

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

««Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории, ЗАТО Северск»

в 2021-2024 годах»

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты 2021-2024 годов | 2021-2024 годы | 31.01. 2021год | Создание эффективной системы управления реализацией Программы |
| 2 | Мониторинг выполнения мероприятий Программы | Отчеты исполнителей мероприятий Программы | 2022-2024 годы | Февраль 2022 | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы |
| 3 | Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования | Выполнение корректировок Программы | 2021 - 2024 годы | Выползне-но при корректировке Программ-мы | Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований |

Приложение 2

Информация о внесенных изменениях в 2022 году

в муниципальную программу

««Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории, ЗАТО Северск»

в 2021-2024 годах»

Муниципальная программа ««Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 
на территории, ЗАТО Северск» в 2021-2024 годах» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации, ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории, ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы».

Внесение изменений в муниципальную программу вносились, руководствуясь Постановлением Администрации, ЗАТО Северск постановлением Администрации, ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

В 2021 году в муниципальную программу изменения вносились 1 раз:

1. Постановление Администрации, ЗАТО Северск от 25.08.2021 № 5915 «О внесении изменений 
в постановление Администрации, ЗАТО Северск от 30.12.2021 № 2446»;

По результатам деятельности за 2022 год изменения были внесены Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 08.02.2022 № 325 «О внесении изменений                                             в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2021 № 2446».

Приложение 12

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы»
за 2021 год

| № п/п | Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | степень освоения средств, % |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Строительство и ремонт объектов улично- дорожной сети» | 2 336,72 |  | 1510,22 | 64,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Участие в региональном проекте «Регионльная и местная даорожная сеть» | 180 063,12 |  | 180 063,12 | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 182 399,84 |  | 181 573,34 | 99,5 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | 0,00 |  | 0,00 | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения | 49,22 |  | 49,22 | 100,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения | 13 113,45 |  | 13 111,10 | 100,00 |
| 2.4 | ВЦП "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск | 1 947,05 |  | 1 947,05 | 100,00 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 15 109,72 |  | 15 107,37 | 100,00 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска | 240 953,35 |  | 240 882,22 | 100,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие: организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично- дорожной сети и транспортного обслуживания | 43 629,84 |  | 43 536,31 | 99,8 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 284 583,19 |  | 284 418,53 | 99,9 |
| Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 11 260,69 | 8 738,81 |  | 77,6 |
| 4.2 | Основное мероприятие: Устройство и ремонт остановок общественного транспорта | 566,52 | 566,51 |  | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | 11 827,21 | 9 305,32 |  | 78,7 |
| Программа 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация деятельности Управления капитального строительства | 27 493,06 |  | 27 056,53 | 98,4 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | 27 493,06 |  | 27 056,53 | 98,4 |
|  | Итого по Программе | 521 413,02 |  | 517 461,10 | 99,2 |