Приложение 11

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _21.03.2023__№__401-па___

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы
 «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименова-ние подпрограм-мы, задачи подпрограм-мы, ВЦП (основного мероприятия) муниципаль-ной программы | Срок реа-ли- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Развитие и совершенст-вование системы по формирован-ию законопо-слушного поведения участников дорожного движения, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информацион-ной политики Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропаган- дистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропаган- дистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропаган- дистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропаган- дистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропаган- дистских материалов, ед | 152 |
| 1.1.1 | Освещение в средствах массовой информации ЗАТО Северск результатов профилактических акций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информацион-ной политики Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропаган- дистских материалов, ед | 12 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропаган- дистских материалов, ед | 12 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропаган- дистских материалов, ед | 12 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропаган-дистских материалов, ед | 12 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропаган-дистских материалов, ед | 12 |
| 1.1.2 | Создание и размещение в средствах массовой информации информа-ционно-пропаган-дистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информацион-ной политики Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропаган-дистских материалов, ед | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропаган-дистских материалов, ед | 100 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропаган-дистских материалов, ед | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропаган-дистских материалов, ед | 100 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропаган-дистских материалов, ед | 100 |
| 1.1.3 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для системати-ческого освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информацион-ной политики Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропаган-дистских материалов, ед | 40 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропаган-дистских материалов, ед | 40 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропаган-дистских материалов, ед | 40 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропаган-дистских материалов, ед | 40 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропаган-дистских материалов, ед | 40 |
| 2. | Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специали-зированными элементами дорожного обустройства и обучения, в т.ч.: | Всего | 196,88 | 0,00 | 0,00 | 196,88 | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализи-рованными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специали-зированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специали-зированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специали-зированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специали-зированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
| 2.1.1 | Оснащение детских учреждений специализи-рованными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализи-рованными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализи-рованными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализи-рованными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализи-рованными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализи-рованными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
| 2.1.2 | Оборудование детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнитель-ного образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудован-ных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнитель-ного образования, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудован-ных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнитель-ного образования, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудован-ных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнитель-ного образования, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудован-ных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнитель-ного образования, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудован-ных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнитель-ного образования, ед | 0 |
| 2.1.3 | Модерниза-ция детского автогородка при МБУ ДО «Центр Поиск» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
| 2.1.4 | Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на формирова-ние у детей правосозна-ния, в том числе стереотипа законопос-лушного поведения и негативного отношения к правонаруши-телям в сфере дорожного движения | Всего | 196,88 | 0,00 | 0,00 | 196,88 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 3 |
| 2.1.5 | Приобретение, изготовление и распростра-нение световозвра-щающих приспособле-ний в дошкольных образователь-ных организациях и общеобразо-вательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретен-ных световозвра-щающих приспособле-ний в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретен-ных световозвра-щающих приспособле-ний в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретен-ных световозвра-щающих приспособле-ний в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретен-ных световозвра-щающих приспособле-ний в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретен-ных световозвр-ащающих приспособле-ний в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
| 2.1.6 | Организация в период летних каникул в детских оздоровитель-ных лагерях профилакти-ческих мероприятий (конкурсов, викторин), направленных на предупрежде-ние нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилакти-ческих мероприятий (конкурсов, викторин) по предупрежде-нию нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилакти-ческих мероприятий (конкурсов, викторин) по предупрежде-нию нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилакти-ческих мероприятий (конкурсов, викторин) по предупрежде-нию нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилакти-ческих мероприятий (конкурсов, викторин) по предупрежде-нию нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилакти-ческих мероприятий (конкурсов, викторин) по предупрежде-нию нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
| 2.1.7 | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической баз образователь-ных организаций, организации образователь-ного процесса по обучению детей Правилам дорожного движения Российской Федерации и формирован-ию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинго, шт. | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
| 2.1.8 | Приобретение автобусов для осуществле-ния организован-ных перевозок детей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретен-ных автобусов для осуществле-ния организован-ных перевозок детей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретен-ных автобусов для осуществле-ния организован-ных перевозок детей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретен-ных автобусов для осуществле- ния организован-ных перевозок детей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретен-ных автобусов для осуществле-ния организован-ных перевозок детей, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретен-ных автобусов для осуществле-ния организован-ных перевозок детей, ед | 0 |
| 2.1.9 | Изготовление полиграфи-ческой продукции по профилактике детской безопасности на дорогах | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовлен-ной полиграфи-ческой продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовлен-ной полиграфи-ческой продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовлен-ной полиграфи-ческой продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовлен-ной полиграфи-ческой продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовлен-ной полиграфи-ческой продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
| 2.1.10 | Постановка и показ спектакля о правилах поведения на проезжей части дорог, о безопасности дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
| 2.1.11 | Создание и показ театрализо-ванной игровой программы по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализо-ванных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализо-ванных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализо-ванных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализо-ванных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализо-ванных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Приведение объектов муниципаль-ной собствен-ности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: | Всего | 49 968,13 | 0,00 | 0,00 | 49 968,13 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск, УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 14 559,99 | 0,00 | 0,00 | 14 559,99 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установлен-ных, модернизиро-ванных (реконструи-рованных) светофорных объектов, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 13 113,45 | 0,00 | 0,00 | 13 113,45 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведен- ной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установлен-ных, модернизиро-ванных (реконструи-рованных) светофорных объектов, шт | 8 |
|  |  | 2023 | 18 498,32 | 0,00 | 0,00 | 18 498,32 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 559 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установлен-ных, модернизиро-ванных (реконструи-рованных) светофорных объектов, шт | 5 |
|  |  | 2024 | 3 796,37 | 0,00 | 0,00 | 3 796,37 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установлен-ных, модернизиро-ванных (реконструи-рованных) светофорных объектов, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 3 796,37 | 0,00 | 0,00 | 3 796,37 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установлен-ных, модернизиро-ванных (реконструи-рованных) светофорных объектов, шт | 0 |
| 3.1.1 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждения-ми, в том числе сигнальными столбиками | Всего | 1 042,37 | 0,00 | 0,00 | 1 042,37 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 498,70 | 0,00 | 0,00 | 498,70 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность установлен-ных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 279 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность установлен-ных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 0 |
|  |  | 2023 | 543,67 | 0,00 | 0,00 | 543,67 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность установлен-ных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 134 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность установлен-ных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность установлен-ных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 0 |
| 3.1.2 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск искусствен-ными неровностями | Всего | 2 472,01 | 0,00 | 0,00 | 2 472,01 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 470,18 | 0,00 | 0,00 | 470,18 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусствен-ными неров-ностями, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 2 001,83 | 0,00 | 0,00 | 2 001,83 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроен-ных искусствен-ными неров-ностями, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроен-ных искусствен-ными неров-ностями, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроен-ных искусствен-ными неров-ностями, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроен-ных искусствен-ными неров-ностями, ед | 0 |
| 3.1.3 | Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации | Всего | 6 953,62 | 0,00 | 0,00 | 6 953,62 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 6 409,62 | 0,00 | 0,00 | 6 409,62 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 0 |
| 3.1.4 | Модерниза-ция (реконструк-ция) светофорных объектов | Всего | 3 533,48 | 0,00 | 0,00 | 3 533,48 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 2 060,67 | 0,00 | 0,00 | 2 060,67 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных, модернизиро-ванных (реконструи-рованных) светофорных объектов, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 472,81 | 0,00 | 0,00 | 472,81 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных, модернизиро-ванных (реконструи-рованных) светофорных объектов, шт | 8 |
|  |  | 2023 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных, модернизиро-ванных (реконструи-рованных) светофорных объектов, шт | 3 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных, модернизиро-ванных (реконструи-рованных) светофорных объектов, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных, модернизиро-ванных (реконструи-рованных) светофорных объектов, шт | 0 |
| 3.1.5 | Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | Всего | 26 691,96 | 0,00 | 0,00 | 26 691,96 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 7 261,32 | 0,00 | 0,00 | 7 261,32 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс. м | 414 |
|  |  | 2022 | 7 942,94 | 0,00 | 0,00 | 7 942,94 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс. м | 414 |
|  |  | 2023 | 8 743,85 | 0,00 | 0,00 | 8 743,85 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс. м | 559 |
|  |  | 2024 | 2 743,85 | 0,00 | 0,00 | 2 743,85 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс. м | 100 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 2 743,85 | 0,00 | 0,00 | 2 743,85 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс. м | 100 |
| 3.1.6 | Приобрете-ние, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | Всего | 3 513,23 | 0,00 | 0,00 | 3 513,23 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 2 837,16 | 0,00 | 0,00 | 2 837,16 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных/заменен-ных дорожных знаков, ед | 391 |
|  |  | 2022 | 541,70 | 0,00 | 0,00 | 541,70 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных/заменен-ных дорожных знаков, ед | 276 |
|  |  | 2023 | 134,37 | 0,00 | 0,00 | 134,37 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных/заменен-ных дорожных знаков, ед | 45 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных/заменен-ных дорожных знаков, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных/заменен-ных дорожных знаков, ед | 0 |
| 3.1.7 | Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск | Всего | 1 669,83 | 0,00 | 0,00 | 1 669,83 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 469,84 | 0,00 | 0,00 | 469,84 | 0,00 |  | 1. Количество разработан-ных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 599,99 | 0,00 | 0,00 | 599,99 | 0,00 |  | 1. Количество разработан-ных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 6 |
|  |  | 2023 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработан-ных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 10 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработан-ных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработан-ных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 0 |
| 3.1.8 | Обустройство или ликвидация пешеходных переходов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
| 3.1.9 | Расчистка придорожных полос от порослей | Всего | 4 091,64 | 0,00 | 0,00 | 4 091,64 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 962,13 | 0,00 | 0,00 | 962,13 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2022 | 1 010,18 | 0,00 | 0,00 | 1 010,18 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2023 | 1 066,81 | 0,00 | 0,00 | 1 066,81 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2024 | 1 052,52 | 0,00 | 0,00 | 1 052,52 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 1 052,52 | 0,00 | 0,00 | 1 052,52 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
| 3.1.10 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск направляю-щими устройствами | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных направляю-щих устройств, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных направляю-щих устройств, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных направляю-щих устройств, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных направляю-щих устройств, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных направляю-щих устройств, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Организация мероприятий по техническому обслужива-нию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» | Всего | 7 852,19 | 0,00 | 0,00 | 7 852,19 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 837,60 | 0,00 | 0,00 | 1 837,60 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживае-мых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживае-мых дорожных знаков, шт | 6710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяжен-ность обслуживае-мых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяжен-ность обслуживае-мых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслужива-емых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашивае-мой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  |  | 2022 | 1 947,05 | 0,00 | 0,00 | 1 947,05 | 0,00 |  | 1. Количество обслужива-емых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслужива-емых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяжен-ность обслужива-емых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяжен-ность обслужива-емых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслужива-емых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашива-емой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2023 | 2 050,35 | 0,00 | 0,00 | 2 050,35 | 0,00 |  | 1. Количество обслужива-емых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслужива-емых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяжен-ность обслужива-емых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяжен-ность обслужива-емых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслужива-емых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашива-емой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 2 017,19 | 0,00 | 0,00 | 2 017,19 | 0,00 |  | 1. Количество обслужива-емых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслужива-емых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяжен-ность обслужива-емых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяжен-ность обслужива-емых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслужива-емых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашивае-мой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 2 017,19 | 0,00 | 0,00 | 2 017,19 | 0,00 |  | 1. Количество обслужива-емых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслужива-емых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяжен-ность обслужива-емых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяжен-ность обслужива-емых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслужива-емых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашивае-мой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 58 017,20 | 0,00 | 0,00 | 58 017,20 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 16 446,81 | 0,00 | 0,00 | 16 446,81 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 15 109,72 | 0,00 | 0,00 | 15 109,72 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 20 597,89 | 0,00 | 0,00 | 20 597,89 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 5 862,78 | 0,00 | 0,00 | 5 862,78 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 5 862,78 | 0,00 | 0,00 | 5 862,78 | 0,00 |  | X | X |