Приложение 14

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _21.03.2023__№__401-па___

ПЕРЕЧЕНЬ 
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реа-лиза-ции, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограм-мы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-рального бюджета (по согласо-ванию (прог-ноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прог-ноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источни-ков (по согласо- ванию (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» | Всего | 808 920,09 | 0,00 | 0,00 | 808 920,09 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 193 858,82 | 0,00 | 0,00 | 193 858,82 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс. м2 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструменталь-ную диагностику, км; тыс. м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 240 953,35 | 0,00 | 0,00 | 240 953,35 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс. м2 | 9,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструменталь-ную диагностику, км; тыс. м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 209 689,12 | 0,00 | 0,00 | 209 689,12 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс. м2 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструменталь-ную диагностику, км; тыс. м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 164 418,80 | 0,00 | 0,00 | 164 418,80 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс. м2 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструменталь-ную диагностику, км; тыс. м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 127 239,42 | 0,00 | 0,00 | 127 239,42 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс. м2 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструменталь-ную диагностику, км; тыс. м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутрикварталь-ных проездов, в т.ч.: | Всего | 3 324,26 | 0,00 | 0,00 | 3 324,26 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 3 324,20 | 0,00 | 0,00 | 3 324,20 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
| 2.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутрикварталь-ных территориях | Всего | 3 324,26 | 0,00 | 0,00 | 3 324,26 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 3 324,20 | 0,00 | 0,00 | 3 324,20 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 15 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» | Всего | 173 837,36 | 0,00 | 0,00 | 173 837,36 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 39 114,52 | 0,00 | 0,00 | 39 114,52 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 18 |
|  |  | 2022 | 43 629,84 | 0,00 | 0,00 | 43 629,84 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 212 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2023 | 46 337,96 | 0,00 | 0,00 | 46 337,96 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2024 | 44 755,04 | 0,00 | 0,00 | 44 755,04 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 44 755,04 | 0,00 | 0,00 | 44 755,04 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 986 081,71 | 0,00 | 0,00 | 986 081,71 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 232 973,40 | 0,00 | 0,00 | 232 973,40 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 284 583,19 | 0,00 | 0,00 | 284 583,19 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 259 351,28 | 0,00 | 0,00 | 259 351,28 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 209 173,84 | 0,00 | 0,00 | 209 173,84 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 171 994,46 | 0,00 | 0,00 | 171 994,46 | 0,00 |  | X | X |