Приложение 18

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _21.03.2023__№__401-па___

Приложение 5 к муниципальной программе «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
 в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименова-ние подпрог-раммы, задачи подпрог-раммы, ВЦП, основного мероприя-тия, мероприя-тия муниципа-льной программы | Срок реа-лиза-ции, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участ-ники Прог-рам-мы, участ-ники меро-прия-тия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источни-ков |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприя-тие. Строитель-ство и ремонт улично-дорожной сети, в т.ч.: | Всего | 283 961,04 | 0,00 | 214 017,52 | 69 943,52 | 0,00 | УКС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 1 361,13 | 0,00 | 0,00 | 1 361,13 | 0,00 |  | 1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 2 336,72 <*> | 0,00 | 0,00 | 2 336,72 <*> | 0,00 |  | 1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 211 446,55 | 0,00 | 157 738,40 | 53 708,15 | 0,00 |  | 1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 69 643,13 | 0,00 | 56 279,12 | 13 364,01 | 0,00 |  | 1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед | 0 |
| 1.1.1 | Строитель-ство проезда Новый в микрорайо-не № 12 в г.Северске | Всего | 69 643,13 | 0,00 | 56 279,12 | 13 364,01 | 0,00 | УКС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 69 643,13 | 0,00 | 56 279,12 | 13 364,01 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 1.1.2 | Строитель-ство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинг-радской до Южного проезда | Всего | 195 453,22 | 0,00 | 157 738,40 | 37 714,82 | 0,00 | УКС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 195 453,22 | 0,00 | 157 738,40 | 37 714,82 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.3 | Капиталь-ный ремонт автодороги ул.Предза-водская 10а (устройство водоотведе-ния) | Всего | 826,49 | 0,00 | 0,00 | 826,49 | 0,00 | УКС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 826,49 | 0,00 | 0,00 | 826,49 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 826,49 <*> | 0,00 | 0,00 | 826,49 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.4 | Разработка проектно-сметной документа-ции на ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Северск и внутриквар-тальных проездов | Всего | 534,64 | 0,00 | 0,00 | 534,64 | 0,00 | УКС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 534,64 | 0,00 | 0,00 | 534,64 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед | 0 |
| 1.1.5 | Строитель-ство внутриквар-тального проезда в микрорай-оне № 10 в г.Северске | Всего | 17 503,56 | 0,00 | 0,00 | 17 503,56 | 0,00 | УКС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 510,23 | 0,00 | 0,00 | 1 510,23 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 15 993,33 | 0,00 | 0,00 | 15 993,33 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприя-тие. Участие в региональ-ном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.: | Всего | 713 408,12 | 80 000,00 | 394 345,00 | 239 063,12 | 0,00 | УКС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс. м | 4,2 |
|  |  | 2022 | 180 063,12 | 0,00 | 117 000,00 | 63 063,12 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс. м | 4,23 |
|  |  | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс. м | 5 |
|  |  | 2024 | 173 345,00 | 0,00 | 110 345,00 | 63 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс. м | 5 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс. м | 5 |
| 2.1.1 | Капиталь-ный ремонт и ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 713 408,12 | 80 000,00 | 394 345,00 | 239 063,12 | 0,00 | УКС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс. м | 4,2 |
|  |  | 2022 | 180 063,12 | 0,00 | 117 000,00 | 63 063,12 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км;тыс м | 5 |
|  |  | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс. м | 5 |
|  |  | 2024 | 173 345,00 | 0,00 | 110 345,00 | 63 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс. м | 5 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 173 345,00 | 0,00 | 110 345,00 | 63 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс. м | 5 |
|  | Итого по подпрог-рамме 1 | Всего | 997 369,16 | 80 000,00 | 608 362,52 | 309 006,64 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 161 361,13 | 80 000,00 | 30 000,00 | 51 361,13 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс. м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствую-щих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 77,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс. м | 13,19 |
|  |  | 2022 | 182 399,84 <*> | 0,00 | 117 000,00 | 65 399,84 <*> | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс. м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствую-щих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 69,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс. м | 17,42 |
|  |  | 2023 | 411 446,55 | 0,00 | 294 738,40 | 116 708,15 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс. м | 0,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствую-щих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 71,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс. м | 22,42 |
|  |  | 2024 | 242 988,13 | 0,00 | 166 624,12 | 76 364,01 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс. м | 0,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствую-щих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 73,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс. м | 27,42 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 173 345,00 | 0,00 | 110 345,00 | 63 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс. м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствую-щих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 75,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс. м | 32,42 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприя-тие. Развитие и совершенст-вование системы по формирова-нию законо-послушного поведения участников дорожного движения, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел ин-форма-цион-ной поли-тики Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистс-ких материалов, ед | 152 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистс-ких материалов, ед | 152 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистс-ких материалов, ед | 152 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистс-ких материалов, ед | 152 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистс-ких материалов, ед | 152 |
| 1.1.1 | Освещение в средствах массовой информа-ции ЗАТО Северск результатов профилакти-ческих акций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел ин-форма-цион-ной поли-тики Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистс-ких материалов, ед | 12 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистс-ких материалов, ед | 12 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистс-ких материалов, ед | 12 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистс-ких материалов, ед | 12 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистс-ких материалов, ед | 12 |
| 1.1.2 | Создание и размещение в средствах массовой информации информаци-онно-пропа-гандистских материалов, призванных освещать работу по обеспече-нию безопаснос-ти дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел ин-форма-цион-ной поли-тики Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистс-ких материалов, ед | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистс-ких материалов, ед | 100 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистс-ких материалов, ед | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистс-ких материалов, ед | 100 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистс-ких материалов, ед | 100 |
| 1.1.3 | Организа-ция в печатных средствах массовой информации специаль-ных тематичес-ких рубрик для системати-ческого освещения проблемных вопросов по безопасно-сти дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел ин-форма-цион-ной поли-тики Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистс-ких материалов, ед | 40 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистс-ких материалов, ед | 40 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистс-ких материалов, ед | 40 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистс-ких материалов, ед | 40 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистс-ких материалов, ед | 40 |
| 2. | Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприя-тие. Оснащение детских учреждений специализи-рованными элементами дорожного обустройст-ва и обучения, в т.ч.: | Всего | 10 492,72 | 0,00 | 0,00 | 10 492,72 | 0,00 | Управ-ление обра-зова-ния, УМСП ФКиС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск, Управ-ление куль-туры | X | X |
|  |  | 2021 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализиро-ванными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализиро-ванными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 5 041,52 | 0,00 | 0,00 | 5 041,52 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализиро-ванными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 15 |
|  |  | 2024 | 5 352,76 | 0,00 | 0,00 | 5 352,76 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализиро-ванными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 16 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 8 351,74 | 0,00 | 0,00 | 8 351,74 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализиро-ванными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 15 |
| 2.1.1 | Оснащение детских учреждений специализи-рованными элементами дорожного обустройст-ва и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения | Всего | 1 293,27 | 0,00 | 0,00 | 1 293,27 | 0,00 | Управ-ление обра-зова-ния | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализиро-ванными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализиро-ванными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 599,39 | 0,00 | 0,00 | 599,39 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализиро-ванными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 15 |
|  |  | 2024 | 693,88 | 0,00 | 0,00 | 693,88 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализиро-ванными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 16 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 599,39 | 0,00 | 0,00 | 599,39 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализиро-ванными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 15 |
| 2.1.2 | Оборудова-ние детских автогород-ков в школах, детских садах и учреждени-ях дополни-тельного образования | Всего | 1 289,08 | 0,00 | 0,00 | 1 289,08 | 0,00 | Управ-ление обра-зова-ния | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительно-го образования, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительно-го образования, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 644,54 | 0,00 | 0,00 | 644,54 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительно-го образования, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 644,54 | 0,00 | 0,00 | 644,54 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительно-го образования, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 644,54 | 0,00 | 0,00 | 644,54 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительно-го образования, ед | 2 |
| 2.1.3 | Модерниза-ция детского автогородка при МБУ ДО «Центр «Поиск» | Всего | 105,60 | 0,00 | 0,00 | 105,60 | 0,00 | Управ-ление обра-зова-ния | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 105,60 | 0,00 | 0,00 | 105,60 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 2 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 6 191,57 | 0,00 | 0,00 | 6 191,57 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 98 |
| 2.1.4 | Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприя-тий, направлен-ных на формирова-ние у детей правосозна-ния, в том числе стереотипа законопос-лушного поведения и негативного отношения к правонару-шителям в сфере дорожного движения | Всего | 1 358,94 | 0,00 | 0,00 | 1 260,50 | 0,00 | Управ-ление обра-зова-ния | X | X |
|  |  | 2021 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 638,17 | 0,00 | 0,00 | 638,17 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 622,33 | 0,00 | 0,00 | 622,33 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 622,33 | 0,00 | 0,00 | 622,33 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 3 |
| 2.1.5 | Приобрете-ние, изготовле-ние и распростра-нение световозвра-щающих приспособ-лений в дошкольных образова-тельных организаци-ях и общео-бразова-тельных организа-циях | Всего | 426,98 | 0,00 | 0,00 | 426,98 | 0,00 | Управ-ление обра-зова-ния | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвраща-ющих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвраща-ющих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 213,49 | 0,00 | 0,00 | 213,49 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвраща-ющих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 2830 |
|  |  | 2024 | 213,49 | 0,00 | 0,00 | 213,49 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвраща-ющих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 2830 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 213,49 | 0,00 | 0,00 | 213,49 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвраща-ющих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 2830 |
| 2.1.6 | Организа-ция в период летних каникул в детских оздоровите-льных лагерях профилак-тических мероприя-тий (конкурсов, викторин), направлен-ных на предупреж-дение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего | 98,44 | 0,00 | 0,00 | 98,44 | 0,00 | Управ-ление обра-зования-. УМСП ФКиС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактиче-ских мероприятий (конкурсов, викторин) по предупрежде-нию нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактиче-ских мероприятий (конкурсов, викторин) по предупрежде-нию нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактиче-ских мероприятий (конкурсов, викторин) по предупрежде-нию нарушений правил дорожного движения, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактиче-ских мероприятий (конкурсов, викторин) по предупрежде-нию нарушений правил дорожного движения, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактиче-ских мероприятий (конкурсов, викторин) по предупрежде-нию нарушений правил дорожного движения, ед | 3 |
| 2.1.7 | Монито-ринг состояния материаль-ной и учебно-методичес-кой баз образова-тельных организа-ций, организа-ции образова-тельного процесса по обучению детей Правилам дорожного движения Российской Федерации и формирова-нию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управ-ление обра-зова-ния | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
| 2.1.8 | Приобрете-ние автобусов для осуществле-ния организо-ванных перевозок детей | Всего | 5 117,50 | 0,00 | 0,00 | 5 117,50 | 0,00 | Управ-ление куль-туры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 2 125,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 2 992,50 | 0,00 | 0,00 | 2 992,50 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 0 |
| 2.1.9 | Изготовле-ние полиграфи-ческой продукции по профилак-тике детской безопасно-сти на дорогах | Всего | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 0,00 | Управ-ление куль-туры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфичес-кой продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфичес-кой продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфичес-кой продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 2078 |
|  |  | 2024 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфичес-кой продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 2078 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфичес-кой продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 2078 |
| 2.1.10 | Постановка и показ спектакля о правилах поведения на проезжей части дорог, о безопасно-сти дорожного движения | Всего | 672,54 | 0,00 | 0,00 | 672,54 | 0,00 | Управ-ление куль-туры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 672,54 | 0,00 | 0,00 | 672,54 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 15 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 15 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 15 |
| 2.1.11 | Создание и показ театрализо-ванной игровой программы по профилак-тике дорожно-транспорт-ных происшест-вий | Всего | 67,97 | 0,00 | 0,00 | 67,97 | 0,00 | Управ-ление куль-туры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализован-ных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализован-ных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 67,97 | 0,00 | 0,00 | 67,97 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализован-ных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 12 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализован-ных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 12 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализован-ных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 12 |
| 3. | Задача 3 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприя-тие. Приведение объектов муниципа-льной собственно-сти в соответст-вие требованиям норматив-ных стандартов в части безопасно-сти дорожного движения, в т.ч.: | Всего | 116 879,10 | 0,00 | 0,00 | 116 879,10 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск, УКС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 14 559,99 | 0,00 | 0,00 | 14 559,99 | 0,00 |  | 1.Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км;тыс м | 414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизиро-ванных (реконструиро-ванных) светофорных объектов, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 13 113,45 | 0,00 | 0,00 | 13 113,45 | 0,00 |  | 1.Протяженнос-ть нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км;тыс м | 414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизиро-ванных (реконструиро-ванных) светофорных объектов, шт | 14 |
|  |  | 2023 | 57 600,31 | 0,00 | 0,00 | 57 600,31 | 0,00 |  | 1.Протяженно-сть нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км;тыс м | 559 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизиро-ванных (реконструиро-ванных) светофорных объектов, шт | 3 |
|  |  | 2024 | 31 605,35 | 0,00 | 0,00 | 31 605,35 | 0,00 |  | 1.Протяженно-сть нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км;тыс м | 559 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизиро-ванных (реконструиро-ванных) светофорных объектов, шт | 3 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 25 389,15 | 0,00 | 0,00 | 25 389,15 | 0,00 |  | 1.Протяженно-сть нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км;тыс м | 559 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизиро-ванных (реконструиро-ванных) светофорных объектов, шт | 2 |
| 3.1.1 | Обустройст-во участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждения-ми, в том числе сигнальны-ми столбиками | Всего | 1 895,43 | 0,00 | 0,00 | 1 895,43 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 498,70 | 0,00 | 0,00 | 498,70 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 279 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 0 |
|  |  | 2023 | 667,81 | 0,00 | 0,00 | 667,81 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 134 |
|  |  | 2024 | 728,92 | 0,00 | 0,00 | 728,92 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 245 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 728,92 | 0,00 | 0,00 | 728,92 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 245 |
| 3.1.2 | Обустройст-во участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск искусствен-ными неровностя-ми | Всего | 2 728,33 | 0,00 | 0,00 | 2 728,33 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 470,18 | 0,00 | 0,00 | 470,18 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 2 001,83 | 0,00 | 0,00 | 2 001,83 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 256,32 | 0,00 | 0,00 | 256,32 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 0 |
| 3.1.3 | Приобрете-ние и установка новых светофор-ных объектов с разработкой проектно-сметной документа-ции | Всего | 35 160,34 | 0,00 | 0,00 | 35 160,34 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УКС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 23 077,56 | 0,00 | 0,00 | 23 077,56 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 11 538,78 | 0,00 | 0,00 | 11 538,78 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 7 692,52 | 0,00 | 0,00 | 7 692,52 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 2 |
| 3.1.4 | Модерниза-ция (реконстру-кция) светофор-ных объектов | Всего | 14 486,74 | 0,00 | 0,00 | 14 486,74 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 2 060,67 | 0,00 | 0,00 | 2 060,67 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизиро-ванных (реконструиро-ванных) светофорных объектов, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 472,72 | 0,00 | 0,00 | 472,72 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизиро-ванных (реконструиро-ванных) светофорных объектов, шт | 8 |
|  |  | 2023 | 11 953,35 | 0,00 | 0,00 | 11 953,35 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизиро-ванных (реконструиро-ванных) светофорных объектов, шт | 8 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизиро-ванных (реконструиро-ванных) светофорных объектов, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизиро-ванных (реконструиро-ванных) светофорных объектов, шт | 0 |
| 3.1.5 | Организа-ция работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | Всего | 36 870,58 | 0,00 | 0,00 | 36 870,58 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 7 261,32 | 0,00 | 0,00 | 7 261,32 | 0,00 |  | 1.Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс. м | 414 |
|  |  | 2022 | 7 942,94 | 0,00 | 0,00 | 7 942,94 | 0,00 |  | 1.Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс. м | 414 |
|  |  | 2023 | 10 833,16 | 0,00 | 0,00 | 10 833,16 | 0,00 |  | 1.Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км;тыс м | 559 |
|  |  | 2024 | 10 833,16 | 0,00 | 0,00 | 10 833,16 | 0,00 |  | 1.Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс. м | 559 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 10 833,16 | 0,00 | 0,00 | 10 833,16 | 0,00 |  | 1.Протяжен-ность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс. м | 559 |
| 3.1.6 | Приобрете-ние, установка недостаю-щих и замена устаревших дорожных знаков | Всего | 18 521,05 | 0,00 | 0,00 | 18 521,05 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 2 837,16 | 0,00 | 0,00 | 2 837,16 | 0,00 |  | 1. Количество установленных/ замененных дорожных знаков, ед | 391 |
|  |  | 2022 | 541,70 | 0,00 | 0,00 | 541,70 | 0,00 |  | 1. Количество установленных/ замененных дорожных знаков, ед | 276 |
|  |  | 2023 | 7 856,30 | 0,00 | 0,00 | 7 856,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных/ замененных дорожных знаков, ед | 1078 |
|  |  | 2024 | 7 285,89 | 0,00 | 0,00 | 7 285,89 | 0,00 |  | 1. Количество установленных/ замененных дорожных знаков, ед | 1000 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 5 034,55 | 0,00 | 0,00 | 5 034,55 | 0,00 |  | 1. Количество установленных/ замененных дорожных знаков, ед | 691 |
| 3.1.7 | Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск | Всего | 2 469,93 | 0,00 | 0,00 | 2 469,93 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 469,84 | 0,00 | 0,00 | 469,84 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 599,99 | 0,00 | 0,00 | 599,99 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 6 |
|  |  | 2023 | 1 400,10 | 0,00 | 0,00 | 1 400,10 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 57 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 0 |
| 3.1.8 | Обустрой-ство или ликвидация пешеходных переходов | Всего | 166,47 | 0,00 | 0,00 | 166,47 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 166,47 | 0,00 | 0,00 | 166,47 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
| 3.1.9 | Расчистка придорож-ных полос от порослей | Всего | 4 172,31 | 0,00 | 0,00 | 4 172,31 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 962,13 | 0,00 | 0,00 | 962,13 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2022 | 1 010,18 | 0,00 | 0,00 | 1 010,18 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2023 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2024 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
| 3.1.10 | Обустройст-во участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск направляю-щими устройства-ми | Всего | 407,84 | 0,00 | 0,00 | 407,84 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 289,24 | 0,00 | 0,00 | 289,24 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 578 |
|  |  | 2024 | 118,60 | 0,00 | 0,00 | 118,60 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 237 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Организа-ция мероприя-тий по техническо-му обслужива-нию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» | Всего | 13 110,45 | 0,00 | 0,00 | 13 110,45 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 837,60 | 0,00 | 0,00 | 1 837,60 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяжен-ность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяжен-ность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  |  | 2022 | 3 812,05 | 0,00 | 0,00 | 3 812,05 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяжен-ность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяжен-ность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2023 | 3 730,40 | 0,00 | 0,00 | 3 730,40 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяжен-ность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяжен-ность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 3 730,40 | 0,00 | 0,00 | 3 730,40 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяжен-ность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяжен-ность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 3 882,39 | 0,00 | 0,00 | 3 882,39 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяжен-ность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяжен-ность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  | Итого по под-программе 2 | Всего | 140 482,27 | 0,00 | 0,00 | 140 482,27 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 16 446,81 | 0,00 | 0,00 | 16 446,81 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 16 974,72 | 0,00 | 0,00 | 16 974,72 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 66 372,23 | 0,00 | 0,00 | 66 372,23 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 40 688,51 | 0,00 | 0,00 | 40 688,51 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 37 623,28 | 0,00 | 0,00 | 37 623,28 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» | Всего | 949 561,38 | 0,00 | 0,00 | 949 561,38 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 193 858,82 | 0,00 | 0,00 | 193 858,82 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс. м2 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяжен-ность автомобильных дорог, прошедших инструменталь-ную диагностику, км; тыс. м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 240 953,35 | 0,00 | 0,00 | 240 953,35 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс. м2 | 9,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяжен-ность автомобильных дорог, прошедших инструменталь-ную диагностику, км; тыс. м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 244 463,25 | 0,00 | 0,00 | 244 463,25 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс. м2 | 8,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяжен-ность автомобильных дорог, прошедших инструменталь-ную диагностику, км; тыс. м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 270 285,96 | 0,00 | 0,00 | 270 285,96 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс. м2 | 8,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяжен-ность автомобильных дорог, прошедших инструменталь-ную диагностику, км; тыс. м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 280 324,51 | 0,00 | 0,00 | 280 324,51 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс. м2 | 8,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяжен-ность автомобильных дорог, прошедших инструменталь-ную диагностику, км; тыс. м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 3 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприя-тие. Органи-зация гостевых стоянок автотранс-порта и расширение внутриквар-тальных проездов, в т.ч.: | Всего | 24 555,46 | 0,00 | 0,00 | 24 555,46 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 18 055,40 | 0,00 | 0,00 | 18 055,40 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 5 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
| 2.1.1 | Выполнение работ по расшире-нию проездов и устройству гостевых стоянок для автотранс-порта на внутриквар-тальных территориях | Всего | 24 555,46 | 0,00 | 0,00 | 24 555,46 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 30 |
|  |  | 2024 | 18 055,40 | 0,00 | 0,00 | 18 055,40 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 60 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Обеспече-ние контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспорт-ного обслужива-ния» | Всего | 173 837,36 | 0,00 | 0,00 | 173 837,36 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 39 114,52 | 0,00 | 0,00 | 39 114,52 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 18 |
|  |  | 2022 | 43 629,84 | 0,00 | 0,00 | 43 629,84 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 212 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2023 | 46 337,96 | 0,00 | 0,00 | 46 337,96 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2024 | 44 755,04 | 0,00 | 0,00 | 44 755,04 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 44 755,04 | 0,00 | 0,00 | 44 755,04 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  | Итого по подпрограм-ме 3 | Всего | 1 147 954,20 | 0,00 | 0,00 | 1 147 954,20 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 232 973,40 | 0,00 | 0,00 | 232 973,40 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц | 0,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс. м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 284 583,19 | 0,00 | 0,00 | 284 583,19 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц | 0,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс. м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 297 301,21 | 0,00 | 0,00 | 297 301,21 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс. м2 | 2,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 333 096,40 | 0,00 | 0,00 | 333 096,40 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс. м2 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 325 287,55 | 0,00 | 0,00 | 325 287,55 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс. м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
| Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организа-ция транспорт-ного обслужива-ния населения ЗАТО Северск автомобиль-ным транспортом по муниципаль-ным маршрутам регулярных перевозок» | Всего | 313 964,52 | 0,00 | 0,00 | 313 964,52 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 44 623,28 | 0,00 | 0,00 | 44 623,28 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс. м | 916 744,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 2000 |
|  |  | 2022 | 11 260,69 | 0,00 | 0,00 | 11 260,69 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс. м | 916744,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 133 154,60 | 0,00 | 0,00 | 133 154,60 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс. м | 3333438,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 124 925,95 | 0,00 | 0,00 | 124 925,95 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс. м | 3327380,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 124 925,95 | 0,00 | 0,00 | 124 925,95 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс. м | 3331096,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение комфортного ожидания общественного транспорта» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприя-тие. Устрой-ство и ремонт остановок обществен-ного транспорта, в т.ч.: | Всего | 6 345,08 | 0,00 | 0,00 | 6 345,08 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтирован-ных (переоборудо-ванных) остановок общественного транспорта, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 566,52 | 0,00 | 0,00 | 566,52 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтирован-ных (переоборудо-ванных) остановок общественного транспорта, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 2 814,28 | 0,00 | 0,00 | 2 814,28 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтирован-ных (переоборудо-ванных) остановок общественного транспорта, ед | 27 |
|  |  | 2024 | 2 814,28 | 0,00 | 0,00 | 2 814,28 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтирован-ных (переоборудо-ванных) остановок общественного транспорта, ед | 27 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 2 804,28 | 0,00 | 0,00 | 2 804,28 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтирован-ных (переоборудо-ванных) остановок общественного транспорта, ед | 27 |
| 2.1.1 | Устройство посадочных площадок для остановок обществен-ного транспорта | Всего | 4 495,52 | 0,00 | 0,00 | 4 495,52 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт | 27 |
|  |  | 2023 | 2 247,76 | 0,00 | 0,00 | 2 247,76 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт | 27 |
|  |  | 2024 | 2 247,76 | 0,00 | 0,00 | 2 247,76 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт | 27 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 2 247,76 | 0,00 | 0,00 | 2 247,76 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт | 27 |
| 2.1.2 | Установка (ремонт) павильонов на остановках обществен-ного транспорта | Всего | 1 849,56 | 0,00 | 0,00 | 1 849,56 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (отремонтиро-ванных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 566,52 | 0,00 | 0,00 | 566,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (отремонтиро-ванных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 566,52 | 0,00 | 0,00 | 566,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (отремонтиро-ванных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 566,52 | 0,00 | 0,00 | 566,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (отремонтиро-ванных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 556,52 | 0,00 | 0,00 | 556,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (отремонтиро-ванных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед | 3 |
|  | Итого по подпрограм-ме 4 | Всего | 320 309,60 | 0,00 | 0,00 | 320 309,60 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 44 773,28 | 0,00 | 0,00 | 44 773,28 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудова-нии, проц | 31,8 |
|  |  | 2022 | 11 827,21 | 0,00 | 0,00 | 11 827,21 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудова-нии, проц | 30 |
|  |  | 2023 | 135 968,88 | 0,00 | 0,00 | 135 968,88 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудова-нии, проц | 23,4 |
|  |  | 2024 | 127 740,23 | 0,00 | 0,00 | 127 740,23 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудова-нии, проц | 19,2 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 127 730,23 | 0,00 | 0,00 | 127 730,23 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудова-нии, проц | 19,2 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Организа-ция деятель-ности Управления капиталь-ного строитель-ства Адми-нистрации ЗАТО Северск» подпрограммы 5 | Всего | 108 960,49 | 0,00 | 0,00 | 108 960,49 | 0,00 | УКС Адми-ни-стра-ции ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 25 645,95 | 0,00 | 0,00 | 25 645,95 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2022 | 27 493,06 | 0,00 | 0,00 | 27 493,06 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2023 | 27 914,75 | 0,00 | 0,00 | 27 914,75 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2024 | 27 906,73 | 0,00 | 0,00 | 27 906,73 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 27 906,73 | 0,00 | 0,00 | 27 906,73 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц | 98 |
|  | Итого по подпрог-рамме 5 | Всего | 108 960,49 | 0,00 | 0,00 | 108 960,49 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 25 645,95 | 0,00 | 0,00 | 25 645,95 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 | 27 493,06 | 0,00 | 0,00 | 27 493,06 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 27 914,75 | 0,00 | 0,00 | 27 914,75 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2024 | 27 906,73 | 0,00 | 0,00 | 27 906,73 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 27 906,73 | 0,00 | 0,00 | 27 906,73 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 2 715 075,72 | 80 000,00 | 608 362,52 | 2 026 713,20 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 481 200,57 | 80 000,00 | 30 000,00 | 371 200,57 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 22,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 0,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс. чел | 11400 |
|  |  | 2022 | 523 278,02 <*> | 0,00 | 117 000,00 | 406 278,02 <*> | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 30,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс. чел | 11400 |
|  |  | 2023 | 939 003,62 | 0,00 | 294 738,40 | 644 265,22 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 28,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс. чел | 11400 |
|  |  | 2024 | 772 420,00 | 0,00 | 166 624,12 | 605 795,88 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 26,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс. чел | 11400 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 691 892,79 | 0,00 | 110 345,00 | 581 547,79 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 24,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс. чел | 11400 |

-----------------------------

<*> Потребность финансирования включает в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 826,49 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».