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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету реализации муниципальной программы 

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства                       и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах»
за 2020 год
I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ                               И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
На 2020 год муниципальной программой «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» (далее – муниципальная программа) предусмотрено 558 316,61 тыс.руб. Реализовано мероприятий на сумму 553 128,9 тыс.руб., что составило 99,06 %. Цели и задачи программы выполнены в полном объеме. Эффективность программы высокая. Отчет о реализации муниципальной программы представлен в приложении 2, отчет об использовании бюджетных ассигнований - в приложении 3.
Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети и благоустройства и озеленения » представлена в приложении 3

Показатели результативности муниципальной программы выполнены полностью. Сведения о достижении в 2020 года значений целевых показателей (индикаторов) приведены                                     в приложении 4. Оценка эффективности средств муниципальной программы – в приложении 13.
1. В рамках подпрограммы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» за счет средств областного и местного финансирования Управлением капитального строительства были выполнены работы по  ремонту объектов улично- дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  Общая протяженность отремонтированных дорог составила 4,77 км.
После реализации данных мероприятий цель и задача, поставленные подпрограммой выполнены, плановые показатели результативности достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 6.
2. В рамках подпрограммы «Содержание зеленых насаждений» реализовывалась задача программы - создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения. В рамках трех ведомственных целевых программ были выполнены следующие мероприятия:

1) ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»: 

УЖКХ ТиС Организованы работы по сносу и формовочной обрезке деревьев. Реализовано мероприятий на сумму 948,15 тыс. руб. (100% плановых назначений). Снесено 460 старовозрастных деревьев, выполнена формовочная  и омолаживающая обрезка 510 деревьев. 
Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы  указаны в приложении 7.

Результативность исполнения плановых показателей  100 %.  Результативность достижения целевых показателей высокая.  
2) ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда».

Мероприятия по посадке деревьев и кустарников на территории города Северска  выполнены в сентябре 2020 года. Финансирование по данному направлению освоено в полном объеме – 600,08 тыс. руб. Посажено 745 саженцев древесно-кустарниковых насаждений. Результативность исполнения плановых показателей 100 %. Результативность достижения целевых показателей высокая. 

3) ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии».

Большая часть выделенных средств направлена на текущее содержание объектов озеленения, посадку и содержание цветников и выкашивание газонов. В 2020 году выполнены работы по цветочному оформлению города: выполнено озеленение у стелы на въезде в город, оформлена территория, прилегающая к СК «Олимпия». На чугунные ограждения вдоль пр. Коммунистический размещены подвесные цветочные кашпо. Клумбы города засажены однолетними цветами (5,657 тыс. м2 ). В течение летнего периода выкашивались газоны на площади 104,38 га газонов, (100% от плана).

Таким образом, цель и задача, поставленные подпрограммой выполнены. Результативность исполнения плановых показателей 100 %.  Результативность достижения целевых показателей высокая.  

3. Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»  выполнялась путем реализации основных мероприятий. Результаты реализации основного мероприятия  и описаны в разделе  III. 
Освоение средств по подпрограмме составило 99,23 %. Из 32 251,94 тыс. руб.  освоено 32 001,93 тыс. руб. ( в том сисле 5 000 тыс. руб из областного бюджета освоено в полном объеме.
Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 8.
4. Действие  подпрограммы  4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» в 2018 году остановлено.
Мероприятия по оснащению детских площадок новым игровым оборудованием выполнялись в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». 
5. В рамках подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» мероприятия 2020 году не реализовывались. 
6. В рамках подпрограммы «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» работы выполнялись по трем ведомственным целевым программам  и одному основному мероприятию:
1) ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

Финансирование данной ведомственной целевой программы осуществлялось за счет средств  местного и  федерального бюджетов. 
Из 191 891,87 тыс. руб. плановых назначений освоено 191 871,08 тыс. руб.,  что составило 99,99 %.

Мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- текущий ремонт дорожного покрытия. На выполнение работ  по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети из местного бюджета было выделено 13,270 тыс. руб.  Финансы освоены в полном объеме. Текущий ремонт дорожного покрытия выполнен на площади 8,9 тыс.кв.м. 
- текущее содержание улично-дорожной сети. Выполнялось двумя предприятиями: МБЭУ ЗАТО Северск (улично-дорожная сеть города) в рамках Муниципального задания и ООО УАТ СХК ( дорожная сеть промышленной зоны) в рамках заключенного  муниципального контракта;

- содержание внутриквартальных территорий выполняется по 12 муниципальным контрактам
-  содержание и благоустройство территории городского кладбища;

- содержание  и ремонт ливневой канализации;

2) ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

Плановые и фактические объемы финансирования с разбивкой по видам бюджета представлены в таблице 1: 
Таблица 1
	Источники финансиро-вания
	Потреб-ность на 2020 год
	план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2020 год


	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный  период
	% исполнения

	
	Тыс. руб
	

	Всего, в том числе за счет средств:        
	15540,05
	15540,05
	11956,36
	11986,35
	77,13

	областного бюджета 
	4807,20
	4807,20
	1363,77
	1393,77
	28,99

	местного бюджета 
	10732,85
	10732,85
	10592,59
	10592,59
	99,69


Не освоены средства областной субвенции на регулирование численности безнадзорных животных в объеме 3 443,25, так как оплата произведена  по факту выполненных работ;
Основные мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- содержание фонтанов; 

- отлов и размещение в пунктах временного содержания отловленных безнадзорных животных;
- эвакуация брошенного транспорта, препятствующая санитарной очистке улично- дорожной сети;
-  ремонт  малых архитектурных форм (подпорные стенки,  памятников,  и т. д.);
- изготовление, монтаж и демонтаж баннеров, флагов и флаговых конструкций для праздничного оформления города;

-  доставка тел умерших в морг;

3) ВЦП Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения.

В рамках данной ведомственной целевой программы финансировались затраты на содержание Муниципального казенного учреждения «Технический центр», осуществляющего контрольные функции  при выполнения всего комплекса работ по благоустройству. Плановые назначения составляли 38050,90 тыс. руб,  фактическое освоение – 37794,28 тыс. руб. (99,32%). Экономия возникла в результате уточнения объемов по договорам энергопотребления. по хоз. блоку ул. Мира 4а.
Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

7. В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности УЖКХ ТиС и УКСа Администрации ЗАТО Северск. Отчет о реализации  мероприятий обеспечивающей подпрограммы представлен в приложении 3. 
Плановый объем финансирования  обеспечивающей подпрограммы составлял  57 761,6 тыс. руб. Фактическое освоение составило 57 481,5 тыс. руб. (99,52 %).

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности обеспечивающей  подпрограммы указаны в приложении 12. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

8. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2020 год представлена                               в таблице 3

Таблица 3
	Наименование источников
	потреб-ность на 2020 (отчетный год), тыс. руб
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2020 (отчетный год Тыс. руб )
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	% реалии​зации Про​граммы

	
	Тыс. руб
	

	Всего, в том числе за счет средств:        
	894 361,56
	558 316,61
	553098,90
	553128,90
	99,06

	федерального бюджета 
	80000,00
	80000,00
	80000,00
	80000,00
	100

	областного бюджета 
	39 872,20
	39872,20
	36428,26
	36458,26
	91,44

	Местного бюджета 
	774489,36
	438444,41
	437139,03
	437139,03
	99,70

	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	в т.ч.:
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	УЖКХ ТиС
	475 596,12
	339 443,64
	335303,46
	335333,46
	98,79



	УКС Администрации ЗАТО Северск
	413 765,44
	218872,97
	217795,44
	217795,44
	99,51


Отчеты о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2020 год и использовании бюджетных ассигнований на реализацию данной программы в разрезе программных мероприятий представлены в приложениях 1 и 2.

III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 В рамках подпрограммы 1 реализовывалось основное мероприятие «Участие в региональном проекте « Дорожная сеть»

В  рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был выполнен ремонт  шести автомобильных дорг  г. Северска общей протяженностью 4,77 км.

Отремонтированы следующие объекты: 

- ул.Ленина: от ул.Царевского  до ул.Солнечной

- ул.Калинина: от ул.Лесной до ул.Свердлова

- ул.Крупской: от просп.Коммунистического до ул.Ленина

- ул.Комсомольской: от просп.Коммунистического до ул.Ленина

- ул.Северная (от переезда Парусинка до переезда Предзаводская) (капитальный ремонт)

- ул. Парковая от просп. Коммунистического до ул.Ленина.  

Финансирование работ  производилось за счет средств федерального,  областного и местного бюджетов. Освоение составило 160.000 тыс. руб. (100%  плановых назначений)
В рамках подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» Работы проводились  в рамках реализации  одного  основного мероприятия:

Основное мероприятие 2 «Строительство  объектов благоустройства»

Работы проводились за счет средств местного и областного бюджетов. Освоение средств  в 2020 году составило 99,22% : из 32251,94 тыс. руб. освоено 32001,93 тыс. руб.
 Выполнено свледующее:

- Строительство муниципального общественного кладбища. Выполнялись работы по планировке территории, освоено 31059,66 тыс руб. из 31 193.,94 тыс. руб.(99,73% .плановых назначений, из них 5 000,00 тыс. руб. – средства областного бюджета. Экономия возникла по факту выполненных работ. 
-капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г. Северск по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Предзаводская, 10а. Выполнены работы по обледованию уровня залегания грунтовых вод  с целью выполнения проекта на расширение кладбища. Затраты на проектно- исследовательские работы  составили 942, 07 тыс.руб из 942 28 тыс.руб. (99,73%)  

- строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания по ул. Ленина, 88 в г. Северске  - проектные работы. Затраты на проведение которых составили 165,72 тыс. руб.
В рамках подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» работы производились по основному мероприятию: «Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой» , в том числе:

Освоение средств  в 2020 году составило 100% : из 50,00 тыс. руб. освоено 50,00 тыс. руб.  оплачены работы по  строительству внутриквартального проезда в микрорайоне №10 с бульваром.  Выполненные в 2019 году.
Работы по расширению внутриквартальных проездов не проводились.
Основное мероприятие: «Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству». Выполнялось Управлением имущественных отношений  в рамках подпрограммы «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»
По данному мероприятию  потребность отсутствовала.
Приложения на 39 л.

Начальникм   ОБ УЖКХ ТиС
  

                                                   
О.А.Фадеева 
12.02.2021
Приложение 1

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети и благоустройства и озеленения »

	№ п/п
	Наименование меры 

(бюджетной, налоговой, правовой, иной)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты 2018 - 2022 годов
	2018 - 2022 годы
	31.01.

2020год
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы

	2
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы
	Отчеты исполнителей мероприятий Программы
	2018 - 2022 годы
	Февраль 2021
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы

	3
	Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования
	Выполнение корректировок Программы
	2018 - 2022 годы
	Выполне-но при корректи-ровке Програм-мы
	Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований


Информация о внесенных изменениях в 2020 году

в муниципальную программу

«Улучшение качественного состояния объектов улично- дорожной сети и благоустройства и озеленения »                                                                                        

Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы(далее – Программа), утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3541 

По результатам выполнения работ в 2020 году в муниципальную программу изменения вносились 1 раз:

1. Постановление Администрации ЗАТО Северск Постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 N 2334 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 N 3541»
Начальник отдела благоустройства УЖКХ ТиС                                                                              О.А.Фадеева

Приложение 2
	ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 

благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2020 год

№ п/п

Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы

Срок реализа-ции

Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств 

Объем финансирования, тыс.рублей

Про-цент выпол-нения, % 
(гр. 8 / гр. 6)
        

Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыпол-нения мероприятий)

потреб-ность на _2020_(отчет-ный год)

план с учетом утвержденного бюджетом на 2020(отчетный год) 

передано бюджет-ных ассигнований за отчетный период

фактичес-кое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1   Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети

1

Задача 1 подпрограммы 1 Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети

1.1

ВЦП «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети»

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

890,09
870,57
44,08

44,08

5,06
 Проектные работы по объекту «Капиталь-ный ремонт автодороги ул.Предза-водская 10,а (устрой-ство водо-тведения)»  в 2020 году не завершены

 

 

федерального бюджета 

областного бюджета 

местного бюджета 

890,09
870,57
44,08

44,08

5,06
внебюджетных источников 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

890,09

870,57

44,08

44,08

5,06

Основное мероприятие «Участие  в региональном проекте «Дорожная сеть»

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

100

федерального бюджета 

80000,00

80000,00

80000,00

80000,00

100

областного бюджета 

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

100

местного бюджета 

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100

внебюджетных источников 

в т.ч.:

УКС Администрации ЗАТО Северск

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

100

 

Итого по                                                                     подпрограмме 1   

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

160 890,09
160870,57
160044,08

160044,08

99,49

федерального бюджета 

80000,00

80000,00

80000,00

80000,00

100

областного бюджета 

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

100

 

местного бюджета 

50 890,09
50870,57
50044,08

50044,08

98,38
внебюджетных источнтков 

в т.ч.:

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

160 890,09

160870,57

160044,08

160044,08

99,49

 

Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений»

1

Задача 1 подпрограммы 2. Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений

1.1

ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

7111,25
948,15

948,15

948,15

100

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 0
 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

0 

 

местного бюджета 

7111,25
948,15

948,15

948,15

100

 

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

7111,25
948,15

948,15

948,15

100

 

2

Задача 2 подпрограммы 2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов

2.1

ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

16 161,67
600,08

600,08

600,08

100
 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

16 161,67

600,08

600,08

600,08

100
внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

16 161,67

600,08

600,08

600,08

100

 

3

Задача3 подпрограммы 2. Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии

3.1

ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

34 714,06

14 890,84
14890,83
14890,83
100
 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

34 714,06

14 890,84

14 890,83
14 890,83
100
внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

34 714,06

14 046,97

14 046,97

14 046,97

100

 

 

ИТОГО                                                     по подпрограмме 2

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

57 986,98
16451,65

16451,64

16451,64

100

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

57 986,98
16451,65

16451,64

16451,64

100

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

УЖКХ ТиС

57 986,98
16451,64

16451,64

 

 

Подпрограмма 3 Создание комфортной среды в местах массового посещения

1

Задача 1. Подпрограммы 3. Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения

1.1

Основное мероприятие 1. Приобретение  и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.:

2020

Всего, в том числе за счет средств:        

1293,55
0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

местного бюджета 

1293,55
0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

1293,55
0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Приобретение и монтаж садово-парковых диванов

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

590,80
0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

местного бюджета 

590,80
0,00

0,00

0,00

 

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

590,80
0,00

0,00

0,00

 

1.2

Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

702,75
0,00

0,00

0,00

0

 

 

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

702,75
0,00

0,00

0,00

00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

 

УЖКХ ТиС

702,75
0,00

0,00

0,00

 

2

Задача2  подпрограммы 3  Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения

2.1

Основное мероприятие 2. Строительство объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

251531,80
32251,94

32001,93

32001,93
99,22
 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

5000,00
5000,00

5000,00

5000,00

100

местного бюджета 

246531,80

27251,94

27001,93

27001,93
99,08
внебюджетных источнтков 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

251531,80

32251,94

32001,93

32001,93
99,22
 

2.1.1

Строительство муниципального общественного кладбища 

2020

Всего, в том числе за счет средств:        

31 014,84

31143,94

31059,66

31059,66

99,73

 

 

 

федерального бюджета 

 

0,00

0,00

 

 

областного бюджета 

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

100 

местного бюджета 

26 014,84

26143,94

26059,66

26059,66

99,73

внебюджетных источнтков 

 

0,00

0,00

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

31 014,84

31143,94

31059,66

31059,66

99,73

2.1.3

Строительство проезда Новый в микрорайоне № 12

2020

Всего, в том числе за счет средств:        

55 967,37

0,00

0,00

0,00
Х

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

местного бюджета 

55 967,37

0,00

0,00

0,00

Х

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

УКС Администрации ЗАТО Северск

55 967,37

0,00

0,00

0,00

Х

Строительство улицы Солнечной в г. Северске, участок от ул. Ленина- Ленинградская до Южного проезда 

2020

Всего, в том числе за счет средств:        

158 150,00

0,00

0,00

0,00

Х

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

местного бюджета 

158 150,00

0,00

0,00

0,00

Х

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

УКС Администрации ЗАТО Северск

158 150,00

0,00

0,00

0,00

Х

Строительство  площадки весового контроля на а/д  г. Томск-пос.Самусь 

2020

Всего, в том числе за счет средств:        

1650,09

0,00

0,00

0,00

Х

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

местного бюджета 

1650,09

0,00

0,00

0,00

Х

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

УКС Администрации ЗАТО Северск

1650,09

0,00

0,00

0,00

Х

2.1.2 

Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского до здания по ул. Ленина, 88 в г. Северске

2020

Всего, в том числе за счет средств:        

4269,89
165,72

165,72

165,72

100

 

федерального бюджета 

областного бюджета 

местного бюджета 

4269,89
165,72

165,72

165,72

100

внебюджетных источнтков 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

4269,89
165,72

165,72

165,72

100

2.1.3 

Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г. Северск по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Предзаводская, 10а

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

479,61
942,28

942,07

942,07

99,73

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

479,61
942,28

942,07

942,07
99,73

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

479,61
942,28

942074,25

942074,25

99,73

 

Итого по подпрограмме 3

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

252825,35
32251,94

32001,93

32001,93

99,23

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

 100

местного бюджета 

247825,35
27251,94

27001,93

27001,93

99,08

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

0

0

0

0

0 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

252825,35

32251,94

32001,93

32001,93

99,23

 

Подпрограмма 5 Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях

1

Задача 1 подпрограммы 5. Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях

1.1

Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой,    в т.ч.:

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

41187,89

50,00

50,00

50,00

100,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

41187,89

50,00

50,00

50,00

100,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

41187,89

50,00

50,00

50,00

100,00

 

1.1.1

Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутри- квартальных территориях

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

41137,89

0,00

0,00

0,00

0,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета 

41137,89

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

41137,89

5944,88

5944,87

5944,87

100,00

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00

 

 

 

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

местного бюджета 

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00

 

Итого по  подпрограмме 5     

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

41187,89

50,00

50,00

50,00

100,00

 

 

 

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

местного бюджета 

41187,89

50,00

50,00

50,00

100,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 0,00

0,00 

 Х

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

41137,89

0,00 

0,00 

0,00

 

Х 

УКС Администрации ЗАТО Северск

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00

Подпрограма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

1

Задача 1. Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства

1.1

ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства

2015-2022

Всего, в том числе за счет средств:        

214 644,32
191891,87

191871,08

191871,08

100,00

 

 

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета 

214 644,32
191891,87

191871,08

191871,08

100,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 
 

УЖКХ ТиС

214 644,32
191891,87

191871,08

191871,08

100,00

2

Задача 2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения

2.1

ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

15 540,05
15540,05

11986,35
11986,35

77,13
 

 

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

4 807,20
4807,20

1393,77

1393,77

28,99
местного бюджета 

10 732,85
10732,85

10592,59

10592,59

99,69
внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

15 540,05
15540,05

11986,35
11986,35

77,13
3

Задача 3. Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения

3.1

ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения»

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

38050,90

38050,90

37794,28

37794,28

99,32

 

 

 
федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00 

0,00 

0,00 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00 

 0,00
0,00 

местного бюджета 

38050,90

38050,90

37794,28

37794,28

99,32

внебюджетных источнтков 

0,00
0,00

0,00 

 0,00
0,00 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

35632,94

35632,94

35557,36

35557,36

99,79

4

Задача 4. Увеличение материально- технической базы для выполнения работ по благоустройству

4.1

Основное мероприятие. Приобретение специализирован-ной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству, в т. ч:

2020

Всего, в том числе за счет средств:        

5000,00

0,00

0,00 

 0,00

0,00 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00 

 0,00

0,00 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00 

 0,00
0,00 

местного бюджета 

5000,00

0,00

0,00 

 0,00

0,00 

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00 

 0,00

0,00 

в т.ч.:

Управление имущественных отношений

5000,00

0,00

0,00 

 0,00

0,00 

4.1.1

Приобретение  специализирован-ной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству

Всего, в том числе за счет средств:        

5000,00

0,00

0,00 

 0,00

0,00 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00 

 0,00

0,00 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00 

 0,00

0,00 

местного бюджета 

5000,00

0,00

0,00 

 0,00

0,00 

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00 

 0,00

0,00 

в т.ч.:

Управление имущественных отношений

5000,00

0,00

0,00 

 0,00

0,00 

 

Итого по  подпрограмме 6   

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

245482,82
245482,82

241 651,72

241651,72
98,44

 

 

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

4807,20

4807,20

1363,77

1393,77

0,29

местного бюджета 

240675,62
240675,62

240257,95

240257,95

100
внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

245482,82

245482,82

241621,72

241651,71

98,44

Управление имущественных отношений

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 7  Обеспечивающая подпрограмма

1

Задача  1. Организация деятельности УЖКХ ТиС

1.1

Организация деятельности УЖКХ ТиС

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

32001,14

32061,14

31782,07

31782,07

99,34

 

 

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

65,00

65,00

64,85

64,85

99,21

местного бюджета 

31936,14

31996,14

31717,22

31717,22

99,13

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

32001,14

32061,14

31782,07

31782,07

99,34

2

Задача 2. Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск

 2.1
Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

25700,46

25700,46

25699,43

25699,43

100

 

 

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

местного бюджета 

25700,46

25700,46

25699,43

25699,43

100

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 0,00 
0,00 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

25700,46

25700,46

25699,43

25699,43

100

 

Итого по обеспечивающей подпрограмме:

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

57 761,60

57 761,60
57481,50

57481,50

99,52

 

 

 

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

65,00

65,00

64,85

64,85

99,22

местного бюджета 

57636,60

57761,60

57481,50
57481,50
99,52

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

32001,14

32061,14

31782,07

31782,07

99,34

УКС Администрации ЗАТО Северск

25700,46

25700,46

25699,43

25 699,43

100,00

Подпрограмма 8 « Транспортное обслуживание  населения в границах ЗАТО Северск»

1
ВЦП  «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск авто-мобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»
2020
Всего, в том числе за счет средств:        

45585,60

45448,03

45448,03

45448,03

100

федерального бюджета 

областного бюджета 

местного бюджета 

45585,60

45448,03

45448,03

45448,03

100

внебюджетных источнтков 

в т.ч.:

УЖКХ ТиС

45585,60

45448,03

45448,03

45448,03

100

Итого по подпрограмме 8
2020
Всего, в том числе за счет средств:        

45585,60

45448,03

45448,03

45448,03

100

федерального бюджета 

областного бюджета 

местного бюджета 

45585,60

45448,03

45448,03

45448,03

100

внебюджетных источнтков 

в т.ч.:

УЖКХ ТиС

45585,60

45448,03

45448,03

45448,03

100

 

Итого по Программе

2015-2022

Всего, в том числе за счет средств:        

894361,56
558316,61
553098,90

553128,90

99,06

 

 

 

 

федерального бюджета 

80000,00

80000,00

80000,00

80000,00

100

областного бюджета 

39872,20

39872,20

36428,26
36458,26

91,44

местного бюджета 

774489,36
438 444,41
437139,03
437139,03

99,7
внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

0,00

0,00

 

 

 

УЖКХ ТиС

475 596,12
339 443,64

335303,46

335333,46

98,79

УКС Администрации ЗАТО Северск

413 765,44
218872,97

217795,44

217795,44

99,51

Управление имущественных отношений

5000,00
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	Приложение 4

	ИНФОРМАЦИЯ 
о финансировании реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2020 год



	№ п/п
	Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем финансирования (тыс. рублей)

	
	
	Утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
	степень освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1: «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2015-2020 годах»

	1.1
	ВЦП «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети»
	870,57
	44,08
	5,06

	1.2
	Основное мероприятие «Участие  в региональном проекте «Дорожная сеть»
	160 000,00
	160 000,00
	100,00

	 
	Итого по Подпрограмме 1
	160870,57
	160044,08
	99,49

	
	в т.ч. УКС Администрации ЗАТО Севеск
	160870,57
	160044,08
	99,49

	Подпрограмма 2: «Содержание зеленых насаждений»

	2.1
	ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»
	948,15
	948,15
	100,00

	2.2
	ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов»
	600,08
	600,08
	100,00

	2.3
	ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»
	14 890,84
	14 890,83
	94,35

	 
	Итого по Подпрограмме 2
	16451,65
	16451,64
	100,00

	
	в т. ч УЖКХ ТиС
	16451,65
	16451,64
	100,00

	3.Подпрограмма 3: «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

	3.1
	Основное мероприятие 1: приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов и т.п.
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Основное мероприятие 2: Строительство объектов благоустройства, в том числе:
	32 251,94
	32001,93
	99,22

	3.2.1
	Строительство муниципального общественного кладбища 
	31143,94
	31059,66
	99,73

	3.2.2
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского до здания по ул. Ленина, 88 в г. Северске
	165,72
	165,72
	100

	3.2.3
	Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г. Северск по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Предзаводская, 10а
	942,28
	942,07
	99,73

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Итого по подпрограмме 3
	32251,94
	32001,93
	99,23

	
	в т.ч. УКС Администрации ЗАТО Севеск
	32251,94
	32001,93
	99,23

	5. Подпрограмма 5: «Организация гостевых стоянок и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»

	5.1
	 Основное мероприятие 1: Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой, в том числе:
	50,00
	50,00
	100,00

	5.1.1
	Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.2
	Строительство внутриквартального проезда с бульваром в микрорайоне № 10
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	Итого по подпрограмме 5
	50,00
	50,00
	100,00

	
	в т.ч. УКС Администрации ЗАТО Севеск
	50,00
	50,00
	100,00

	6. Подпрограмма 6: «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	6.1
	ВЦП Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства
	19 1891,87
	191871,08
	100,00

	6.2
	ВЦП Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения
	15 540,05
	11986,35
	77,13

	6.3
	ВЦП Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения
	38050,9
	37794,28
	99,32

	6.4
	Основное мероприятие 1: Приобретение специализированной техники
	0
	0
	

	 
	Итого по подпрограмме 6
	245482,82
	241621,72
	98,44

	
	в т. ч УЖКХ ТиС
	245482,82
	241621,72
	98,44

	7. Программа 7: «Обеспечивающая подпрограмма»

	7.1
	Организация деятельности УЖКХ ТиС
	32061,14
	31782,07
	99,34

	7.2
	Организация деятельности УКСа
	25700,46
	25699,43
	100,00

	 
	Итого по  обеспечивающей подпрограмме
	57826,6
	57481,5
	99,52

	
	в т.ч. УЖКХ ТиС     
	32061,14
	31782,07
	99,34

	
	в т. ч УКС Администрации ЗАТО Севеск
	25700,46
	25699,43
	100,00

	8.Подпрограмма 8 «Транспортное обслуживание  населения в границах ЗАТО Северск»

	8.1
	ВЦП  «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск авто-мобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»
	45448,03
	45448,03
	100,00

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Итого по подпрограмме 8
	45448,03
	45448,03
	100,00

	
	в т.ч. УЖКХ ТиС     
	
	
	

	 
	Итого по Программе
	57761,600
	553128,9
	99,52

	
	в т.ч. УЖКХ ТиС     
	339443,64
	335333,46
	98,79

	
	в т. ч УКС Администрации ЗАТО Севеск
	218 872,97
	217 795,44
	99,51


	 Приложение 4

ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                о реализации  мероприятий и ресурсном обеспечении реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2015-2020 годах»   за 2020 год

	№ п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	План
	Факт
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	Задача 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС

	1.
	Ответственный исполнитель - УЖКХ ТиС 
	Объем финансирования, тыс.рублей
	32061,14
	31782,07
	Незначительная экономия  средств  областного бюджета сложилась в результате регрессии по страховым взносам. Экономия средств местного бюджета - расчет за фактически оказанные услуги ЕРКЦ и расторжение двух договоров 

	
	
	Показатель 1 "Обеспечение выполнения программных мероприятий",  % освоения денежных средств
	100
	99,13
	

	
	
	Показатель 2 "Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями", % освоения денежных средств
	100
	99
	

	2.
	Участник Программы - УКС Администрации ЗАТО Северск 
	Объем финансирования, тыс.рублей
	25700,46
	25699,43
	

	
	
	Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий»,  % освоения денежных средств
	100
	100
	

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
	57761,60
	57481,50
	 


	
	Приложение 5

	СВЕДЕНИЯ 
о достижении в 2020 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	 
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	
	
	
	
	в актуальной редакции МП
	с учетом согласованных с КЭР изменений на коней отчетного года 
	Факт
	факт гр. 5/ план гр 5
	факт гр. 6/ план гр 5.1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.2
	8

	I. Целевые показатели муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

	1.1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения   
	%
	68,73
	64,16
	63,59
	63,59
	0,99
	1,00
	 

	1.2
	Доля ликвидированных старовозрастных
деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу
	%
	6,73
	13,01
	7,83
	7,83
	0,60
	1,00
	 

	1.3
	Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок
	%
	черточки
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	 

	1.4
	Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях
	ед.
	1031
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.2
	8

	1.5
	Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения
	ед.
	50
	50
	50
	50
	1,00
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети»

	2.1
	Количество объектов улично-
дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте
	ед.
	62
	57
	57
	57
	1,00
	1,00
	 

	2.2
	Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капиталь-ный ремонт (нарастающим итогом)
	км
	30,31
	36,78
	35,08
	35,08
	0,95
	1,00
	 

	 II. Целевые показатели задачи 2 «Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения»

	3.1
	Количество деревьев, подлежащих сносу
	шт.
	6449
	6549
	7163
	7163
	0,91
	1,00
	 

	3.2
	Количество деревьев, требующих формовки
	шт.
	7121
	7021
	7930
	7930
	0,89
	1,00
	

	3.3
	Количество высаженных саженцев 
	шт.
	670
	650
	745
	745
	 
	 
	 

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения»

	4.1
	Количество малых архитек-турных форм, установленных в местах массового посещения
	шт.
	0
	46
	0
	0
	0,00
	0,00
	 

	4.2
	Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище
	ед.
	0,5
	28
	0,7
	0,7
	0,03
	1,00
	 

	4.3.
	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта 

	ед.
	0
	3
	0
	0
	0,00
	0,00
	 

	V. Целевые показатели задачи 5 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях

	5.1
	Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)

	тыс.кв.м
	28,91
	49,53
	28,91
	28,91
	0,58
	1,00
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.2
	8

	5.2
	Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения
	ед.
	0
	8
	0
	0
	0,00
	0,00
	 

	VII. Целевые показатели задачи 6 «Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды 

	7.1
	Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети
	%
	0,56
	5
	0,5
	0,5
	0,10
	1,00
	 

	7.2
	Количество отловленнных безнадзорных животных
	голов
	900
	900
	264
	264
	0,29
	1,00
	 

	7.3
	Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг 
	ед.
	280
	280
	280
	280
	1,00
	1,00
	 

	VII. Целевые показатели задачи 8 «Формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей качество и безопасность пассажирских перевозок»  

	8.1
	Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск
	%
	70
	70
	70
	70
	1,00
	1,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение 6

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2020 году  значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы

	№п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Едини-ца
изме-рения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реали-зации, предшествующий отчет-ному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя
	

	
	
	
	
	в актуаль-ной редакции МП
	с учетом согласо-ван-ных с КЭР изменений на коней отчетного года
	
	факт гр. 5/ план гр 5
	факт гр. 6/ план гр 5.1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5а
	6
	7
	7а
	8

	I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» 

	1.1
	Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте
	ед.
	62
	57
	57
	57
	1,00
	1,00
	 

	1.2
	Общая протяженность объектов уличнодорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарасающим итогом)
	км
	30,31
	36,78
	35,08
	35,08
	0,95
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети» подпрограммы 1

	2.1
	Коли-чество объектов  уличнодорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	 

	III Целевые показатели задачи 2 "Обеспечение  достижения показателей регионального проекта " Дорожная сеть"

	1
	2
	3
	4
	5
	5а
	6
	7
	7а
	8

	3.1
	Протяженность отремонтировннных дорог, входящих в состапв дорожной сети Томской агломерации,
	км
	4,12
	6,47
	4,77
	4,77
	0,74
	1,00
	 

	3.2
	Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт
	ед
	3
	5
	5
	5
	1,00
	1,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сдп1=0,2+0,6=0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сдп2=0,4+0,6=0,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 7
СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2020 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы

	№ п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснова-ние отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	Оценка достижения показателя
	

	
	
	
	
	в актуаль-ной редакции МП
	с учетом согласованных с КЭР изменений на конец отчетного года 
	
	факт гр. 5/ план гр 5
	факт гр. 6/ план гр 5.1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5а
	6
	7
	7а
	8

	I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений»

	1.1
	Количество деревьев, подлежащих сносу
	шт.
	6449
	6549
	7163
	7163
	1,09
	1,00
	 

	1.2
	Количество деревьев, требующих формовки
	шт.
	7121
	7021
	7930
	7930
	1,13
	1,00
	 

	1.3
	Количество высаженных саженцев
	шт.
	670
	650
	745
	745
	1,15
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» подпрограммы 2

	2.1
	Количество ликвидированных старовозрастных деревьев
	шт.
	465
	980
	561
	561
	0,57
	1,00
	 

	2.2
	Количество отформован​ных старовоз​растных, пере​росших зеле​ных насажде​ний
	 
	440
	600
	162
	162
	 
	 
	 

	III. Целевой показатель задачи 2 «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» подпрограммы 2

	 3.1
	Количество высаженных саженцев
	шт.
	670
	650
	745
	745
	1,15
	1,00
	 

	
	
	3
	4
	5
	5а
	6
	7
	7а
	8

	4
	Целевой  показатель задачи 4 «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»

	4.1
	Площадь содержания  цветников
	100
кв.м
	56,57
	56,57
	56,57
	56,57
	1,00
	1,00
	

	4.2
	Площадь выкошенных газонов
	га
	104,38
	104,38
	104,38
	104,38
	1,00
	1,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	С дп1=0,45+0,47=0,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С дп2 =0,4+0,6=1
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приложение 8
СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2020 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	План
	Факт
	Оценка достижения показателя
	

	
	
	
	
	в актуальной редакции МП
	с учетом согласованных с КЭР изменений на коней отчетного года 
	
	факт гр. 5/ план гр 5
	факт гр. 6/ план гр 5.1
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

	1.1
	Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения 
	шт.
	0
	46
	0
	0
	0
	0,00
	 

	1.2
	Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на обществен-ном муници-пальном кладбище
	га
	0,5
	28
	0,7
	0,7
	0,03
	1,00
	 

	1.3
	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или
капитального ремонта
	ед.
	0
	3
	0
	0
	0
	0,00
	 

	II. Целевые показатели  задачи 1 «Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения» подпрограммы 3

	2.1
	Количество установленных садовопарковых диванов
	шт.
	0
	46
	0
	0
	0,00
	0,00
	 

	2.2
	Количество приобретенных и смонтированных садовопарковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	шт.
	0
	40
	0
	0
	0
	0,00
	 

	III. Целевые показатели задачи 2 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» подпрограммы 3

	3.1
	Количество построенных объектов благоустройста
	шт.
	0
	3
	0
	0
	0
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сдп2=04+0,00=0,4          Сдп1=0+0,=0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 Приложение 9

СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2020 году  значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснова-ние отклонений значений показателей (индика-торов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	План
	Факт
	Оценка достижения показателя
	

	
	
	
	
	в актуальной редакции МП
	с учетом согласованных с КЭР изменений на коней отчетного года 
	
	факт гр. 5/ план гр 5
	факт гр. 6/ план гр 5.1
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» 

	1.1
	Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)
	тыс. кв. м
	28,91
	49,53
	28,91
	28,91
	0,58
	1,00
	 

	1.2
	Количество кварталов, с обустроеной инфраструктурой
	ед.
	0
	8
	0
	0
	0
	0,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях»

	2.1
	Количество актов ввода в эксплуатацию объектов  для обновления инфраструктуры внутриквартальных территорий
	ед.
	0
	10
	0
	0
	0
	0,00
	 

	2.2
	Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10
	кв.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С дп2=0,4+0,6=1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С дп1=0,2+0=0,2
	
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение 10

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2020 году значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы



	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	План
	Факт
	Оценка достижения показателя
	

	
	
	
	
	в актуальной редакции МП
	с учетом согласованных с КЭР изменений на коней отчетного года 
	
	факт гр. 5/ план гр 5
	факт гр. 6/ план гр 5.1
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	1.1
	Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов  улично- дорож ной сети
	%
	0,56
	5
	0,5
	0,5
	0,1
	1,00
	 

	1.2
	Количество отловленных безнадзорных животных
	голов
	900
	900
	264
	264
	0,3
	1,00
	 

	1.3
	Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг
	усл.ед
	280
	280
	280
	280
	1,0
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	2.1
	Пдощадь  асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт
	тыс. кв. м
	8,21
	15,5
	8,9
	8,9
	0,6
	1,00
	 

	2.2
	Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог 
	тыс.
куб.м
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0,00
	 

	III. Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

	3.1
	Количество функционирующих фонтанов
	ед.
	6
	7
	7
	7
	1,0
	1,00
	 

	3.2
	Объем доставленной воды
	куб.м
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0,00
	 

	3.3
	Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг
	дней
	365
	366
	366
	366
	1,0
	1,00
	 

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения»

	4.1
	Количество, курируемых контрактов и договоров подряда
	усл.ед.
	250
	250
	250
	250
	1,0
	1,00
	 

	V. Целевые показатели задачи 4 «Увеличение материально- технической базы для выполнения работ по благоустройству»

	5.1
	Количество приобретенной спецтехники и оборудования
	ед.
	0
	0
	 
	0
	0
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	С дп1 =0,4+0,6=1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С дп =0,19+0,6=0,72
	
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение 11

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2020 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск»" муниципальной программы "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2020 годы

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	План
	Факт
	Оценка достижения показателя
	

	
	
	
	
	в актуальной редакции МП
	с учетом согласованных с КЭР изменений на коней отчетного года 
	
	факт гр. 5/ план гр 5
	факт гр. 6/ план гр 5.1
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 8 

	1.1
	Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск
	%
	70
	70
	70
	70
	1
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» подпрограммы 8

	2.1
	Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	2.2
	Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск
	км
	1057595,2
	516051,5
	923733,6
	923733,6
	1,79
	1,00
	 

	2.3
	Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
	шт
	0
	2000
	0
	0
	0
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	С дп1=0,4+1,07=1,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С дп2=0,4+1=1
	
	
	
	
	
	
	
	


 Приложение 12

СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2020 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» на 2015-2020 годы

	№ п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснова-ние отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	Оценка достижения показателя
	

	
	
	
	
	в актуаль-ной редакции МП
	с учетом согласованных с КЭР изменений на конец отчетного года 
	
	факт гр. 5/ план гр 5
	факт гр. 6/ план гр 5.1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5а
	6
	7
	7а
	8

	1
	I. Целевые показатели задачи 1  Организация деятельности УЖКХ ТиС

	1.1
	Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств)
	проц
	98
	98
	98
	98,79
	100,8
	100,8
	

	1.2
	Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	2
	II. Целевые показатели задачи 2 Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	2.2
	Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств)
	проц
	98
	98
	98
	99,51
	101,5
	101,5
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Приложение13

	Оценка эффективности средств муниципальной программы муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2020 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	№ п/п
	Наименование подпрограмм
	степень освоения средств( С ос)
	степень достижения цели С дп
	Оценка эффективности муниципальной программы

	
	
	значение
	оценка 
	значение
	оценка
	значение
	оценка 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»;2019 годах»
	99,49
	полное освоение 
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	2
	 Подпрограмма 2: "Содержание зеленых насаждений"
	100,00
	полное освоение средств
	1,00
	высокая  результативность
	5
	Высокая эффективность

	3
	Подпрограмма 3: "Создание комфортной среды в местах массового посещения"
	98,71
	полное освоение 
	0,40
	низкая результативность
	5
	Высокая эффективность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	Подпрограмма 5: "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"
	0,00
	не освоение средств
	0,00
	низкая результативность
	2
	оценка не проводится,так как реализация в 2020 году не осуществлялась

	5
	Подпрограмма 6: "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
	98,44
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	6
	Обеспечивающая подпрограмма
	99,52
	полное освоение средств
	1
	высокая результативность
	4
	Высокая эффективность

	7
	Подпрограмма 8 "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТо Северск"
	100,00
	полное освоение средств
	1
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	ВСЕГО по Программе
	99,05
	полное освоение средств
	0,94
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность
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