ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету реализации муниципальной программы 
«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах»
за  2016 год
I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ                               И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
На 2016 год муниципальной программой «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» (далее – муниципальная программа) предусмотрено 337 789,28 тыс.руб. Реализовано мероприятий на сумму 328 393,96 тыс.руб., что составило 97,22 %. Цели и задачи программы выполнены в полном объеме. Отчет о реализации муниципальной программы представлен                        в приложении 1, отчет об использовании бюджетных ассигнований- в приложении 2.
Показатели результативности муниципальной программы выполнены полностью. Сведения о достижении в 2016 года значений целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении 4. 
1. В рамках подпрограммы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» за счет средств местного финансирования Управлением капитального строительства были выполнены работы по капитальному ремонту следующих объектов: 
- ул. Первомайская;

- ул. Калинина от ул. Солнечной до ул. Курчатова,
- ул. Лесная, 
- ул. Транспортная от ул.Лесной до ул. Советской.

После реализации всех запланированных мероприятий цель и задача, поставленные подпрограммой выполнены, плановые показатели результативности достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 5. Оплата выполненных работ в соответствии с муниципальным контрактом запланировано в 2017 году.
2. В рамках подпрограммы «Содержание зеленых насаждений» реализовывалась задача программы - создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения. В рамках ведомственных целевых программ  были выполнены следующие мероприятия:
1) ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»:. 

УЖКХ ТиС Организованы работы по сносу и формовочной обрезке деревьев.  План с учетом утвержденного финансирования  составлял 3275,79 тыс. руб. Затраты по данному направлению составили 3275,69 тыс. руб. Снесено 390 старовозрастных дерева, выполнена формовочная  и омолаживающая обрезка 496 деревьев, Таким образом, выполнено 100% запланированных объемов работ. 
Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы  указаны в приложении 6.

Результативность исполнения плановых  показателей  100 %.  Результативность достижения целевых показателей высокая.  
2) ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда».
Мероприятия по посадке деревьев и кустарников на территории города Северска  выполнены  в сентябре 2016 года. Финансирование по данному направлению  освоено в полном объеме – 382,8 тыс. руб.  Посажено 400 саженцев древесно- кустарниковых насаждений.
3) ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии».
Большая часть выделенных средств направлена на текущее содержание объектов озеленения, посадку и содержание цветников и выкашивание газонов. В 2016 году выполнены большие работы по цветочному оформлению города  выполнено озеленение у стелы на въезде в город, оформлен склон у Природного парка. На чугунные ограждения вдоль пр. Коммунистический  размещены подвесные цветочные кашпо. Клумбы города засажены однолетними цветами (5,657 тыс. м2 ). Выкошено 104,38 га газонов, (100% от плана).

Таким образом, цель и задача, поставленные подпрограммой  выполнены.

3. Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»  выполнялась путем реализации основных мероприятий. Результаты реализации основного мероприятия  и описаны в разделе  III. 
Освоение средств по подпрограмме составило 73,97%. Из 17 469,91 тыс. руб  утвержденного финансирования местного бюджета освоено 12920,70 тыс. руб.  

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы  указаны в приложении 7.
Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты. Цель и задачи, поставленные подпрограммой  выполнены.

4. В рамках подпрограммы  4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» были реализованы средства в объеме 1918,79 тыс.руб.  Плановые назначения, предусмотренные программой -  1918,80 тыс. руб.

В результате  реализации мероприятий подпрограммы  на внутриквартальных территориях  г Северска установлено 8 детских игровых площадок, оснащенных новым современным оборудованием. 
Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 8. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой  выполнены.

5. В рамках подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» работы производились                                  по основному мероприятию: «Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой». Результаты реализации основного мероприятия  и описаны в разделе  III. 

В целом по подпрограмме  из 12042,45 тыс. руб. плановых назначений освоено 11995,16 тыс. руб.,  что составило 99,61%.

Все запланированные работы  выполнены в полном объеме.
Цель и задачи, поставленные подпрограммой  выполнены.

6. В рамках подпрограммы «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» работы выполнялись по трем ведомственным целевым программам  и одному основному мероприятию:
1) ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

Финансирование данной ведомственной целевой программы осуществлялось за счет средств  местного и  федерального бюджетов. Плановые и фактические объемы финансирования с разбивкой по видам бюджета представлены в таблице1
 Таблица 1

	Источники финансирования
	Потреб-ность на 2016 год 


	план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2016 год
	передано бюджетных ассигнова-ний за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный  период
	% исполнения

	
	Тыс. руб
	

	Всего, в том числе за счет средств:
	187580,21
	187 580,21
	186100,77
	186100,77
	99,21

	областного бюджета 
	7960,55
	7960,55
	7960,52
	7960,52
	100

	местного бюджета
	179619,69
	179619,69
	178140,25
	178140,25
	99,18


Все запланированные мероприятия выполнены.
Мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- текущий ремонт дорожного покрытия. На выполнение работ  по ремонту асфальтобетонного покрытия улично- дорожной сети ремонтных была  выделена субсидия из областного бюджета в объеме 7 960,55 тыс. руб., освоенная полностью.Текущий ремонт дорожного покрытия выполнен на площади 33,7 тыс.кв.метров. Затраты на выполнение ремонтных работ составили 20,54 млн.руб. В том числе за счет средств областной субсидии выполнен ремонт автомобильных дорог, ведущих к объектам сферы образования, здравоохранения и социального обслуживания, находящихся на территории ЗАТО Северск.

Отремонтировано 5 объектов: пер.Чекист, ул.Царевского от ул.Ленина до просп.Коммунистического, ул.Куйбышева от ул.Калинина до просп.Коммунистического и ул.Крупской от ул.Калинина до просп.Коммунистического. 

- текущее содержание улично-дорожной сети. Выполнялось двумя предприятиями: МБЭУ ЗАТО Северск (улично-дорожная сеть города) в рамках Муниципального задания и ООО УАТ СХК ( дорожная сеть промышленной зоны) в рамках заключенного  муниципального контракта;

- содержание внутриквартальных территорий выполняется по 12 муниципальным контрактам
-  содержание и благоустройство территории городского кладбища;

- содержание  и ремонт ливневой канализации;

- устройство и ремонт  пешеходных дорожек
2) ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

Плановые и фактические объемы финансирования с разбивкой по видам бюджета представлены в таблице 2: 
Таблица 2
	Источники финансиро-вания
	Потреб-ность на 2016 год
	план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2016 год

	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный  период
	% исполнения

	
	Тыс. руб
	

	Всего, в том числе за счет
средств


	13508,36
	13 508,36
	12 640,2
	12640,2
	93,57

	областного бюджета
	2946,60
	2946,60
	2528,71
	2528,71
	85,82

	местного бюджета
	10561,76
	10561,76
	10111,49
	10111,49
	99,23


Основные мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- отлов и размещение в пунктах временного содержания отловленных безнадзорных животных
- эвакуация брошенного транспорта, препятствующая санитарной очистке улично- дорожной сети;
-  ремонт  малых архитектурных форм ( подпорные стенки,  памячтникм,  и т. д.

-  изготовление, монтаж и демонтаж баннеров, флагов и флаговых конструкций  для праздничного оформления города.;

-  доставка тел умерших в морг;
3) ВЦП Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения.
В рамках данной ведомственной целевой программы  финансировались затраты на содержание Муниципального казенного учреждения « Технический центр», осуществляющего контрольные функции  при выполнения всего комплекса работ по благоустройству.  Плановые назначения составляли 29526,96 тыс. руб,  фактическое освоение – 29300,71 тыс. руб. (99,23%). Экономия возникла по заработной плате( в связи с наличием  больничных листов), услугам связи, коммунальным услугам  и выставленным счетам.
Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

7. В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности УЖКХ ТиС и УКСа Администрации ЗАТО Северск. Отчет о реализации  мероприятий обеспечивающей подпрограммы представлен в приложении 3. 
Плановый объем финансирования  обеспечивающей подпрограммы составлял  26 477,79 тыс. руб. Фактическое освоение составило 26 292,11 тыс. руб. (99,3 %).

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности обеспечивающей  подпрограммы указаны в приложении 10. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

8. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2016 год представлена                               в таблице 3
Таблица 3
	Наименование источников
	потребность на 2016 (отчетный год), тыс. руб
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2016 (отчетный го Тыс. руб д)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	% реалии​зации Про​граммы

	
	Тыс. руб
	

	Всего, в том числе за счет средств:
	337 789,28
	337 789,28
	328 393,96
	328 393,96
	97,22

	федерального бюджета
	0,00
	
	
	
	

	областного бюджета
	10 637,12
	10 637,12
	10 235,26
	10 235,26
	99,04

	местного бюджета
	324 102,27
	357 105,27
	317 858,70
	317 858,70
	97,17


Отчеты о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2016 год  и использовании бюджетных ассигнований на реализацию данной программы в разрезе программных мероприятий представлены в приложениях 1 и 2.
III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 В рамках подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» Работы проводились  в рамках реализации двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм»

За счет средств  местного бюджета в рамках реализации данного мероприятия  было изготовлено и установлено на территории города  40 садово- парковых скамеек и 9 прилавков для сезонной торговли.   Затраты на изготовление скамеек составили 363,3 тыс. руб, на изготовление прилавков - 1 879,89 тыс. руб.  Все запланированные работы выполнены в полном объеме. 
Основное мероприятие 2 «Строительство  объектов благоустройства»

Все работы проводились за счет средств местного бюджета. Выполнено следующее:

- Строительство муниципального общественного кладбища и почетного воинского захоронения. Заключен м/к № 0165300009015000014_222524 от 14.04.2015 г на выполнение проектных работ по данному объекту, срок завершения работ 20.12.2015 однако подрядчик не исполнил свои обязательства  и оплата в 2015 году  была произведена только в сумме 117,55 тыс. руб. остаток средств в объеме 3500 тыс. руб. был скорректирован на 2016 год для оплаты выполненных работ. по завершению работ в установленный срок.До конца 2016 года проект, прошедший экспертизу не получен, освоение средств по данному объекту отсутствует.
- Строительство Почетного воинского захоронения.  Строительство объекта завершено. Освоены  средства в объеме 3 459,34 тыс. руб (план – 3495,42 тыс. руб) Все запланированные работы выполнены в полном объеме, незначительная экономия образовалась по факту исполнения.
- Строительство  сквера с комплексной  спортивной площадкой , фонтаном и местами отдыха в микрорайоне №10 г. Северска. В 2016 году выполнен проект  для данного объекта. Затраты составили 84,75% от планового показателя. Освоено 472,18 тыс руб из 557,17 тыс. руб.  Экономия образовалась в следствии применения проектировщиком упрощенной системы налогообложения.
- Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина в г. Северска.  В 2016 году планировалось разработать проектно- сметную документацию для данного объекта. Был заключен муниципальный контракт , однако, работы к оплате подрядчиком предъявлены не были, рабочая документация не подготовлена. Освоение средств по данному объекту нет Плановые назначения составляли 938,56 тыс. руб.

- Строительство  пешеходного  тротуара от КПП №13 до железнодорожного переезда по ул. Предзаводская в г. Северске. Плановые назначения составляли 2793,04 тыс. руб. Средства  освоены в полном объеме, объект сдан в эксплуатацию.

- Реконструкция элементов благоустройства  территории перед  зданием по  ул. Калинина,123 в г. Северске. Плановые назначения составляли 3967,53 тыс. руб. Средства  освоены на 99,57% ( 3950,33 тыс. руб). Незначительная экономия возникла по факту исполнения в связи с уменьшением объемов работ. Объект сдан в эксплуатацию.
 В рамках подпрограммы 4  «Модернизация и устройство детских игровых площадок»  работы проводились  по основному мероприятию «Устройство  детских площадок с  новым игровым оборудованием».  Плановые назначения составляли  1918,8 тыс. руб.   освоение средств составило 1918,79 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме. Обустроены  и введены в эксплуатацию детские площадки по  8 адресам.

В рамках подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» работы производились                                  по основному мероприятию: «Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой» , в том числе:
1) выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях:

В 2016 году  выполнены работы по организации гостевых стоянок автотранспорта и расширению внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях Северска по 2 адресам, на площади 1450 м2. Освоение средств оставило 97,78% : из 3776,12 тыс. руб. освоено 3728,7=84 тыс. руб. Экономия сложилась по факту выполнения работ за счет уменьшения необходимых объемных показателей.
2) строительство внутриквартального проезда в микрорайоне №10 с бульваром. Финансирование данного мероприятия  осуществлялось за счет средств местного бюджета. Плановые назначения составляли 8266,33 тыс. руб., освоено 8266,32 (84,8%).  Средства были направлены на выполнение первой очереди работ на данном объекте.. Все запланированные работы выполнены. В 2017 году планируется продолжение  работ .
Основное мероприятие: «Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству». Выполнялось Управлением имущественных отношений  в рамках подпрограммы «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»
 Поданному мероприятию освоены все плановые назначения, отсутствовали.
Приложения на 14 л.

Начальник Управления



       


                            С.А.Лашевич
О.А. Фадеева
78 00 22
27.02.2017
Приложение 1

	ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2019 годах» за 2016 год

	 

	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реализа-ции
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс.рублей
	Процент выполнения, %
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потребность на 2015 год
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2015 год
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный  период
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Подпрограмма 1 "Увеличение количества объектов улично-дорожной сети, находящихся в нормативном состоянии"
	 
	 

	1.1
	ВЦП "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети"
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	11980,24
	11980,24
	10084,46
	10084,46
	84,18
	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме по условиям контракта оплата предусмотрена  в 2017 году

	 
	
	
	областного бюджета
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	местного бюджета
	11980,24
	11980,24
	10084,46
	10084,46
	84,18
	

	 
	 
	 
	Всего, в том числе за счет средств:
	11980,24
	11980,24
	10084,46
	10084,46
	84,18
	 

 

 

	
	Итого по Подпрограмме  1
	 
	областного бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	2016
	местного бюджета
	11980,24
	11980,24
	10084,46
	10084,46
	84,18
	

	2. Подпрограмма 2: "Содержание зеленых насаждений"
	 
	 

	2.1
	ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений"


	 
	Всего, в том числе за счет средств:
	3 275,79
	3 275,79
	3 275,69
	3 275,69
	100
	 Все запланированные мероприятия выполнены, средства освоены в полном объеме
 

	
	
	
	местного бюджета
	3 275,79
	3 275,79
	3 275,69
	3 275,69
	100
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.2
	ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов"
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	382,80
	382,80
	382,80
	382,80
	100
	Все запланированные мероприятия выполнены, средства освоены в полном объеме 

	
	
	
	местного бюджета
	382,80
	382,80
	382,80
	382,80
	100
	

	2.3
	ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии"
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	14 179,81
	14 179,81
	14 179,81
	14 179,81
	100
	 Все запланированные мероприятия выполнены, средства освоены в полном объеме
 

	
	
	
	местного бюджета
	14 179,81
	14 179,81
	14 179,81
	14 179,81
	100
	

	 
	Итого по Подпрограмме 2
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	17 838,40
	17 838,40
	17 838,30
	17 838,30
	100
	 

	
	
	
	местного бюджета
	17 838,40
	17 838,40
	17 838,30
	17 838,30
	100
	 

	Подпрограмма 3: "Создание комфортной среды в местах массового посещения"
	 
	 

	3.1
	Основное мероприятие 1: приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в том числе:
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	2 216,19
	2 216,19
	2 209,81
	2 209,81
	99,71
	Все запланированные мероприятия выполнены, средства освоены в полном объеме

	
	
	
	местного бюджета
	2 216,19
	2 216,19
	2 209,81
	2 209,81
	99,71
	

	3.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	336,30
	336,30
	336,30
	336,30
	100
	 Все запланированные мероприятия выполнены, средства освоены в полном объеме
 

	
	
	
	местного бюджета
	336,30
	336,30
	336,30
	336,30
	100
	

	3.1.2
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов и т.п.


	2016
	Всего, в том числе за счет средств:


	1 879,89
	1 879,89
	1 873,51
	1 873,51
	99,66
	Все запланированные мероприятия выполнены, средства освоены в полном объеме


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	местного бюджета
	1 879,89
	1 879,89
	1 873,51
	1 873,51
	99,66
	

	3.2
	Основное мероприятие 2: Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	15 251,72
	15 251,72
	10 710,89
	10 710,89
	70,23
	 

	
	
	
	местного бюджета
	15 251,72
	15 251,72
	10 710,89
	10 710,89
	70,23
	 

	3.2.1
	Строительство фонтана
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	938,56
	938,56
	0
	0
	0
	Проект не сдан заказчику по вине подрядной организации, работы не оплачены
 

	
	
	
	местного бюджета
	938,56
	938,56
	0
	0
	0
	

	3.2.2
	Строительство муниципального общественного кладбища и почетного воинского захоронения
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	3 500
	3 500
	0
	0
	0
	Заключен м/к № 0165300009015000014_222524 от  14.04.2015 г срок завершения работ 20.12.2015 однако подрядчик не исполнил свои обязательства по завершению работ в установленный срок

	
	
	
	местного бюджета
	3 500
	3 500
	0
	0
	0
	

	3.2.3
	Строительство Почетного воинского захоронения
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	3 495,42
	3 495,42
	3 495,34
	3 495,34
	100
	 Работы выполнены в полном объеме, незначительная экономия сложилась по факту   исполнения работ.
 

	
	
	
	местного бюджета
	3 495,42
	3 495,42
	3 495,34
	3 495,34
	100
	

	3.2.4
	Строительство пешеходного  тротуара от КПП №13 до ж/ д переезда по ул. Предзаводская а г. Северске
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	2 793,04
	2 793,04
	2 793,04
	2 793,04
	100
	 Работы выполнены в полном объеме

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	местного бюджета
	2 793,04
	2 793,04
	2 793,04
	2 793,04
	100
	

	3.2.5
	Реконструкция  элементов благоустройства территории перед зданием по ул. Калинина, 123 в г. Северске
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	3 967,53
	3 967,53
	3 950,33
	3 950,33
	99,57
	Работы выполнены в полном объеме,  по факту  исполнения образовалась экономия в связи с изменением объемов работ. 

	
	
	
	местного бюджета
	3 967,53
	3 967,53
	3 950,33
	3 950,33
	99,57
	

	3.3
	Итого по подпрограмме 3
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	17 467,91
	17 467,91
	12 920,7
	12 920,7
	73,97
	 

	
	
	
	местного бюджета
	17 467,91
	17 467,91
	12 920,7
	12 920,7
	73,97
	 

	Подпрограмма 4: "Модернизация и устройство детских игровых площадок"
	 
	 

	4.1
	Основное мероприятие1: Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	1 918,80
	1 918,80
	1 918,79
	1 918,79
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	местного бюджета
	1 918,80
	1 918,80
	1 918,79
	1 918,79
	100
	

	 
	Итого по подпрограмме 4
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	1 918,80
	1 918,80
	1 918,79
	1 918,79
	100
	 

	
	
	
	местного бюджета
	1 918,80
	1 918,80
	1 918,79
	1 918,79
	100
	 

	Подпрограмма 5: "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"
	 
	 

	5.1


	Основное мероприятие 1: Увеличение коли-чества кварталов с обустроенной инфраструктурой, в том числе:


	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	12 042,45
	12 042,45
	11 995,16
	11 995,16
	100
	 

	
	
	
	местного бюджета
	12 042,45
	12 042,45
	11 995,16
	11 995,16
	100
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5.1.1
	Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутрикварталь-ных территориях
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	3 776,120
	3 776,120
	3 728,84
	3 728,84
	98,75
	Все запланированные мероприятия выполнены, по факту исполнения образовалась незначительная экономия

	
	
	
	местного бюджета
	3 776,120
	3 776,120
	3 728,84
	3 728,84
	98,75
	

	5.1.2
	Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне №10 с бульваром
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	8 266,33
	8 266,33
	8 266,32
	8 266,32
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	8 266,33
	8 266,33
	8 266,32
	8 266,32
	100
	

	 
	Итого по подпрограмме 5
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	12 042,45
	12 042,45
	11 995,16
	11 995,16
	100
	 

	
	
	
	местного бюджета
	12 042,45
	12 042,45
	11 995,16
	11 995,16
	100
	 

	Подпрограмма 6: "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
	 
	 

	6.1
	ВЦП "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"


	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	187 580,21
	187 580,21
	186 100,77
	186 100,77
	99,21
	Все запланированные мероприятия выполнены, незначительная экономия  возникла в связи с расторжением контрактов и оплатой за фактически принятые объемы работ.  

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	7 960,55
	7 960,55
	7 960,52
	7 960,52
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	179 619,69
	179 619,69
	178 140,25
	178 140,25
	99,18
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6.2
	ВЦП "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения"
	
	Всего, в том числе за счет средств:
	13 508,36
	13 508,36
	12 640,20
	12 640,20
	93,57
	Областная субсидия на регулирование численности безнадзорных животных использована не в полном объеме (остаток 321,84тыс. руб.) потребности в отлове планируемого областью количества животных не было.  Возможность освоения данных средств отсутствовала.

	
	
	
	областного бюджета
	2 946,60
	2 946,60
	2 528,71
	2 528,71
	85,82
	

	
	
	
	местного бюджета
	10 561,76
	10 561,76
	10 111,49
	10 111,49
	99,23
	Все запланированные мероприятия выполнены, недоосвоение возникло в результате оплаты работ за фактически выполненные объемы. И по результатам проведения электронных торгов

	6.3
	ВЦП Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	29 526,96
	29 526,96
	29 300,71
	29 300,71
	99,23
	экономия по больничным, экономия по услугам связи, экономия по коммунальным услугам и выставленным счетам

	
	
	
	местного бюджета
	29 526,96
	29 526,96
	29 300,71
	29 300,71
	99,23
	

	6.4
	Основное мероприятие: «Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству»
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Итого по подпрограмме 6:


	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	230 615,53
	230 615,53
	228 041,69
	228041,69
	98,88
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	597,10
	597,07
	597,07
	99,99
	

	
	
	
	областного бюджета
	10 637,12
	10 637,12
	10 489,23
	10 489,23
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	219 978,41
	219 978,41
	217 552,46
	217 552,45
	
	

	Подпрограмма 7: "Обеспечивающая подпрограмма"
	
	

	7.1
	Организация деятельности УЖКХ ТиС
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	26477,79
	26477,79
	26292,11
	26292,11
	99,3
	

	
	
	
	областного бюджета
	46,03
	46,03
	46,03
	46,03
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	26431,76
	26431,76
	26292,11
	26292,11
	99,47
	Экономия по больничным, услугам связи, по коммунальным услугам

	7.2
	Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	19448,17
	19448,17
	19302,74
	19302,74
	99,25
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета
	19448,17
	19448,17
	19302,74
	19302,74
	99,25
	

	
	Итого по  обеспечивающей подпрограмме
	2016
	Всего, в том числе за счет средств:
	45625,96
	45625,96
	45594,86
	45594,86
	99,28
	

	
	
	
	областного бюджета
	46,03
	46,03
	46,03
	46,03
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	45879,06
	45879,06
	45548,83
	45548,83
	99,28
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Итого по Программе


	2016

	Всего, в том числе за счет средств:
	337 789,28
	337 789,28
	328393,96
	328393,96
	97,22
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	10 637,12
	10 637,12
	10235,26
	10235,26
	99,04
	

	
	
	
	местного бюджета
	327 102,27
	327 102,27
	317 858,70
	317 858,70
	97,17
	


Приложение 2
	ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск  на реализацию муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2015-2019 годах»                                                                                                                                            за 2016 год

	№ п/п
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы, (тыс. рублей)
	Процент выполнения, % (гр. 6 / гр.4)

	
	
	
	потребность на 2015
	объем бюджетных ассигнований план 2015
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1: «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2015-2019 годах»

	1.1
	ВЦП "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети»
	УКС 
	11980,24
	11980,24
	10084,46
	10084,46
	84,18

	 
	Итого по Подпрограмме 1
	Всего, в том числе:        
	
	
	
	
	

	
	
	УКС 
	11980,24
	11980,24
	10084,46
	10084,46
	84,18

	Подпрограмма 2: «Содержание зеленых насаждений"

	2.1
	ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений"
	УЖКХ ТиС
	3275,79
	3275,79
	3275,69
	3275,96
	100

	2.2
	ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов"
	УЖКХ ТиС
	382,80
	382,80
	382,80
	382,80
	100

	2.3
	ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии"
	УЖКХ ТиС
	14179,81
	14179,81
	14179,81
	14189,81
	100

	 
	Итого по Подпрограмме 2
	Всего, в том числе:        
	17838,40
	17838,40
	17838,30
	17838,30
	100

	
	
	УЖКХ ТиС
	17838,40
	17838,40
	17838,30
	17838,30
	100

	3.Подпрограмма 3: "Создание комфортной среды в местах массового посещения"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.1
	Основное мероприятие 1: приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в том числе:
	 
	2216,19
	2216,19


	2209,81
	2209,81
	99,71

	3.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
	УЖКХ ТиС
	336,30
	336,30
	336,30
	336,30
	100

	3.1.2
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов и т.п.
	УЖКХ ТиС
	1879,89
	1879,89
	1873,51
	1873,51
	99,66

	3.2
	Основное мероприятие 2: Строительство объектов благоустройства, в том числе:
	УКС 
	15251,72
	15251,72
	10710,89
	10710,89
	70,23

	3.2.1
	Строительство фонтана
	УКС 
	938,56
	938,56
	0
	0
	0

	3.2.2
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	УКС 
	3500
	3500
	0
	0
	0

	3.2.3
	Строительство Почетного воинского захоронения
	УКС 
	3495,42
	3495,42
	3495,34
	3495,34
	100

	3.2.4
	Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до ж/ д переезда по ул. Предзаводская в г. Северсе
	УКС 
	2793,04
	2793,04
	2793,04
	2793,04
	100

	3.2.5
	Реконструкция элементов благоустройства перед зданием по ул. Калинина, 123 в г. Северске
	УКС 
	3967,53
	3967,53
	3950,33
	3950,33
	99,57

	3.2.6.
	Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой , фонтаном и местами отдыха в микрорайоне №10 г. Северска
	УКС
	557,17
	557,17
	472,18
	472,18
	84,75

	3.3
	Итого по подпрограмме 3
	Всего, в том числе:        
	17 467,91
	17467,91
	12920,07
	12920,07
	73,97

	
	
	УКС 
	15251,72
	15251,72
	10710,89
	10710,89
	70,23

	
	
	УЖКХ ТиС
	2216,19
	2216,19
	2209,81
	2209,81
	99,71

	4. Подпрограмма 4: "Модернизация и устройство детских игровых площадок"

	4.1
	Основное мероприятие1: Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием
	УЖКХ ТиС
	1918,80
	1918,80
	1918,79
	1918,79
	100

	 
	Итого по подпрограмме 4
	Всего, в том числе:        
	
	
	
	
	

	
	
	УЖКХ ТиС

	1918,80
	1918,80
	1918,79
	1918,79
	100

	5. Подпрограмма 5: "Организация гостевых стоянок и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"


	1
	2
	3
	 
	4
	5
	6
	7

	5.1
	 Основное мероприятие 1: Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой, в том числе:
	УЖКХ ТиС
	12042,45
	12042,45
	11995,16
	11995,16
	99,61

	5.1.1
	Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных 
	УЖКХ ТиС
	3776,12
	3776,12
	3728,84
	3728,84
	98,75

	5.1.2
	Строительство внутриквартального проезда с бульваром в микрорайоне № 10
	УКС 
	8266,33
	8266,33
	8266,32
	8266,32
	100

	 
	Итого по подпрограмме 5
	Всего, в том числе:        
	12042,45
	12042,45
	11995,16
	11995,16
	99,61

	
	
	УЖКХ ТиС
	3776,12
	3776,12
	3728,84
	3728,84
	98,75

	
	
	УКС 
	8266,33
	8266,33
	8266,32
	8266,32
	100

	6. Подпрограмма 6: "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"

	6.1
	ВЦП Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства
	УЖКХ ТиС
	187580,21
	187580,21
	186100,77
	186100,77
	99,21

	6.2
	ВЦП Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения
	УЖКХ ТиС
	13508,36
	13508,36
	12640,20
	12640,20
	93,57

	6.3
	ВЦП Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения
	УЖКХ ТиС
	29526,96
	29256,96
	29300,71
	29300,71
	99,23

	6.4
	Основное мероприятие 1: Приобретение специализированной техники
	УИО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по подпрограмме 6
	Всего, в том числе:        
	230615,53
	230615,53
	228041,69
	228041,69
	98,88

	
	
	УЖКХ ТиС
	230615,53
	230615,53
	228041,69
	228041,69
	98,88

	
	
	УИО 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7. Программа 7: "Обеспечивающая подпрограмма"


	7.1
	Организация деятельности УЖКХ ТиС

	УЖКХ ТиС
	26477,79
	26477,79
	26292,11
	26292,11
	93,30

	7.2
	Организация деятельности УКСа

	УКС 
	19448,17
	19448,17
	19302,74
	19302,74
	99,25

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Итого по Программе 7
	Всего, в том числе:        
	45925,96
	45925,96
	45594,86
	45594,86
	99,28

	
	
	УЖКХ ТиС
	26477,79
	26477,79
	26292,11
	26292,11
	93,30

	
	
	УКС 
	19448,17
	19448,17
	19302,74
	19302,74
	99,25

	 
	Итого по Программе
	Всего, в том числе:        
	337789,28
	337789,28
	328393,96
	328393,96
	97,22

	
	
	УЖКХ ТиС
	282 842, 82
	282842,82
	280 029,54
	280 029, 54
	99,00

	
	
	УКС 
	54 946, 46
	54 946, 46
	48 364,42
	48 364, 42
	88,02

	
	
	УИО
	0
	0
	0
	0
	0


	
	
	
	
	
	Приложение 3

	ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                о реализации  мероприятий и ресурсном обеспечении реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2015-2020 годах»   за 2016 год

	№ п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	План
	Факт
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	Задача 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС

	1.
	Ответственный исполнитель - УЖКХ ТиС 
	Объем финансирования, тыс.рублей
	26477,79
	26292,11
	Незначительная экономия за счет регрессии по страховым взносам, связи и коммунальным услугам

	
	
	Показатель 1 "Обеспечение выполнения программных мероприятий",  % освоения денежных средств
	100
	99,00
	

	
	
	Показатель 2 "Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями", % освоения денежных средств
	100
	100
	

	

	2.
	Участник Программы - УКС Администрации ЗАТО Северск 
	Объем финансирования, тыс.рублей
	19448,17
	19302,74
	Незначительная экономия сложилась по начислением на з/пл (ст.213 КОСГУ)

	
	
	Показатель 1 "Обеспечение выполнения программных мероприятий",  % освоения денежных средств
	100
	88,02
	

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
	45925,96
	45594,86
	 


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 4

	
	
	
	
	
	
	
	

	СВЕДЕНИЯ 
о достижении в 2016 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Целевые показатели муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

	1.1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-ности авто-мобильных дорог общего пользо-вания местного значения   
	%
	88,9
	86,05
	86,05
	1,00
	 

	1.2
	Доля ликвидированных старовозрастных
деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу
	%
	27,3
	9,27
	9,27
	1,00
	 

	1.3
	Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок
	%
	24,7
	26,2
	26,2
	1,00
	 

	1.4
	Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях
	ед.
	290
	105
	105
	1,00
	 

	1.5
	Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения
	ед.
	50
	50
	50
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети»

	2.1
	Количество объектов улично-
дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте
	ед.
	86
	84
	84
	1,00
	Плановый показатель скорректирован своевременно с учетом реальной потребности

	2.2
	Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых вы-полнен капиталь-ный ремонт (нарастающим итогом)
	км
	3,49
	7,69
	7,69
	1,00
	Плановый показатель скорректирован своевременно с учетом  фаетически выполненных работ

	III. Целевые показатели задачи 2 «Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения»

	3.1
	Количество деревьев, подлежащих сносу
	шт.
	3748
	4208
	4208
	1,00
	 

	3.2
	Количество деревьев, требующих формовки
	шт.
	6271
	5471
	54,71
	100,00
	

	3.3
	Количество высаженных саженцев 
	шт.
	500
	400
	400
	1,00
	 

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения»

	4.1
	Количество малых архитек-турных форм, установленных в местах массового посещения
	шт.
	6
	49
	49
	1,00
	 

	4.2
	Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище
	ед.
	0,02
	4,1
	4,1
	1,00
	 

	4.3.
	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта 
	ед.
	1
	3
	3
	 
	 

	V. Целевые показатели задачи 4 «Улучшение условий отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов»

	5.1
	Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом)
	%
	24,7
	26,19
	26,19
	1,00
	 

	VI. Целевые показатели задачи 5 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях

	6.1
	Общая площадь увеличения пар-ковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)
	тыс.кв.м
	19,79
	21,24
	21,24
	1,00
	 

	6.2
	Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятель-ности населения
	ед.
	2
	2
	2
	1,00
	 

	VII. Целевые показатели задачи 6 «Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды 

	7.1
	Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети
	%
	2,5
	2,7
	2,7
	1,00
	 

	7.2
	Количество отловленнных безнадзорных животных
	голов
	851
	900
	900
	1,00
	 

	7.3
	Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг 
	ед.
	280
	280
	280
	1,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Сдп=0,40+0,60=1,00


	
	
	
	
	
	


	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 5

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2016 году  значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» 

	1.1
	Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте
	ед.
	86
	84
	84
	1,00
	 

	1.2
	Общая протяженность объектов уличнодорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарасающим итогом)
	км
	3,49
	7,69
	7,69
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи  «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети» подпрограммы 1

	2.1
	Коли-чество объектов  уличнодорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт
	ед.
	3
	2
	2
	1,00
	 

	2.2
	Коли-чество выпол-ненных проек-тов на выпол-нение работ по капи-тальному  ремонту улично-дорож-ной сети
	ед.
	3
	3
	3
	1,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


Сдп=0,4+0,6=1

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 6

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2016 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений»

	1.1
	Количество деревьев, подлежащих сносу
	шт.
	3748
	4208
	4208
	1,00
	 

	1.2
	Количество деревьев, требующих формовки
	шт.
	6271
	5471
	5471
	1,00
	 

	1.3
	Количество высаженных саженцев
	шт.
	500
	400
	400
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» подпрограммы 2

	2.1
	Количество ликвидированных старовозрастных деревьев
	шт.
	752
	390
	390
	1,00
	 

	2.2
	Количество отформованных зеленых насаждений
	шт.
	1279
	496
	496
	1,00
	

	III. Целевой показатель задачи 2 «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» подпрограммы 2

	3.1
	Количество высаженных саженцев
	шт.
	500
	400
	400
	1,00
	 

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» подпрограммы 2

	4.1
	Площадь содержания  цветников
	100
кв.м
	56,57
	56,57
	56,57
	1,00
	 

	4.2
	Площадь выкошенных газонов
	га
	104,38
	104,38
	104,38
	1,00
	 

	
	С дп =0,4+0,6=1,0
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 7

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2016 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения"муниципальной программы "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

	1.1
	Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения 
	шт.
	6
	49
	49
	1,00
	 

	1.2
	Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на обществен-ном муници-пальном кладбище
	га
	0,02
	4,1
	4,1
	1,00
	 

	1.3
	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или
капитального ремонта
	ед.
	1
	3
	3
	1,00
	 

	II. Целевые показатели  задачи 1 «Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения» подпрограммы 3

	2.1
	Количество установленных садовопарковых диванов
	шт.
	0
	40
	40
	1,00
	 

	2.2
	Количество приобретенных и смонтированных садовопарковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	шт.
	6
	9
	9
	1,00
	 

	III. Целевые показатели задачи 2 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» подпрограммы 3

	3.1
	Количество построенных объектов благоустройста
	шт.
	1
	3
	3
	1,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сдп=0,4+0,60=0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 8

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2016 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 4 "Модернизация и устройство детских игровых площадок" муниципальной программы "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок»

	1.1
	Доля детских площадок с обновлен-ным игровым оборудо-ванием относитель-но общего количества детских площадок (нараста-ющим итогом)
	%
	24,7
	26,19
	26,19
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности» подпрограммы 4

	2.1
	Количество устроенных детских площадок
	ед.
	3
	8
	8
	1,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	С дп=0,4+0,6=1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 9

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2016 году  значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» 

	1.1
	Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)
	тыс. кв. м
	19,79
	21,24
	21,24
	1,00
	 

	1.2
	Количество кварталов, с обустроеной инфраструктурой
	ед.
	2
	2
	2
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях»

	2.1
	Количество актов ввода в эксплуатацию объектов  для обновления инфраструктуры внутриквартальных территорий
	ед.
	10
	2
	2
	1,00
	 

	2.2
	Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10
	кв.м
	0
	6000
	6000
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С дп=0,4+0,6=1,0
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение10

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2016 году значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествую-щий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достиж-ения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	1.1
	Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов  улично- дорож ной сети
	%
	2,5
	2,7
	2,7
	1,00
	 

	1.2
	Количество отловленных безнадзорных животных
	голов
	851
	900
	900
	1,00
	 

	1.3
	Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг
	усл.ед
	280
	280
	280
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	2.1
	Площадь асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт
	тыс. м2
	18,29
	30,43
	30,43
	1,00
	 

	2.2
	Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог 
	тыс.м3
	13,7
	4,81
	4,81
	1,00
	 

	III. Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

	3.1
	Количество функционирующих фонтанов
	ед.
	4
	5
	5
	1,00
	 

	3.2
	Объем доставленной воды
	куб.м
	129,78
	129,8
	129,8
	1,00
	 

	3.3
	Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг
	дней
	365
	365
	365
	1,00
	 

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения»

	4.1
	Количество, курируемых контрактов и договоров подряда
	усл.ед.
	600
	250
	250
	1,00
	 

	V. Целевые показатели задачи 4 «Увеличение материально- технической базы для выполнения работ по благоустройству»

	5.1
	Количество приобретенной спецтехники и оборудования
	ед.
	1
	0
	0
	1,00
	 

	С дп =0,4+0,6=1,00
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Приложение11

	Оценка эффективности средств муниципальной программы муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2016 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	№ п/п
	Наименование подпрограмм
	степень освоения средств( С ос)
	степень достижения цели С дп
	Оценка эффективности муниципальной программы

	
	
	значение
	оценка 
	значение
	оценка
	значение
	оценка 

	1
	Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»;2019 годах»
	84,18
	неполное освоение 
	1,00
	высокая результативность
	4
	Эффективная, не корректно спланирован объем финансирования, врзможен пересмотр программы  в части высвобождения 

	2
	 Подпрограмма 2: "Содержание зеленых насаждений"
	100,00
	полное освоение средств
	1,00
	высокая  результативность
	5
	Высокая эффективность

	3
	Подпрограмма 3: "Создание комфортной среды в местах массового посещения"
	73,97
	неполное освоение 
	1,00
	высокая результативность
	4
	Эффективная, не корректно спланирован объем финансирования, возможен   пересмотр програмы в части высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды.

	4
	Подпрограмма 4: "Модернизация и устройство детских игровых площадок"
	100,00
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	5
	Подпрограмма 5: "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"
	99,61
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	4
	Высокая эффективность

	6
	Подпрограмма 6: "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
	98,88
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	7
	Обеспечивающая подпрограмма
	99,28
	полное освоение средств
	1
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	ВСЕГО по Программе
	97,22
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	высокая эффективность


	
	
	 
	
	Приложение 12

	ИНФОРМАЦИЯ

	о финансировании реализации муниципальной программы

	«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения    на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2016 год

	
	
	 
	
	

	№ п/п
	Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем финансирования (тыс. рублей)

	
	
	Утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
	степень освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	Подрограмма 1: «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2015-2020 годах»

	1.1
	ВЦП "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети»
	11 980,24
	10 084,46
	84,18

	 
	Итого по Подпрограмме 1
	11 980,24
	10 084,46
	84,18

	Подпрограмма 2: "Содержание зеленых насаждений"

	2.1
	ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений"
	3 275,79
	3 275,69
	1,00

	2.2
	ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов"
	382,80
	382,80
	1,00

	2.3
	ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии"
	14 179,81
	14 179,81
	1,00

	 
	Итого по Подпрограмме 2
	17 838,40
	17 838,30
	1,00

	3.Подпрограмма 3: "Создание комфортной среды в местах массового посещения"

	3.1
	Основное мероприятие 1: приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в том числе:
	2 216,19
	2 209,81
	99,71

	3.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
	336,30
	336,30
	 

	3.1.2
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов и т.п.
	1 879,89
	1 873,51
	99,66

	3.2
	Основное мероприятие 2: Строительство объектов благоустройства, в том числе:
	15 251,72
	10 710,89
	70,23

	3.2.1
	Строительство фонтанов
	938,56
	0,00
	 0,00

	3.2.2
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	3500
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Строительство Почетного воинского захоронения
	3495,42
	3495,34
	100

	3.2.4
	Пешеходного тротуара от КПП №13 до ж/д переезда по ул. Предзавозская в г. Северске
	2793,04
	2793,04
	100

	3.2.5
	 Реконструкция элементов благоустройства  территории перед зданием по ул. Калинина, 123 в г. Северске
	3967,53
	3905,33
	99,57

	3.3
	Итого по подпрограмме 3
	17467,91
	12920,70
	73,97

	4. Подпрограмма 4: "Модернизация и устройство детских игровых площадок"

	4.1
	Основное мероприятие1: Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием
	1918,80
	1918,79
	100

	 
	Итого по подпрограмме 4
	1918,80
	1918,79
	100

	5. Подпрограмма 5: "Организация гостевых стоянок и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"

	5.1
	 Основное мероприятие 1: Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой, в том числе:
	12042,45
	11995,16
	100

	5.1.1
	Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях
	3776,12
	3728,84
	97,75

	5.1.2
	Строительство внутриквартального проезда с бульваром в микрорайоне № 10
	8266,33
	8266,32
	100

	 
	Итого по подпрограмме 5
	12042,45
	11995,16
	100

	6. Подпрограмма 6: "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"

	6.1
	ВЦП Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства
	187580,21
	186100,77
	99,21

	6.2
	ВЦП Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения
	13508,36
	12640,20
	93,57

	6.3
	ВЦП Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения
	29526,96
	29300,71
	99,23

	6.4
	Основное мероприятие 1: Приобретение специализированной техники
	0
	0
	0

	0 
	Итого по подпрограмме 6
	230615,55
	228041,69
	98,88

	7. Программа 7: «Обеспечивающая подпрограмма»

	7.1
	Организация деятельности УЖКХ ТиС
	26477,79
	26292,11
	99,30

	7.2
	Организация деятельности УКСа
	19448,17
	19302,74
	99,25

	 
	Итого по  обеспечивающей подпрограмме
	45925,96
	45594,86
	99,28

	 
	Итого по Программе
	337789,28
	328363,96
	97,22
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