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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету реализации муниципальной программы 

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах»
за  2017 год
I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ                               И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
На 2017 год муниципальной программой «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» (далее – муниципальная программа) предусмотрено 503171,64 тыс.руб. Реализовано мероприятий на сумму 496913, тыс.руб., что составило 99,25 %. Цели и задачи программы выполнены в полном объеме. Эффективность программы высокая. Отчет о реализации муниципальной программы представлен в приложении 1, отчет об использовании бюджетных ассигнований- в приложении 2.
Показатели результативности муниципальной программы выполнены полностью. Сведения о достижении в 2017 года значений целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении 4. Оценка эффективности средств муниципальной программы – в приложении 11
1. В рамках подпрограммы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» за счет средств местного финансирования Управлением капитального строительства были выполнены работы по капитальному ремонту просп. Коммунистического участок от кольца на въезде в город до Театральной площади
После реализации данного мероприятия цель и задача, поставленные подпрограммой выполнены, плановые показатели результативности достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 5.
2. В рамках подпрограммы «Содержание зеленых насаждений» реализовывалась задача программы - создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения. В рамках ведомственных целевых программ  были выполнены следующие мероприятия:
1) ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»:. 

УЖКХ ТиС Организованы работы по сносу и формовочной обрезке деревьев. Потребность составляла 1065,85 тыс. руб. Затраты по данному направлению составили 1065,77 тыс. руб. Снесено 380 старовозрастных дерева, выполнена формовочная  и омолаживающая обрезка 680 деревьев, Таким образом, выполнено 100% запланированных объемов работ. 
Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы  указаны в приложении 6.

Результативность исполнения плановых  показателей  100 %.  Результативность достижения целевых показателей высокая.  
2) ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда».
Мероприятия по посадке деревьев и кустарников на территории города Северска  выполнены в сентябре 2017 года. Финансирование по данному направлению освоено в полном объеме – 379,59тыс. руб.  Посажено 550 саженцев древесно- кустарниковых насаждений. Результативность исполнения плановых показателей 100 %. Результативность достижения целевых показателей высокая. 
3) ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии».
Большая часть выделенных средств направлена на текущее содержание объектов озеленения, посадку и содержание цветников и выкашивание газонов. В 2017 году выполнены большие работы по цветочному оформлению города выполнено озеленение у стелы на въезде                    в город, оформлена территория, прилегающая к СК «Олимпия». На чугунные ограждения вдоль пр. Коммунистический размещены подвесные цветочные кашпо. Клумбы города засажены однолетними цветами (5,657 тыс. м2 ). Выкошено 104,38 га газонов, (100% от плана).

Таким образом, цель и задача, поставленные подпрограммой  выполнены. Результативность исполнения плановых  показателей  100 %.  Результативность достижения целевых показателей высокая.  
3. Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»  выполнялась путем реализации основных мероприятий. Результаты реализации основного мероприятия  и описаны в разделе  III. 
Освоение средств по подпрограмме составило 79,48 %. Из 17625,08 тыс. руб  утвержденного финансирования местного бюджета освоено 14008,22 тыс. руб.  

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 7.
Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты. Цель и задачи, поставленные подпрограммой  выполнены.

4. В рамках подпрограммы  4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» были реализованы все запланированные средства в объеме 234,5 тыс.руб.  

В результате  реализации мероприятий подпрограммы  на внутриквартальных территориях  г Северска одна детская игровая площадок, оснащенных новым современным оборудованием. 
Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 8. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой  выполнены. 
В связи с тем, что со 2 полугодия 2017 года мероприятия по оснащению детских площадок новым игровым оборудованием выполняются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», действие подпрограммы приостановлено.
5. В рамках подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» работы производились                                  по основному мероприятию: «Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой». Результаты реализации основного мероприятия  и описаны в разделе  III. 

В целом по подпрограмме из 17774,31тыс. руб. плановых назначений освоено 17689,80 тыс. руб.,  что составило 99,52%.
Цель и задачи, поставленные подпрограммой  выполнены.

6. В рамках подпрограммы «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» работы выполнялись по трем ведомственным целевым программам  и одному основному мероприятию:
1) ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

Финансирование данной ведомственной целевой программы осуществлялось за счет средств  местного и  федерального бюджетов. Плановые и фактические объемы финансирования с разбивкой по видам бюджета представлены в таблице1
 Таблица 1

	Источники финансирования
	Потреб-ность на 2017 год 
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2017 год
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный  период
	% исполнения

	
	Тыс. руб
	

	Всего, в том числе за счет средств:
	251210,90
	251210,90
	249290,72
	249290,72
	99,24

	федерального бюджета 
	60 000,00
	60 000,00
	60000,00
	60 000,00
	100,00

	областного бюджета 
	10527,07
	10527,07
	10527,07
	10527,07
	100,00

	местного бюджета
	178763,65
	178763,65
	178763,65
	178763,65
	98,94


Все запланированные мероприятия выполнены за исключением  работ по устройству и ремонту пешеходных дорожек на сумму 1754,68 тыс. руб. Муниципальный контракт  расторгнут 09.01.2018 УЖКХ ТиС в одностороннем  порядке за невыполненные объемы работ, подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков

73,43 тыс. руб - переходящий договор на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости, с окончательной оплатой в 2018 году
90,52 тыс. руб - расторжение контрактов от 26,27.12.2017 по факту выполненных объемов работ;
Мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- текущий ремонт дорожного покрытия. На выполнение работ  по ремонту асфальтобетонного покрытия улично- дорожной сети ремонтных были выделены субсидии из  федерального бюджета в объеме 60 000,00 тыс. руб., освоенная полностью, и из областного бюджета на сумму10527,07 тыс.руб. 
Приведено в нормативное состояние 8 км дорог,  уложено новое дорожное покрытие на площади 65,78 тыс.кв.м. В том числе в рамках региональной программы «Безопасные и качественные дороги» за счет средств областного и федерального бюджетов выполнен ремонт 10 автомобильных дорог:  ул.Братьев Иглаковых, ул.Кирова, ул.Комсомольская, ул.Парковая, ул.Свердлова, ул.Солнечная, ул.Транспортная, ул.Трудовая, ул.Царевского, ул.Чайковского, ул.Ленина.  

Кроме того, 6,7 тыс.кв.м асфальтового покрытия отремонтировано в рамках текущего ремонта (в 2016 году текущий ремонт дорожного покрытия выполнен на площади 18,3 тыс.кв.м). Затраты на выполнение ремонтных работ составили 81,99 млн.руб. (в 2016 году – 20,54 млн.руб.). 

- текущее содержание улично-дорожной сети. Выполнялось двумя предприятиями: МБЭУ ЗАТО Северск (улично-дорожная сеть города) в рамках Муниципального задания и ООО УАТ СХК ( дорожная сеть промышленной зоны) в рамках заключенного  муниципального контракта;

- содержание внутриквартальных территорий выполняется по 12 муниципальным контрактам
-  содержание и благоустройство территории городского кладбища;

- содержание  и ремонт ливневой канализации;

2) ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

Плановые и фактические объемы финансирования с разбивкой по видам бюджета представлены в таблице 2: 
Таблица 2
	Источники финансиро-вания
	Потреб-ность на 2016 год
	план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2016 год

	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный  период
	% исполнения

	
	Тыс. руб
	

	Всего, в том числе за счет
средств
	13884,16
	13884,16
	13534,45
	13534,45
	97,48

	областного бюджета
	2946,60
	2946,60
	2699,24
	2699,24
	91,61


	местного бюджета
	10937,56
	10937,56
	10835,21
	10835,21
	99,06


247,36 тыс. руб. – областная субсидия на регулирование численности безнадзорных животных перечисляется в большем объеме, чем имеется фактическая потребность  (фактически количество отловленных и содержащихся животных меньше, чем доводит область);
30,71 тыс.руб - неиспользованный остаток средств;
40,28 тыс. руб – расторжение муниципального контракта и договоров по факту выполненных работ;
31,36 тыс. руб - оплата услуги по организации охраны новогодних объектов за период с 01.01.2018 по 08.01.2018.
Основные мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- отлов и размещение в пунктах временного содержания отловленных безнадзорных животных
- эвакуация брошенного транспорта, препятствующая санитарной очистке улично- дорожной сети;
-  ремонт  малых архитектурных форм (подпорные стенки,  памятников,  и т. д.)
- изготовление, монтаж и демонтаж баннеров, флагов и флаговых конструкций для праздничного оформления города;

-  доставка тел умерших в морг;
3) ВЦП Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения.
В рамках данной ведомственной целевой программы  финансировались затраты на содержание Муниципального казенного учреждения «Технический центр», осуществляющего контрольные функции  при выполнения всего комплекса работ по благоустройству.  Плановые назначения составляли 30575,39 тыс. руб,  фактическое освоение – 30390,52 тыс. руб. (99,40%). Экономия возникла  в результате  уточнения объемов по договорам. Потребление эл.энергии сократилось за счет проведения энергосберегающих мероприятий по хоз. блоку ул. Миа 4а.
Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

7. В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности УЖКХ ТиС и УКСа Администрации ЗАТО Северск. Отчет о реализации  мероприятий обеспечивающей подпрограммы представлен в приложении 3. 
Плановый объем финансирования  обеспечивающей подпрограммы составлял  45504,85тыс. руб. Фактическое освоение составило 45403,22тыс. руб. (99,78 %).

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности обеспечивающей  подпрограммы указаны в приложении 10. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

8. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2016 год представлена                               в таблице 3
Таблица 3
	Наименование источников
	потребность на 2016 (отчетный год), тыс. руб
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2016 (отчетный го Тыс. руб д)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	% реалии​зации Про​граммы

	
	Тыс. руб
	

	Всего, в том числе за счет средств:
	503171,64
	503171,64
	496913,78
	496913,78
	98,76

	федерального бюджета
	60000,00
	60000,00
	60000,00
	60000,00
	100,00

	областного бюджета
	13520,57
	13520,57
	13272,81
	13272,81
	98,17

	местного бюджета
	429651,07
	429651,07
	423640,97
	423640,97
	98,60


Отчеты о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2017 год и использовании бюджетных ассигнований на реализацию данной программы в разрезе программных мероприятий представлены в приложениях 1 и 2.
III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 В рамках подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» Работы проводились  в рамках реализации двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм»

За счет средств  местного бюджета в рамках реализации данного мероприятия было изготовлено и установлено на территории города  6 прилавков для сезонной торговли. Затраты  соответствуют потребности и составили 306,38 тыс. руб, все запланированные работы выполнены в полном объеме. 
Основное мероприятие 2 «Строительство  объектов благоустройства»

Все работы проводились за счет средств местного бюджета. Выполнено следующее:
- Строительство муниципального общественного кладбища и почетного воинского захоронения. Заключен м/к № 0165300009015000014_222524 от 14.04.2015 г на выполнение проектных работ по данному объекту, срок завершения работ 20.12.2015 однако подрядчик не исполнил свои обязательства  и оплата в 2015 году  была произведена только в сумме 117,55 тыс. руб. остаток средств в объеме 3500 тыс. руб. был скорректирован на 2016 год, а позднее- на 2017 год для оплаты выполненных работ.. До конца 2017 года проект, прошедший экспертизу не получен, освоение средств по данному объекту отсутствует.
- Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина в г. Северска.  В 2017 году планировалось разработать проектно- сметную документацию для данного объекта. Был заключен муниципальный контракт, работы  выполнены в полном объеме  Освоение средств по данному объекту составило 831,01 тыс. руб., что соответствует потребности. 
- Строительство сквера с комплексной  спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне №10 г. Северска. В 2017 году выполнены работы по строительству данного объекта  проект  для данного объекта. Затраты составили 99,50% от планового показателя. 
Освоено 12476,47тыс.руб из 12539,52 тыс.руб.  Незначительная экономия образовалась по факту приемки работ.
 - Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от ост. "ул. Солнечная" до МБОУ СОШ №88  им. А.Бородина и А.Кочева в г. Северске 
Освоено 448,17 тыс.руб. из 394,36тыс.руб.  Экономия образовалась в следствии применения проектировщиком упрощенной системы налогообложения.

В рамках подпрограммы 4  «Модернизация и устройство детских игровых площадок»  работы проводились  по основному мероприятию «Устройство  детских площадок с  новым игровым оборудованием». В результате реализации  основного мероприятия на внутриквартальных территориях  г Северска одна детская игровая площадок, оснащенных новым современным оборудованием. 
Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 8. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой  выполнены. 

В связи с тем, что со 2 полугодия 2017 года мероприятия по оснащению детских площадок новым игровым оборудованием выполняются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», действие подпрограммы приостановлено.

В рамках подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» работы производились по основному мероприятию: «Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой» , в том числе:

1) выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях: 
Выполнены работы по организации гостевых стоянок автотранспорта и расширению внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях Северска по 14 адресам. Было расширено два больших внутриквартальных проезда (от ул.Царевского, 4 до ул.Ленина, 88 и от ул.Калинина, 40 до ул.Куйбышева,12). В результате обустроено более 250 дополнительных парковочных мест (7,05 тыс. м2), затраты с учетом выполнения проектных работ составили 12,7 млн.руб. 
Освоение средств оставило 99,34% : из 12774,31 тыс. руб. освоено 12689,80 тыс. руб. Остаток образовался в рамках муниципального контракта, заключенного с  учетом финансирования в 2017 и 2018 годах. Заключено дополнительное соглашение, предусматривающего перенос  недоосвоенной суммы для оплаты в 2018 году.
2) строительство внутриквартального проезда в микрорайоне №10 с бульваром. Финансирование данного мероприятия осуществлялось за счет средств местного бюджета. Потребность на 2017 год составляла 5 000 тыс. руб.,  в полном объеме (100,00%).  Средства были направлены на выполнение второй очереди работ на данном объекте. Все запланированные работы выполнены. В 2017 году планируется продолжение  работ .
Основное мероприятие: «Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству». Выполнялось Управлением имущественных отношений  в рамках подпрограммы «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»
По данному мероприятию  потребность отсутствовала.
Приложения на 27 л.

Врио начальника Управления
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Приложение 1

	ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2017 год
№ п/п

Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы

Срок реализации

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс.рублей

Процент выполне-ния , %               ( гр 8/гр 6)

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

потребность на _2017_(отчетный год)

план с учетом утвержденного бюджетом на 2017 ( отчетный год) 

передано бюджетных ассигнований за отчетный период

фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»
 

Задача 1 подпрограммы 1 Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети

1.1

ВЦП «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети»

2015-2020 

Всего, в том числе за счет средств:        

109423,37

109423,37

109423,35

109423,35

1,00

 

федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

109423,37

109423,37

109423,35

109423,35

1,00

внебюджетных  источников
0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Итого по    подпрограмме 1   

 

Всего, в том числе за счет средств:        

109423,37

109423,37

109423,35

109423,35

1,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

109423,37

109423,37

109423,35

109423,35

1,00

внебюджетных источников 
0,00

0,00

0,00

0,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Подпрограмма2 «Содержание зеленых насаждений»

Задача 1 подпрограммы 2. Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений

ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений

2015-2020 

Всего, в том числе за счет средств:        

1065,85

1065,85

1065,77

1065,77

1,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

1065,85

1065,85

1065,77

1065,77

1,00

внебюджетных источников 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Задача 2 подпрограммы 2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов

 

ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда

2015-2020 

Всего, в том числе за счет средств:        

379,59

379,59

379,59

379,59

1,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

379,59

379,59

379,59

379,59

1,00

внебюджетных источников 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Задача3 подпрограммы 2. Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии

 

ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»

2015-2020 

Всего, в том числе за счет средств:        

15493,64

15493,64

15493,64

15493,64

1,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

15493,64

15493,64

15493,64

15493,64

1,00

внебюджетных источников 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ИТОГО по подпрограмме 2

Всего, в том числе за счет:
16939,08

16939,08

16939,00

16939,00

1,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

16939,08

16939,08

16939,00

16939,00

1,00

внебюджетных источников 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3

Подпрограмма 3 Создание комфортной среды в местах массового посещения

 

Задача 1. Подпрограммы 3. Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения

3.1

Основное мероприятие 1. Приобретение  и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.:

2015-2020 

Всего, в том числе за счет: 

306,38

306,38

306,38

306,38

1,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

местного бюджета 

306,38

306,38

306,38

306,38

1,00

внебюджетных источников 

0,00

0,00

0,00

 

 

3.1.2

Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм

2015-2020 

Всего, в том числе за счет: 

306,38

306,38

306,38

306,38

1,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

местного бюджета 

306,38

306,38

306,38

306,38

1,00

внебюджетных источников 

0,00

0,00

 

 

 

3.2.

Задача2  подпрограммы 3  Повышение уровня благоустройства и создание обновлен-ной инфраструкту-ры в местах масс-сового посещения

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Основное мероприятие 2. Строительство объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры

2015-2020 

Всего, в том числе за счет:        

17318,70

17318,70

13701,84

13701,84

0,79

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

17318,70

17318,70

13701,84

13701,84

0,79

внебюджетных источников 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3.2.5.

Строительство муниципального общественного кладбища 

 2015-2022
Всего, в том числе за счет :        

3500,00

3500,00

0,00

0,00

0,00

Работы по проектированию не завершены выполняется гос. экспертиза проекта. Оплата по контракту возможна только после ее завершения в 2018г.

федерального бюджета 

 

0,00

0,00

 

 

областного бюджета 

 

0,00

0,00

 

 

местного бюджета 

3500,00

3500,00

0,00

0

 

внебюджетных источников 

 

0,00

0,00

 

 

3.2.6

Строительство фонтана в районе  многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина в г. Северске 

2015-2020 

Всего, в том числе за счет :        

831,01

831,01

831,01

831,01

1,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0

 

местного бюджета

831,01

831,01

831,01

831,01

1,00

внебюджетных источников 

0,00

0,00

0,00

3.2.7

Строительство сквера  с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне №10.
2015-2020 

Всего, в том числе за счет средств:        

12539,52

12539,52

12476,47

12476,47

0,99

Запланированные работы выполнены. Экономия возникла по фактически предъявленным  объемам работ 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

г.Северска

местного бюджета 

12539,52

12539,52

12476,47

12476,47

0,99

внебюджетных источников 

0,00

0,00

0,00

 

 

3.2.10

Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от ост. «ул. Солнечная» до МБОУ СОШ №88  им. А.Бородина и А.Кочева в г. Северске

2018 

Всего, в том числе за счет:        

448,17

448,17

394,36

394,36

0,88

Заключен МК на сумму 448,17 тт. р,  выполнены проектные работы в полном объеме.  Экономия возникла из-за приемки работ по упрощенной системе налогообложения 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

местного бюджета 

448,17

448,17

394,36

394,36

0,88

внебюджетных источников 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Итого по подпрограмме 3

 

Всего, в том числе за счет:        

17625,08

17625,08

14008,22

14008,22

0,79

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

17625,08

17625,08

14008,22

14008,22

0,79

внебюджетных источников 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4

Подпрограмма 4 Модернизация и устройство детских игровых площадок» 

4.1

Задача 1. Подпрограммы 4. Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности

 

Основное мероприятие.  Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием

 

Всего, в том числе за счет средств:        

234,50

234,50

234,50

234,50

1,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

местного бюджета 

234,50

234,50

234,50

234,50

1,00

внебюджетных источников 

0,00

0,00

0,00

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5

Подпрограмма 5 Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях

5.1

Задача 1 подпрограммы 5. Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях

 

Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой,    в т.ч.:

 

Всего, в том числе за счет:        

17774,31

17774,31

17689,80

17689,80

0,9952454

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

17774,31

17774,31

17689,80

17689,80

0,9952454

внебюджетных источников 

0,00

0,00

0

 

 

5.1.1

Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутри- квартальных территориях

 

Всего, в том числе за счет :        

12774,31

12774,31

12689,80

12689,80

0,99

остаток образо-вался в рамках муниципального контракта, заклю-ченного с  учетом финансирования в 2017 и 2018 годах. Заключено допол-нительное согла-шение, предусма-тривающее перенос  недоосвоенной суммы для оплаты в 2018 году
федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

местного бюджета 

12774,31

12774,31

12689,80

12689,80

0,99

внебюджетных источников

0,00

0,00

5.1.2

Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром

2015 г – 2018 г

Всего, в том числе за счет:        

5000,00

5000,00

5000

5000

1

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

местного бюджета 

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

1

внебюджетных источников 

0,00

0,00

 

 

 

 

Итого по  подпрограмме 5     

 

Всего, в том числе за счет:        

17774,31

17774,31

17689,80

17689,80

0,00

 

федерального
0,00

0,00

0,00

0,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

областного

бюджета 

местного бюджета 

17774,31

17774,31

17689,80

17689,80

0,00

внебюджетных источников 

0,00

0,00

 

 

 

   6

Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

6.1

Задача 1. Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства

ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства

 

Всего, в том числе за счет:        

251210,90

251210,90

249290,72

249290,72

0,99

Незначительная экономия возникла по следующим причинам: на сум-му 1754,68 тыс. руб. Муниципаль-ный контракт  расторгнут УЖКХ ТиС подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков;
73,43 тыс. руб - переходящий дого-вор на оказание услуг по проверке достоверности определения смет-ной стоимости, с окончательной оплатой в 2018 году

90,52 тыс. руб - расторжение контрактов по факту выпол-ненных объемов работ.
федерального бюджета 

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

0,00

областного бюджета 

10527,07

10527,07

10527,07

10527,07

0,00

местного бюджета 

180683,83

180683,83

178763,65

178763,65

0,99

внебюджетных источников 

0,00

0,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.2
Задача 2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения

 

ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

 

Всего, в том числе за счет:        

13884,16

13884,16

13534,45

13534,45

0,97

Незначительная экономия возникла  по следующим причинам:   преходящий договор - организация охраны новогодних объектов за период с 01.01.2018 по 08.01.2018, оплата фактически выполненных объемов работ 

федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

2946,60

2946,60

2699,24

2699,24

0,92

местного бюджета 

10937,56

10937,56

10835,21

10835,21

0,99

внебюджетных источников 

0,00

0,00

 

 

 

6.3
Задача 3. Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения

 

ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и

ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения»

 

Всего, в том числе за счет:        

30575,39

30575,39

30390,52

30390,52

0,9939536

Незначительная экономия возникла  в результате  уточнения объемов по договорам. Потребление эл. энергии сократи-лось за счет проведения энерго-сберегающих меро-приятий по хоз. блоку ул. Мира 4а.

федерального бюджета

0,00

0,00

областного бюджета
0,00

0,00

0,00
0,00
местного бюджета 

30575,39

30575,39

30390,52

30390,52

0,9939536

внебюджетных источников 

0,00

0,00

 

 

 

 

Итого по  подпрограмме 6   

 

Всего, в том числе за счет средств:        

295670,45

295670,45

293215,69

293215,69

0,99

 

федерального бюджета 

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

 

областного бюджета 

13473,67

13473,67

13226,31

13226,31

0,98

местного бюджета 
222196,78

222196,78

219989,38

219989,38

0,99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

внебюджетных источников
0,00

0,00

0,00

0,00

7

Обеспечивающая подпрограмма

7.1
Задача  1. Организация деятельности УЖКХ ТиС

 

Организация деятельности УЖКХ ТиС

 

Всего, в том числе за счет средств:        

26239,41

26239,41

26153,84

26153,84

1,00

Незначительная экономия  средств  областного бюджета сложилась в результате регрессии по страховым взносам. Экономия средств местного бюджета - расчет за фактически оказанные услуги ЕРКЦ и расторжение двух договоров 
федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

46,90

46,90

46,50

46,5

0,99

местного бюджета 

26192,51

26192,51

26107,34

26107,34

1,00

внебюджетных источников 

0,00

0,00

 

 

 

7.2
Задача 2. Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск

 

Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск

 

Всего, в том числе за счет:        

19265,44

19265,44

19249,38

19249,38

1,00

Незначительная экономия сложилась по услугам, (в т. ч по содержанию и   связи),  содержанию  имущества, и экономии по налогам
федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

местного бюджета 

19265,44

19265,44

19249,38

19249,38

1,00
внебюджетных источников 

0,00

0,00

0,00 

 0,00
 

Итого по обеспечивающей подпрограмме:

 

Всего, в том числе за счет:      

45504,85

45504,85

45403,22

45403,22

1,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0

 

 

областного бюджета 

46,90

46,90

46,50

46,50

0,99

местного бюджета 

45457,95

45457,95

45356,72

45356,72

1,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
внебюджетных источников 

0,00

0,00

 

Итого по Программе

 

Всего, в том числе за счет средств:        

503171,64

503171,64

496913,78

496913,78

0,99 

 

федерального бюджета 

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

1,00 

областного бюджета 

13520,57

13520,57

13272,81

13272,81

0,98

местного бюджета 

429651,07

429651,07

423640,97

423640,97

0,99

внебюджетных источников 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 




Приложение 2
	ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск  на реализацию муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2015-2020 годах»                                                                                                                                            за 2017 год
№ п/п

Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий

Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Расходы, (тыс. рублей)

Процент выполнения, % (гр. 6 / гр.4)

потребность на 2017

объем бюджетных ассигнований план 2017

передано бюджетных ассигнований за отчетный период

фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1: «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2015-2019 годах»

1

ВЦП «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети»

УКС 

109423,37

109423,37

109423,35

109423,35

1,00

 

Итого по Подпрограмме 1

Всего, в том числе:        

109423,37

109423,37

109423,35

109423,35

1,00
УКС 

109423,37

109423,37

109423,35

109423,35

1,00

Подпрограмма2 «Содержание зеленых насаждений»

2.1

ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»

УЖКХ ТиС

1065,85

1065,85

1065,77

1065,77

1,00

2.2

ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов»

УЖКХ ТиС

379,59

379,59

379,59

379,59

1,00

2.3

ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»

УЖКХ ТиС

15493,64

15493,64

15493,64

15493,64

1,00

 

Итого по Подпрограмме 2

Всего, в том числе:        

16939,08

16939,08

16939,00

16939,00

1,00

УЖКХ ТиС

16939,08

16939,08

16939,00

16939,00

1,00

3.Подпрограмма 3: «Создание комфортной среды в местах массового посещения»
1

2

3

4

5

6 

7

8 

3.1

Основное мероприятие 1: приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в том числе:

 

306,38

306,38

306,38

306,38

1,00

3.1.1

Приобретение и монтаж садово-парковых диванов

УЖКХ ТиС

0

0

0

0

 

3.1.2

Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов и т.п.

УЖКХ ТиС

306,38

306,38

306,38

306,38

1,00

3.2

Основное мероприятие 2: Строительство объектов благоустройства, в том числе:

УКС 

17318,70

17318,70

13701,84

13701,84

0,79

3.2.1

Строительство муниципального общественного кладбища 

УКС 

3500,00

3500,00

0

0

0,00

3.2.2

Строительство фонтана в районе  многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина в г. Северске 

УКС 

831,01

831,01

831,01

831,01

1,00

3.2.3

Строительство сквера  с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне №10 г. Северска

УКС 

12539,52

12539,52

12476,47

12476,47

0,99

3.2.4

Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от ост. "ул. Солнечная" до МБОУ СОШ №88  им. А.Бородина и А.Кочева в г. Северске

УКС 

448,17

448,17

394,36

394,36

0,88

Итого по подпрограмме 3

Всего, в том числе:        

17625,08

17625,08

14008,22

14008,22

0,79

УКС 

17318,70

17318,70

13701,84

13701,84

0,79

УЖКХ ТиС

306,38

306,38

306,38

306,38

1,00

4. Подпрограмма 4: «Модернизация и устройство детских игровых площадок»

4.1

Основное мероприятие1: Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием

УЖКХ ТиС

234,50

234,50

234,50

234,50

1,00

 

Итого по подпрограмме 4

Всего, в том числе:        

234,50

234,50

234,50

234,50

1,00

УЖКХ ТиС

234,50

234,50

234,50

234,50

1,00

5. Подпрограмма 5: «Организация гостевых стоянок и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»

1

2

3

4

5

6 

7

8 

5.1

 Основное мероприятие 1: Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой, в том числе:

УЖКХ ТиС, УКС 

17774,31

17774,31

17689,80

17689,80

1,00

5.1.1

Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных  территориях
УЖКХ ТиС

12774,31

12774,31

12689,80

12689,80

0,99

5.1.2

Строительство внутриквартального проезда с бульваром в микрорайоне № 10

УКС 

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

1,00

 

Итого по подпрограмме 5

Всего, в том числе:        

17774,31

17774,31

17689,80

17689,80

1,00

УЖКХ ТиС

12774,31

12774,31

12689,80

12689,80

0,99

УКС 

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

1,00
6. Подпрограмма 6: «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

6.1

ВЦП Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства
УЖКХ ТиС

251210,90

251210,90

249290,72

249290,72

0,99

6.2

ВЦП Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения

УЖКХ ТиС

13884,16

13884,16

13534,45

13534,45

0,97

6.3

ВЦП Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения

УЖКХ ТиС

30575,39

30575,39

30390,52

30390,52

0,99

6.4

Основное мероприятие 1: Приобретение специализированной техники

УИО

0

0

 

0

 

 

Итого по подпрограмме 6

Всего, в том числе:        

295670,45

295670,45

293215,69

293215,69

0,99

УЖКХ ТиС

295670,45

295670,45

293215,69

293215,69

0,99

УИО 

0

0

0 

0

 

      7.      «Обеспечивающая подпрограмма»

7.1

Организация деятельности УЖКХ ТиС

УЖКХ ТиС

26239,41

26239,41

26153,84

26153,84

1,00

1
2

3

4

5

6 

7

8 

7.2

Организация деятельности УКСа

УКС 

19265,44

19265,44

19249,38

19249,38

1,00

УЖКХ ТиС

26239,41

26239,41

26153,84

26153,84

1,00

УКС 

19265,44

19265,44

19249,38

19249,38

1,00

 

Итого по Программе

Всего, в том числе:        

503171,64

503171,64

496913,78

496913,78

0,99

УЖКХ ТиС

352164,13

352164,13

349539,21

349539,21

0,99

УКС 

151007,51

151007,51

147374,57

147374,57

0,98

УИО

0

0

 

0

0,00



	
	
	
	
	
	Приложение 3

	ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                о реализации  мероприятий и ресурсном обеспечении реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2015-2020 годах»   за 2017 год

	№ п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	План
	Факт
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	Задача 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС

	1.
	Ответственный исполнитель - УЖКХ ТиС 
	Объем финансирования, тыс.рублей
	26239,41
	26153,84
	Незначительная экономия  средств  областного бюджета сложилась в результате регрессии по страховым взносам. Экономия средств местного бюджета - расчет за фактически оказанные услуги ЕРКЦ и расторжение двух договоров 

	
	
	Показатель 1 "Обеспечение выполнения программных мероприятий",  % освоения денежных средств
	100
	99
	

	
	
	Показатель 2 "Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями", % освоения денежных средств
	100
	99
	

	

	2.
	Участник Программы - УКС Администрации ЗАТО Северск 
	Объем финансирования, тыс.рублей
	19265,44
	19249,38
	Незначительная экономия сложилась по услугам, (в т. ч по содержанию и   связи),  содержанию  имущества, и экономии по налогам)  

	
	
	Показатель 1 "Обеспечение выполнения программных мероприятий",  % освоения денежных средств
	100
	98
	

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
	45504,85
	45403,22
	 


	
	Приложение 4

	СВЕДЕНИЯ 
о достижении в 2017 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшеству-ющий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Целевые показатели муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

	1.1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомо-бильных дорог общего пользования местного значения   
	%
	86,05
	77,05
	77,05
	1,00
	 

	1.2
	Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу
	%
	9,27
	8,20
	8,20
	1,00
	 

	1.3
	Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок
	%
	26,2
	26,43
	26,43
	1,00
	 

	1.4
	Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях
	ед.
	105
	250
	250
	1,00
	 

	1.5
	Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения
	ед.
	50
	Не более 60
	55
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети»

	2.1
	Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте
	ед.
	84
	73
	73
	1,00
	

	2.2
	Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом)
	км
	7,69
	16,89
	16,89
	1,00
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	III. Целевые показатели задачи 2 «Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения»

	3.1
	Количество деревьев, подлежащих сносу
	шт.
	4208
	4634
	4634
	1,00
	 

	3.2
	Количество деревьев, требующих формовки
	шт.
	5471
	5998
	5998
	1,00
	

	3.3
	Количество высаженных саженцев 
	шт.
	400
	550
	550
	1,00
	 

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения»

	4.1
	Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения
	шт.
	49
	6
	6
	1,00
	 

	4.2
	Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище
	ед.
	4,1
	2,1
	2,1
	1,00
	 

	4.3.
	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта 
	ед.
	3
	2
	2
	1,00
	 

	V. Целевые показатели задачи 4 «Улучшение условий отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов»

	5.1
	Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом)
	%
	26,19
	26,43
	26,43
	1,00
	 

	VI. Целевые показатели задачи 5 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях

	6.1
	Общая площадь увеличения пар-ковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)
	тыс.кв.м
	21,24
	28,29
	28,29
	1,00
	 

	6.2
	Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятель-ности населения
	ед.
	2
	14
	14
	1,00
	 

	VII. Целевые показатели задачи 6 «Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды 

	7.1
	Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети
	%
	2,7
	0,6
	0,6
	1,00
	 

	7.2
	Количество отловленнных безнадзорных животных


	голов
	900
	960
	960
	1,00
	 

	7.3
	Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг 
	ед.
	280
	280
	280
	1,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Сдп=0,40+0,60=1,00


	
	
	
	
	
	


	
	Приложение 5

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2017 году  значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» 

	1.1
	Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте
	ед.
	84
	73
	73
	1,00
	 

	1.2
	Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом)
	км
	7,69
	16,89
	16,89
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи  «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети» подпрограммы 1

	2.1
	Количество объектов  улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт
	ед.
	2
	1
	1
	1,00
	 

	2.2
	Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному  ремонту улично-дорожной сети
	ед.
	3
	1
	1
	1,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


Сдп=0,4+0,6=1

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 6

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2017 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений»

	1.1
	Количество деревьев, подлежащих сносу
	шт.
	4208
	4634
	4634
	1,00
	 

	1.2
	Количество деревьев, требующих формовки
	шт.
	5471
	5998
	5998
	1,00
	 

	1.3
	Количество высаженных саженцев
	шт.
	400
	550
	550
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» подпрограммы 2

	2.1
	Количество ликвидированных старовозрастных деревьев
	шт.
	390
	380
	380
	1,00
	 

	2.2
	Количество отформованных зеленых насаждений
	шт.
	496
	680
	680
	1,00
	

	III. Целевой показатель задачи 2 «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» подпрограммы 2

	3.1
	Количество высаженных саженцев
	шт.
	400
	550
	550
	1,00
	 

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» подпрограммы 2

	4.1
	Площадь содержания  цветников
	100
кв.м
	56,57
	56,57
	56,57
	1,00
	 

	4.2
	Площадь выкошенных газонов
	га
	104,38
	104,38
	104,38
	1,00
	 

	
	С дп =0,4+0,6=1,0
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 7

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2017 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

	1.1
	Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения 
	шт.
	49
	6
	6
	1,00
	 

	1.2
	Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище
	га
	4,1
	2,1
	2,1
	1,00
	 

	1.3
	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или
капитального ремонта
	ед.
	3
	2
	2
	1,00
	 

	II. Целевые показатели  задачи 1 «Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения» подпрограммы 3

	2.1
	Количество установленных садово-парковых диванов
	шт.
	40
	0
	0
	1,00
	 

	2.2
	Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	шт.
	9
	6
	6
	1,00
	 

	III. Целевые показатели задачи 2 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» подпрограммы 3

	3.1
	Количество построенных объектов благоустройства
	шт.
	3
	2
	2
	1,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сдп=0,4+0,60=0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 8

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2017 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок»

	1.1
	Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом)
	%
	26,19
	26,43
	26,43
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности» подпрограммы 4

	2.1
	Количество устроенных детских площадок
	ед.
	8
	1
	1
	1,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	С дп=0,4+0,6=1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 9

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2017 году  значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» 

	1.1
	Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)
	тыс. кв. м
	21,24
	28,29
	28,29
	1,00
	 

	1.2
	Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой
	ед.
	2
	14
	14
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях»

	2.1
	Количество актов ввода в эксплуатацию объектов  для обновления инфраструктуры внутриквартальных территорий
	ед.
	2
	15
	9
	1,00
	 

	2.2
	Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10
	кв.м
	6000
	3000
	3000
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С дп=0,4+0,6=1,0
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение10

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2017 году значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествую-щий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достиж-ения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	1.1
	Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов  улично- дорожной сети
	%
	2,7
	0,6
	0,6
	1,00
	 

	1.2
	Количество отловленных безнадзорных животных
	голов
	900
	960
	960
	1,00
	 

	1.3
	Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг
	усл.ед
	280
	280
	280
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	2.1
	Площадь асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт
	тыс. м2
	30,43
	6,71
	6,71
	1,00
	 

	2.2
	Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог 
	тыс.м3
	4,81
	12,16
	12,16
	1,00
	 

	III. Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

	3.1
	Количество функционирующих фонтанов
	ед.
	5
	6
	6
	1,00
	 

	3.2
	Объем доставленной воды
	куб.м
	129,8
	129,8
	129,8
	1,00
	 

	3.3
	Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг
	дней
	366
	365
	365
	1,00
	 

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения»

	4.1
	Количество, курируемых контрактов и договоров подряда
	усл.ед.
	250
	250
	250
	1,00
	 

	V. Целевые показатели задачи 4 «Увеличение материально- технической базы для выполнения работ по благоустройству»

	5.1
	Количество приобретенной спецтехники и оборудования
	ед.
	0
	0
	0
	1,00
	 

	С дп =0,4+0,6=1,00
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Приложение11

	Оценка эффективности средств муниципальной программы муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2017 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	№ п/п
	Наименование подпрограмм
	степень освоения средств
(С ос)
	степень достижения цели С дп
	Оценка эффективности муниципальной программы

	
	
	значение
	оценка 
	значение
	оценка
	значение
	оценка 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»;2019 годах»
	100,00
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	2
	Подпрограмма 2: «Содержание зеленых насаждений»
	100,00
	полное освоение средств
	1,00
	высокая  результативность
	5
	Высокая эффективность

	3
	Подпрограмма 3: «Создание комфортной среды в местах массового посещения»
	79,48
	неполное освоение 
	1,00
	высокая результативность
	4
	Эффективная, не корректно спланирован объем финансирования, возможен пересмотр программы в части высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды.

	4
	Подпрограмма 4: «Модернизация и устройство детских игровых площадок»
	100,00
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	5
	Подпрограмма 5: «Организация гостевых стоянок автотранспорта
	99,52
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»
	
	
	
	
	
	

	6
	Подпрограмма 6: «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»
	99,17
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	7
	Обеспечивающая подпрограмма
	99,78
	полное освоение средств
	1
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	ВСЕГО по Программе
	99,25
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	высокая эффективность


	
	
	 
	
	Приложение 12

	ИНФОРМАЦИЯ

	о финансировании реализации муниципальной программы

	«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения    на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2017 год

	
	
	 
	
	

	№ п/п
	Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем финансирования (тыс. рублей)

	
	
	Утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
	степень освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1: «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2015-2020 годах»

	1.1
	ВЦП «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети»
	109423,37
	109423,35
	100,00

	 
	Итого по Подпрограмме 1
	109423,37
	109423,35
	100,00

	Подпрограмма 2: «Содержание зеленых насаждений»

	2.1
	ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»
	1065,85
	1065,77
	99,99

	2.2
	ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов»
	379,59
	379,59
	100,00

	2.3
	ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»
	15493,64
	15493,64
	100,00

	 
	Итого по Подпрограмме 2
	16939,08
	16939,00
	100,00

	3.Подпрограмма 3: «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

	3.1
	Основное мероприятие 1: приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в том числе:
	306,38
	306,38
	100,00

	3.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
	0
	0
	 

	3.1.2
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов и т.п.
	306,38
	306,38
	100,00

	3.2
	Основное мероприятие 2: Строительство объектов благоустройства, в том числе:
	15 251,72
	10 710,89
	70,23

	3.2.1
	Строительство муниципального общественного кладбища 
	3500,00
	0
	0,00

	3.2.2
	Строительство фонтана в районе  многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина в г. Северске 
	831,01
	831,01
	100,00

	3.2.3
	Строительство сквера  с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне №10 г. Северска
	12539,52
	12476,47
	99,50

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от ост. "ул. Солнечная" до МБОУ СОШ №88  им. А.Бородина и А.Кочева в г. Северске
	448,17
	394,36
	87,99

	3.3
	Итого по подпрограмме 3
	17625,08
	14008,22
	79,48

	4. Подпрограмма 4: «Модернизация и устройство детских игровых площадок»

	4.1
	Основное мероприятие1: Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием
	234,50
	234,50
	100

	 
	Итого по подпрограмме 4
	234,50
	234,50
	100

	5. Подпрограмма 5: «Организация гостевых стоянок и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»

	5.1
	 Основное мероприятие 1: Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой, в том числе:
	17774,31
	17689,80
	99,52

	5.1.1
	Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях
	12774,31
	12689,80
	99,34

	5.1.2
	Строительство внутриквартального проезда с бульваром в микрорайоне № 10
	5000,00
	5000,00
	100,00

	 
	Итого по подпрограмме 5
	17774,31
	17689,80
	99,52

	6. Подпрограмма 6: «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	6.1
	ВЦП Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства
	251210,90
	249290,72
	99,24

	6.2
	ВЦП Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения
	13884,16
	13534,45
	97,48

	6.3
	ВЦП Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения
	30575,39
	30390,52
	99,40

	6.4
	Основное мероприятие 1: Приобретение специализированной техники
	0
	0
	

	0 
	Итого по подпрограмме 6
	295670,45
	293215,69
	99,17

	7. Программа 7: «Обеспечивающая подпрограмма»

	7.1
	Организация деятельности УЖКХ ТиС
	26239,41
	26153,84
	99,67

	7.2
	Организация деятельности УКСа
	19265,44
	19249,38
	99,92

	 
	Итого по  обеспечивающей подпрограмме
	45504,85
	45403,22
	99,78

	 
	Итого по Программе
	503171,64
	496913,78
	99,25


Начальник отдела благоустройства


О.А.Фадеева
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