ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету реализации муниципальной программы 

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства                       и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах»
за 2019 год
I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ                               
И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
На 2019 год муниципальной программой «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» (далее – муниципальная программа) предусмотрено 546 939,59тыс.руб. Реализовано мероприятий на сумму 542 569,39 тыс.руб., что составило 99,2 %. Цели и задачи программы выполнены в полном объеме. Эффективность программы высокая. Отчет о реализации муниципальной программы представлен в приложении 1, отчет об использовании бюджетных ассигнований - в приложении 2.
Показатели результативности муниципальной программы выполнены полностью. Сведения о достижении в 2019 года значений целевых показателей (индикаторов) приведены  в приложении 4. Оценка эффективности средств муниципальной программы – в приложении 11
1. В рамках подпрограммы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» потребность на 2019 год составляла 190863,01 тыс. руб. Мероприятия реализованы на сумму 159999,99 руб (99,99%).  Федеральные и областные средства реализованы в полном объеме (37 7901 тыс руб. и 30 000,00 тыс. руб. соответственно). Средства местного бюджета освоены в объеме 80 036,51 тыс. руб -98,98% от заявленной потребности.
 В рамках данной подпрограммы Управлением капитального строительства были выполнены работы по ремонту ул. Славского, кольца просп. Коммунистического, капитальный ремонт участка                    ул.Северной.  Общая протяженность отремонтированных дорог составила 4,12 км.
После реализации данных мероприятий цель и задача, поставленные подпрограммой выполнены, плановые показатели результативности достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 5.
2. В рамках подпрограммы «Содержание зеленых насаждений» реализовывалась задача программы - создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения. В рамках трех ведомственных целевых программ были выполнены следующие мероприятия:

1) ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»: 

УЖКХ ТиС Организованы работы по сносу и формовочной обрезке деревьев. Реализовано мероприятий на сумму 1044,47 тыс. руб. (100% потребности) Снесено 465 старовозрастных дерева, выполнена формовочная  и омолаживающая обрезка 440 деревьев. 
Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы  указаны в приложении 6.
Результативность исполнения плановых показателей  100 %.  Результативность достижения целевых показателей высокая.  
2) ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда».

Мероприятия по посадке деревьев и кустарников на территории города Северска  выполнены в сентябре 2019 года. Финансирование по данному направлению освоено в полном объеме – 367,45 тыс. руб. Посажено 670 саженцев древесно-кустарниковых насаждений. Результативность исполнения плановых показателей 100 %. Результативность достижения целевых показателей высокая. 

3) ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии».

Большая часть выделенных средств направлена на текущее содержание объектов озеленения, посадку и содержание цветников и выкашивание газонов. В 2019 году выполнены большие работы по цветочному оформлению города выполнено озеленение у стелы на въезде  в город, оформлена территория, прилегающая к СК «Олимпия», в микрорайоне 10. На чугунные ограждения вдоль пр. Коммунистический размещены подвесные цветочные кашпо. Клумбы города засажены однолетними цветами (5,657 тыс. м2 ). В течение летнего периода выкашивались газоны на площади 104,38 га газонов, (100% от плана).

Таким образом, цель и задача, поставленные подпрограммой выполнены. Результативность исполнения плановых показателей 100 %.  Результативность достижения целевых показателей высокая.  

3. Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»  выполнялась путем реализации основных мероприятий. Результаты реализации основного мероприятия описаны                             в разделе  II. 
Освоение средств по подпрограмме составило 97,82 %. Из 45 882,93 тыс. руб. потребности освоено  44882,92 тыс. руб. При этом средства  областного бюджета освоены поностью (25 000,00) тыс. руб., средства местного бюджета – на 95,21 % (19 882,92 тыс. руб. из 20 882,93 тыс. руб.). 
Работы выполнялись только силами Управления капитального строительства в рамках основного  мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов благоустройства                                        и транспортной инфраструктуры»
Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной подпрограммы указаны в приложении 7.
Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты. Цель и задачи, поставленные подпрограммой  выполнены.

4. В рамках подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» работы производились                                  по основному мероприятию: «Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой». Результаты реализации основного мероприятия  и описаны в разделе  II. 

В рамках подпрограммы выполнены проектные работы на сумму 50 тыс. руб.  что составило 100 % от потребности.
Цель и задачи, поставленные подпрограммой  на 2019 год выполнены.

5. В рамках подпрограммы «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» работы выполнялись по трем ведомственным целевым программам  и одному основному мероприятию:
1) ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

Финансирование данной ведомственной целевой программы осуществлялось за счет средств  местного бюджета. 
Из 179577,60 тыс. руб. плановых назначений освоено 177 532.5 тыс. руб.,  что составило 98,86 %.

Все запланированные мероприятия выполнены. 2045,1 тыс. руб - переходящий муниципальный контракт на предоставление спецтехники для уборки от снега улично- дорожной сети , с окончательной оплатой в 2019 году
Мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- текущий ремонт дорожного покрытия. На выполнение работ  по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети из местного бюджета было выделено 10 924,56 тыс. руб.  Финансы освоены в полном объеме. Текущий ремонт дорожного покрытия выполнен на площади 10,5 тыс.кв.м. 
- текущее содержание улично-дорожной сети. Выполнялось двумя предприятиями: МБЭУ ЗАТО Северск (улично-дорожная сеть города) в рамках Муниципального задания и ООО УАТ СХК ( дорожная сеть промышленной зоны) в рамках заключенного  муниципального контракта;

- содержание внутриквартальных территорий выполняется по 12 муниципальным контрактам
-  содержание и благоустройство территории городского кладбища;

- содержание  и ремонт ливневой канализации;

2) ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

Плановые и фактические объемы финансирования с разбивкой по видам бюджета представлены в таблице 1: 
Таблица 1
	Источники финансиро-вания
	Потреб-ность на 2019 год
	план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2019 год


	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный  период
	% исполнения

	
	Тыс. руб
	

	Всего, в том числе за счет средств:        
	24 118,,82
	24118,82
	23 905,76
	23905,76
	99,12

	областного бюджета 
	2946,60
	2946,60
	2854,60
	2854,60
	96,88

	местного бюджета 
	21 172,22
	21 172,22
	21 051,16
	21 051,16
	99,,43


Не освоены следующие средства:

92,00 тыс. руб. – средства областной субсидия на регулирование численности безнадзорных животных выплачены по факту выполненных работ;
80,0 тыс.руб. - не освоенные средства по договору на выполнение работ по эвакуации брошенного транспорта.

40,0 тыс. руб. - не освоенные средства по контракту по новогоднему оформлению города (праздничная иллюминация).
Основные мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- отлов и размещение в пунктах временного содержания отловленных безнадзорных животных
- эвакуация брошенного транспорта, препятствующая санитарной очистке улично- дорожной сети;
-  ремонт  малых архитектурных форм (подпорные стенки,  памятников,  и т. д.)
- изготовление, монтаж и демонтаж баннеров, флагов и флаговых конструкций для праздничного оформления города;

-  доставка тел умерших в морг;

3) ВЦП Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения.

В рамках данной ведомственной целевой программы финансировались затраты на содержание Муниципального казенного учреждения «Технический центр», осуществляющего контрольные функции  при выполнения всего комплекса работ по благоустройству. Плановые назначения составляли 36 545,76 тыс. руб,  фактическое освоение – 36 413,92 тыс. руб. (99,64%). Экономия возникла в результате уточнения объемов по договорам энергопотребления. по хоз. блоку ул. Мира 4а.
Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

6. В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности УЖКХ ТиС и УКСа Администрации ЗАТО Северск. Отчет о реализации мероприятий обеспечивающей подпрограммы представлен в приложении 3. 
Плановый объем финансирования  обеспечивающей подпрограммы составлял  54327,49 тыс. руб. Фактическое освоение составило 54 174,72 тыс. руб. (99,88 %).

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности обеспечивающей  подпрограммы указаны в приложении 10. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

7. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2019 год представлена                               в таблице 3

Таблица 3
	Наименование источников
	потребность на 2019(отчетный год), тыс. руб
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2019(отчетный го Тыс. руб д)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	% реалии​зации Про​граммы

	
	Тыс. руб
	

	Всего, в том числе за счет средств:        
	546 939,56
	546 939,56
	542 569,39
	542 569,39
	99,20

	федерального бюджета 
	80 359,00
	80 359,00
	80 358,99
	80 358,99
	100,00

	областного бюджета 
	57 997,00
	57 997,00
	57 904,86
	57 904,86
	99,84

	местного бюджета 
	408 583,59
	408 583,59
	404 305,54
	404 305,54
	98,95

	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	
	
	

	в т.ч.:
	0,00
	0,00
	
	
	

	УЖКХ ТиС
	286 852,15
	286 852,15
	284 337,28
	284 337,28
	99,12

	УКС Администрации ЗАТО Северск
	260 087,44
	260 087,44
	258 232,11
	258 232,11
	99,29


Отчеты о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах»                       за 2019 год и использовании бюджетных ассигнований на реализацию данной программы в разрезе программных мероприятий представлены в приложениях 1 и 2.
II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА  ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) и их плановых значений по формуле:
[image: image1.wmf]1

1

0,40,6

=

=

æö

æö

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

=×+×

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø

å

å

i

n

m

m

ЦП

ЗП

i

m

i

ЦП

i

ЗП

ДП

Ф

Ф

П

П

С

nm

 ,   где:

1) СДП – степень достижения целей и решения задач  Программы;

2) ФЦП и ПЦП – фактическое и плановое значения целевых показателей (индикаторов).

Фактические и плановые значения целевых показателей и  рассчитанное на их основании  СДП по муниципальной программе отражены в приложении 4.

Фактические и плановые значения целевых показателей и  рассчитанное на их основании  СДП по подпрограммам- в приложениях 5-9.
Оценка эффективности использования финансовых средств Программы1 определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию Программы по формуле:

СОС = ФФ / ФП , где:

СОС – степень освоения средств;

ФФ – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в отчетном году;

ФП – утвержденные расходы на реализацию Подпрограммы 1 в отчетном году.

СОС = 542 569,39 тыс.руб. / 546 939,59 тыс.руб. =0,99
Учитывая, что степень освоения средств по программе и входящим в ее подпрограммам  <=0.95 и <=1, а  степень достижения целей программы =1, эффективность программы в целом                       и входящих в нее подпрограмм высокая
III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 В рамках подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» Работы проводились  в рамках реализации  одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм»- мероприятия не проводились
Основное мероприятие 2 «Строительство  объектов благоустройства»

Работы проводились за счет средств местного и областного бюджетов.  Работы проводились по двум мероприятиям:

- Строительство муниципального общественного кладбища. В рамках муниципального контракта, заключенного УКСом Администрации ЗАТО Северск освоено 44 702,92 тыс. руб. Из низ них 25 000,00 тыс.руб.  из областного бюджета и 19 702,92 из местного бюджета. План при этом составлял 45,702,93 тыс.руб. процент освоения  составил 95,17 %.
 - Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г. Северск по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Предзаводская, 10а. В 2019 году выполнены работы по проектированию для выполнения работ по расчистке и планировке северо-восточного участка существующего кладбища. Плановые средства освоены в полном объеме. 
В рамках подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» работы производились по основному мероприятию: «Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой» , в том числе:

1) выполнение  проектных работ для расширения проездов и устройства гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях: 

Строительно- монтажные работы  в рамках данного основного мероприятия не проводились показатель «Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)» по отношению к 2018 году не изменилась.
Освоение средств  в 2019 году составило 100%, освоено 50,0 тыс. руб. 
Основное мероприятие: «Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству». Выполнялось Управлением имущественных отношений  в рамках подпрограммы «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»
По данному мероприятию  потребность отсутствовала.
Приложения на 40 л.

Начальник Управления



                                                                        В.Н.Панькин
О.А. Фадеева
78 00 22
12.02.2020
Приложение 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2019 год

	№ п/п
	Наименования подпрограмм, задач подпро​грамм, ВЦП, основного меро​приятия муни​ципальной про​граммы
	Срок реа​лизации
	Источники финансирова​ния/ главные распорядители бюджетных средств 
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Про​цент выпол-нения, % 
(гр. 8 / гр. 6)
        
	Проблемы возникшие в ходе реа​лизации мероприя​тий (при​чины невы​полнения мероприя​тий)

	
	
	
	
	потребность на 2019 (отчетный год)
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2019 (отчетный год)


	передано бюд​жетных ассиг​нований за от​четный период 


	фактическое исполне-ние (кассовые рас​ходы) за отчет​ный период
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1   «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»

	1
	Задача 1 подпрограммы 1 Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети

	1.1
	ВЦП «Капи​тальный ремонт объектов улично-дорож​ной сети»
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:
	30 863,01
	30 863,01
	30 036,52
	30 036,52
	97,3
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета
	30 863,01
	30 863,01
	30 036,52
	30 036,52
	97,3
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	30 863,01
	30 863,01
	30 036,52
	30 036,52
	97,3
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 1 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Дорожная сеть» 

	2.1
	Основное меро​приятие. Уча​стие в регио​нальном проекте «Дорожная сеть»
	2019-2020
	Всего, в том числе за счет средств:
	160 000,00
	160 000,00
	159 999,985
	159 999,985
	99,9
	

	
	
	
	федерального бюджета
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	100
	

	
	
	
	областного бюджета
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	100
	

	
	
	
	местного бюд​жета
	50 000,00
	50 000,00
	49 999,985
	49 999,985
	99,9
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	160 000,00
	160 000,00
	159 999,985
	159 999,985
	99,9
	

	 
	Итого по                                                                     подпрограмме 1
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:
	190 863,01
	190 863,01
	190 036,51
	190 036,51
	97,63
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	38890,00
	100,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	100
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	80 863,01
	80 863,01
	80 036,51
	80 036,51
	98,98
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	190 863,01
	190 863,01
	190 036,51
	190 036,51
	97,63
	

	Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений»

	1
	Задача 1 подпрограммы 2 «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»

	1.1
	ВЦП «Ликвида​ция старовоз​растных, пере​росших зеленых насаждений
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	1 044,47
	1 044,47
	1 044,47
	1 044,47
	100,00
	 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	1 044,47
	1 044,47
	1 044,47
	1 044,47
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	1 044,47
	1 044,47
	1 044,47
	1 044,47
	100,00
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда»

	2.1
	ВЦП «Обеспе​чение устойчи​вого воспроиз​водства зеленого фонда»
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	367,45
	367,45
	367,45
	367,45
	100,00
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	367,45
	367,45
	367,45
	367,45
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	367,45
	367,45
	367,45
	367,45
	100,00
	

	3
	Задача 3 подпрограммы 2 «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»

	3.1
	ВЦП «Поддер​жание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекатель​ном состоянии»
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	14 162,06
	14 162,06
	14 161,13
	14 161,13
	100,00
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	14 162,06
	14 162,06
	14 161,13
	14 161,13
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	14 162,06
	14 162,06
	14 161,13
	14 161,13
	99,9
	

	 
	Итого                                                     по подпро​грамме 2
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	15 573,98
	15 573,98
	15 573,05
	15 573,05
	100,00
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	15 573,98
	15 573,98
	15 573,05
	15 573,05
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	15 573,98
	15 573,98
	15 573,05
	15 573,05
	100,00
	

	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

	1
	Задача 1 подпрограммы 3 « Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения»  

	1.1
	Основное меро​приятие. Приоб​ретение и мон​таж малых архи​тектурных форм
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	1.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых дива​нов
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	1.1.2
	Приобретение и монтаж садово-парковых скуль​птур, вазонов, иных малых ар​хитектурных форм
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2
	Задача 2  подпрограммы 3  «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения»  

	2.1
	Основное меро​приятие. Строи​тельство, рекон​струкция и капи​тальный ремонт объектов благо​устройства и транспортной инфраструктуры
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	45 882,93
	45 882,93
	44 882,92
	44 882,92
	97,82
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	100,00
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	20 882,93
	20 882,93
	19 882,92
	19 882,92
	95,21
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	45 882,93
	45 882,93
	44 882,92
	44 882,92
	97,82
	

	2.1.1
	Строительство фонтана в рай​оне многопро​фильного спор​тивного ком​плекса по ул.Калинина в г.Северске
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.2
	Строительство Почетного воин​ского захороне​ния
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.3
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	45 702,93
	45 702,93
	44 702,92
	44 702,92
	97,8
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	100,00
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	20 702,93
	20 702,93
	19 702,92
	19 702,92
	95,17
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	45 702,93
	45 702,93
	44 702,92
	44 702,92
	97,8
	

	2.1.4
	Строительство почетной аллеи на существую​щем кладбище на 20 захороне​ний
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.5
	Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до ж/д пе​реезда по ул.Предзавод​ской в г.Северске
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.6
	Реконструкция элементов бла​гоустройства территории  пе​ред зданием по ул.Калинина, 123 в г.Северске
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.7
	Строительство сквера с ком​плексной спор​тивной площад​кой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.8
	Строительство  проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.9
	Строительство улицы Солнеч​ной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинград​ской до Южного проезда
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.10
	Строительство линии наруж​ного освещения пешеходной до​рожки от оста​новки «ул.Солнечная»  до МБОУ «СОШ № 88 им.А.Бородина и А.Кочева»  в г.Северске
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.11
	Строительство площадки весо​вого контроля на а/д г.Томск-пос.Самусь
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.12
	Капитальный ремонт фонтана у здания  МБУ СМТ
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.13
	Капитальный ремонт благо​устройства тер​ритории клад​бища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзавод​ская, 10а
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	100,00
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.14
	Строительство пешеходного тротуара от жи​лого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	 
	Итого по под​программе 3
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	45 882,93
	45 882,93
	44 882,92
	44 882,92
	97,82
	 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	100,00
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	20 882,93
	20 882,93
	19 882,92
	19 882,92
	65,21
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	45 882,93
	45 882,93
	44 882,92
	44 882,92
	97,82
	

	Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»

	1
	Задача 1 подпрограммы 5 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях»

	1.1
	Основное меро​приятие. Увели​чение количе​ства кварталов с обновленной инфраструкту​рой, в т.ч.:
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	100,00
	 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС, УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	50,00
	50,00
	50,00

 
	50,00

 
	100,00

 
	

	1.1.1
	Выполнение работ по расши​рению проездов и устройству гостевых стоя-нок для авто​транспорта на внутрикварталь​ных территориях
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	100,00
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС, УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	50,00
	50,00
	50,00

 
	50,00

 
	100,00

 
	

	1.1.2
	Строительство внутрикварталь​ного проезда в микрорайоне № 10 с бульваром
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС, УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	 
	Итого по  под​программе 5     
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	100,00
	 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС, УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	50,00
	50,00
	50,00

 
	50,00

 
	100,00

 
	

	Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	1
	Задача 1 подпрограммы 6 «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благо​устройства»

	1.1
	ВЦП «Организа​ция мероприятий по текущему содержанию и ремонту объек​тов улично-до​рожной сети и внешнего благо​устройства»
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	179 577,60
	179 577,60
	177 532,50
	177 532,50
	98,86
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	179 577,60
	179 577,60
	177 532,50
	177 532,50
	98,86
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	179 577,60
	179 577,60
	177 532,50
	177 532,50
	98,86
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 6 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

	2.1
	ВЦП «Обеспе​чение комфорт​ных и безопас​ных условий для проживания и жизнедеятель​ности населе​ния»
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	24 118,82
	24 118,82
	23 905,76
	23 905,76
	99,12
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	2 946,60
	2 946,60
	2 854,60
	2 854,60
	96,88
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	21 172,22
	21 172,22
	21 051,16
	21 051,16
	99,43
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	24 118,82
	24 118,82
	23 905,76
	23 905,76
	99,12
	

	3
	Задача 3 подпрограммы 6 «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорож​ной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания»

	3.1
	ВЦП «Обеспе​чение контроля над качеством выполнения ра​бот по текущему содержанию и ремонту объек​тов улично-до​рожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания»
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	36 545,76
	36 545,76
	36 413,92
	36 413,92
	99,64
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	35632,94
	35632,94
	35557,36
	35557,36
	99,64
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	36 545,76
	36 545,76
	36 413,92
	36 413,92
	99,64
	

	4
	Задача 4 подпрограммы 6 «Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству» 

	4.1
	Основное меро​приятие. Приоб​ретение специа​лизированной техники и обо​рудования для выполнения ра​бот по благо​устройству, в т.ч.:
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имуществен​ных отношений Ад-министра​ции ЗАТО Се​верск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	4.1.1
	Приобретение специализиро​ванной техники и оборудования для выполнения работ по благо-устройству
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имуществен​ных отношений Администра​ции ЗАТО Се​верск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	 
	Итого по  под​программе 6   
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	240 242,18
	240 242,18
	237 852,18
	237 852,18
	99,01
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	2 946,60
	2 946,60
	2 854,60
	2 854,60
	96,88
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	237 295,58
	237 295,58
	234 997,58
	234 997,58
	99,03
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	240 242,18
	240 242,18
	237 852,18
	237 852,18
	99,01
	

	Подпрограмма 7  Обеспечивающая подпрограмма

	1
	Задача 1 подпрограммы 7 «Организация деятельности УЖКХ ТиС»

	1.1
	Организация деятельности УЖКХ ТиС
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	30 985,99
	30 985,99
	30 862,05
	30 862,05
	99,60
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	235,20
	235,20
	235,19
	235,19
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	50,40
	50,40
	50,26
	50,26
	99,72
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	30 700,39
	30 700,39
	30 576,60
	30 576,60
	99,60
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	30 985,99
	30 985,99
	30 862,05
	30 862,05
	99,60
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 7 «Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск»

	2.1
	Организация деятельности Управления ка​питального строительства Администрации ЗАТО Северск
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	23 341,50
	23 341,50
	23 312,67
	23 312,67
	99,88
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	123,80
	123,80
	123,80 
	123,80  
	100,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	


	
	
	
	местного бюд​жета 
	23 217,70
	23 217,70
	23 217,70
	23 217,70
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	23 341,50
	23 341,50
	23 312,67
	23 312,67
	99,88
	 

	 
	Итого по обес​печивающей подпрограмме:
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	54 327,49
	54 327,49
	54 174,72
	54 174,72
	99,72


	 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	359,00
	359,00
	358,99 
	358,99
	99,99
	

	
	
	
	областного бюджета 
	50,40
	50,40
	50,26
	50,26
	99,72
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	53 918,09
	53 918,09
	53 765,47
	53 765,47
	99,72
	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	30 985,99
	30 985,99
	30 862,05
	30 862,05
	99,60
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	23 341,50
	23 341,50
	23 312,67
	23 312,67
	99,88
	

	 
	Итого по Про​грамме
	2015-2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	546 939,59
	546 939,59
	542 569,39
	542 569,39
	99,20
	 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	80 359,00
	80 359,00
	80 358,99
	80 358,99
	100,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	57 997,00
	57 997,00
	57 904,86
	57 904,86
	99,84
	

	
	
	
	местного бюд​жета 
	408 583,59
	408 583,59
	404 305,54
	404 305,54
	98,95

	

	
	
	
	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	286 852,15
	286 852,15
	284 337,28
	284 337,28
	99,12
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	260 087,44
	260 087,44
	258 232,11
	258 232,11
	99,29
	


Приложение 2
ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск  на реализацию муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2015-2020 годах»                                                                                                                                            за 2019 год

	№ п/п
	Наименования подпрограмм, задач подпро​грамм, ВЦП, основного меро​приятия муни​ципальной про​граммы
	Срок реа​лизации
	Источники финансирова​ния/ главные распорядители бюджетных средств 
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Про​цент выпол-нения, % 
(гр. 8 / гр. 6)
        
	Проблемы возникшие в ходе реа​лизации мероприя​тий (при​чины невы​полнения мероприя​тий)

	
	
	
	
	потребность на 2019 (отчетный год)
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2019 (отчетный год)


	передано бюд​жетных ассиг​нований за от​четный период
	фактическое исполне-ние (кассовые рас​ходы) за отчет​ный период, 

тыс. руб
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1   «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»

	1
	Задача 1 подпрограммы 1 Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети

	1.1
	ВЦП «Капи​тальный ремонт объектов улично-дорож​ной сети»
	2015-2020
	Всего
	30 863,01
	30 863,01
	30 036,52
	30 036,52
	97,3
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	30 863,01
	30 863,01
	30 036,52
	30 036,52
	97,3
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 1 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Дорожная сеть» 

	2.1
	Основное меро​приятие. Уча​стие в регио​нальном проекте «Дорожная сеть»
	2019-2020
	Всего
	160 000,00
	160 000,00
	159 999,985
	159 999,985
	99,9
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	160 000,00
	160 000,00
	159 999,985
	159 999,985
	99,9
	

	 
	Итого по                                                                     подпрограмме 1
	2015-2020
	Всего
	190 863,01
	190 863,01
	190 036,51
	190 036,51
	97,63
	 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	190 863,01
	190 863,01
	190 036,51
	190 036,51
	97,63
	

	Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений»

	1
	Задача 1 подпрограммы 2 «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»

	1.1
	ВЦП «Ликвида​ция старовоз​растных, пере​росших зеленых насаждений
	2015-2020
	Всего
	1 044,47
	1 044,47
	1 044,47
	1 044,47
	100,00
	 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	1 044,47
	1 044,47
	1 044,47
	1 044,47
	100,00
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда»

	2.1
	ВЦП «Обеспе​чение устойчи​вого воспроиз​водства зеленого фонда»
	2015-2020
	Всего
	367,45
	367,45
	367,45
	367,45
	100,00
	 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	367,45
	367,45
	367,45
	367,45
	100,00
	

	3
	Задача 3 подпрограммы 2 «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»

	3.1
	ВЦП «Поддер​жание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекатель​ном состоянии»
	2015-2020
	Всего 
	14 162,06
	14 162,06
	14 161,13
	14 161,13
	99,9
	 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	14 162,06
	14 162,06
	14 161,13
	14 161,13
	99,9
	

	 
	Итого                                                     по подпро​грамме 2
	2015-2020
	Всего 
	15 573,98
	15 573,98
	15 573,05
	15 573,05
	99,9
	 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	15 573,98
	15 573,98
	15 573,05
	15 573,05
	99,9
	

	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

	1
	Задача 1 подпрограммы 3 « Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения»  

	1.1
	Основное меро​приятие. Приоб​ретение и мон​таж малых архи​тектурных форм
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	1.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых дива​нов
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	1.1.2
	Приобретение и монтаж садово-парковых скуль​птур, вазонов, иных малых ар​хитектурных форм
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2
	Задача 2  подпрограммы 3  «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения»  

	2.1
	Основное меро​приятие. Строи​тельство, рекон​струкция и капи​тальный ремонт объектов благо​устройства и транспортной инфраструктуры
	2015-2020
	Всего 
	45 882,93
	45 882,93
	44 882,92
	44 882,92
	97,82
	 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	45 882,93
	45 882,93
	44 882,92
	44 882,92
	97,82
	

	2.1.1
	Строительство фонтана в рай​оне многопро​фильного спор​тивного ком​плекса по ул.Калинина в г.Северске
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.2
	Строительство Почетного воин​ского захороне​ния
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

 

 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.3
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	2015-2020
	Всего 
	45 702,93
	45 702,93
	44 702,92
	44 702,92
	97,8
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	45 702,93
	45 702,93
	44 702,92
	44 702,92
	97,8
	

	2.1.4
	Строительство почетной аллеи на существую​щем кладбище на 20 захороне​ний
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.5
	Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до ж/д пе​реезда по ул.Предзавод​ской в г.Северске
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.6
	Реконструкция элементов бла​гоустройства территории  пе​ред зданием по ул.Калинина, 123 в г.Северске
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.7
	Строительство сквера с ком​плексной спор​тивной площад​кой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.8
	Строительство  проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.9
	Строительство улицы Солнеч​ной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинград​ской до Южного проезда
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.10
	Строительство линии наруж​ного освещения пешеходной до​рожки от оста​новки «ул.Солнечная»  до МБОУ «СОШ № 88 им.А.Бородина и А.Кочева»  в г.Северске
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.11
	Строительство площадки весо​вого контроля на а/д г.Томск-пос.Самусь
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.12
	Капитальный ремонт фонтана у здания  МБУ СМТ
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.13
	Капитальный ремонт благо​устройства тер​ритории клад​бища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзавод​ская, 10а
	2015-2020
	Всего 
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	100,00
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2.1.14
	Строительство пешеходного тротуара от жи​лого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	 
	Итого по под​программе 3
	2015-2020
	Всего 
	45 882,93
	45 882,93
	44 882,92
	44 882,92
	97,82
	 

 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	45 882,93
	45 882,93
	44 882,92
	44 882,92
	97,82
	

	Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»

	1
	Задача 1 подпрограммы 5 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях»

	1.1
	Основное меро​приятие. Увели​чение количе​ства кварталов с обновленной инфраструкту​рой, в т.ч.:
	2015-2020
	Всего 
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	100,00
	 

 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС, УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	50,00
	50,00
	50,00

 
	50,00

 
	100,00

 
	

	1.1.1
	Выполнение работ по расши​рению проездов и устройству гостевых стоя-нок для авто​транспорта на внутрикварталь​ных территориях
	2015-2020
	Всего 
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	100,00
	 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС, УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	50,00
	50,00
	50,00

 
	50,00

 
	100,00

 
	

	1.1.2
	Строительство внутрикварталь​ного проезда в микрорайоне № 10 с бульваром
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС, УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	 
	Итого по  под​программе 5     
	2015-2020
	Всего 
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	100,00
	 

 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС, УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	50,00
	50,00
	50,00

 
	50,00

 
	100,00

 
	

	Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	1
	Задача 1 подпрограммы 6 «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благо​устройства»

	1.1
	ВЦП «Организа​ция мероприятий по текущему содержанию и ремонту объек​тов улично-до​рожной сети и внешнего благо​устройства»
	2015-2020
	Всего 
	179 577,60
	179 577,60
	177 532,50
	177 532,50
	98,86
	 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	179 577,60
	179 577,60
	177 532,50
	177 532,50
	98,86
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 6 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

	2.1
	ВЦП «Обеспе​чение комфорт​ных и безопас​ных условий для проживания и жизнедеятель​ности населе​ния»
	2015-2020
	Всего 
	24 118,82
	24 118,82
	23 905,76
	23 905,76
	99,12
	 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	24 118,82
	24 118,82
	23 905,76
	23 905,76
	99,12
	

	3
	Задача 3 подпрограммы 6 «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорож​ной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания»

	3.1
	ВЦП «Обеспе​чение контроля над качеством выполнения ра​бот по текущему содержанию и ремонту объек​тов улично-до​рожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания»
	2015-2020
	Всего 
	36 545,76
	36 545,76
	36 413,92
	36 413,92
	99,64
	 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	36 545,76
	36 545,76
	36 413,92
	36 413,92
	99,64
	

	4
	Задача 4 подпрограммы 6 «Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству» 

	4.1
	Основное меро​приятие. Приоб​ретение специа​лизированной техники и обо​рудования для выполнения ра​бот по благо​устройству, в т.ч.:
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имуществен​ных отношений Ад-министра​ции ЗАТО Се​верск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	4.1.1
	Приобретение специализиро​ванной техники и оборудования для выполнения работ по благо-устройству
	2015-2020
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имуществен​ных отношений Администра​ции ЗАТО Се​верск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	 
	Итого по  под​программе 6   
	2015-2020
	Всего 
	240 242,18
	240 242,18
	237 852,18
	237 852,18
	99,00
	 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	240 242,18
	240 242,18
	237 852,18
	237 852,18
	99,00
	

	Подпрограмма 7  Обеспечивающая подпрограмма

	1
	Задача 1 подпрограммы 7 «Организация деятельности УЖКХ ТиС»

	1.1
	Организация деятельности УЖКХ ТиС
	2015-2020
	Всего 
	30 985,99
	30 985,99
	30 862,05
	30 862,05
	99,60
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	235,20
	235,20
	235,19
	235,19
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	30 985,99
	30 985,99
	30 862,05
	30 862,05
	99,60
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 7 «Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск»

	2.1
	Организация деятельности Управления ка​питального строительства Администрации ЗАТО Северск
	2015-2020
	Всего 
	23 341,50
	23 341,50
	23 312,67
	23 312,67
	99,88
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	23 341,50
	23 341,50
	23 312,67
	23 312,67
	99,88
	 

	 
	Итого по обес​печивающей подпрограмме:
	2015-2020
	Всего 
	54 327,49
	54 327,49
	54 174,72
	54 174,72
	99,72


	 

 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	30 985,99
	30 985,99
	30 862,05
	30 862,05
	99,60
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	23 341,50
	23 341,50
	23 312,67
	23 312,67
	99,88
	

	 
	Итого по Про​грамме
	2015-2020
	Всего  
	546 939,59
	546 939,59
	542 569,39
	542 569,39
	99,20
	 

 

 

 

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	286 852,15
	286 852,15
	284 337,28
	284 337,28
	99,12
	

	
	
	
	УКС Админи​страции ЗАТО Северск
	260 087,44
	260 087,44
	258 232,11
	258 232,11
	99,29
	


	
	
	
	
	
	Приложение 3

	ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                о реализации  мероприятий и ресурсном обеспечении реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2015-2020 годах»  за 2019 год

	№ п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	План
	Факт
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	Задача 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС

	1.
	Ответственный исполнитель - УЖКХ ТиС 
	Объем финансирования, тыс.руб.
	30 985,99
	30 862,05
	Незначительная экономия  средств  областного бюджета сложилась в результате регрессии по страховым взносам. Экономия средств местного бюджета - расчет за фактически оказанные услуги ЕРКЦ и расторжение двух договоров 

	
	
	Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий»,  % освоения денежных средств
	100
	99,12
	

	
	
	Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями», % освоения денежных средств
	100
	100
	

	

	2.
	Участник Программы - УКС Администрации ЗАТО Северск 
	Объем финансирования, тыс.руб
	23 341,50
	23 312,69
	Незначительная экономия сложилась по услугам, (в т. ч по содержанию и   связи),  содержанию  имущества, и экономии по налогам)  

	
	
	Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий»,  % освоения денежных средств
	100
	99,29
	

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
	54 327,49
	54 174,74
	 


















Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении в 2019 году значений целевых показателей

(индикаторов) результативности муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы
	№ п/п
	Наименование целевого показа​теля (индикатора) подпрограммы
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	отчетный год 
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (план/факт)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Целевые показатели муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

	 1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен​ности автомобильных дорог общего пользова​ния местного значения
	проц
	72,85
	68,73
	68,73
	1,00
	

	 2.
	Доля ликвидированных старовоз​растных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу
	проц
	8,13
	6,73
	6,73
	1,00
	

	 3.
	Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок
	проц
	-
	-
	-
	-
	

	 4.
	Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях
	ед
	40
	0
	0
	-
	

	 5.
	Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объ​ектов улично-дорожной сети, бла​гоустройства и озеленения
	ед
	58
	50
	50
	1,00
	

	II. Целевые показатели подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»

	1.1
	Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ре​монте
	ед
	65
	62
	62
	1,00
	

	1.2
	Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом)
	км
	26,19
	30,31
	30,31
	1,00
	

	III. Целевые показатели подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений»

	2.1
	Количество деревьев, подлежащих сносу
	шт
	6253
	6449
	6449
	1,00
	

	2.2
	Количество деревьев, требующих формовки
	шт
	6875
	7121
	7121
	1,00
	

	2.3
	Количество высаженных саженцев
	шт
	700
	670
	670
	1,00
	

	IV. Целевые показатели подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

	3.1
	Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения
	шт
	9
	0
	0
	-
	

	3.2
	Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище
	га
	1,1
	0,5
	0,5
	1,00
	

	3.3
	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после стро​ительства или капитального ремонта
	ед
	1
	0
	0
	-
	

	V. Целевые показатели подпрограммы 4 «Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов в 2015 - 2017 годах»

	4.1
	Доля детских площадок с об​новленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом)
	проц
	-
	-
	-
	-


	

	VI. Целевые показатели подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок  автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»

	5.1
	Общая площадь увеличения пар​ковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)
	тыс м2
	28,91
	28,91
	28,91
	1,00
	

	5.2
	Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения
	ед
	2
	0
	0
	-
	

	VII. Целевые показатели подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	6.1
	Доля площади объектов улично-дорож​ной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети
	проц
	0,58
	0,56
	0,56
	1,00
	

	6.2
	Количество отловленных животных без владельцев
	гол
	990
	1155
	1155
	1,00
	

	6.3
	Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказа​нием услуг
	ед
	280
	280
	280
	1,00
	


Сдп=0,40+0,60=1,00 






Приложение 5

СВЕДЕНИЯ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Целевые показатели подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»

	1.1
	Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ре​монте
	ед
	65
	62
	62
	1,00
	

	1.2
	Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом)
	км
	26,19
	30,31
	30,31
	1,00
	

	Показатели задачи 1 «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» подпрограммы 1

	2.1
	Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капи​тальный ремонт и ремонт
	ед
	8
	0
	0
	-
	

	2.2
	Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети
	ед
	1
	0
	0
	-
	

	Показатели задачи 2 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Дорожная сеть»» подпрограммы 1

	3.1
	Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации
	км
	0
	4,12
	4,12
	1,0
	

	3.2
	Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт
	ед
	0
	3
	3
	1,0
	


о достижении в 2019 году  значений целевых показателей

	№ п/п
	Наименование целевого показа​теля (индикатора) подпрограммы
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	отчетный год 
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (план/факт)
	


 (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы Сдп=0,4+0,6=1 
Приложение 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении в 2019 году значений целевых показателей

	№ п/п
	Наименование целевого показа​теля (индикатора) подпрограммы
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	отчетный год 
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (план/факт)
	

	Целевые показатели подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений»

	1.1
	Количество деревьев, подлежащих сносу
	шт
	6253
	6449
	6449
	1,00
	

	1.2
	Количество деревьев, требующих формовки
	шт
	6875
	7121
	7121
	1,00
	

	1.3
	Количество высаженных саженцев
	шт
	700
	670
	670
	1,00
	

	Показатели задачи 1 «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» подпрограммы 2

	2.1
	Количество ликвидированных старовозрастных деревьев
	шт
	460
	465
	465
	1,00
	

	2.2
	Количество отформованных старовоз​растных, переросших зеленых насажде​ний
	шт
	510
	440
	440
	1,00
	

	Показатели задачи 2 «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» подпрограммы 2

	3.1
	Количество высаженных саженцев
	шт
	700
	670
	670
	1,00
	

	Показатели задачи 3 «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» подпрограммы 2

	4.1
	Площадь со​держания цветников
	ар
	56,57
	56,57
	56,57
	1,00
	

	4.2
	Площадь вы​кошенных га​зонов
	га
	104,38
	104,38
	104,38
	1,00
	


 (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы
Сдп=0,4+0,60=0,1



Приложение 7

СВЕДЕНИЯ

о достижении в 2019 году значений целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы
	№ п/п
	Наименование целевого показа​теля (индикатора) подпрограммы
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	отчетный год 
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (план/факт)
	

	Целевые показатели подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

	1.1
	Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения
	шт
	9
	0
	0
	-
	

	1.2
	Площадь сво​бодных земельных участков под новые захоронения на об​щественном муниципальном кладбище
	га
	1,1
	0,5
	0,5
	1,00
	

	1.3
	Количество объектов благоустройства, вве​денных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта
	ед
	1
	0
	0
	-
	

	Показатели задачи 1 «Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения» подпрограммы 3

	2.1
	Количество установленных садово-парковых диванов
	шт
	0
	0
	0
	-
	

	2.2
	Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	шт
	9
	0
	0
	-
	

	Показатели задачи 2 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» подпрограммы 3

	3.1
	Количество по​строенных объ​ектов благо​устройства
	шт
	1
	0
	0
	-
	


С дп=0,4+0,6=1,0
Приложение 8

СВЕДЕНИЯ

о достижении в 2019 году  значений целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы
	№ п/п
	Наименование целевого показа​теля (индикатора) подпрограммы
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	отчетный год 
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (план/факт)
	

	Целевые показатели подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок  автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»

	1.1
	Общая площадь увеличения пар​ковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)
	тыс м2
	28,91
	28,91
	28,91
	1,00
	

	1.2
	Количество кварталов с обновлен​ной инфраструктурой для прожи​вания и жизнедеятельности населения
	ед
	2
	0
	0
	-
	

	Показатели задачи 1 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях» подпрограммы 5

	2.1
	Количество актов ввода в эксплуа​тацию объектов для обновления инфраструктуры внутрикварталь​ных территорий
	ед
	2
	0
	0
	-
	

	2.2
	Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне 

№ 10
	м2
	8300
	0
	0
	-
	


С дп =0,4+0,6=1,00
Приложение 9

СВЕДЕНИЯ

о достижении в 2019 году значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы
	№ п/п
	Наименование целевого показа​теля (индикатора) подпрограммы
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	отчетный год 
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (план/факт)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Целевые показатели подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	1.1
	Доля площади объектов улично-дорож​ной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети
	проц
	0,58
	0,56
	0,56
	1,00
	

	1.2
	Количество отловленных животных без владельцев
	гол
	990
	1155
	1155
	1,00
	

	1.3
	Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг
	ед
	280
	280
	280
	1,00
	

	Показатели задачи 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» подпро​граммы 6

	2.1
	Площадь асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт
	тыс м2
	7,2
	8,21
	8,21
	1,00
	

	2.2
	Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог
	тыс м3
	6
	0
	0
	-
	

	Показатели задачи 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» подпрограммы 6

	3.1
	Количество функционирую​щих фонтанов
	ед
	6
	6
	6
	1,00
	

	3.2
	Объем доставленной воды
	м3
	129,8
	0
	0
	-
	

	3.3
	Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг
	ед
	365
	365
	365
	1,00
	

	Показатели задачи 3 «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благо​устройства, озеленения и транспортного обслуживания» подпрограммы 6

	4.1
	Количество курируемых контрактов и дого​воров подряда
	усл ед
	250
	250
	250
	1,00
	

	Показатели задачи 4 «Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству» подпрограммы 6

	5.1
	Количество при​обретенной спецтехники и оборудования
	ед
	0
	0
	0
	-
	


С дп =0,4+0,6=1,00
Приложение 10

Оценка эффективности средств муниципальной программы муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2019 год
	№ п/п
	Наименование подпрограмм
	степень освоения средств (С ос)
	степень достижения цели (С дп)
	Оценка эффективности муниципальной программы

	
	
	значение
	оценка
	значение
	оценка
	значение
	оценка

	1
	Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов

 улично-дорожной сети» 
	0,98
	неполное освоение
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	2
	Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений»
	1
	полное освоение средств
	1,00
	высокая  результативность
	5
	Высокая эффективность

	3
	Подпрограмма 3: «Создание комфортной среды в местах массового посещения»
	0,98
	неполное освоение
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	4
	Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок»
	действие подпрограммы остановлено

	5
	Подпрограмма 5«Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»
	1
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	6
	Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов 

улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»
	0,99
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	7
	Обеспечивающая подпрограмма
	1
	полное освоение средств
	1
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	ВСЕГО по Программе
	0,99
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность


Приложение 11
ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения    на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» 
за 2019 год
	№ п/п
	Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем финансирования (тыс. рублей)

	
	
	утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
	степень освоения средств


	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1   «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»

	1.1
	ВЦП «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети»
	30 863,01
	30 036,52
	97,3

	1.2
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть»
	160 000,00
	159 999,985
	99,9

	
	Итого по подпрограмме 1
	190 863,01
	190 036,51
	97,63

	Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений»



	2.1
	ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»
	1 044,47
	1 044,47
	100,00

	2.2
	ВЦП «Обеспе​чение устойчи​вого воспроиз​водства зеленого фонда»
	367,45
	367,45
	100,00

	2.3
	ВЦП «Поддер​жание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекатель​ном состоянии»
	14 162,06
	14 161,13
	99,9

	 
	Итого по подпрограмме 2
	15 573,98
	15 573,05
	99,9

	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»



	3.1
	Основное меро​приятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм
	0,00
	0,00
	-

	3.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
	0,00
	0,00
	- 

	3.1.2
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых ар​хитектурных форм
	0,00
	0,00
	-

	3.2
	Основное меро​приятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благо​устройства и транспортной инфраструктуры
	45 882,93
	44 882,92
	97,82

	3.2.1
	Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске
	0,00
	0,00
	-

	3.2.2
	Строительство Почетного воинского захоронения
	0,00
	0,00
	-

	3.2.3
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	45 702,93
	44 702,92
	97,81

	3.2.4
	Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений
	0,00
	0,00
	-

	3.2.5
	Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до ж/д переезда по ул.Предзаводской в г.Северске
	0,00
	0,00
	-

	3.2.6
	Реконструкция элементов бла​гоустройства территории  перед зданием по ул.Калинина, 123 в г.Северске
	0,00
	0,00
	-

	3.2.7
	Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска
	0,00
	0,00
	-

	3.2.8
	Строительство  проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске
	0,00
	0,00
	-

	3.2.9
	Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда
	0,00
	0,00
	-

	3.2.10
	Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки «ул.Солнечная»  до МБОУ «СОШ № 88 им.А.Бородина и А.Кочева»  в г.Северске
	0,00
	0,00
	-

	3.2.11
	Строительство площадки весового контроля на а/д г.Томск-пос.Самусь
	0,00
	0,00
	-

	3.2.12
	Капитальный ремонт фонтана у здания  МБУ СМТ
	0,00
	0,00
	-

	3.2.13
	Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а
	180,00
	180,00
	100,00

	3.2.13
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске
	0,00
	0,00
	-

	
	Итого по подпрограмме 3
	45 882,93
	44 882,92
	97,82

	Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»



	4.1
	 Основное меро​приятие. Увеличение количества кварталов с обновленной инфраструкту​рой
	50,00
	50,00
	100

	4.1.1
	Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для авто​транспорта на внутриквартальных территориях
	50,00
	50,00
	100

	4.1.2
	Строительство внутрикварталь​ного проезда в микрорайоне № 10 с бульваром
	0,00
	0,00
	-

	
	Итого по подпрограмме 5
	50,00
	50,00
	100,00

	Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»



	5.1
	ВЦП «Организа​ция мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-до​рожной сети и внешнего благоустройства»
	179 577,60
	177 532,50
	98,86

	5.2
	ВЦП «Обеспечение комфортных и безопас​ных условий для проживания и жизнедеятель​ности населения»
	24 118,82
	23 905,760
	99,12

	5.3
	ВЦП «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания»
	36 545,76
	36 413,92
	99,64

	5.4
	Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству
	0,00
	0,00
	-

	5.4.1
	Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству
	0,00
	0,00
	-

	
	Итого по подпрограмме 6
	240 242,18
	237 852,18
	99,00

	Программа 7 «Обеспечивающая подпрограмма»



	6.1
	Организация деятельности УЖКХ ТиС
	30 985,99
	30 862,05
	99,60

	6.2
	Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	23 341,50
	23 312,67
	99,88

	
	Итого по подпрограмме 7
	54 327,49
	54 174,72
	99,72

	
	Итого по Программе
	546 939,59
	542 569,39
	99,20


Начальник отдела благоустройства


О.А.Фадеева
PAGE  

