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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету реализации муниципальной программы 

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства                       и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах»
за 2018 год
I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ                               И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
На 2018 год муниципальной программой «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» (далее – муниципальная программа) предусмотрено 42 4869,97 тыс.руб. Реализовано мероприятий на сумму 42 1978,26 тыс.руб., что составило 99,32 %. Цели и задачи программы выполнены в полном объеме. Эффективность программы высокая. Отчет о реализации муниципальной программы представлен в приложении 1, отчет об использовании бюджетных ассигнований - в приложении 2.
Показатели результативности муниципальной программы выполнены полностью. Сведения о достижении в 2018 года значений целевых показателей (индикаторов) приведены                                     в приложении 4. Оценка эффективности средств муниципальной программы – в приложении 11
1. В рамках подпрограммы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» за счет средств местного финансирования Управлением капитального строительства были выполнены работы по ремонту  ул. Сосновой, ул. Ленина от ул. Строителей до ул. Комсомольской, ул. Калинина от ул. Курчатова до ул. Московской, ул. Солнечной от ул. Ленина до просп. Коммунистического, ул. Транспортной от ул. Советской до ул. Московской, ул. Курчатова от ул. Калинина до музыкального театра.  Общая протяженность отремонтированных дорог составила 9,3 км.
После реализации данных мероприятий цель и задача, поставленные подпрограммой выполнены, плановые показатели результативности достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 5.
2. В рамках подпрограммы «Содержание зеленых насаждений» реализовывалась задача программы - создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения. В рамках трех ведомственных целевых программ были выполнены следующие мероприятия:
1) ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»: 

УЖКХ ТиС Организованы работы по сносу и формовочной обрезке деревьев. Реализовано мероприятий на сумму 1037,22 тыс. руб. (100% плановых назначений) Снесено 460 старовозрастных дерева, выполнена формовочная  и омолаживающая обрезка 510 деревьев. 
Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы  указаны в приложении 6.

Результативность исполнения плановых показателей  100 %.  Результативность достижения целевых показателей высокая.  
2) ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда».
Мероприятия по посадке деревьев и кустарников на территории города Северска  выполнены в сентябре 2018 года. Финансирование по данному направлению освоено в полном объеме – 396,8 тыс. руб. Посажено 700 саженцев древесно-кустарниковых насаждений. Результативность исполнения плановых показателей 100 %. Результативность достижения целевых показателей высокая. 
3) ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии».
Большая часть выделенных средств направлена на текущее содержание объектов озеленения, посадку и содержание цветников и выкашивание газонов. В 2018 году выполнены большие работы по цветочному оформлению города выполнено озеленение у стелы на въезде                    в город, оформлена территория, прилегающая к СК «Олимпия». На чугунные ограждения вдоль пр. Коммунистический размещены подвесные цветочные кашпо. Клумбы города засажены однолетними цветами (5,657 тыс. м2 ). В течение летнего периода выкашивались газоны на площади 104,38 га газонов, (100% от плана).

Таким образом, цель и задача, поставленные подпрограммой выполнены. Результативность исполнения плановых показателей 100 %.  Результативность достижения целевых показателей высокая.  
3. Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»  выполнялась путем реализации основных мероприятий. Результаты реализации основного мероприятия  и описаны в разделе  III. 
Освоение средств по подпрограмме составило 99,21 %. Из 9283,82тыс. руб.  утвержденного финансирования местного бюджета освоено 9210,49 тыс. руб.  

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 7.
Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты. Цель и задачи, поставленные подпрограммой  выполнены.

4. Действие  подпрограммы  4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» в 2018 году остановлено.
Мероприятия по оснащению детских площадок новым игровым оборудованием выполнялись в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», действие подпрограммы приостановлено.
5. В рамках подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» работы производились                                  по основному мероприятию: «Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой». Результаты реализации основного мероприятия  и описаны в разделе  III. 

В целом по подпрограмме из 18357,93 тыс. руб. плановых назначений освоено 18357,91тыс. руб.,  что составило 100 %.
Цель и задачи, поставленные подпрограммой  выполнены.

6. В рамках подпрограммы «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» работы выполнялись по трем ведомственным целевым программам  и одному основному мероприятию:
1) ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

Финансирование данной ведомственной целевой программы осуществлялось за счет средств  местного и  федерального бюджетов. 
Из 186 916,96 тыс. руб. плановых назначений освоено 186 837,75 тыс. руб.,  что составило 99,960 %.

Все запланированные мероприятия выполнены. 79,21  тыс. руб - переходящий договор на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости, с окончательной оплатой в 2019 году
Мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- текущий ремонт дорожного покрытия. На выполнение работ  по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети из местного бюджета было выделено 9 690 тыс. руб.  Финансы освоены в полном объеме. Текущий ремонт дорожного покрытия выполнен на площади 12,3 тыс.кв.м. 
- текущее содержание улично-дорожной сети. Выполнялось двумя предприятиями: МБЭУ ЗАТО Северск (улично-дорожная сеть города) в рамках Муниципального задания и ООО УАТ СХК ( дорожная сеть промышленной зоны) в рамках заключенного  муниципального контракта;

- содержание внутриквартальных территорий выполняется по 12 муниципальным контрактам
-  содержание и благоустройство территории городского кладбища;

- содержание  и ремонт ливневой канализации;

2) ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

Плановые и фактические объемы финансирования с разбивкой по видам бюджета представлены в таблице 1: 
Таблица 1
	Источники финансиро-вания
	Потреб-ность на 2016 год
	план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2016 год

	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный  период
	% исполнения

	
	Тыс. руб
	

	Всего, в том числе за счет средств:        
	13788,39
	13788,39
	13730,85
	13730,85
	99,58

	областного бюджета 
	2946,60
	2946,60
	2905,55
	2905,55
	98,61

	местного бюджета 
	10841,79
	10841,79
	10825,30
	10825,30
	1,00


Не освоены следующие средства:

41,5  тыс. руб. – средства областной субсидия на регулирование численности безнадзорных животных выплачены по факту выполненных работ;
16,49 тыс.руб - оплата услуги по организации охраны новогодних объектов за период                          с 01.01.2019 по 08.01.2019.
Основные мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- отлов и размещение в пунктах временного содержания отловленных безнадзорных животных
- эвакуация брошенного транспорта, препятствующая санитарной очистке улично- дорожной сети;
-  ремонт  малых архитектурных форм (подпорные стенки,  памятников,  и т. д.)
- изготовление, монтаж и демонтаж баннеров, флагов и флаговых конструкций для праздничного оформления города;

-  доставка тел умерших в морг;
3) ВЦП Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения.
В рамках данной ведомственной целевой программы финансировались затраты на содержание Муниципального казенного учреждения «Технический центр», осуществляющего контрольные функции  при выполнения всего комплекса работ по благоустройству. Плановые назначения составляли 35632,94 тыс. руб,  фактическое освоение – 35557,36 тыс. руб. (99,79%). Экономия возникла в результате уточнения объемов по договорам энергопотребления. по хоз. блоку ул. Миа 4а.
Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

7. В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности УЖКХ ТиС и УКСа Администрации ЗАТО Северск. Отчет о реализации  мероприятий обеспечивающей подпрограммы представлен в приложении 3. 
Плановый объем финансирования  обеспечивающей подпрограммы составлял  50 624,26 тыс. руб. Фактическое освоение составило 50 264,95тыс. руб. (99,29 %).

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности обеспечивающей  подпрограммы указаны в приложении 10. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

8. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2016 год представлена                               в таблице 3
Таблица 3
	Наименование источников
	потребность на 2016 (отчетный год), тыс. руб
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2016 (отчетный го Тыс. руб д)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	% реалии​зации Про​граммы

	
	Тыс. руб
	

	Всего, в том числе за счет средств:        
	424869,97
	424869,97
	421978,26
	421978,26
	99,32

	федерального бюджета 
	38890,00
	38890,00
	38890,00
	38890,00
	100,00

	областного бюджета 
	13106,00
	13106,00
	13064,68
	13064,68
	99,68

	местного бюджета 
	372873,97
	372873,97
	370023,58
	370023,58
	99,24

	внебюджетных источнтков 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	в т.ч.:
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	УЖКХ ТиС
	288087,66
	288087,66
	287556,47
	287556,47
	99,82

	УКС Администрации ЗАТО Северск
	136782,31
	136782,31
	128320,80
	126074,08
	92,17


Отчеты о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2018 год и использовании бюджетных ассигнований на реализацию данной программы в разрезе программных мероприятий представлены в приложениях 1 и 2.
III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 В рамках подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» Работы проводились  в рамках реализации двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм»

За счет средств  местного бюджета в рамках реализации данного мероприятия было изготовлено и установлено на территории города  6 прилавков для сезонной торговли. Затраты  соответствуют потребности и составили 306,38 тыс. руб, все запланированные работы выполнены в полном объеме.  Кроме того, было изготовлено  три флаговых конструкции для праздничного оформления города на сумму 556,4 тыс. руб.
Основное мероприятие 2 «Строительство  объектов благоустройства»

Все работы проводились за счет средств местного бюджета. Выполнено следующее:
- Строительство муниципального общественного кладбища и почетного воинского захоронения. Завершены проектные работы в рамках м/к № 0165300009015000014_222524 от 14.04.2015 г. Получен проект, прошедший экспертизу освоение средств по данному объекту составило 3500 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на строительство кладбища, в рамках которого освоено 3500 тыс. руб.

 - Капитальный ремонт фонтана у здания  МБУ СМТ Был заключен муниципальный контракт, работы  выполнены в полном объеме.  На данном объекте освоено 753,86тыс. руб., при потребности - 788,12, освоение средств составило 95,65%
- Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г. Северск по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Предзаводская, 10а. В 2018 году выполнены работы по проектированию системы водоотведения на существующем кладбище . Затраты составили 94,33% от планового показателя. 
Освоено 409,84тыс.руб из 434,48 тыс.руб.  Экономия образовалась в следствии применения проектировщиком упрощенной системы налогообложения
- Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания  по ул. Ленина, 88 в г.Северске. В 2018 году выполнены работы по проектированию данного объекта.
Освоено 187,01 тыс.руб. из 198,44 тыс.руб.  Экономия образовалась в следствии применения проектировщиком упрощенной системы налогообложения.
В рамках подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» работы производились по основному мероприятию: «Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой» , в том числе:

1) выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях: 
Оплачены работы, фактически выполненные в 2017 году на сумму 4 713,01 тыс. руб., графиком финансирования была предусмотрена оплата в 2018 году 

Выполнены работы по организации гостевых стоянок автотранспорта и расширению внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях Северска по 2 адресам.  В результате обустроено 40 дополнительных парковочных мест (380,5 м2), затраты с учетом выполнения проектных работ составили 1 213, 86 тыс. руб.

Показатель «Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)» по результатам выполненных работ и с учетом исправления технической ошибки,  допущенной в 2016 году составил 28,91 тыс. кВ. м.
Освоение средств  в 2018 году составило 100% : из 5944,88 тыс. руб. освоено 5944,87 тыс. руб. 
2) строительство внутриквартального проезда в микрорайоне №10 с бульваром. Финансирование данного мероприятия осуществлялось за счет средств местного бюджета. Потребность на 2018 год составляла 12413,05 тыс. руб.,  в полном объеме (100,00%).  Средства были направлены на выполнение третьей очереди работ на данном объекте. 
Выполнение дальнейших работ на данном объекте  в рамках программы в настоящее время не планируется.

Основное мероприятие: «Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству». Выполнялось Управлением имущественных отношений  в рамках подпрограммы «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»
По данному мероприятию  потребность отсутствовала.
Приложения на 27 л.

Заместитель начальникаУправления
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О.А. Фадеева
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Приложение 1

	ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2018 год
№ п/п

Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы

Срок реализации

Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств 

Объем финансирования, тыс.рублей

Процент выпол-нения, % 
(гр. 8 / гр. 6)
        

Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыпол-нения мероприятий)

потребность на _2018_(отчет-ный год)

план с учетом утвержденного бюджетом на 2018 (отчетный год) 

передано бюджет-ных ассигнований за отчетный период

фактичес-кое исполне-ние (кассовые расходы) за отчетный период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1   Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети

1

Задача 1 подпрограммы 1 Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети

1.1

ВЦП «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети»

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

94784,68

94784,68

92537,96

92537,96

97,63

 

федерального бюджета 

38890

38890

38890,00

38890,00

100,00

областного бюджета 

10110

10110

10110,00

10110,00

100,00

местного бюджета 

45784,68

45784,68

43537,96

43537,96

95,09

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

94784,68

94784,68

92537,96

92537,96

97,63

 

Итого по                                                                     подпрограмме 1   

Всего, в том числе за счет средств:        

94784,68

94784,68

92537,96

92537,96

97,63

федерального бюджета 

38890,00

38890,00

38890,00

38890,00

100,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

2015-2020

областного бюджета 

10110,00

10110,00

10110,00

10110,00

100,00

 

местного бюджета 

45784,68

45784,68

43537,96

43537,96

95,09

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

94784,68

94784,68

94784,68

92537,96

97,63

 

Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений»

1

Задача 1 подпрограммы 2. Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений

1.1

ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

1037,22

1037,22

1037,22

1037,22

100,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

местного бюджета 

1037,22

1037,22

1037,22

1037,22

100,00

 

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

1037,22

1037,22

1037,22

1037,22

100,00

 

2

Задача 2 подпрограммы 2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов

2.1

ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

396,80

396,80

396,80

396,80

100,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

396,80

396,80

396,80

396,80

100,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

396,80

396,80

396,80

396,80

100,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Задача3 подпрограммы 2. Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии

3.1

ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

14046,97

14046,97

14046,97

14046,97

100,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

14046,97

14046,97

14046,97

14046,97

100,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

14046,97

14046,97

14046,97

14046,97

 

 

 

ИТОГО                                                     по подпрограмме 2

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

15480,99

15480,99

15480,99

15480,99

100,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

15480,99

15480,99

15480,99

15480,99

100,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

УЖКХ ТиС

15480,99

15480,99

15480,99

15480,99

 

 

Подпрограмма 3 Создание комфортной среды в местах массового посещения

1

Задача 1. Подпрограммы 3. Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения

1.1

Основное мероприятие 1. Приобретение  и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.:

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

862,78

862,78

862,78

862,78

100,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

местного бюджета 

862,78

862,78

862,78

862,78

100,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

862,78

862,78

862,78

862,78

100,00

 

3.1.1

Приобретение и монтаж садово-парковых диванов

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

местного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

1.2

Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

862,78

862,78

862,78

862,78

100,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0

 

местного бюджета 

862,78

862,78

862,78

862,78

100,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

862,78

862,78

862,78

862,78

 

 

2

Задача2  подпрограммы 3  Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения

2.1

Основное мероприятие 2. Строительство объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

8421,04

8421,04

8347,71

8347,71

99,13

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

8421,04

8421,04

8347,71

8347,71

99,13

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

8421,04

8421,04

0,00

 

 

 

2.1.1

Строительство муниципального общественного кладбища 

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

7000,00

7000,00

7000,00

7000,00

100,00

 

федерального бюджета 

 

0,00

0,00

 

 

областного бюджета 

 

0,00

0,00

 

 

местного бюджета 

7000,00

7000,00

7000,00

7000

100,00

внебюджетных источнтков 

 

0,00

0,00

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

7000,00

7000,00

7000,00

7000,00

100,00

 

 

Капитальный ремонт фонтана у здания  МБУ СМТ

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

788,12

788,12

753,86

753,8591

95,65

 

федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0

 

 

местного бюджета 

788,12

788,12

753,86

753,86

95,65

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г. Северск по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Предзаводская, 10а

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

434,48

434,48

409,84

409,84

94,33

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

434,48

434,48

409,84

409,84

94,33

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

434,48

434,48

409,84

409,84

94,33

3.2.10

Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания  по ул. Ленина, 88 в г.Северске

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

198,44

198,44

184,01

184,01

92,73

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

 

 

местного бюджета 

198,44

198,44

184,01

184,01

92,73

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

198,44

198,44

184,01

184,01

92,73

 

Итого по подпрограмме 3

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

9283,82

9283,82

9210,49

9210,49

99,21

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

9283,82

9283,82

9210,49

9210,49

99,21

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

862,78

862,78

862,78

862,78

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

8421,04

8421,04

0,00

0,00

 

 

Подпрограмма 5 Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях

1

Задача 1 подпрограммы 5. Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях

1.1

Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой,    в т.ч.:

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

18357,93

18357,93

18357,91

18357,91

100,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

18357,93

18357,93

18357,91

18357,91

100,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

5944,88

5944,88

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

12413,05

12413,05

 

 

 

 

1.1.1

Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутри- квартальных территориях

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

5944,88

5944,88

5944,87

5944,87

100,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

местного бюджета 

5944,88

5944,88

5944,87

5944,87

100,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

5944,88

5944,88

5944,87

5944,87

100,00

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

12413,05

12413,05

12413,04

12413,04

100,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

местного бюджета 

12413,05

12413,05

12413,04

12413,04

100,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

 

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

12413,05

12413,05

12413,04

12413,04

100,00

 

 

Итого по  подпрограмме 5     

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

18357,93

18357,93

18357,91

18357,91

100,00

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

местного бюджета 

18357,93

18357,93

18357,91

18357,91

100,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

5944,88

5944,88

5944,87

5944,87

100,00

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

12413,05

12413,05

12413,04

12413,04

100,00

 

Подпрограма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

1

Задача 1. Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства

1.1

ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства

2015-2022

Всего, в том числе за счет средств:        

186916,96

186916,96

186837,75

186837,75

99,96

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областного бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета 

186916,96

186916,96

186837,75

186837,75

99,96

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

186916,96

186916,96

186837,75

186837,75

99,96

 

2

Задача 2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения

2.1

ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

13788,39

13788,39

13730,85

13730,85

99,58

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

2946,60

2946,60

2905,55

2905,55

98,61

местного бюджета 

10841,79

10841,79

10825,30

10825,30

1,00

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

13788,39

13788,39

13730,85

13730,85

99,58

 

3

Задача 3. Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения

3.1

ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения»

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

35632,94

35632,94

35557,36

35557,36

99,79

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

местного бюджета 

35632,94

35632,94

35557,36

35557,36

99,79

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

35632,94

35632,94

35557,36

35557,36

99,79

 

 

Итого по  подпрограмме 6   

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

236338,29

236338,29

236125,96

236125,96

99,91

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областного бюджета 

2946,60

2946,60

2905,55

2905,55

98,61

местного бюджета 

233391,69

233391,69

233220,41

233220,41

99,93

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

236338,29

236338,29

236125,96

236125,96

 

 

Подпрограмма 7  Обеспечивающая подпрограмма

1

Задача  1. Организация деятельности УЖКХ ТиС

1.1

Организация деятельности УЖКХ ТиС

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

29460,72

29460,72

29141,87

29141,87

98,92

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

49,4

49,40

49,13

49,13

99,45

местного бюджета 

29411,32

29411,32

29092,74

29092,74

98,92

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

29460,72

29460,72

29141,87

29141,87

98,92

 

2

Задача 2. Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск

 

Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

21163,54

21163,54

21123,08

21123,08

99,81

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

местного бюджета 

21163,54

21163,54

21123,08

21123,08

99,81

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

21163,54

21163,54

21123,08

21123,08

99,81

 

 

Итого по обеспечивающей подпрограмме:

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

50624,26

50624,26

50264,95

50264,95

99,29

 

федерального бюджета 

0,00

0,00

 

 

 

областного бюджета 

49,40

49,40

49,13

49,13

99,45

местного бюджета 

50574,86

50574,86

50215,82

50215,82

99,29

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

29460,72

29460,72

29141,87

29141,87

98,92

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

21163,54

21163,54

21123,08

21123,08

99,81

 

 

Итого по Программе

2015-2022

Всего, в том числе за счет средств:        

424869,97

424869,97

421978,26

421978,26

99,32

 

федерального бюджета 

38890,00

38890,00

38890,00

38890,00

100,00

областного бюджета 

13106,00

13106,00

13064,68

13064,68

99,68

местного бюджета 

372873,97

372873,97

370023,58

370023,58

99,24

внебюджетных источнтков 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в т.ч.:

0,00

0,00

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

288087,66

288087,66

287556,47

287556,47

99,82

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

136782,31

136782,31

128320,80

126074,08

92,17

 



	


Приложение 2
	ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск  на реализацию муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2015-2020 годах»                                                                                                                                            за 2018 год
№ п/п

Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы

Срок реализации

Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств 

Объем финансирования, тыс.рублей

Процент выпол-нения, % 
(гр. 8 / гр. 6)
        

Проблемы возникшие в ходе реализации меропри-ятий (причины невыпол-нения меропри-ятий)

потребность на 2018_(от-четный год)

план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2018 (отчетный год) 

передано бюджетных ассигнова-ний за отчетный период

фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1   Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети

1

Задача 1 подпрограммы 1 Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети

1.1

ВЦП «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети»

2015-2020

Всего       

94784,68

94784,68

92537,96

92537,96

97,63

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

94784,68

94784,68

92537,96

92537,96

97,63

 

 

Итого по                                                                     подпрограмме 1   

2015-2020

Всего

94784,68

94784,68

92537,96

92537,96

97,63

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

94784,68

94784,68

94784,68

92537,96

97,63

 

Подпрограмма2 «Содержание зеленых насаждений»

1

Задача 1 подпрограммы 2. Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений

1.1

ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений

2015-2020

Всего        

1037,22

1037,22

1037,22

1037,22

100,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

1037,22

1037,22

1037,22

1037,22

100,00

 

2

Задача 2 подпрограммы 2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов

2.1

ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда

2015-2020

Всего

396,80

396,80

396,80

396,80

100,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

396,80

396,80

396,80

396,80

100,00

 

3

Задача3 подпрограммы 2. Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии

3.1

ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»

2015-2020

Всего  

14046,97

14046,97

14046,97

14046,97

100,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

14046,97

14046,97

14046,97

14046,97

 

 

 

ИТОГО                                                     по подпрограмме 2

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

15480,99

15480,99

15480,99

15480,99

100,00

 

в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

УЖКХ ТиС

15480,99

15480,99

15480,99

15480,99

 

 

Подпрограмма 3 Создание комфортной среды в местах массового посещения

1

Задача 1. Подпрограммы 3. Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения

1.1

Основное мероприятие 1. Приобретение  и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.:

2015-2020

Всего      

862,78

862,78

862,78

862,78

100,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

862,78

862,78

862,78

862,78

100,00

 

3.1.1

Приобретение и монтаж садово-парковых диванов

2015-2020

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

1.2

Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм

2015-2020

Всего  

862,78

862,78

862,78

862,78

100,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

862,78

862,78

862,78

862,78

 

 

2

Задача2  подпрограммы 3  Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения

2.1

Основное мероприятие 2. Строительство объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры

2015-2020

Всего

8421,04

8421,04

8347,71

8347,71

99,13

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

8421,04

8421,04

0,00

 

 

 

2.1.1

Строительство муниципального общественного кладбища 

2015-2020

Всего

7000,00

7000,00

7000,00

7000,00

100,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

7000,00

7000,00

7000,00

7000,00

100,00

 

 

Капитальный ремонт фонтана у здания  МБУ СМТ

2015-2020

Всего

788,12

788,12

753,86

753,8591

95,65

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г. Северск по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Предзаводская, 10а

2015-2020

Всего      

434,48

434,48

409,84

409,84

94,33

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

434,48

434,48

409,84

409,84

94,33

3.2.10

Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания  по ул. Ленина, 88 в г.Северске

2015-2020

Всего   

198,44

198,44

184,01

184,01

92,73

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

198,44

198,44

184,01

184,01

92,73

 

Итого по подпрограмме 3

2015-2020

Всего

9283,82

9283,82

9210,49

9210,49

99,21

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

862,78

862,78

862,78

862,78

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

8421,04

8421,04

0,00

0,00

 

 

Подпрограмма 5 Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях

1

Задача 1 подпрограммы 5. Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях

1.1

Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой,    в т.ч.:

2015-2020

Всего

18357,93

18357,93

18357,91

18357,91

100,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

5944,88

5944,88

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

12413,05

12413,05

 

 

 

 

1.1.1

Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутри- квартальных территориях

2015-2020

Всего, в том числе за счет средств:        

5944,88

5944,88

5944,87

5944,87

100,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

5944,88

5944,88

5944,87

5944,87

100,00

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром

2015-2020

Всего

12413,05

12413,05

12413,04

12413,04

100,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

12413,05

12413,05

12413,04

12413,04

100,00

 

 

Итого по  подпрограмме 5     

2015-2020

Всего 

18357,93

18357,93

18357,91

18357,91

100,00

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

5944,88

5944,88

5944,87

5944,87

100,00

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

12413,05

12413,05

12413,04

12413,04

100,00

 

Подпрограма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

1

Задача 1. Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства

1.1

ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства

2015-2022

Всего

186916,96

186916,96

186837,75

186837,75

99,96

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

186916,96

186916,96

186837,75

186837,75

99,96

 

2

Задача 2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения

2.1

ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

2015-2020

Всего

13788,39

13788,39

13730,85

13730,85

99,58

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

13788,39

13788,39

13730,85

13730,85

99,58

 

3

Задача 3. Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения

3.1

ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения»

2015-2020

Всего

35632,94

35632,94

35557,36

35557,36

99,79

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

35632,94

35632,94

35557,36

35557,36

99,79

 

 

Итого по  подпрограмме 6   

2015-2020

Всего

236338,29

236338,29

236125,96

236125,96

99,91

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

236338,29

236338,29

236125,96

236125,96

 

 

Подпрограмма 7  Обеспечивающая подпрограмма

1

Задача  1. Организация деятельности УЖКХ ТиС

1.1

Организация деятельности УЖКХ ТиС

2015-2020

Всего

29460,72

29460,72

29141,87

29141,87

98,92

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

29460,72

29460,72

29141,87

29141,87

98,92

 

2

Задача 2. Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск

 

Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск

2015-2020

Всего    

21163,54

21163,54

21123,08

21123,08

99,81

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

21163,54

21163,54

21123,08

21123,08

99,81

 

 

Итого по обеспечивающей подпрограмме:

2015-2020

Всего      

50624,26

50624,26

50264,95

50264,95

99,29

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

29460,72

29460,72

29141,87

29141,87

98,92

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

21163,54

21163,54

21123,08

21123,08

99,81

 

 

Итого по Программе

2015-2022

Всего

424869,97

424869,97

421978,26

421978,26

99,32

 

в т.ч.:

0,00

0,00

 

 

 

 

УЖКХ ТиС

288087,66

288087,66

287556,47

287556,47

99,82

 

УКС Администрации ЗАТО Северск

136782,31

136782,31

128320,80

126074,08

92,17

 




	
	
	
	
	
	Приложение 3

	ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                о реализации  мероприятий и ресурсном обеспечении реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2015-2020 годах»   за 2018 год

	№ п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	План
	Факт
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	Задача 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС

	1.
	Ответственный исполнитель - УЖКХ ТиС 
	Объем финансирования, тыс.рублей
	29460,72
	29141,87
	Незначительная экономия  средств  областного бюджета сложилась в результате регрессии по страховым взносам. Экономия средств местного бюджета - расчет за фактически оказанные услуги ЕРКЦ и расторжение двух договоров 

	
	
	Показатель 1 "Обеспечение выполнения программных мероприятий",  % освоения денежных средств
	100
	99
	

	
	
	Показатель 2 "Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями", % освоения денежных средств
	100
	99
	

	

	2.
	Участник Программы - УКС Администрации ЗАТО Северск 
	Объем финансирования, тыс.рублей
	21163,54
	21123,08
	Незначительная экономия сложилась по услугам, (в т. ч по содержанию и   связи),  содержанию  имущества, и экономии по налогам)  

	
	
	Показатель 1 "Обеспечение выполнения программных мероприятий",  % освоения денежных средств
	100
	98
	

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
	50624,26
	50264,95
	 


	
	Приложение 4

	СВЕДЕНИЯ 
о достижении в 2018 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

N п/п                                               

Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

год реализации, предшествующий отчетному

Отчетный год

План

Факт

оценка достижения показателя (факт/план)

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Целевые показатели муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

1.1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-ности авто-мобильных дорог общего пользо-вания местного значения   

%

77,05

72,85

72,85

1,00

 

1.2

Доля ликвидированных старовозрастных
деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу

%

8,2

6,85

6,85

1,00

 

1.3

Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок

%

26,43

26,43

26,43

1,00

 

1.4

Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях

ед.

250

40

40

1,00

 

1.5

Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения

ед.

55

58

58

1,00

 

II. Целевые показатели задачи 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети»

2.1

Количество объектов улично-
дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте

ед.

73

65

65

1,00

Плановый показатель скорректирован своевременно с учетом реальной потребности

2.2

Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых вы-полнен капиталь-ный ремонт (нарастающим итогом)

км

16,89

26,19

26,19

1,00

Плановый показатель скорректирован своевременно с учетом  фаетически выполненных работ

III. Целевые показатели задачи 2 «Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения»

3.1

Количество деревьев, подлежащих сносу

шт.

4634

6253

62,53

100,00

 

3.2

Количество деревьев, требующих формовки

шт.

5998

5875

5875

1,00

3.3

Количество высаженных саженцев 

шт.

5505

700

700

1,00

 

IV. Целевые показатели задачи 3 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения»

4.1

Количество малых архитек-турных форм, установленных в местах массового посещения

шт.

6

9

9

1,00

 

4.2

Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище

ед.

2,1

1,1

1,1

1,00

4.3.

Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта 

ед.

2

1

1

 

 

V. Целевые показатели задачи 4 «Улучшение условий отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов»

5.1

Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом)

%

26,43

26,43

26,43

1,00

 

VI. Целевые показатели задачи 5 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях

6.1

Общая площадь увеличения пар-ковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)

тыс.кв.м

28,29

28,91

28,91

1,00

 

6.2

Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятель-ности населения

ед.

14

2

2

1,00

 

VII. Целевые показатели задачи 6 «Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды 

7.1

Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорожной сети

%

0,6

0,58

0,58

1,00

 

7.2

Количество отловленнных безнадзорных животных

голов

960

990

990

1,00

 

7.3

Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг 

ед.

280

280

280

1,00

 

Сдп=0,40+0,60=1,00

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	


	
	Приложение 5

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2018 году  значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

N п/п                                               

Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы

Единица измере-ния

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

год реализации, предшествующий отчетному

Отчетный год

План

Факт

оценка достиже-ния показа-теля (факт/план)

I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» 

1.1

Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте

ед.

73

65

65

1,00

 

1.2

Общая протяженность объектов уличнодорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарасающим итогом)

км

16,89

26,19

26,19

1,00

 

II. Целевые показатели задачи  «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети» подпрограммы 1

2.1

Коли-чество объектов  уличнодорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт

ед.

1

8

8

1,00

 

2.2

Коли-чество выпол-ненных проек-тов на выпол-нение работ по капи-тальному  ремонту улично-дорож-ной сети

ед.

1

1

1

1,00

 

Сдп=0,4+0,6=1



	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 6

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2018 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

N п/п                                               

Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

год реализации, предшествующий отчетному

Отчетный год

План

Факт

оценка достижения показателя (факт/план)

I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений»

1.1

Количество деревьев, подлежащих сносу

шт.

4634

6253

6253

1,00

 

1.2

Количество деревьев, требующих формовки

шт.

5998

6875

6875

1,00

 

1.3

Количество высаженных саженцев

шт.

550

700700

400

0,00

 

II. Целевые показатели задачи 1 «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» подпрограммы 2

2.1

Количество ликвидированных старовозрастных деревьев

шт.

380

460

460

1,00

 

2.2

Количество отформованных зеленых насаждений

шт.

680

510

510

1,00

III. Целевой показатель задачи 2 «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» подпрограммы 2

3.1

Количество высаженных саженцев

шт.

550

700

700

1,00

 

IV. Целевые показатели задачи 3 «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» подпрограммы 2

4.1

Площадь содержания  цветников

100
кв.м

56,57

56,57

56,57

1,00

 

4.2

Площадь выкошенных газонов

га

104,38

104,38

104,38

1,00

 

 

С дп =0,4+0,6=1,0

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 7

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2017 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

N п/п                                               

Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

год реализации, предшествующий отчетному

Отчетный год

План

Факт

оценка достижения показателя (факт/план)

I. Целевые показатели подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

1.1

Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения 

шт.

6

9

9

1,00

 

1.2

Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на обществен-ном муници-пальном кладбище

га

2,1

1,1

1,1

1,00

 

1.3

Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или
капитального ремонта

ед.

2

1

1

1,00

 

II. Целевые показатели  задачи 1 «Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения» подпрограммы 3

2.1

Количество установленных садовопарковых диванов

шт.

0

0

0

1,00

 

2.2

Количество приобретенных и смонтированных садовопарковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм

шт.

6

9

9

1,00

 

III. Целевые показатели задачи 2 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» подпрограммы 3

3.1

Количество построенных объектов благоустройста

шт.

2

1

1

1,00

 

 

Сдп=0,4+0,60=0,1

 

 

 

 

 

 



	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 8

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2018 году  значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

N п/п                                               

Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

год реализации, предшествующий отчетному

Отчетный год

План

Факт

оценка достижения показателя (факт/план)

I. Целевые показатели подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» 

1.1

Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)

тыс. кв. м

28,29

28,91

28,91

1,00

 

1.2

Количество кварталов, с обустроеной инфраструктурой

ед.

14

2

2

1,00

 

II. Целевые показатели задачи 1 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях»

2.1

Количество актов ввода в эксплуатацию объектов  для обновления инфраструктуры внутриквартальных территорий

ед.

9

2

2

1,00

 

2.2

Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10

кв.м

3000

8300

8300

0,00

 

С дп=0,4+0,6=1,0



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 9

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2018 году  значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» 

	1.1
	Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)
	тыс. кв. м
	28,29
	28,91
	28,91
	1,00
	 

	1.2
	Количество кварталов, с обустроеной инфраструктурой
	ед.
	14
	2
	2
	1,00
	 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях»

	2.1
	Количество актов ввода в эксплуатацию объектов  для обновления инфраструктуры внутриквартальных территорий
	ед.
	9
	2
	2
	1,00
	 

	2.2
	Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10
	кв.м
	3000
	8300
	8300
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С дп=0,4+0,6=1,0
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение10


	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2017 году значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы 
N п/п                                               

Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

год реализации, предшествующий отчетному

Отчетный год

План

Факт

оценка достиже-ния показателя (факт/план)

I. Целевые показатели подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

1.1

Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов  улично- дорож ной сети

%

0,6

0,58

0,6

1,00

 

1.2

Количество отловленных безнадзорных животных

голов

9660

990

990

1,00

 

1.3

Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг

усл.ед

280

280

280

1,00

 

II. Целевые показатели задачи 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

2.1

Площадь асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт

тыс. кв. м

6,71

7,2

7,2

1,00

 

2.2

Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог 

тыс.
куб.м

12,1

6

6

1,00

 

III. Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

3.1

Количество функционирующих фонтанов

ед.

6

6

6

1,00

 

3.2

Объем доставленной воды

куб.м

129,78

129,8

129,8

1,00

 

3.3

Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг

дней

365

365

365

1,00

 

IV. Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения»

4.1

Количество, курируемых контрактов и договоров подряда

усл.ед.

250

250

250

1,00

 

V. Целевые показатели задачи 4 «Увеличение материально- технической базы для выполнения работ по благоустройству»

5.1

Количество приобретенной спецтехники и оборудования

ед.

0

0

0

1,00

 

 

С дп =0,4+0,6=1,00

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Приложение11

	Оценка эффективности средств муниципальной программы муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения  на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2017 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	№ п/п
	Наименование подпрограмм
	степень освоения средств( С ос)
	степень достижения цели С дп
	Оценка эффективности муниципальной программы

	
	
	значение
	оценка 
	значение
	оценка
	значение
	оценка 

	1
	Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»;2019 годах»
	97,63
	неполное освоение 
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	2
	 Подпрограмма 2: "Содержание зеленых насаждений"
	100,00
	полное освоение средств
	1,00
	высокая  результативность
	5
	Высокая эффективность

	3
	Подпрограмма 3: "Создание комфортной среды в местах массового посещения"
	99,21
	неполное освоение 
	1,00
	высокая результативность
	5
	Эффективная, не корректно спланирован объем финансирования, возможен   пересмотр програмы в части высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды.

	4
	Подпрограмма 4: "Модернизация и устройство детских игровых площадок"
	действие подпрограммы остановлено

	5
	Подпрограмма 5: "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"
	100,00
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	6
	Подпрограмма 6: "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"
	99,91
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	7
	Обеспечивающая подпрограмма
	99,29
	полное освоение средств
	1
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	ВСЕГО по Программе
	97,22
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	высокая эффективность


	
	
	 
	
	Приложение 12

	ИНФОРМАЦИЯ

	о финансировании реализации муниципальной программы

	«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения    на территории  г.Северска в 2015-2020 годах» за 2017 год

	
	
	 
	
	

	№ п/п
	Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем финансирования (тыс. рублей)

	
	
	Утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
	степень освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1: «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2015-2020 годах»

	1.1
	ВЦП «Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети»
	109423,37
	109423,35
	100,00

	 
	Итого по Подпрограмме 1
	109423,37
	109423,35
	100,00

	Подпрограмма 2: «Содержание зеленых насаждений»

	2.1
	ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»
	1065,85
	1065,77
	99,99

	2.2
	ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов»
	379,59
	379,59
	100,00

	2.3
	ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»
	15493,64
	15493,64
	100,00

	 
	Итого по Подпрограмме 2
	16939,08
	16939,00
	100,00

	3.Подпрограмма 3: «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

	3.1
	Основное мероприятие 1: приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в том числе:
	306,38
	306,38
	100,00

	3.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
	0
	0
	 

	3.1.2
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов и т.п.
	306,38
	306,38
	100,00

	3.2
	Основное мероприятие 2: Строительство объектов благоустройства, в том числе:
	15 251,72
	10 710,89
	70,23

	3.2.1
	Строительство муниципального общественного кладбища 
	3500,00
	0
	0,00

	3.2.2
	Строительство фонтана в районе  многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина в г. Северске 
	831,01
	831,01
	100,00

	3.2.3
	Строительство сквера  с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне №10 г. Северска
	12539,52
	12476,47
	99,50

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от ост. "ул. Солнечная" до МБОУ СОШ №88  им. А.Бородина и А.Кочева в г. Северске
	448,17
	394,36
	87,99

	3.3
	Итого по подпрограмме 3
	17625,08
	14008,22
	79,48

	4. Подпрограмма 4: «Модернизация и устройство детских игровых площадок»

	4.1
	Основное мероприятие1: Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием
	234,50
	234,50
	100

	 
	Итого по подпрограмме 4
	234,50
	234,50
	100

	5. Подпрограмма 5: «Организация гостевых стоянок и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»

	5.1
	 Основное мероприятие 1: Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой, в том числе:
	17774,31
	17689,80
	99,52

	5.1.1
	Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях
	12774,31
	12689,80
	99,34

	5.1.2
	Строительство внутриквартального проезда с бульваром в микрорайоне № 10
	5000,00
	5000,00
	100,00

	 
	Итого по подпрограмме 5
	17774,31
	17689,80
	99,52

	6. Подпрограмма 6: «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	6.1
	ВЦП Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства
	251210,90
	249290,72
	99,24

	6.2
	ВЦП Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения
	13884,16
	13534,45
	97,48

	6.3
	ВЦП Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения
	30575,39
	30390,52
	99,40

	6.4
	Основное мероприятие 1: Приобретение специализированной техники
	0
	0
	

	0 
	Итого по подпрограмме 6
	295670,45
	293215,69
	99,17

	7. Программа 7: «Обеспечивающая подпрограмма»

	7.1
	Организация деятельности УЖКХ ТиС
	26239,41
	26153,84
	99,67

	7.2
	Организация деятельности УКСа
	19265,44
	19249,38
	99,92

	 
	Итого по  обеспечивающей подпрограмме
	45504,85
	45403,22
	99,78

	 
	Итого по Программе
	503171,64
	496913,78
	99,25


Начальник отдела благоустройства


О.А.Фадеева
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