ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету реализации муниципальной программы 
«Повышение энергоэффективностив ЗАТО Северск» 
за 2020 год

I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
На 2020 год муниципальной программой «Повышение энергоэффективности 
в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» планом предусмотрена сумма 59,6 млн.руб. реализовано мероприятий на сумму 45,86 млн.руб., что составило 77%, в том числе за счет местного бюджета освоение оставило 100,9% (35,26 млн.руб.) от плановой потребности 34,95 млн.руб. и за счет внебюджетных средств 54,7% (10,6 млн.руб.) от планируемого объема 19,38 млн.руб.
1. В рамках подпрограммы «Энергосбережение в муниципальном секторе» без бюджетного финансирования реализовывались следующие мероприятия: «Информирование руководителей муниципальных организаций о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения»; «Ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности в автоматизированной информационной системе». Данные мероприятия выполнены. 
2. В рамках подпрограммы «Энергосбережение в жилищном фонде» предусмотрены следующие мероприятия:
1) без бюджетного финансирования (организационные мероприятия выполнены).
2) за счет местного бюджета: 
- «Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск». В 2020 году было произведено возмещение в размере 288,54 тыс. руб, в том числе за установку 103 индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды.
- за счет внебюджетных средств выполнено мероприятие: Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД на сумму 1 278,88 тыс. руб.
3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве»
за счет местного бюджета: 
- «Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска» реализованы проекты по сооружению нормативного освещения на трех пешеходных переходах по просп.Коммунистическому и ул.Ленина. Объекты введены в эксплуатацию, результат от реализации мероприятия положительный.
- «ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск». В рамках ВЦП организована работа по муниципальным контрактам и договорам на поставку электроэнергии и содержание объектов уличного освещения и объектов благоустройства. 
Выполнено работ на 34,27 млн руб.
за счет внебюджетных средств выполнено мероприятие: 
- «Восстановление тепловой изоляции трубопроводов» на сумму 7 581,32 тыс.руб.;
- «Совершенствование системы контроля ЧРП на насосах объектов водоснабжения и водоотведения» на сумму 1 514 тыс. руб.
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]4. Подпрограмма 5 «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск»:
за счет средств областного и местного бюджета предусматривалось «Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск» на общую сумму 6,65 млн.руб. Мероприятия не реализованы. 
5. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2020 год представлена в таблице:


	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Наименование источников
	Потреб-ность на 2020 (отчетный год)
	План с учетом утвержденного бюджетом на 2020 (отчетный год)
	Передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	Фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	Процент выполнения, %

	ВСЕГО, в т.ч.:
	274 005,69
	59 563,41
	35 262,91
	45 637,10
	76,62

	областной бюджет
	0,00
	5 229,60
	0,00
	0,00
	0,00

	местный бюджет
	242 625,69
	34 953,81
	35 262,91
	35 262,90
	100,88

	внебюджетные средства
	31 380,00
	19 380,00
	0,00
	10 600,12
	54,7


Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» за 2020 год в разрезе программных мероприятий представлен 
в приложении 1.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
В отчетном периоде основными исполнителями мероприятий программы являлись Управление образования, УЖКХ ТиС и УКС. Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по получателям бюджетных средств за 2020 год:

	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. рублей)
	Процент выполнения, % 

	
	объем бюджетных ассигнований план 2020 год (отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	Всего, в том числе:
	32 944,79
	36 685,91
	35 262,90
	96,1

	УКС
	0,00
	1 909,02
	486,02
	25,5

	УЖКХ ТиС
	32 944,79
	34 776,90
	34 776,89
	100,0



III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках программы реализовывались следующие основные мероприятия:
1) Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ. 
Показателем конечного результата основного мероприятия «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (тыс. т.у.т./кв.м)» который планировался на уровне 0,059 тыс. т.у.т./кв.м. фактически за отчетный период составил 0,049 тыс. т.у.т./кв.м. Результаты сравнения показателя с предыдущим периодом свидетельствуют о повышении энергоэффективности МУ и ОМСУ.
2) Модернизация внутренних инженерных систем зданий МУ через реализацию энергосервисных контрактов.  
В 2020 году показатель без изменений – контракты не заключались.
3) Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде. 
Показателем конечного результата основного мероприятия «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, тыс. т.у.т./кв.м» который планировался на уровне 0,068 тыс. т.у.т./кв.м. фактически за отчетный период составил 0,057 тыс. т.у.т./кв.м. Снижение показателя по сравнению с 2019 годом свидетельствует о повышении энергоэффективности жилищного фонда.
4) Информационное обеспечение, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Комплекс мероприятий реализовывался без финансирования. 
5) Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения. 
Показателем конечного результата основного мероприятия «Доля потерь тепловой энергии/холодной воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии/холодной воды, %» который планировался по тепловой энергии на уровне 19%, по холодной воде на уровне 29%. Фактически за отчетный период составил по тепловой энергии 26% и по холодной воде 26%. Относительно уровня 2019 года показатель по холодной воде снизился на 3%, и увеличился по тепловой энергии на 7%. Такие значения сложились в результате перевода горячего водоснабжения в летний период на циркуляционную схему.
6) Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды.
Показателем конечного результата основного мероприятия «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади суровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт.ч/кв.м площади» который планировался на уровне 3,22 кВт.ч/кв. м площади, фактически за отчетный период составил 3,22кВт.ч/кв. м площади. Снижение в сравнении с 2019 годом связано с реализацией энергосберегающих мероприятий, в том числе заменой электрооборудования на более энергоэффективное.
7) ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск». 
Показателем конечного результата основного мероприятия «Функционирование уличного освещения, объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства, подключенных к централизованному электроснабжению, %» который планировался на уровне 100%. фактически за отчетный период составил 100%, что свидетельствует о стабильном и надежном содержании уличного освещения.
8) «Разработка плана использования транспортных средств с электрическими двигателями и замены бензина природным газом при условии положительного экономического эффекта от выполнения данного мероприятия». 
Мероприятие не предусматривает бюджетного финансирования. Показателем конечного результата основного мероприятия является «Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, ед.» который планировался на уровне 36, за отчетный период показатель не изменился. 
9) Разработка предпроектной документации для газификации ЗАТО Северск. 
Показателем конечного результата основного мероприятия «Наличие утвержденной схемы газоснабжения» который планировался 1, фактически за отчетный период составил 1.
10) Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации: Показателем «Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед.» предусматривалось 226 потребителей, фактически показатель на уровне планового.

IV. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЧИНАХ 
НЕВЫПОЛНЕНИЯ И (ИЛИ) НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Все основные мероприятия выполнены.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНЫХ СПОСОБАХ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЦЕЛЕЙ ЛИБО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
За 2020 год программа показала свою эффективность, таким образом, для достижения поставленных целевых показателей предлагается:
1. Управлению капитального строительства совместно с УЖКХ ТиС продолжить работу по привлечению средств областного бюджета и внебюджетных источников для реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск».
2. УЖКХ ТиС активизировать работу управляющих компаний по реализации энергосберегающих мероприятий на общем имуществе собственников МКД

VI. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ 
ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ (ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ИХ ОБОСНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ)
В 2020 году в программу изменения в муниципальную программу не вносились.

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАТО СЕВЕРСК, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 проведена оценка эффективности реализации программы и подпрограмм.
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск»
Оценка проводится на основе: оценки степени достижения целей и решения задач; оценки эффективности использования средств.
1) Степень достижения Сдп=1,0 -по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью.Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» представлены в приложении 3.
2) Степень освоения средств Сос = 0,85 - по шкале оценки эффективности использования средств муниципальной программы: программа характеризуется неполным освоением. Информация о финансировании реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» за 2020 год представлена 
в приложении 4.
3) Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - высокая эффективность (оценка - 5).
2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном секторе»
1) Степень достижения Сдп = 1,0 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется средней результативностью (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 5.
2) Степень освоения средств Сос не оценивается, поскольку подпрограмма реализуется без финансирования. Таким образом, невозможно провести оценку эффективности реализации подпрограммы в отчетном году.
3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде»
1) Степень достижения Сдп = 1,0 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: высокая результативность.Сведения одостижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 6.
2) Степень освоения средств Сос = 0,78 (бюджетные средства) - по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется неполным освоением. Сос = 0 (внебюджетные средства).
3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Высокая эффективность (оценка - 4). 
4. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 «Энергосбережение вкоммунальной сфере и благоустройстве»
[bookmark: _GoBack]1) Степень достижения Сдп = 0,98 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется средней результативностью (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 7.
2) Степень освоения средств Сос = 1,0 (бюджетные средства) - по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется полным освоением. Сос = 1,0 (внебюджетные средства).
3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Средняя эффективность (оценка - 5). 
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 «Энергосбережение в транспортном комплексе»
1) Степень достижения Сдп = 1,0 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется средняя результативность (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 8.
2) Степень освоения средств Сос не оценивается, поскольку подпрограмма реализуется без финансирования. Таким образом, невозможно провести оценку эффективности реализации подпрограммы в отчетном году.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 5 «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск»
1) Степень достижения Сдп = 1,0 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 9.
2) Степень освоения средств Сос = 0,25 - по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется неудовлетворительным освоением.
3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Уровень эффективности ниже среднего (оценка - 2). Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы (подпрограммы) в части корректировки перечня и последовательности мероприятий, оптимизации системы управления муниципальной программой (подпрограммой). 



Начальник Управления								  Н.В.Францишко
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Внутренний номер: 246470
Приложение 1
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы "Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск"за 2020 год

	N пп
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Процент выполнения, %
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потребность на 2020
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2020
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 "Энергосбережение в муниципальном секторе"

	1.1.
	Задача 1 подпрограммы 1 «Снижение потребления энергоресурсов в муниципальном секторе»

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1. Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ
	 
	Всего, в том числе за счет средств:
	15 203,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	15 203,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.1.1.
	Информирование руководителей муниципальных организаций о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения
	2020 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	1.1.1.2.
	Ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности в государственной автоматизированной информационной системе
	2020 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	1.1.1.3.
	Реализация комплексных энергоэффективных проектов МУ
	2020 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	4 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	
	
	
	местного бюджета
	4 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.1.4.
	Оснащение объектов муниципальной казны ЗАТО Северск приборами учета воды и тепловой энергии
	2020 год
	местного бюджета
	11 203,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	1.2.
	Задача 2 подпрограммы 1 "Повышение энергоэффективности муниципального сектора за счет реализации энергосервисных контрактов" 

	1.2.1.
	Основное мероприятие. Модернизация внутренних инженерных систем зданий МУ через реализацию энергосервисных контрактов
	2020 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	
	
	
	местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого по подпрограмме 1
	2020 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	18 203,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	15 203,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде"

	2.1.
	Задача 1 подпрограммы 2 "Повышение уровня приборного учета и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах"

	2.1.1.
	Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде
	2020 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	16 242,00
	9 748,70
	288,54
	1 567,42
	16,08
	 

	
	
	
	местного бюджета
	6 862,00
	368,70
	288,54
	288,54
	78,26
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	9 380,00
	9 380,00
	0,00
	1 278,88
	0,00
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	6 862,00
	368,70
	288,54
	288,54
	78,26
	

	2.1.1.1.
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	2020 год
	местного бюджета
	5 900,00
	368,70
	288,54
	288,54
	78,26
	В 2020 году было произведено возмещение в размере 288,54 тыс. руб, : 103 ИПУ холодной и горячей воды.

	2.1.1.2.
	Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии с классом точности 2,5 на класс точности 2
	2020 год
	местного бюджета
	962,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось, т.к. является обязанностью собственника жилого помещения 

	
	
	
	внебюджетных источников
	3 380,00
	3 380,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.1.3.
	Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД
	2020 год
	внебюджетных источников
	6 000,00
	6 000,00
	0,00
	1 278,88
	21,31
	 

	2.2.
	Задача 2 подпрограммы 2 "Повышение энергоэффективности общедомового потребления энергоресурсов"

	2.2.1.
	Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	2020 год
	без финансирования
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.2.1.1.
	Обеспечение функционирования специальной страницы на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет для размещения информации в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ
	2020 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.2.
	Разработка и реализация концепции ин-формационной кампании по формированию энергосберегающего сознания у населения ЗАТО Северск
	2020 год
	местного бюджета
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.3.
	Информирование жителей ЗАТО Северск о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения
	2020 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.4.
	Информирование потребителей о требованиях законодательства в отношении собст-венников жилых домов и помещений в МКД
	2020 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.5.
	Организация и проведение городского конкурса «Энергоэффективная семья» (поощрение победителей конкурса)
	2020 год
	местного бюджета
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	
	Итого по подпрограмме 2
	2020 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	16 442,00
	9 748,70
	288,54
	1 567,42
	16,08
	 

	
	
	
	местного бюджета
	7 062,00
	368,70
	288,54
	288,54
	78,26
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	9 380,00
	9 380,00
	0,00
	1 278,88
	21,31
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	6 862,00
	368,70
	288,54
	288,54
	78,26
	

	3.
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"

	3.1.
	Задача 1 подпрограммы 3 «Снижение потерь энергетических ресурсов» 

	3.1.1.
	Основное мероприятие 1. Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения
	2020 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	23 729,85
	7 100,01
	0,01
	9 095,32
	128,10
	 

	
	
	
	местного бюджета
	4 729,85
	100,01
	0,01
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	19 000,00
	7 000,00
	0,00
	9 095,32
	129,93
	

	3.1.1.1.
	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов
	2020 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	15 000,00
	5 000,00
	0,00
	7 581,32
	151,63
	 

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	15 000,00
	5 000,00
	0,00
	7 581,32
	151,63
	

	3.1.1.2.
	Восстановление и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов
	2020 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	2 730,66
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	
	
	
	местного бюджета
	2 730,66
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.1.3.
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	2020 год
	местного бюджета
	1 999,19
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	В 2020 году аварии за счет средств местного бюджета не устранялись

	3.1.1.4
	Совершенствование системы контроля ЧРП на насосах объектов водоснабжения и водоотведения
	2020 год
	внебюджетных источников
	4 000,00
	2 000,00
	0,00
	1 514,00
	75,70
	 

	3.2.
	Задача 2 подпрограммы 3 «Повышение уровня комфорта, безопасности, эффективности световой среды г.Северска, а так же улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечерне-ночное время»

	3.2.1.
	Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды
	2020 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	64 495,47
	246,21
	223,12
	223,12
	90,62
	 

	
	
	
	местного бюджета
	64 495,47
	246,21
	223,12
	223,12
	90,62
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	64 495,47
	246,21
	223,12
	223,12
	90,62
	

	3.2.1.1.
	Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска 
	2020 год
	местного бюджета
	41 807,47
	246,21
	223,12
	223,12
	90,62
	Работы выполнены своевременно.

	3.2.1.2.
	Праздничное световое оформление г. Северска (приобретение (изготовление) и монтаж световых конструкций)
	2020 год
	местного бюджета
	3 183,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	3.2.1.3.
	Архитектурное освещение зданий и сооружений
	2020 год
	местного бюджета
	4 438,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	3.2.1.4
	Разработка проекта системы автоматического управления уличным освещением г. Северска
	2020 год
	местного бюджета
	1 080,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	3.2.1.5.
	Модернизация уличного освещения, в том числе замена светильников светодиодными или индукционными и внедрение системы автоматического управления уличным освещением: просп. Коммунистический (I этап - ул. Комсомольская - пл. Ленина; II этап - пл. Ленина - Театральная площадь; III этап - Театральная площадь - ЦКПП)
	2020 год
	местного бюджета
	4 803,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	3.2.1.6.
	Модернизация уличного освещения, в том числе замена светильников светодиодными или индукционными и внедрение системы автоматического управления уличным освещением ул. Победы, ул. Ленина, ул. Транспортная, ул. Калинина, ул. Ленинградская, ул. Лесная, Северная магистраль (I этап - ул. Победы, ул. Ленина; II этап - ул. Транспортная, ул. Калинина; III этап - ул. Лесная, ул. Ленинградская, Северная магистраль)
	2020 год
	местного бюджета
	6 510,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	3.2.1.7
	Модернизация уличного освещения, в том числе замена светильников светодиодными или индукционными и внедрение системы автоматического управления уличным освещением:
ул. Комсомольская; ул. Первомайская; ул. Парковая; ул. Свердлова; ул. Советская; ул. Строителей; ул. Крупской; ул. Курчатова; ул. Солнечная
	2020 год
	местного бюджета
	2 199,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	3.2.1.8
	Разработка проектов архитектурного освещения и организация систем освещения по реализации "световых комплексов" ("Мемориалы"; "СеверСК"; "просп. Коммунистический - Кольцо - ул. Победы"; "пл. Ленина"; "Театральная площадь"; "ДК Островского"; "Природный Парк", "Кукольный театр - МИФИ"; "Северск спортивный": "Дельфин", "Янтарь", "Молодость" и др.; ул. Калинина - ул. Солнечная)
	2020 год
	местного бюджета
	475,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	3.3.
	Задача 3 подпрограммы 3 «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»

	3.3.1.
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	2020 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	41 483,66
	32 329,87
	34 265,23
	34 265,23
	105,99
	В рамках ВЦП организованы и выполнены мероприятия по муниципальным контрактам и договорам на поставку электроэнергии и содержание объектов уличного освещения и объектов благоустройства.

	
	
	
	местного бюджета
	41 483,66
	32 329,87
	34 265,23
	34 265,23
	105,99
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	41 483,66
	32 329,87
	34 265,23
	34 265,23
	105,99
	

	
	Итого по подпрограмме 3
	2020 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	129 708,98
	39 676,09
	34 488,36
	43 583,67
	33,60
	 

	
	
	
	местного бюджета
	110 708,98
	32 676,09
	34 488,36
	34 488,35
	105,55
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	19 000,00
	7 000,00
	0,00
	9 095,32
	 
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	110 708,98
	32 676,09
	34 488,36
	34 488,35
	105,55
	

	4.
	Подпрограмма 4 "Энергосбережение в транспортном комплексе"

	4.1.
	Задача 1 подпрограммы 4 "Повышение числа высокоэкономичных транспортных средств, относящихся к общественному транспорту"

	4.1.1.
	Основное мероприятие 1. Разработка плана использования транспортных средств с электрическими двигателями и замены бензина природным газом при условии положительного экономического эффекта от выполнения данного мероприятия
	2020 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В 2020 году план не разрабатывался.

	5.
	Подпрограмма 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск "

	5.1.
	Задача 1 подпрограммы 5 "Организация разработки инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем"

	5.1.1.
	Основное мероприятие 1. Разработка предпроектной документациидля газификации ЗАТО Северск
	0
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	486,02
	486,02
	486,02
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	486,02
	486,02
	486,02
	100,00
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УКС
	0,00
	486,02
	486,02
	486,02
	100,00
	

	5.1.1.1.
	Разработка схемы газоснабжения ЗАТО Северск
	 
	УКС
	0,00
	486,02
	486,02
	486,02
	100,00
	 

	5.2.
	Задача 2 подпрограммы 5 "Организация строительства газораспределительных сетей"

	5.2.1.
	Основное мероприятие 2. Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации:
	2020 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	6 652,60
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	109 651,71
	1 423,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	5 229,60
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УКС
	0,00
	1 423,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.2.1.1.
	Строительство сетей высокого давления II категории Р до 0,6 МПа по всей территории ЗАТО Северск, ГРС СХК, ГРС 1, ГРС 4 (протяженностью - 28,93 км) (в т.ч. ПИР)
	2020 год
	местного бюджета
	13 062,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	5.2.1.2
	Строительство газоснабжения IV очереди пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области.
Общая длина газопровода - 6,17 км (в т.ч. ПИР)
	2020 год
	местного бюджета
	15 428,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	5.2.1.3
	Строительство газоснабжения V очереди пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области. Общая длина газопровода - 4,2 км (в т.ч. ПИР)
	2020 год
	местного бюджета
	10 603,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	5.2.1.4
	Строительство газоснабжения VI очереди пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области. Общая длина газопровода - 3,64 км (в т.ч. ПИР)
	2020 год
	местного бюджета
	9 190,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	5.2.1.5
	Строительство газоснабжения дер. Семиозерки ЗАТО Северск Томской области. Общая длина газопровода - 2,05 км (в т.ч. ПИР)
	2020 год
	местного бюджета
	5 207,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	5.2.1.6
	Строительство газоснабжения I очереди пос. Орловка ЗАТО Северск Томской области. Общая длина газопровода - 7,36 км (в т.ч. ПИР)
	2020 год
	местного бюджета
	18 403,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	5.2.1.7
	Строительство газоснабжения II очереди пос. Орловка ЗАТО Северск Томской области. Общая длина газопровода - 7,01 км (в т.ч. ПИР)
	2020 год
	местного бюджета
	17 568,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	5.2.1.8
	Строительство газоснабжения дер. Кижирово ЗАТО Северск Томской области. Общая длина газопровода - 7,5 км (в т.ч. ПИР)
	2020 год
	местного бюджета
	18 788,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	5.2.1.9
	Строительство головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) (в т.ч. ПИР)
	2020 год
	местного бюджета
	1 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	5.2.1.10
	Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск
	2020 год
	областного бюджета
	0,00
	5 229,60
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнялось

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	1 423,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого по подпрограмме 5
	2020 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	109 651,71
	1 909,02
	486,02
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	5 229,60
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета
	109 651,71
	1 909,02
	486,02
	486,02
	25,46
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УКС
	0,00
	1 909,02
	486,02
	486,02
	25,46
	

	
	Итого по Программе
	 
	Всего, в том числе за счет средств:
	274 005,69
	59 563,41
	35 262,91
	45 637,10
	76,62
	 

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	5 229,60
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета
	242 625,69
	34 953,81
	35 262,91
	35 262,90
	100,88
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	31 380,00
	19 380,00
	0,00
	10 374,20
	53,53
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	117 570,98
	33 044,79
	34 776,90
	34 776,89
	105,24
	

	
	
	
	УКС
	0,00
	1 909,02
	486,02
	486,02
	25,46
	


Приложение 2
	ОТЧЕТ

	об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск

	на реализацию муниципальной программы "Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск"

	(наименование муниципальной программы)

	за 2020 год

	(отчетный период)

	

	№ пп
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. рублей)
	Процент выполнения, % (гр. 6 / гр. 4)

	
	
	
	объем бюджетных ассигнований план 2020 год (отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде"

	2.1.
	Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде
	Всего, в том числе:
	368,70
	288,54
	288,54
	78,3

	
	
	УЖКХ ТиС
	368,70
	288,54
	288,54
	78,3

	2.1.1.
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	Всего, в том числе:
	368,70
	288,54
	288,54
	78,3

	
	
	УЖКХ ТиС
	368,70
	288,54
	288,54
	78,3

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в том числе:
	368,70
	288,54
	288,54
	78,3

	
	
	УЖКХ ТиС
	368,70
	288,54
	288,54
	78,3

	3
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"

	3.1.
	Основное мероприятие 1. Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения
	Всего, в том числе:
	0,01
	0,01
	0,00
	0,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,01
	0,01
	0,00
	0,0

	3.1.1.
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего, в том числе:
	0,01
	0,01
	0,00
	0,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,01
	0,01
	0,00
	0,0

	3.2.
	Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды
	Всего, в том числе:
	246,21
	223,12
	223,12
	90,6

	
	
	УЖКХ ТиС
	246,21
	223,12
	223,12
	90,6

	3.2.1.
	Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска 
	Всего, в том числе:
	246,21
	223,12
	223,12
	90,6

	
	
	УЖКХ ТиС
	246,21
	223,12
	223,12
	90,6

	3.3.
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	Всего, в том числе:
	32 329,87
	34 265,23
	34 265,23
	106,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	32 329,87
	34 265,23
	34 265,23
	106,0

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего, в том числе:
	32 576,09
	34 488,36
	34 488,35
	105,9

	
	
	УЖКХ ТиС
	32 576,09
	34 488,36
	34 488,35
	105,9

	5
	Подпрограмма 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск "

	5.1.
	Основное мероприятие 1. Разработка предпроектной документациидля газификации ЗАТО Северск
	Всего, в том числе:
	0,00
	486,02
	486,02
	100,0

	
	
	УКС
	0,00
	486,02
	486,02
	100,0

	5.1.1.
	Разработка схемы газоснабжения ЗАТО Северск
	Всего, в том числе:
	0,00
	486,02
	486,02
	100,0

	
	
	УКС
	0,00
	486,02
	486,02
	100,0

	5.2.
	Основное мероприятие 2. Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации:
	Всего, в том числе:
	0,00
	1 423,00
	0,00
	0,0

	
	
	УКС
	0,00
	1 423,00
	0,00
	0,0

	5.2.1.
	Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск
	Всего, в том числе:
	0,00
	1 423,00
	0,00
	0,0

	
	
	УКС
	0,00
	1 423,00
	0,00
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме 5
	Всего, в том числе:
	0,00
	1 909,02
	486,02
	25,5

	
	
	УКС
	0,00
	1 909,02
	486,02
	25,5

	 
	Итого по Программе
	Всего, в том числе:
	32 944,79
	36 685,91
	35 262,90
	96,1

	
	
	УКС
	0,00
	1 909,02
	486,02
	25,5

	
	
	УЖКХ ТиС
	32 944,79
	34 776,90
	34 776,89
	100,0















Приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей(индикаторов) результативности муниципальной программы
"Повышение энергоэффективности ЗАТО Северск"за 2020 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еденица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2019 (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2020 год (план)
	2020 год (факт)
	Оценка достижения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Целевые показатели муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

	1.1
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) в многоквартирных домах 

	
	электрическая энергия МКД
	кВт. ч на 1 проживающего
	896,6
	896,6
	879
	98
	Показатель находится в пределах планового значения

	
	тепловая энергия
	Гкал на 1 кв. метр общей площади
	0,282
	0,3
	0,253
	84
	Показатель находится в пределах планового значения

	
	горячая вода
	куб. метров на 1 проживающего
	19,05
	22,92
	19,02
	83
	Показатель находится в пределах планового значения

	
	холодная вода
	куб. метров на 1 проживающего
	36,23
	38,74
	36,12
	93
	Показатель находится в пределах планового значения

	1.2
	электрическая энергия ОМСУ и МУ
	кВт. ч на 1 человека населения
	110,8
	111,1
	105,2
	95
	Показатель находится в пределах планового значения

	
	тепловая энергия
	Гкал на 1 кв. метр общей площади
	0,257
	0,258
	0,208
	81
	Показатель находится в пределах планового значения

	
	горячая вода
	куб. метров на 1 человека населения
	1,8
	1,79
	0,86
	48
	Показатель находится в пределах планового значения

	
	холодная вода
	куб. метров на 1 человека населения
	1,84
	2,06
	1,52
	74
	Показатель находится в пределах планового значения

	II. Целевые показатели задачи 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе»

	2.1
	Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

	
	электрической энергии 
	кВт.ч/кв.м метр общей площади помещений МУ и ОМСУ
	37,3
	37,5
	35,4
	94
	Показатель находится в пределах планового значения

	
	тепловой энергии
	Гкал на 1 кв. метр общей площади помещений МУ и ОМСУ
	0,257
	0,258
	0,208
	81
	Показатель находится в пределах планового значения

	
	холодной воды
	куб. метров на 1 человека сотрудников МУ и ОМСУ
	33,8
	37,2
	27,1
	73
	Показатель находится в пределах планового значения

	
	горячей воды
	куб. метров на 1 человека сотрудников МУ и ОМСУ
	33
	32,3
	15,4
	48
	Показатель находится в пределах планового значения

	2.2
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
	руб.
	0,007
	0,006
	0,007
	117
	Показатель находится в пределах планового значения

	III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

	3.1
	Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в т.ч.:

	
	электрической энергии
	%
	100
	100
	100
	100
	Показатель находится в пределах планового значения

	
	тепловой энергии
	%
	51,9
	59,2
	71,4
	121
	Показатель находится в пределах планового значения

	
	холодной воды
	%
	83
	89,4
	81,2
	91
	Показатель находится в пределах планового значения

	
	горячей воды
	%
	39
	48,6
	46,2
	95
	Показатель находится в пределах планового значения

	
	природного газа
	%
	100
	100
	100
	100
	Показатель находится в пределах планового значения

	3.2
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, в т.ч.: 

	
	холодной воды
	%
	79,4
	86,6
	78,8
	91
	Показатель находится в пределах планового значения

	
	горячей воды
	%
	79,1
	86,3
	78,8
	91
	Показатель находится в пределах планового значения

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Повышение энергетической эффективности в коммунальной сфере и благоустройстве»

	4.1
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т.у.т./Гкал
	0,157
	0,158
	0,157
	99
	Показатель находится в пределах планового значения

	4.2
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт.ч/Гкал
	1,2
	2,1
	0,2
	10
	Показатель находится в пределах планового значения

	4.3
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,2
	0,27
	0,21
	78
	Показатель находится в пределах планового значения

	4.4
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,27
	0,27
	0,25
	93
	Показатель находится в пределах планового значения

	4.5
	Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов
	км
	122,5
	118,97
	122,5
	103
	Показатель находится в пределах планового значения

	V. Целевые показатели задачи 4 «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»

	5.1
	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, выполняющих услуги по перевозке пассажиров, регулирование тарифов на которые осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	36
	36
	36
	1
	Показатель не оценивается

	VI. Целевые показатели задачи 5 «Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для  доступа к услуге газоснабжения»

	6.1
	Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения)
	%
	7,6
	13,2
	7,6
	58
	Показатель находится в пределах планового значения





Приложение 4
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании реализации муниципальной программы 
«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» 2015-2020 гг.
(наименование муниципальной программы)

	№ пп
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Степень освоения средств

	
	
	
	утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
	

	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде"

	2.1.
	Задача 1 подпрограммы 2 "Повышение уровня приборного учета и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах"

	2.1.1.
	Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде
	Всего, в том числе за счет средств:
	368,70
	288,54
	0,78

	
	
	местного бюджета
	368,70
	288,54
	0,78

	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.1.
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	местного бюджета
	368,70
	288,54
	0,78

	2.1.1.2.
	Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в том числе за счет средств:
	368,70
	288,54
	0,78

	
	
	местного бюджета
	368,70
	288,54
	0,78

	
	
	внебюджетных источников
	368,70
	288,54
	0,78

	3.
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"

	3.1.
	Задача 1 подпрограммы 3 «Снижение потерь энергетических ресурсов» 

	3.1.1.
	Основное мероприятие 1. Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения
	Всего, в том числе за счет средств:
	7 581,32
	7 581,32
	1,00

	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетных источников
	7 581,32
	7 581,32
	1,00

	3.1.1.1.
	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов
	Всего, в том числе за счет средств:
	7 581,32
	7 581,32
	1,00

	
	
	внебюджетных источников
	7 581,32
	7 581,32
	1,00

	3.1.1.2.
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Задача 2 подпрограммы 3 «Повышение уровня комфорта, безопасности, эффективности световой среды г.Северска, а так же улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечерне-ночное время»

	3.2.1.
	Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды
	Всего, в том числе за счет средств:
	223,12
	223,12
	1,00

	
	
	местного бюджета
	223,12
	223,12
	1,00

	3.2.1.1.
	Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска (обследование и ПИР - 2016 год, реализация мероприятий с 2017 года)
	местного бюджета
	223,12
	223,12
	1,00

	3.3.
	Задача 3 подпрограммы 3 «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»

	3.3.1.
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	Всего, в том числе за счет средств:
	35 193,34
	34 265,23
	0,97

	
	
	местного бюджета
	35 193,34
	34 265,23
	0,97

	
	Итого по подпрограмме 3
	Всего, в том числе за счет средств:
	42 997,78
	42 069,67
	0,98

	
	
	местного бюджета
	35 416,47
	34 488,35
	0,97

	
	
	внебюджетных источников
	7 581,32
	7 581,32
	1,00

	5.
	Подпрограмма 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск "

	5.1.
	Подпрограмма 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск "

	5.1.1.
	Основное мероприятие 1. Разработка предпроектной документациидля газификации ЗАТО Северск
	Всего, в том числе за счет средств:
	486,02
	486,02
	1,00

	
	
	местного бюджета
	486,02
	486,02
	1,00

	5.1.1.1
	Разработка схемы газоснабжения ЗАТО Северск
	местного бюджета
	486,02
	486,02
	1,00

	5.2.
	Задача 2 подпрограммы 5 "Организация строительства газораспределительных сетей"

	5.2.1.
	Основное мероприятие 2. Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации:
	Всего, в том числе за счет средств:
	6 652,60
	0,00
	0

	
	
	областного бюджета
	5 229,60
	0,00
	0

	
	
	местного бюджета
	1 423,00
	0,00
	0

	5.2.1.1.
	Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск
	областного бюджета
	5 229,60
	0,00
	0

	
	
	местного бюджета
	1 423,00
	0,00
	0

	
	Итого по подпрограмме 5
	Всего, в том числе за счет средств:
	1 909,02
	0,00
	0,00

	
	
	областного бюджета
	 
	 
	 

	
	
	местного бюджета
	1 909,02
	486,02
	0,25

	
	Итого по Программе
	Всего, в том числе за счет средств:
	50 505,10
	42 844,23
	0,85

	
	
	областного бюджета
	5 229,60
	0,00
	0,00

	
	
	местного бюджета
	37 694,18
	35 262,90
	0,94

	
	
	внебюджетных источников
	7 581,32
	7 581,32
	1,00




















Приложение 5
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 
подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном секторе»
муниципальной программы Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск 2015-2020 гг.
(наименование муниципальной программы)

	№
пп
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года 

	
	
	
	2019 год
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2020 год план 
(в актуальной редакции МП)
	2020 год план (с учётом согласованных
КЭР изменений
на конец отчётного года)
	факт
	оценка достижения показателя
(факт /план )
	

	
	
	
	
	
	
	
	(факт гр.6/план гр.5)
	(факт гр.6/план гр.5.1)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном секторе»

	1.1
	Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

	
	электрической энергии 
	кВт.ч на 1 кв.м общей площади помещений МУ и ОМСУ
	37,3
	35,4
	не согласован
	35,4
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	
	тепловой энергии
	Гкал на 1 кв. метр общей площади помещений МУ и ОМСУ
	0,257
	0,208
	не согласован
	0,208
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	
	холодной воды
	куб.м на 1 работника МУ и ОМСУ
	33,8
	27,1
	не согласован
	27,1
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	
	горячей воды
	куб.м на 1 работника МУ и ОМСУ
	33,0
	15,4
	не согласован
	15,4
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	1.2
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансовой потребности муниципальной программы
	руб.
	0,007
	0,007
	не согласован
	0,007
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	II. Целевые показатели задачи 1 «Снижение потребления энергоресурсов в муниципальном секторе»

	2.1
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	тыс. т.у.т./кв.м
	0,058
	0,059
	не согласован
	0,049
	1,2
	−
	Показатель достигнут
















Приложение 6
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 
подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде»
муниципальной программы Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск 2015-2020 гг.
(наименование муниципальной программы)

	№
пп
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года 

	
	
	
	2019 год
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2020 год план 
(в актуальной редакции МП)
	2020 год план (с учётом согласованных
КЭР изменений
на конец отчётного года)
	факт
	оценка достижения показателя
(факт /план )
	

	
	
	
	
	
	
	
	(факт гр.6/план гр.5)
	(факт гр.6/план гр.5.1)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде»

	1.1
	Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в т.ч.: 

	
	электрической энергии
	%
	100,0
	93,2
	не согласован
	93,2
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	
	тепловой энергии
	%
	51,9
	71,4
	не согласован
	71,4
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	
	холодной воды
	%
	83,0
	81,2
	не согласован
	81,2
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	
	горячей воды
	%
	39,0
	46,2
	не согласован
	46,2
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	
	природного газа
	%
	100,0
	100,0
	не согласован
	100,0
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	1.2
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, в т.ч.:
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	холодной воды
	%
	79,4
	78,8
	не согласован
	78,8
	
	−
	Показатель достигнут

	
	горячей воды
	%
	79,1
	78,8
	не согласован
	78,8
	
	−
	Показатель достигнут

	II. Целевые показатели задачи 1 «Повышение уровня приборного учета и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах»  

	2.1
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
	тыс. т.у.т./кв.м
	0,063
	0,068
	не согласован
	0,057
	1,2
	−
	Показатель достигнут

	III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение энергоэффективности общедомового потребления энергоресурсов»

	3.1
	Количество многоквартирных домов с реализованными мероприятиями по энергосбережению в общем имуществе собственников
	Ед. 
	320
	480
	не согласован
	480
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	
	
	
	
	
	
	
	Сдп
	1,0
	

























Приложение 7
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 
подпрограммы 3 «Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве»
муниципальной программы Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск 2015-2020 гг.
(наименование муниципальной программы)

	
№
пп
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года 

	
	
	
	2019 год
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2020 год план 
(в актуальной редакции МП)
	2020 год план (с учётом согласованных
КЭР изменений
на конец отчётного года)
	2020 год факт
	оценка достижения показателя
(факт /план )
	

	
	
	
	
	
	
	
	(факт гр.6/план гр.5)
	(факт гр.6/план гр.5.1)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	I. Целевые показатели подпрограммы 3 «Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве»

	1
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т.у.т./Гкал
	0,157
	0,157
	не согласован
	0,157
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	2
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт.ч/Гкал
	1,2
	0,2
	не согласован
	0,2
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	3
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,20
	0,21
	не согласован
	0,21
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	4
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,27
	0,25
	не согласован
	0,25
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	5
	Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов
	км.
	122,5
	122,5
	не согласован
	122,5
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	6
	Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии (газосветные установки; здания со световым праздничным освещением;  прочие объекты благоустройства; электронные часы; светофорные объекты) 
	ед.
	60/58
	60/58
	не согласован
	60/58
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	II. Целевые показатели задачи 1 "Снижение потерь энергетических ресурсов"

	1
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%
	23
	19
	не согласован
	26
	0,73
	−
	Средняя результативность 
(недовыполнение планового показателя)

	2
	Доля потерь холодной воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%
	24
	29
	не согласован
	26
	1,1
	−
	Показатель достигнут

	Показатели задачи 2 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

	1
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	кВт.ч/кв. м площади
	3,51
	3,22
	не согласован
	3,22
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	Показатели задачи 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

	1
	Функционирование уличного освещения, объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства, подключенных к централизованному электроснабжению
	%
	100
	100
	не согласован
	100
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	Сдп  0,98






























Приложение 8
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 
подпрограммы 4 «Энергосбережение в транспортном комплексе»
муниципальной программы Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск 2015-2020 гг.
(наименование муниципальной программы)

	№
пп
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года 

	
	
	
	2019 год
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2020 год план 
(в актуальной редакции МП)
	2020 год план (с учётом согласованных
КЭР изменений
на конец отчётного года)
	факт
	оценка достижения показателя
(факт /план )
	

	
	
	
	
	
	
	
	(факт гр.6/план гр.5)
	(факт гр.6/план гр.5.1)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	I. Целевые показатели подпрограммы 4 «Энергосбережение в транспортном комплексе» 

	1
	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, выполняющих услуги по перевозке пассажиров, регулирование тарифов на которые осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	36
	36
	не согласован
	36
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	II. Целевые показатели задачи 1 подпрограммы 4 "Повышение числа высокоэкономичных транспортных средств, относящихся к общественному транспорту"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	36
	36
	не согласован
	36
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	
	
	
	
	
	
	
	Сдп
	1,0
	



























Приложение 9
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 
подпрограммы 5 «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск»
муниципальной программы Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск 2015-2020 гг.
(наименование муниципальной программы)

	№
пп
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года 

	
	
	
	2019 год
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2020 год план 
(в актуальной редакции МП)
	2020 год план (с учётом согласованных
КЭР изменений
на конец отчётного года)
	факт
	оценка достижения показателя
(факт /план )
	

	
	
	
	
	
	
	
	(факт гр.6/план гр.5)
	(факт гр.6/план гр.5.1)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	I. Целевые показатели подпрограммы 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск "

	1
	Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), в т.ч.:

	Ед.

	225
	226
	не согласован
	225
	0,99
	−
	Показатель достигнут

	II. Целевые показатели задачи 1 "Организация разработки инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем"

	1
	Наличие утвержденной схемы газоснабжения
	ед.
	1
	1
	не согласован
	1
	1,0
	−
	Показатель достигнут

	III. Целевые показатели задачи 2 "Организация строительства газораспределительных сетей "

	1
	Протяженность перспективных газопроводов (I и II категории), планируемых к строительству
	км
	0
	0
	не согласован
	0
	0
	−
	Не оценивается


	2
	Протяженность перспективных газопроводов (IV категории), планируемых к строительству
	км
	0
	0
	не согласован
	0
	0
	−
	Не оценивается


	3
	Газорегуляторные пункты (ГРП), планируемых к строительству
	км
	0
	0
	не согласован
	0
	0
	−
	Не оценивается


	4
	Источники газоснабжения (ГГРП), планируемых к строительству
	км
	0
	0
	не согласован
	0
	0
	−
	Не оценивается


		Сдп 1,0


ОЦЕНКА 
результатов реализации мер правового регулированияв сфере реализации муниципальной программы
"Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск"за 2020 год

	N пп
	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Политико-правовые
	Мониторинг федеральной политики по вопросам повышения энергосбережения с целью прогнозирования влияния изменений на состояние вопросов повышения энергоэффективностив ЗАТО Северск Томской области
	2015-2020
	2015-2020
	Снижение неблагоприятных последствий

	2
	Правовые
	Разработка комплекса мер по снижению неблагоприятных последствий посредством мониторинга федерального законодательства, законодательства Томской области
	2015-2020
	2015-2020
	Снижение неблагоприятных последствий

	
	
	Разработка (актуализация) муниципальных правовых актов, направленных на обеспечение повышения энергоэффективностив ЗАТО Северск Томской области
	2015-2020
	2015-2020
	Своевременная реализация мероприятий Программы, эффективное расходование бюджетных средств, достижение целевых показателей Программы

	3
	Бюджетные
	Мониторинг порядка, условий и сроков участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета, бюджета Томской области
	2015-2020
	2015-2020
	Обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования из бюджетов вышестоящих уровней мероприятий Программы



