ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету реализации муниципальной программы 
«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы 
в разрезе программных мероприятий за 2015 год

I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
На 2015 год муниципальной программой «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» предусмотрено 43,9 млн.руб. Реализовано мероприятий на сумму 43,9 млн.руб., что составило 100%. Хотелось бы отметить, что внебюджетные средства были привлечены в большем размере от запланированного, так привлечено 7,09 млн.руб. от планируемого 7 млн.руб.

1. В рамках подпрограммы «Энергосбережение в муниципальном секторе» реализовывались следующие мероприятия:

1) без бюджетного финансирования: «Информирование руководителей муниципальных организаций о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения»; «Ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности в автоматизированной информационной системе (АРМ-мониторинг)». Данные мероприятия выполнены. 

2) за счет местного бюджета: «Замена оконных блоков в МУ»  -  работы по замене оконных блоков в четырех МБОУ (СОШ № 197 имени В.Маркелова» «СОШ № 198» СОШ № 90» и «Северский лицей». В результате проведения конкурсных процедур МБОУ «СОШ № 90» образовалась экономия средств, которая  была направлена на реализацию мероприятия по замене окон в МБОУ «Северский лицей» в связи с этим увеличилось количество  учреждений, в которых выполнялась замена окон. Количество установленных оконных блоков – 503,77 м.кв., увеличена освещенность на 3,5%, повышена температура воздуха в помещениях на 3С. Средства освоены в полном объеме.
3) за счет внебюджетных средств: «Модернизация внутренних инженерных систем зданий МУ через реализацию энергосервисных контрактов» - Управлением образования Администрации ЗАТО Северск организована работа по заключению двух энергосервисных контрактов. В 2015 году был заключен первый энергосервисный контракт сроком на 6 лет, предметом которого является осуществление действий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59». По условиям контракта исполнитель выполнил работы по установке необходимого оборудования в дошкольном учреждении. Оплата услуг (работ) исполнителю производится за счет средств, полученных от экономии в результате реализации энергосервисных мероприятий в период действия контракта. Контракт заключен на сумму - 2472156,90 руб. По истечении срока действия контракта право собственности на оборудование, созданное или установленное в дошкольном учреждении, переходит в муниципальную собственность без всякой дополнительной платы. 

2. В рамках подпрограммы «Энергосбережение в жилищном фонде» предусмотрены следующие мероприятия:

1) без бюджетного финансирования (организационные мероприятия выполнены).

2) за счет местного бюджета: «Внесение платы за установку приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск». В 2015 году была внесена плата ОАО ТС за установку общедомовых приборов учета тепловой энергии  и горячей воды в размере 43,93 тыс.руб. по пяти многоквартирным домам (просп.Коммунистический, 74, 84, 99, 109 и ул.Победа, 39), а так же было сделано возмещение пяти физическим лицам (нанимателям) муниципальных жилых помещений за установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в размере 24,91 тыс.руб. 
3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве»
1) за счет местного бюджета: 

- «Восстановление и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов», планом предусмотрено 101,8 тыс.руб., освоено 36,5 тыс.руб. Организована работа по содержанию бесхозяйных объектов имущества, заключены контракты на год с ежемесячной оплатой расходов по содержанию. 
- «Праздничное световое оформление г.Северска (приобретение (изготовление) и монтаж световых конструкций)» - планом предусмотрено 641,9 тыс.руб., освоено 100%.
- «ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» -  В рамках ВЦА организована работа по муниципальным контрактам на электроснабжение и содержание объектов уличного освещения и электроснабжение объектов благоустройства.  Работы выполнены в полном объеме на сумму 34,08 млн.руб.
2) за счет внебюджетных средств: «Восстановление тепловой изоляции трубопроводов» - работы выполнялись ОАО ТС за счет собственных средств, восстановлено изоляции на 628,5 м. теплотрассы диаметром от 57мм  до 1020 мм. Планом предусмотрено потребность в размере 5 млн.руб., предприятием выполнено работ на 92,5%, т.е. на 4,6 млн.руб. Не освоение относительно плана связано с финансовыми возможностями предприятия.

3. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2015 год представлена в таблице:

	Наименование источников
	потребность на 2015 (отчетный год)
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2015 (отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	% реали​зации Про​граммы

	ВСЕГО, в т.ч.:
	43 898,18
	36 898,18
	36 826,11
	43 924,81
	100,06

	местный бюд​жет
	36 898,18
	36 898,18
	36 826,11
	36 826,11
	99,80

	внебюджетные средства
	7 000,00
	0,00
	0,00
	7 098,70
	101,41


Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» за 2015 год в разрезе программных мероприятий представлен в приложение 1.
II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
В отчетном периоде основными исполнителями мероприятий программы являлись Управление образования и УЖКХ ТиС. Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по получателям бюджетных средств за 2015 года:

	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. рублей)
	Процент выполнения, % 

	
	объем бюджетных ассигнований план 2015 год (отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	Всего, в том числе:
	36 898,18
	36 826,11
	36 826,11
	99,8

	Управление образования
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	100,0

	УЖКХ ТиС
	34 898,18
	34 826,11
	34 826,11
	99,8


Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства эффективно использованы.
В приложение 2 представлен отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» за 2015 год.
III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках программы реализовывались следующие основные мероприятия:
1) Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ. Предусматривалось за счет местного бюджета 2 млн.руб. (выполнено полностью). Показателем конечного результата основного мероприятия «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (тыс. т.у.т./кв.м)» который планировался на уровне 0,05 тыс. т.у.т./кв.м. фактически за отчетный период составил 0,054 тыс. т.у.т./кв.м. Проведя анализ отклонения установлено, что плановый показатель некорректен, в виду того, что для расчета использованы неточные данные о планируемом потреблении электроэнергии.  При этом результаты сравнения показателя с предыдущим периодом свидетельствуют о повышении энергоэффективности, поскольку фактический показатель за 2014 год составил 0,056 тыс. т.у.т./кв.м.
2) Модернизация внутренних инженерных систем зданий МУ через реализацию энергосервисных контрактов.  Предусматривалось за счет внебюджетных средств 2 млн.руб. (привлечено 2,47 млн.руб.). В 2015 году был заключен первый энергосервисный контракт сроком на 6 лет, предметом которого является осуществление действий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59». По второму контракту, планируемому к заключению в 2015 году, в виду его экономической неэффективности Управлением образования было принято решение о переносе его реализации на 2016 год по результатам доработки. Таким образом, показатель конечного результата основного мероприятия «Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед.» не достигнут. Заключен 1 контракт вместо планируемых 2.
3) Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде. Предусматривалось за счет местного бюджета 68,86 тыс.руб. (средства освоены полностью). Показателем конечного результата основного мероприятия «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, тыс. т.у.т./кв.м» который планировался на уровне 0,079 тыс. т.у.т./кв.м. фактически за отчетный период составил 0,0787 тыс. т.у.т./кв.м., к тому же относительно уровня 2014 года (0,086 тыс. т.у.т./кв.м.) показатель снизился, что свидетельствует о повышении энергоэффективности жилищного фонда.
4) Информационное обеспечение, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Комплекс мероприятий реализовывался без финансирования. Показателем конечного результата основного мероприятия «Количество многоквартирных домов с реализованными мероприятиями по энергосбережению в общем имуществе собственников (нарастающим итогом), ед.» который планировался на уровне 20 ед. фактически за отчетный период составил 61 ед. Таким образом, динамика показателя характеризует эффективность, но при этом необходимо корректировать плановые показатели.
5) Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации. Мероприятия в 2015 году не реализовывались.
6) Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения. На реализацию мероприятий предусматривалось 5,1 млн.руб., в том числе 102 тыс.руб. средства местного бюджета, а остальная часть средства ОАО ТС. Фактически за 2015 год освоение составило 93% по внебюджетным источникам и 36% по бюджетному финансированию. Таким образом, выполнено работ на 4,6 млн.руб. (91,4%). Показателем конечного результата основного мероприятия «Доля потерь тепловой энергии/холодной воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии/холодной воды, %» который планировался по тепловой энергии на уровне 17%, по холодной воде на уровне 16%. Фактически за отчетный период составил по тепловой энергии 19% и по холодной воде 30%. Относительно уровня 2014 года показатель по холодной воде снизился на 10%, а по тепловой энергии возрос на 1%. Такие значения свидетельствуют о некорректных данных планового значения на 2015 год.
7) Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды. Предусматривалось за счет местного бюджета 642 тыс.руб. (средства освоены полностью). Показателем конечного результата основного мероприятия «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт.ч/кв. м площади» который планировался на уровне 3,44 кВт.ч/кв. м площади. фактически за отчетный период составил 3,21 кВт.ч/кв. м площади, к тому же относительно уровня 2014 года (3,72 кВт.ч/кв. м площади) показатель снизился, что свидетельствует о повышении энергоэффективности уличного освещения.

8) ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск». Предусматривалось за счет местного бюджета 34,08 тыс.руб. (средства освоены полностью). Показателем конечного результата основного мероприятия «Функционирование уличного освещения, объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства, подключенных к централизованному электроснабжению, %» который планировался на уровне 100%. фактически за отчетный период составил 100%, что свидетельствует о стабильном и надежном содержании уличного освещения.
IV. ИНФОРМАЦИЯ  О ПРИЧИНАХ 

НЕВЫПОЛНЕНИЯ И (ИЛИ) НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основное мероприятие «Разработка плана использования транспортных средств с электрическими двигателями и замены бензина природным газом при условии положительного экономического эффекта от выполнения данного мероприятия». Мероприятие не предусматривает бюджетного финансирования. Показателем конечного результата основного мероприятия является «Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, ед.» который планировался на уровне 36. фактически за отчетный период составил 3 ед. Установлено газобаллонное оборудование (далее – ГБО) на 3 транспортных средства. Для субъектов перевозочной деятельности сдерживающими факторами переоборудования маршрутных транспортных средств на ГБО являются: отсутствие АЗС, боксов для стоянок и специализированных организаций по обслуживанию ГБО. Таким образом необходимо активизировать работу с Департаментом энергетики Администрации Томской области с целью ускорения решения вопроса о строительстве на территории города АГЗС (авто- газо- заправочная станция).  

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНЫХ СПОСОБАХ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЦЕЛЕЙ ЛИБО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
За период 2015 год программа показала свою эффективность, таким образом, для достижения поставленных целевых показателей предлагается:

1. Управлению образования продолжить работу по привлечению внебюджетных средств для модернизации инженерной инфраструктуры подведомственных объектов социальной сферы. 

2. Управлению капитального строительства, УЖКХ ТиС, комитету архитектуры и градостроительства для достижения задачи «Повышение числа высокоэкономичных транспортных средств, относящихся к общественному транспорту» активизировать работу с областными департаментами с целью ускорения решения вопроса о строительстве на территории города АГЗС (авто- газо- заправочная станция).
VI. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ (ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ИХ ОБОСНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ)
В 2015 году в программу вносились изменения представлены в таблице:
	№ пп
	Перечень изменений
	Обоснование
	Реквизиты нормативного акта о внесении изменений

	1
	Мероприятие 1.1.6 Оснащение объектов муниципальной казны ЗАТО Северск приборами учета воды и тепловой энергии
	в связи с отсутствием потребности на 2015 год, объем потребности финансирования в размере 21203 тыс.руб. переносится на 2016 и 2017 годы
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  27.10.2015 № 2385

	2
	Мероприятие 1.1.1 Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	в связи с отсутствием финансирования на 2015 год, потребность средств объеме 21806 тыс.руб. переносится на 2018 год
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  27.10.2015 № 2385

	3
	Мероприятие 1.1.2 Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии с классом точности 2,5 на класс точности 2
	в связи с отсутствием финансирования на 2015 год, потребность средств объеме 862 тыс.руб. переносится на 2018 год
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  27.10.2015 № 2385

	4
	Мероприятие 1.1.3 Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД
	включено мероприятие с увеличением утвержденных бюджетных ассигнований на сумму 1270,08 тыс.руб. на 2016 год
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  27.10.2015 № 2385

	5
	Мероприятие 1.1.4 Приобретение стенда для организации поверки индивидуальных приборов учета на территории г.Северска
	в связи с отсутствием финансирования на 2015 год, потребность средств переносится на 2016 год в объеме 5000 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  27.10.2015 № 2385

	6
	Мероприятие 1.1.1 Восстановление тепловой изоляции трубопроводов
	в связи с отсутствием финансирования на 2015 год, потребность средств переносится на 2016 год в объеме 5000 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  27.10.2015 № 2385

	7
	Мероприятие 1.1.2 Восстановление и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов
	потребность средств скорректирована до кассовых расходов на 2015 год (-91,4 тыс.руб.)
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  27.10.2015 № 2385

	8
	Мероприятие 1.1.5 Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	в связи с оптимизацией бюджета на 2015 год, потребность средств скорректирована (-500 тыс.руб.)
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  27.10.2015 № 2385

	9
	Мероприятие 2.1.1 Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска
	в связи с отсутствием финансирования на 2015 год, потребность средств переносится на 2017 годы в объеме 307 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  27.10.2015 № 2385

	10
	Мероприятие 2.1.2 Праздничное световое оформление г.Северска (приобретение и монтаж световых конструкций)
	в связи с отсутствием финансирования на 2015 год, потребность средств переносится на последующие годы в объеме 2534,1 тыс.руб.. По 2015 году выполнился дополнительный проект по муниципальному контракту № 35 от 13.04.2015 "По праздничному световому оформлению г.Северска (приобретение и монтаж световых конструкций): изготовление и монтаж сменных световых конструкций «С Днем Победы», «С Днем Города», «С новым годом» на парапете здания МБУ СМТ, расположенного по адресу: просп.Коммунистический, 119)". (копия контракта прилагается).
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  27.10.2015 № 2385

	11
	Мероприятие 2.1.3 Архитектурное освещение зданий и сооружений
	в связи с отсутствием финансирования на 2015 год, потребность средств переносится на 2020 год в объеме 1143 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  27.10.2015 № 2385

	12
	Мероприятие 2.1.6 Модернизация уличного освещения, в том числе замена светильников светодиодными или индукционными и внедрение системы автоматического управления уличным освещением ул.Победы, ул.Ленина, ул.Транспортная, ул.Калинина, ул.Ленинградская, ул.Лесная, Северная магистраль (I этап - ул.Победы, ул.Ленина;  II этап - ул.Транспорт­ная,  ул.Калинина; III этап -  ул.Лесная, ул.Ленинградская, Северная магистраль)
	в связи с отсутствием финансирования на 2015 год, потребность средств переносится на последующие годы в объеме 6823 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  27.10.2015 № 2385

	13
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	уточнение потребности, связанна с уточнением прогнозной стоимости электроэнергии и увеличением потребления  электроэнергии по вновь введенным объектам на внегородских территориях.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  27.10.2015 № 2385

	14
	Мероприятие 1.1.5        Замена оконных блоков в МУ
	Продолжение работ по замене окон, заявка УО. Увеличивается потребность 2016 г. – на 2000 т.р.. Бюджетом  на 2016 год средств не предусмотрено
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2015 № 2993

	15
	Мероприятие 1.1.6 Оснащение объектов муниципальной казны ЗАТО Северск приборами учета воды и тепловой энергии
	Уменьшается потребность 2016 г. на 10000 т.р. и переносится на 2018 г.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2015 № 2993

	16
	Мероприятие 1.1.1 Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	Уменьшены бюджетные ассигнования на 2015 г. в размере 931,14 тыс.руб. в связи с отсутствием заявок от населения и организаций. Потребность в объёме снятого финансирования переносится на 2018 г.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2015 № 2993

	17
	Мероприятие 1.1.3 Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД
	Проектом бюджета на 2016 г. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1270,08 т.р. в объёме потребности
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2015 № 2993

	18
	Мероприятие 1.1.4 Реализация комплексных энергоэффективных проектов МУ


	Потребность 2016 года в сумме 5000 т.р. переносится на 2017 г.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2015 № 2993

	19
	Мероприятие 3.1.1 Разработка схемы газоснабжения ЗАТО Северск
	Включено новое мероприятие. Проектом бюджета на 2016 г. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1000 т.р. в объёме потребности нового мероприятия.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2015 № 2993

	20
	Мероприятие 3.1.2 Строительство сетей газоснабжения пос.Самусь II очередь
	Потребность 2016 г. в сумме 4535,04 т.р. переносится на 2017 г. в связи с необходимость реализации первоочередного  нового мероприятия  3.1.3
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2015 № 2993

	21
	Мероприятие 3.1.3 Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка
	Включено новое мероприятие. Проектом бюджета на 2016 г. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6936,69 т.р. в объёме потребности нового мероприятия.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2015 № 2993

	22
	Мероприятие 1.1.5 Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Бюджетные ассигнования в сумме 546,29 т.р., утверждённые на 2015 год в объёме потребности, сняты, соответственно исключена потребность в связи с отсутствием аварий.

Откорректированы бюджетные ассигнования 2016 г. до доведённого объёма финансирования в сумме 109,01 т.р. Одновременно уменьшена потребность на 890,99 т.р., что связано с  корректировкой под доведенные лимиты
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2015 № 2993

	23
	Мероприятие 2.1.1 Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска
	Из потребности на 2016 г.  проектом бюджета выделены бюджетные ассигнования в сумме 307 т.р.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2015 № 2993

	24
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	Объём финансирования на 2015 г. увеличен на 71,83 т.р. Потребность 2015 г. уменьшается до объёма бюджетных ассигнований в связи с тем, что работы, являются расходами текущего года, выполняются в объёме выделенных средств и не переносятся на последующие годы.

Доведённый объём бюджетных ассигнований на 2016 г. увеличен на 3476 т.р. Одновременно увеличивается потребность 2016 г. на 4657,5 т.р. Рост потребности связан с уточнением прогнозной стоимости электроэнергии и увеличением потребления  электроэнергии по вновь введённым объектам на внегородских территориях
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2015 № 2993


VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАТО СЕВЕРСК, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 проведена оценка эффективности реализации программы и подпрограмм.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» 

Оценка проводится на основе: оценки степени достижения целей и решения задач; оценки эффективности использования средств.

1) Степень достижения Сдп = 1,0, по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» представлены в приложении 4.
2) Степень освоения средств Сос = 1,0, по шкале оценки эффективности использования средств муниципальной программы: программа характеризуется полным освоением. Информация о финансировании реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» за 2015 год представлена в приложении 5.

3) Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - высокая эффективность (оценка - 5).
2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном секторе»

1) Степень достижения Сдп = 0,74, по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется средней результативностью (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 6.
2) Степень освоения средств Сос = 1,1, по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется полным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Средний уровень эффективности (оценка - 3). Возможен пересмотр подпрограммы в части корректировки значений целевых показателей (индикаторов) или выделения дополнительного финансирования.
3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде»

1) Степень достижения Сдп = 1,5, по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется средняя результативность (существенное перевыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 7.
2) Степень освоения средств Сос = 1, по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется полным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Эффективная (оценка - 4). Возможен пересмотр подпрограммы в части корректировки целевых показателей (индикаторов), высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие подпрограммы.
4. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 «Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве»

1) Степень достижения Сдп = 1,0, по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 8.
2) Степень освоения средств Сос = 1,0, по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется полным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Высокая эффективность (оценка - 5). 
4. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 «Энергосбережение в транспортном комплексе»

1) Степень достижения Сдп = 0,1, по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется низкая результативность (существенное недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 9.
2) Степень освоения средств Сос не оценивается, поскольку подпрограмма реализуется без финансирования. Таким образом, невозможно провести оценку эффективности реализации подпрограммы в отчетном году.
Приложения на 31 л.

Начальник Управления
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Приложение 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2015 год

	№ пп
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Процент выполнения, % 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потребность на 2015 (отчетный год)
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2015 (отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма 1 "Энергосбережение в муниципальном секторе"

	1.1.
	Задача 1 подпрограммы 1 «Снижение потребления энергоресурсов в муниципальном секторе»

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1. Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ
	 
	Всего, в том числе за счет средств:
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	100,00
	 

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.1.1.1.
	Информирование руководителей муниципальных организаций о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения
	2015 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	1.1.1.2.
	Ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности в автоматизированной информационной системе (АРМ-мониторинг)
	2015 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	1.1.1.3.
	Замена оконных блоков в МУ
	2015 год
	местного бюджета
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2000,00
	100,00
	Денежные средства освоены в полном объеме, выполнены работы по заменен оконных блоков в 3-х общеобразовательных учреждениях 

	1.2.
	Задача 2 подпрограммы 1 "Повышение энергоэффективности муниципального сектора за счет реализации энергосервисных контрактов"

	1.2.1.
	Основное мероприятие 2. Модернизация внутренних инженерных систем зданий МУ через реализацию энергосервисных контрактов
	2015 год
	внебюджетных источников
	2 000,00
	0,00
	0,00
	2 472,15
	123,61
	Управлением образования Администрации ЗАТО Северск организована работа по заключению двух энергосервисных контрактов. В 2015 году был заключен первый энергосервисный контракт сроком на 6 лет, предметом которого является осуществление действий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59». По условиям контракта исполнитель выполнил работы по установке необходимого оборудования в дошкольном учреждении. Оплата услуг (работ) исполнителю производится за счет средств, полученных от экономии в результате реализации энергосервисных мероприятий в период действия контракта. Контракт заключен на сумму - 2472156,90 руб. По истечении срока действия контракта право собственности на оборудование, созданное или установленное в дошкольном учреждении, переходит в муниципальную собственность без всякой дополнительной платы. 
По второму контракту, планируемому к заключению в 2015 году, в виду его экономической неэффективности было принято решение о переносе его реализации на 2016 год по результатам доработки.

	 
	Итого по подпрограмме 1
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	4 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	4 472,15
	111,80
	 

	
	
	
	местного бюджета
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	100,00
	 

	
	
	
	внебюджетных источников
	2 000,00
	0,00
	0,00
	2 472,15
	123,61
	 

	2.
	Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде"

	2.1.
	Задача 1 подпрограммы 2 "Повышение уровня приборного учета и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах"

	2.1.1.
	Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	68,86
	68,86
	68,84
	68,84
	99,97
	 

	
	
	
	местного бюджета
	68,86
	68,86
	68,84
	68,84
	99,97
	 

	2.1.1.1.
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	2015 год
	местного бюджета
	68,86
	68,86
	68,84
	68,84
	99,97
	В 2015 году была внесена плата ОАО ТС за установку общедомовых приборов учета тепловой энергии  и горячей воды в размере 43,93 тыс.руб. по пяти многоквартирным домам (просп.Коммунистический, 74, 84, 99, 109 и ул.Победа, 39), а так же было сделано возмещение пяти физическим лицам (нанимателям) муниципальных жилых помещений за установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в размере 24,91 тыс.руб.

	2.2.
	Задача 2 подпрограммы 2 "Повышение энергоэффективности общедомового потребления энергоресурсов"

	2.2.1.
	Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.1.
	Обеспечение функционирования специальной страницы на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет для размещения информации в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ
	2015 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.2.
	Информирование жителей ЗАТО Северск о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения
	2015 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.3.
	Информирование потребителей о требованиях законодательства в отношении собственников жилых домов и помещений в МКД
	2015 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.4.
	Организация пропаганды мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду
	2015 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.5.
	Освещение в СМИ деятельности ТСЖ, УК, распространение передового опыта повышения энергоэффективности
	2015 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.6.
	Организация и проведение конференций, выставок, конкурсов по обмену передовым опытом ТСЖ, УК и РСО
	2015 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	 
	Итого по подпрограмме 2
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	68,86
	68,86
	68,84
	68,84
	99,97
	 

	
	
	
	местного бюджета
	68,86
	68,86
	68,84
	68,84
	99,97
	 

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	3.
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"

	3.1.
	Задача 1 подпрограммы 3 «Снижение потерь энергетических ресурсов» 

	3.1.1.
	Основное мероприятие 1. Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	5 101,86
	101,86
	36,52
	4 663,07
	91,40
	 

	
	
	
	местного бюджета
	101,86
	101,86
	36,52
	36,52
	35,85
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	5 000,00
	0,00
	0,00
	4 626,55
	92,53
	

	3.1.1.1.
	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	5 000,00
	0,00
	0,00
	4 626,55
	92,53
	Работы выполнялись ОАО ТС за счет собственных средств, восстановлено изоляции на 628,5 м. теплотрассы диаметром от 57мм  до 1020 мм. Не освоение относительно плана связано с финансовыми возможностями предприятия.

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	5 000,00
	0,00
	0,00
	4 626,55
	92,53
	

	3.1.1.2.
	Восстановление и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов
	2015 год
	местного бюджета
	101,86
	101,86
	36,52
	36,52
	35,85
	Продолжено содержание бесхозяйных объектов имущества. Заключены контракты на год с ежемесячной оплатой расходов по содержанию.

	3.2.
	Задача 2 подпрограммы 3 «Повышение уровня комфорта, безопасности, эффективности световой среды г.Северска, а так же улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечерне-ночное время»

	3.2.1.
	Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды
	 
	Всего, в том числе за счет средств:
	641,90
	641,90
	641,89
	641,89
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	641,90
	641,90
	641,89
	641,89
	100,00
	 

	3.2.1.1.
	Праздничное световое оформление г.Северска (приобретение (изготовление) и монтаж световых конструкций)
	 
	местного бюджета
	641,90
	641,90
	641,89
	641,89
	100,00
	Работы выполнены своевременно по графику, последний этап оплаты работ был завершен в декабре 2015 года

	3.3.
	Задача 3 подпрограммы 3 «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»

	3.3.1.
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	34 085,56
	34 085,56
	34 078,86
	34 078,86
	99,98
	В рамках ВЦА организована работа по муниципальным контрактам и договорам на поставку электроэнергии и содержание объектов уличного освещения и объектов благоустройства. 

	
	
	
	местного бюджета
	34 085,56
	34 085,56
	34 078,86
	34 078,86
	99,98
	

	 
	Итого по подпрограмме 3
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	39 829,32
	34 829,32
	34 757,27
	39 383,82
	98,88
	 

	
	
	
	местного бюджета
	34 829,32
	34 829,32
	34 757,27
	34 757,27
	99,79
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	5 000,00
	0,00
	0,00
	4 626,55
	92,53
	

	4.
	Подпрограмма 4 "Энергосбережение в транспортном комплексе"

	4.1.
	Задача 1 подпрограммы 4 "Повышение числа высокоэкономичных транспортных средств, относящихся к общественному транспорту"

	4.1.1.
	Основное мероприятие 1. Разработка плана использования транспортных средств с электрическими двигателями и замены бензина природным газом при условии положительного экономического эффекта от выполнения данного мероприятия
	2015 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В настоящее время не построена автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (должна вввестись в эксплуатацию в конце 2015 года - по плану Газпром Трангаз Томск). Только после этого планируется разработка плана.

	 
	Итого по Программе
	 
	Всего, в том числе за счет средств:
	43 898,18
	36 898,18
	36 826,11
	43 924,81
	100,06
	 

	
	
	
	местного бюджета
	36 898,18
	36 898,18
	36 826,11
	36 826,11
	99,80
	 

	
	
	
	внебюджетных источников
	7 000,00
	0,00
	0,00
	7 098,70
	101,41
	 


Приложение 2
ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск

 на реализацию муниципальной программы "Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2015 год

	N пп
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. рублей)
	Процент выполнения, % (гр. 6 / гр. 4)

	
	
	
	объем бюджетных ассигнований план 2015 год
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	
	
	
	(отчетный год)
	
	
	

	1
	Подпрограмма 1 "Энергосбережение в муниципальном секторе"

	1.1.
	Основное мероприятие 1. Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ, в т.ч.
	Всего, в том числе:
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	100,0

	
	
	Управление образования
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	100,0

	1.1.1.
	Замена оконных блоков в МУ
	Всего, в том числе:
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	100,0

	
	
	Управление образования
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	100,0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего, в том числе:
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	100,0

	
	
	Управление образования
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	100,0

	2
	Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде"

	2.1.
	Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде, в т.ч.
	Всего, в том числе:
	68,86
	68,84
	68,84
	100,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	68,86
	68,84
	68,84
	100,0

	2.1.1.
	Внесение платы за установку приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	Всего, в том числе:
	68,86
	68,84
	68,84
	100,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	68,86
	68,84
	68,84
	100,0

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в том числе:
	68,86
	68,84
	68,84
	100,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	68,86
	68,84
	68,84
	100,0

	3
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"

	3.1.
	Основное мероприятие 1. Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения, в т.ч.
	Всего, в том числе:
	101,86
	36,52
	36,52
	35,9

	
	
	УЖКХ ТиС
	101,86
	36,52
	36,52
	35,9

	3.1.1.
	Восстановление и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов
	Всего, в том числе:
	101,86
	36,52
	36,52
	35,9

	
	
	УЖКХ ТиС
	101,86
	36,52
	36,52
	35,9

	3.2.
	Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды
	Всего, в том числе:
	641,90
	641,89
	641,89
	100,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	641,90
	641,89
	641,89
	100,0

	3.2.1.
	Праздничное световое оформление г.Северска (приобретение (изготовление) и монтаж световых конструкций)
	Всего, в том числе:
	641,90
	641,89
	641,89
	100,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	641,90
	641,89
	641,89
	100,0

	3.3.
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	Всего, в том числе:
	34 085,56
	34 078,86
	34 078,86
	100,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	34 085,56
	34 078,86
	34 078,86
	100,0

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего, в том числе:
	34 829,32
	34 757,27
	34 757,27
	99,8

	
	
	УЖКХ ТиС
	34 829,32
	34 757,27
	34 757,27
	99,8

	 
	Итого по Программе
	Всего, в том числе:
	36 898,18
	36 826,11
	36 826,11
	99,8

	
	
	Управление образования
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	100,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	34 898,18
	34 826,11
	34 826,11
	99,8


Приложение 3

ОЦЕНКА 
результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

"Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2015 год

	N пп
	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Политико-правовые
	Мониторинг федеральной политики по вопросам повышения энергосбережения с целью прогнозирования влияния изменений на состояние вопросов повышения энергоэффективности в ЗАТО Северск Томской области
	2015
	2015
	Снижение неблагоприятных последствий

	2
	Правовые
	Разработка комплекса мер по снижению неблагоприятных последствий посредством мониторинга федерального законодательства, законодательства Томской области
	2015
	2015
	Снижение неблагоприятных последствий

	
	
	Разработка (актуализация) муниципальных правовых актов, направленных на обеспечение повышения энергоэффективности в ЗАТО Северск Томской области
	2015
	2015
	Своевременная реализация мероприятий Программы, эффективное расходование бюджетных средств, достижение целевых показателей Программы

	3
	Бюджетные
	Мониторинг порядка, условий и сроков участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета, бюджета Томской области
	2015
	2015
	Обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования из бюджетов вышестоящих уровней мероприятий Программы


Приложение 4
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

"Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2015 год
	 № п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2014 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2015 год  (план)
	2015 год  (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

	1.1
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) в многоквартирных домах 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрическая энергия
	кВт. ч на 1 проживающего
	1 055,1
	1 054,7
	1 050,2
	1,0
	Показатель находится в пределах планового значения, при этом Сокращение общего объема потребленной электрической энергии вызванно: - сокращение количества потребителей (организации); - сокращение потребления рядом потребителей.

	
	тепловая энергия
	Гкал на 1 кв. метр общей площади
	0,365
	0,358
	0,356
	1,0
	Показатель находится в пределах планового значения, при этом Сокращение общего объема потребленной тепловой энергии вызванно: сокращением потребления тепловой энергии из-за относительно теплого отопительного периода

	
	горячая вода
	куб. метров на 1 проживающего
	36,20
	35,11
	42,24
	0,8
	Превышение показателя относительно плана свидетельтсвует о неточных планируемых значениях. Необходимо корректировать плановые значения показателя на будующие периоды. 

	
	холодная вода
	куб. метров на 1 проживающего
	50,61
	50,59
	42,58
	1,2
	Фактическое значение  относительно плана свидетельтсвует о неточных планируемых значениях. Необходимо корректировать плановые значения показателя на будующие периоды. Следует отметить что произошло снижение потребления отонисительно уровня 2014 года, что свидетельтсвует о сокращении потребления холодной воды.



	1.2
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрическая энергия
	кВт. ч на 1 человека населения
	65,4
	63,6
	91,9
	0,7
	Информация, предоставленная за 2014 год, содержала ошибку, соответственно, прогнозные показатели – не корректны. Факт 2014 года - 
10497251 кВтч, план 2015 года  должен был быть на уровне факта 2014 год. Требуется корректировка показателя.

	
	тепловая энергия
	Гкал на 1 кв. метр общей площади
	0,248
	0,245
	0,246
	1,0
	Показатель находится в пределах планового значения, при этом сокращение общего объема потребленной тепловой энергии относительно 2014 года вызвано: сокращением потребления тепловой энергии из-за относительно теплого отопительного периода

	
	горячая вода
	куб. метров на 1 человека населения
	1,62
	1,60
	1,58
	1,0
	Показатель находится в пределах планового значения, при этом наблюдается сокращение общего объема потребленной горячей воды относительно 2014 года, которое вызвано сокращением потребления. Следует отметить что с 2015 года оплата за горячее водоснабжение стала выделятся в платежных документах отдельной строкой, таким образом повысилась точность учета.

	
	холодная вода
	куб. метров на 1 человека населения
	2,20
	2,13
	2,09
	1,0
	Значение за 2015 год свидетельтсвуют о сокращении потребления холодной воды бюджетными учреждениями относительно плановых значений.

	II. Целевые показатели задачи 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе»
	 

	2.1
	Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрической энергии 
	кВт.ч/кв.м метр общей площади помещений МУ и ОМСУ
	22,3
	21,6
	31,1
	0,7
	Информация, предоставленная за 2014 год, содержала ошибку, соответственно, прогнозные показатели – не корректны. Факт 2014 года - 
10497251 кВтч, план 2015 года  должен был быть на уровне факта 2014 год. Требуется корректировка показателя.

	
	тепловой энергии
	Гкал на 1 кв. метр общей площади помещений МУ и ОМСУ
	0,248
	0,245
	0,246
	1,0
	Показатель находится в пределах планового значения, при этом сокращение общего объема потребленной тепловой энергии относительно 2014 года вызвано: сокращением потребления тепловой энергии из-за относительно теплого отопительного периода

	
	холодной воды
	куб. метров на 1 человека сотрудников МУ и ОМСУ
	45,0
	43,6
	39,5
	1,1
	Значение за 2015 год свидетельтсвуют о сокращении потребления холодной воды бюджетными учреждениями относительно плановых значений.

	
	горячей воды
	куб. метров на 1 человека сотрудников МУ и ОМСУ
	33,2
	32,8
	30,0
	1,1
	Показатель находится в пределах планового значения, при этом наблюдается сокращение общего объема потребленной горячей воды относительно 2014 года, которое вызвано сокращением потребления. Следует отметить что с 2015 года оплата за горячее водоснабжение стала выделятся в платежных документах отдельной строкой, таким образом повысилась точность учета.

	2.2
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
	руб.
	0
	0,003
	0,000
	0,0
	Оценку провести не возможно, поскольку результаты реализации мероприятия будут только в 2016 году.

	III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»
	 

	3.1
	Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрической энергии
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	1,0
	Показатель достигнут

	
	тепловой энергии
	%
	15,6
	20,2
	13,2
	0,7
	Относительно 2014 года показатель свидетельствует о положительной динамике.  Но относительно планового периода показатель не достигнут. Основной причиной является то что введение в действие нормативов на отопление перенесено с июля на декабрь, таким образом расчет по общедомовым приборам учета так же был перенесен.

	
	холодной воды
	%
	67,1
	74,7
	63,3
	0,8
	Относительно 2014 года показатель свидетельствует о положительной динамике.  Но относительно планового периода показатель не достигнут. Основной причиной является то что введение в действие нормативов на водоснабжение перенесено с июля на декабрь, таким образом расчет по общедомовым приборам учета так же был перенесен.

	
	горячей воды
	%
	7,8
	10,4
	26,1
	2,5
	Относительно 2014 года показатель свидетельствует о положительной динамике. Относительно планового периода показатель превысил планируемые значения. В связи со массовым введением в эксплуатацию индивидуальных приборов учета горячей воды

	
	природного газа
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	1,0
	Показатель достигнут

	3.2
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	холодной воды
	%
	47,4
	49,5
	59,4
	1,2
	Относительно 2014 года показатель свидетельствует о положительной динамике. Относительно планового периода показатель превысил планируемые значения, в связи со массовым введением в эксплуатацию индивидуальных приборов учета воды

	
	горячей воды
	%
	45,2
	47,2
	57,7
	1,2
	Относительно 2014 года показатель свидетельствует о положительной динамике. Относительно планового периода показатель превысил планируемые значения, в связи со массовым введением в эксплуатацию индивидуальных приборов учета воды

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Повышение энергетической эффективности в коммунальной сфере и благоустройстве»
	 

	4.1
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т.у.т./Гкал
	0,138
	0,135
	0,157
	0,9
	Показатель превышает значения 2014 и план 2015 года. Основной причиной является использование в котельной пос.Орловка резервного топлива (мазут)

	4.2
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт.ч/Гкал
	3,3
	3,1
	2,1
	1,5
	Показатель свидетельствует о некорректности плановых значений поскольку с уровнем 2014 года он находится в сопоставимых значениях. Необходима корректировка показателя

	4.3
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,31
	0,31
	0,25
	1,2
	показатель характеризует повышение эффективности использования электрической энергии относительно плана 2015 года и факта 2014 года

	4.4
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,34
	0,34
	0,27
	1,2
	показатель характеризует повышение эффективности использования электрической энергии относительно плана 2015 года и факта 2014 года

	4.5
	Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов
	км
	122,5
	122,5 
	122,5
	1,0
	Показатель на уровне планового значения

	4.6
	Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии (газосветные установки; здания со световым праздничным освещением;  прочие объекты благоустройства; электронные часы; светофорные объекты) 
	ед.
	33
	33
	33
	1,0
	Показатель на уровне планового значения

	V. Целевые показатели задачи 4 «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»
	 

	5.1
	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, выполняющих услуги по перевозке пассажиров, регулирование тарифов на которые осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	8
	36
	3
	0,1
	Установлено газобаллонное оборудование (далее – ГБО) на 3 транспортных средства.
Для субъектов перевозочной деятельности сдерживающими факторами
переоборудования маршрутных транспортных средств на ГБО являются: отсутствие АЗС, боксов для стоянок и специализированных организаций по обслуживанию ГБО

	
	
	
	
	
	Сдп
	1,00
	


Приложение 5
ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы "Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2015 год
	N 
пп
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Степень освоения средств

	
	
	утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
	

	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма 1 "Энергосбережение в муниципальном секторе"

	1.1.
	Задача 1 подпрограммы 1 «Снижение потребления энергоресурсов в муниципальном секторе»

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1. Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ
	4 000,00
	4 472,15
	1,1

	1.1.1.3.
	Замена оконных блоков в МУ
	2 000,00
	2000,00
	1,0

	1.2.
	Задача 2 подпрограммы 1 "Повышение энергоэффективности муниципального сектора за счет реализации энергосервисных контрактов"

	1.2.1.
	Основное мероприятие 2. Модернизация внутренних инженерных систем зданий МУ через реализацию энергосервисных контрактов
	2 000,00
	2 472,15
	1,2

	 
	Итого по подпрограмме 1
	4 000,00
	4 472,15
	1,1

	2.
	Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде"

	2.1.
	Задача 1 подпрограммы 2 "Повышение уровня приборного учета и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах"

	2.1.1.
	Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде
	68,86
	68,84
	1,0

	2.1.1.1.
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	68,86
	68,84
	1,0

	 
	Итого по подпрограмме 2
	68,86
	68,84
	1,0

	3.
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"

	3.1.
	Задача 1 подпрограммы 3 «Снижение потерь энергетических ресурсов» 

	3.1.1.
	Основное мероприятие 1. Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения
	5 101,86
	4 663,07
	0,9

	3.1.1.1.
	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов
	5 000,00
	4 626,55
	0,9

	3.1.1.2.
	Восстановление и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов
	101,86
	36,52
	0,4

	3.2.
	Задача 2 подпрограммы 3 «Повышение уровня комфорта, безопасности, эффективности световой среды г.Северска, а так же улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечерне-ночное время»

	3.2.1.
	Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды
	641,90
	641,89
	1,0

	3.2.1.1.
	Праздничное световое оформление г.Северска (приобретение (изготовление) и монтаж световых конструкций)
	641,90
	641,89
	1,0

	3.3.
	Задача 3 подпрограммы 3 «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»

	3.3.1.
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	34 085,56
	34 078,86
	1,0

	 
	Итого по подпрограмме 3
	39 829,32
	39 383,82
	1,0

	 
	Итого по Программе
	43 898,18
	43 924,81
	1,0


Приложение 6
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в муниципальном секторе» за 2015 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2014 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2015 год  (план)
	2015 год  (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном секторе»

	1.1
	Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрической энергии 
	кВт.ч на 1 кв.м общей площади помещений МУ и ОМСУ
	31,0
	21,6
	31,1
	0,7
	Плановые показатели – не корректны. Факт 2014 года - 10497251 кВтч, план 2015 года  должен был быть на уровне факта 2014 год. Требуется корректировка показателя.

	
	тепловой энергии
	Гкал на 1 кв. метр общей площади помещений МУ и ОМСУ
	0,257
	0,245
	0,246
	1,0
	Показатель находится в пределах планового значения, при этом сокращение общего объема потребленной тепловой энергии относительно 2014 года вызвано: сокращением потребления тепловой энергии из-за относительно теплого отопительного периода

	
	холодной воды
	куб.м на 1 работника МУ и ОМСУ
	94,2
	43,6
	39,5
	1,1
	В 2014 году была допущена ошибка при которой учтено потребление областными и федеральными бюджетными учреждениями, поэтому сравнить показатели не возможно. Однако, значение за 2015 год свидетельствуют о сокращении потребления холодной воды бюджетными учреждениями относительно плановых значений.

	
	горячей воды
	куб.м на 1 работника МУ и ОМСУ
	36,2
	32,8
	30,0
	1,1
	Показатель находится в пределах планового значения, при этом наблюдается сокращение общего объема потребленной горячей воды относительно 2014 года, которое вызвано сокращением потребления. Следует отметить что с 2015 года оплата за горячее водоснабжение стала выделятся в платежных документах отдельной строкой, таким образом повысилась точность учета.

	1.2
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансовой потребности муниципальной программы
	руб.
	0
	0,007
	0,000
	0,0
	Оценку провести не возможно, поскольку результаты реализации мероприятия будут только в 2016 году.

	II. Целевые показатели задачи 1 «Снижение потребления энергоресурсов в муниципальном секторе»

	2.1
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	тыс. т.у.т./кв.м
	0,056
	0,050
	0,054
	0,9
	Плановые показатели – не корректны. Факт 2014 года - 10497251 кВтч, план 2015 года  должен был быть на уровне факта 2014 год. Требуется корректировка показателя. Относительно 2014 года показатель характеризует повышение энергоэффективности

	III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение энергоэффективности муниципального сектора за счет реализации энергосервисных контрактов»

	3.1
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	ед.
	0
	2
	1
	0,5
	показатель не достигнут по причине принятого решения о переносе срока заключения второго энергосервисного контракта на 2016 год

	
	
	
	
	
	Сдп
	0,74
	


Приложение 7
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в жилищном фонде» в 2015 году

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2014 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2015 год  (план)
	2015 год  (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде»

	1.1
	Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрической энергии
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	1,0
	Показатель достигнут

	
	тепловой энергии
	%
	11,4
	15,9
	13,2
	0,8
	Относительно 2014 года показатель свидетельствует о положительной динамике.  Но относительно планового периода показатель не достигнут. Основной причиной является то что введение в действие нормативов на отопление перенесено с июля на декабрь, таким образом расчет по общедомовым приборам учета так же был перенесен.

	
	холодной воды
	%
	57,9
	74,7
	63,3
	0,8
	Относительно 2014 года показатель свидетельствует о положительной динамике.  Но относительно планового периода показатель не достигнут. Основной причиной является то что введение в действие нормативов на водоснабжение перенесено с июля на декабрь, таким образом расчет по общедомовым приборам учета так же был перенесен.

	
	горячей воды
	%
	7,2
	10,4
	26,1
	2,5
	Относительно 2014 года показатель свидетельствует о положительной динамике. Относительно планового периода показатель превысил планируемые значения. В связи со массовым введением в эксплуатацию индивидуальных приборов учета горячей воды

	
	природного газа
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	1,0
	Показатель достигнут

	1.2
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	холодной воды
	%
	47,4
	49,8
	59,4
	1,2
	Показатель достигнут

	
	горячей воды
	%
	45,2
	47,5
	57,7
	1,2
	Показатель достигнут

	II. Целевые показатели задачи 1 «Повышение уровня приборного учета и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах»  

	2.1
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
	тыс. т.у.т./кв.м
	0,086
	0,079
	0,0787
	1,0
	Показатель достигнут

	III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение энергоэффективности общедомового потребления энергоресурсов»

	3.1
	Количество многоквартирных домов с реализованными мероприятиями по энергосбережению в общем имуществе собственников
	Ед. 
	10
	20
	61
	3,1
	Плановый показатель перевыполнен в связи с активной работой управляющих компаний по реализации энергосберегающих мероприятий

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения на территории ЗАТО Северск»

	4.1
	Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения
	Ед. 
	230
	230
	230
	1,0
	Показатель достигнут

	
	
	
	
	
	Сдп
	1,5
	


Приложение 8
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве» в 2015 году

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2014 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2015 год  (план)
	2015 год  (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 3 «Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве»

	1
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т.у.т./Гкал
	0,128
	0,135
	0,157
	0,9
	Показатель превышает значения 2014 и план 2015 года. Основной причиной является использование в котельной пос.Орловка резервного топлива (мазут)

	2
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт.ч/Гкал
	2,0
	3,1
	2,1
	1,5
	Показатель свидетельствует о некорректности плановых значений поскольку с уровнем 2014 года он находится в сопоставимых значениях. Необходима корректировка показателя

	3
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,36
	0,31
	0,25
	1,2
	показатель характеризует повышение эффективности использования электрической энергии относительно плана 2015 года и факта 2014 года

	4
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,28
	0,34
	0,27
	1,2
	показатель характеризует повышение эффективности использования электрической энергии относительно плана 2015 года и факта 2014 года. Плановый показатель некорректен.

	5
	Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов
	км.
	122,5
	122,5 
	122,5
	1,0
	Показатель на уровне планового значения

	6
	Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии (газосветные установки; здания со световым праздничным освещением;  прочие объекты благоустройства; электронные часы; светофорные объекты) 
	ед.
	33
	33
	33
	1,0
	Показатель на уровне планового значения

	II. Целевые показатели задачи 1 "Снижение потерь энергетических ресурсов"

	1
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%
	18
	17
	19
	0,9
	Плановый показатель не достигнут по причине роста тепловых потерь относительно уровня2014 года.

	2
	Доля потерь холодной воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%
	41
	16
	30
	0,5
	Плановый показатель не корректен. Требуется корректировка. Относительно уровня 2014 года показатель характеризует сокращение потерь

	показатели задачи 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

	1
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	кВт.ч/кв. м площади
	3,75
	3,44
	3,21
	1,1
	 

	Показатели задачи 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

	1
	Функционирование уличного освещения, объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства, подключенных к централизованному электроснабжению
	%
	100
	100
	100
	1,0
	 

	
	
	
	
	
	Сдп
	1,0
	


Приложение 9
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в транспортном комплексе» в 2015 году
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2014 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2015 год  (план)
	2015 год  (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 4 «Энергосбережение в транспортном комплексе» 

	1
	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, выполняющих услуги по перевозке пассажиров, регулирование тарифов на которые осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	8
	36
	3
	0,1
	Установлено газобаллонное оборудование (далее – ГБО) на 3 транспортных средства.
Для субъектов перевозочной деятельности сдерживающими факторами
переоборудования маршрутных транспортных средств на ГБО являются: отсутствие АЗС, боксов для стоянок и специализированных организаций по обслуживанию ГБО

	II. Целевые показатели задачи 1 подпрограммы 4 "Повышение числа высокоэкономичных транспортных средств, относящихся к общественному транспорту"

	1
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	8
	36
	3
	0,1
	Установлено газобаллонное оборудование (далее – ГБО) на 3 транспортных средства.
Для субъектов перевозочной деятельности сдерживающими факторами
переоборудования маршрутных транспортных средств на ГБО являются: отсутствие АЗС, боксов для стоянок и специализированных организаций по обслуживанию ГБО

	2
	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
	ед.
	8
	36
	3
	0,1
	Установлено газобаллонное оборудование (далее – ГБО) на 3 транспортных средства.
Для субъектов перевозочной деятельности сдерживающими факторами
переоборудования маршрутных транспортных средств на ГБО являются: отсутствие АЗС, боксов для стоянок и специализированных организаций по обслуживанию ГБО

	
	
	
	
	
	Сдп
	0,1
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