ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету реализации муниципальной программы 

«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы 

в разрезе программных мероприятий за 2016 год

I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
На 2016 год муниципальной программой «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» планом предусмотрено за счет средств бюджета сумма 46,11 млн.руб. реализовано мероприятий на сумму 43,79 млн.руб., что составило 95%. Хотелось бы отметить, что внебюджетные средства были привлечены в большем размере от запланированного, так привлечено 8,9 млн.руб. от планируемого 8,6 млн.руб.

1. В рамках подпрограммы «Энергосбережение в муниципальном секторе» реализовывались следующие мероприятия:

1) без бюджетного финансирования: «Информирование руководителей муниципальных организаций о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения»; «Ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности в автоматизированной информационной системе (АРМ-мониторинг)». Данные мероприятия выполнены. 

2) за счет местного бюджета: «Замена оконных блоков в МУ»  -  работы по замене оконных блоков 2-х общеобразовательных учреждениях  (МАОУ "СОШ № 76" и МБОУ "Северский лицей"). Количество установленных оконных блоков - 86,2 кв.м. Средства освоены в полном объеме.
2. В рамках подпрограммы «Энергосбережение в жилищном фонде» предусмотрены следующие мероприятия:

1) без бюджетного финансирования (организационные мероприятия выполнены).

2) за счет местного бюджета: «Внесение платы за установку приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск». В 2016 году было произведено возмещение: ОАО ТС за установку общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в 34 МКД в размере 129,12 тыс.руб. в части муниципальной доли; ООО "ЖЭУ-11" за установку ОПУ на одном МКД на сумму 15,98 тыс.руб. в части муниципальной доли;  юридическим лицам за установки ИПУ в 58 муниципальных жилых помещениях на сумму 377,27 тыс.руб. (установлено 9 ИПУ электрической энергии и 106 ИПУ холодной и горячей воды); физическим лицам за установку ИПУ в 6 муниципальных жилых помещениях на сумму 14,99 тыс.руб.  
3) совместное финансирование «Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД»: за счет бюджета установлено 11 терморегуляторов в 2-х МКД по адресам просп.Коммунистический, 145 и ул.Солнечная, 19; за счет внебюджетных средств выполнена замена 39 шт. терморегуляторов в многоквартирных домах.

3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве»
1) за счет местного бюджета: 

- «Восстановление и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов» выполнено: содержание бесхозяйных тепловых сетей на сумму 7,24 тыс.руб. и восстановление бесхозяйного аварийного участка тепловых сетей на сумму 95 тыс.руб.. 
- «Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска (обследование и ПИР - 2016 год, реализация мероприятий с 2017 года)» разработаны проекты на сооружение дополнительного освещения пешеходных переходов с 2017 года начинается их поэтапная реализация.
- «ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» в рамках ВЦА организована работа по муниципальным контрактам на электроснабжение и содержание объектов уличного освещения и электроснабжение объектов благоустройства.  Отклонение в размере 162,87 тыс.руб. обосновано: 30,21 тыс.руб. экономия по результатам года и переходящим контрактом на сумму 132,66 тыс.руб. на электроснабжение дорог СХК.
2) за счет внебюджетных средств: «Восстановление тепловой изоляции трубопроводов» - работы выполнялись ОАО ТС за счет собственных средств восстановлено изоляции на 958 м. теплотрассы диаметром от 57мм  до 1020 мм.
4. Подпрограмма 5 «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск»:

за счет местного бюджета: выполнена разработка схемы газоснабжения ЗАТО Северск и началось проектирование строительства магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка

5. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2015 год представлена в таблице:

	Наименование источников
	потребность на 2016 (отчетный год)
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2016 (отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	Процент выполнения, %

	ВСЕГО, в т.ч.:
	54 762,42
	46 113,42
	43 794,09
	52 787,57
	96,4

	местный бюд​жет
	46 113,42
	46 113,42
	43 794,09
	43 794,09
	95,0

	внебюджетные средства
	8 649,00
	0,00
	0,00
	8 993,48
	104,0


Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» за 2015 год в разрезе программных мероприятий представлен в приложение 1.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
В отчетном периоде основными исполнителями мероприятий программы являлись Управление образования, УЖКХ ТиС и УКС. Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по получателям бюджетных средств за 2016 года:

	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. рублей)
	Процент выполнения, % 

	
	объем бюджетных ассигнований план 2016 год (отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	Всего, в том числе:
	46 113,42
	43 794,09
	43 794,09
	95,0

	Управление образования
	536,53
	536,53
	536,53
	100,0

	УКС
	3 053,54
	950,00
	950,00
	31,1

	УЖКХ ТиС
	42 523,35
	42 307,56
	42 307,56
	99,5


Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства эффективно использованы.
В приложение 2 представлен отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» за 2015 год.

III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках программы реализовывались следующие основные мероприятия:
1) Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ. Показателем конечного результата основного мероприятия «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (тыс. т.у.т./кв.м)» который планировался на уровне 0,052 тыс. т.у.т./кв.м. фактически за отчетный период составил 0,057 тыс. т.у.т./кв.м. Проведя анализ отклонения установлено, что плановый показатель некорректен, в виду того, что для расчета использованы несравнимые данные по тепловой энергии за декабрь (в связи с чем объем за год возрос).  Результаты сравнения показателя с предыдущим периодом свидетельствуют о снижении энергоэффективности, поскольку фактический показатель за 2015 год составил 0,052 тыс. т.у.т./кв.м.
2) Модернизация внутренних инженерных систем зданий МУ через реализацию энергосервисных контрактов.  В 2016 году показатель без изменений – контракты не заключались.
3) Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде. Показателем конечного результата основного мероприятия «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, тыс. т.у.т./кв.м» который планировался на уровне 0,077 тыс. т.у.т./кв.м. фактически за отчетный период составил 0,072 тыс. т.у.т./кв.м., что свидетельствует о повышении энергоэффективности жилищного фонда.
4) Информационное обеспечение, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Комплекс мероприятий реализовывался без финансирования. Показателем конечного результата основного мероприятия «Количество многоквартирных домов с реализованными мероприятиями по энергосбережению в общем имуществе собственников (нарастающим итогом), ед.» который планировался на уровне 40 ед. фактически за отчетный период составил 40  ед. Таким образом, динамика показателя характеризует эффективность.
5) Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения. Показателем конечного результата основного мероприятия «Доля потерь тепловой энергии/холодной воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии/холодной воды, %» который планировался по тепловой энергии на уровне 17%, по холодной воде на уровне 16%. Фактически за отчетный период составил по тепловой энергии 24% и по холодной воде 29%. Такие значения свидетельствуют о некорректных данных планового значения.
6) Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды. Показателем конечного результата основного мероприятия «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт.ч/кв. м площади» который планировался на уровне 3,52 кВт.ч/кв. м площади. фактически за отчетный период составил 3,46 кВт.ч/кв. м площади, что свидетельствует о повышении энергоэффективности уличного освещения.

7) ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск». Показателем конечного результата основного мероприятия «Функционирование уличного освещения, объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства, подключенных к централизованному электроснабжению, %» который планировался на уровне 100%. фактически за отчетный период составил 100%, что свидетельствует о стабильном и надежном содержании уличного освещения.

8) «Разработка плана использования транспортных средств с электрическими двигателями и замены бензина природным газом при условии положительного экономического эффекта от выполнения данного мероприятия». Мероприятие не предусматривает бюджетного финансирования. Показателем конечного результата основного мероприятия является «Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, ед.» который планировался на уровне 36. фактически за отчетный период составил 36 ед.. 

9) Разработка пред проектной документации для газификации ЗАТО Северск Показателем конечного результата основного мероприятия «Наличие утвержденной схемы газоснабжения» который планировался 1, фактически за отчетный период составил 1.

10) Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации: Показателем «Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед.» предусматривалось 225 потребителей, фактически показатель на уровне планового.

IV. ИНФОРМАЦИЯ  О ПРИЧИНАХ 

НЕВЫПОЛНЕНИЯ И (ИЛИ) НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Все основные мероприятия выполнены.
V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНЫХ СПОСОБАХ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЦЕЛЕЙ ЛИБО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
За период 2016 год программа показала свою эффективность, таким образом, для достижения поставленных целевых показателей предлагается:

1. Управлению образования продолжить работу по привлечению внебюджетных средств для модернизации инженерной инфраструктуры подведомственных объектов социальной сферы. 

2. Управлению капитального строительства совместно с УЖКХ ТиС продолжить работу по привлечению средств областного бюджета и внебюджетных источников для реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск».
3. УЖКХ ТиС активизировать работу управляющих компаний по реализации энергосберегающих мероприятий на общем имуществе собственников МКД
VI. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ (ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ИХ ОБОСНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ)
В 2015 году в программу вносились изменения представлены в таблице:
	№ пп
	Перечень изменений
	Обоснование
	Реквизиты нормативного акта о внесении изменений

	1
	Мероприятие 1.1.1 Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	в связи с уточненной потребностью на 2016 год, уточнен объем финансирования с 900 тыс.руб. на 540 тыс.руб. 
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от 15 июля 2016 г. № 1619

	2
	Мероприятие 1.1.2 Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии с классом точности 2,5 на класс точности 2
	в связи с уточненной потребностью на 2016 год, уточнен объем финансирования со 100 тыс.руб. на 0 тыс.руб. 
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от 15 июля 2016 г. № 1619

	3
	Мероприятие 3.3.1 Разработка схемы газоснабжения ЗАТО Северск
	в связи с уточненной потребностью на 2016 год, уточнен объем финансирования с 1000 тыс.руб. на 950 тыс.руб. 
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от 15 июля 2016 г. № 1619

	4
	Мероприятие 3.3.3Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка
	в связи с уточненной потребностью на 2016 год, уточнен объем финансирования с 6936,69 тыс.руб. на 2103,54 тыс.руб. 
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от 15 июля 2016 г. № 1619

	5
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	в связи с уточненной потребностью на 2016 год, уточнен объем финансирования с 35763 тыс.руб. до 38926,4 тыс.руб. 
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от 15 июля 2016 г. № 1619

	6
	Мероприятие 1.1.3 Проведение энергетических обследований МУ и органов местного самоуправления
	Исключено из программы в связи с изменением требований законодательства. Объем потребности средств составлял  7920 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от 18 октября 2016 г. N 2295

	7
	Мероприятие 1.1.4  Замена оконных блоков в МУ
	в связи с уточненной потребностью на 2016 год, уточнен объем финансирования с 0 тыс.руб. до 550,12 тыс.руб. 
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от 18 октября 2016 г. N 2295

	8
	Мероприятие 1.1.4 Приобретение стенда для организации поверки индивидуальных приборов учета на территории г.Северска
	Исключено из программы.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от 18 октября 2016 г. N 2295

	9
	Задача 3 подпрограммы 2 "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения на территории ЗАТО Северск"
	Исключено из программы в связи  с включением в программу подпрограммы 5
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от 18 октября 2016 г. N 2295

	10 
	подпрограмма 5 "Организация разработки инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем"
	Включена в программу с общей потребностью финансирования в объеме 526,1 млн.руб. и с утвержденным объемов финансирования на 2016 год в размере 3053 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от 18 октября 2016 г. N 2295

	11
	Мероприятие 1.1.4  Замена оконных блоков в МУ
	в связи с уточненной потребностью на 2016 год, уточнен объем финансирования с 550,12 тыс.руб. на 536,56 тыс.руб. 
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2016 № 2979

	12
	Мероприятие 1.1.1 Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	в связи с уточненной потребностью на 2016 год, уточнен объем финансирования с 540 тыс.руб. на 543,14 тыс.руб.  и на плановый период утверждены объемы финансирования, а также уточнена потребность по годам на плановый период.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2016 № 2979

	13
	Мероприятие 1.1.2 Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии с классом точности 2,5 на класс точности 2
	в связи с отсутствием финансирования на 2016 год, потребность средств объеме 862 тыс.руб. переносится на 2019 год
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2016 № 2979

	14
	Мероприятие 1.1.1 Восстановление тепловой изоляции трубопроводов
	в связи с отсутствием финансирования на 2016 год, потребность средств переносится на 2018 год в объеме 7649 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2016 № 2979

	15
	Мероприятие 1.1.2 Восстановление и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов
	на плановый период утверждены объемы финансирования
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2016 № 2979

	16
	Мероприятие 1.1.5 Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	на плановый период утверждены объемы финансирования
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2016 № 2979

	17
	Мероприятие 1.1.6 Предоставление субсидии из бюджета ЗАТО Северск в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя на территории г.Северска
	Включено мероприятие программы с общей потребностью 168 млн.руб., в утвержденном объеме финансирования 78,4 млн.руб. на 2016 год и плановый период


	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2016 № 2979

	18
	Мероприятие 1.1.7 Предоставление субсидии из бюджета ЗАТО Северск в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг теплоснабжения на внегородских территориях ЗАТО Северск
	Включено мероприятие программы с общей потребностью 78,5 млн.руб., в утвержденном объеме финансирования 13 млн.руб. 


	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2016 № 2979

	19
	Мероприятие 2.2.1. Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска (обследование и ПИР - 2016 год, реализация мероприятий с 2017 года)
	на плановый период утверждены объемы финансирования
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2016 № 2979

	20
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	в связи с уточненной потребностью на 2016 год, уточнен объем финансирования с 38926,4 тыс.руб. до 40296,89 тыс.руб.  и на плановый период утверждены объемы финансирования
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  30.12.2016 № 2979


VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАТО СЕВЕРСК, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 проведена оценка эффективности реализации программы и подпрограмм.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» 

Оценка проводится на основе: оценки степени достижения целей и решения задач; оценки эффективности использования средств.

1) Степень достижения Сдп = 0,99 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» представлены в приложении 4.
2) Степень освоения средств Сос = 0,97 - по шкале оценки эффективности использования средств муниципальной программы: программа характеризуется полным освоением. Информация о финансировании реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» за 2016 год представлена в приложении 5.

3) Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - высокая эффективность (оценка - 5).
2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном секторе»

1) Степень достижения Сдп = 0,91 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется средней результативностью (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 6.
2) Степень освоения средств Сос = 1,0 - по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется полным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Эффективная (оценка - 4). Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы (подпрограммы) в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы (подпрограммы)
3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде»

1) Степень достижения Сдп = 0,8, - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: средняя результативность (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 7.
2) Степень освоения средств Сос = 1,0 (бюджетные средства) - по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется полным освоением. Сос = 1,7 (внебюджетные средства).
3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Средний уровень эффективности (оценка - 3). Возможен пересмотр муниципальной программы (подпрограммы) в части корректировки значений целевых показателей (индикаторов) или выделения дополнительного финансирования.
4. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 «Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 8.
2) Степень освоения средств Сос = 1,0 - по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется полным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Высокая эффективность (оценка - 5). 
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 «Энергосбережение в транспортном комплексе»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется низкая результативность (существенное недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 9.
2) Степень освоения средств Сос не оценивается, поскольку подпрограмма реализуется без финансирования. Таким образом, невозможно провести оценку эффективности реализации подпрограммы в отчетном году.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 5 «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 10.
2) Степень освоения средств Сос = 0,3 - по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется неудовлетворительным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Уровень эффективности ниже среднего (оценка - 2). Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы (подпрограммы) в части корректировки перечня и последовательности мероприятий, оптимизации системы управления муниципальной программой (подпрограммой). 
Приложения на 31 л.
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Приложение 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2016 год

	N пп
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Процент выполнения, % 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потребность на 2016 (отчетный год)
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2016 (отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма 1 "Энергосбережение в муниципальном секторе"

	1.1.
	Задача 1 подпрограммы 1 «Снижение потребления энергоресурсов в муниципальном секторе»

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1. Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ
	 
	Всего, в том числе за счет средств:
	536,53
	536,53
	536,53
	536,53
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	536,53
	536,53
	536,53
	536,53
	100,00
	 

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.1.1.1.
	Информирование руководителей муниципальных организаций о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения
	2016 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	1.1.1.2.
	Ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности в государственной автоматизированной информационной системе
	2016 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	1.1.1.3.
	Замена оконных блоков в МУ
	2016 год
	местного бюджета
	536,53
	536,53
	536,53
	536,53
	100,00
	Денежные средства освоены в полном объеме, выполнены работы по заменен оконных блоков в 2-х общеобразовательных учреждениях  (МАОУ "СОШ № 76" и МБОУ "Северский лицей"). Количество установленных оконных блоков - 86,2 кв.м.

	 
	Итого по подпрограмме 1
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	536,53
	536,53
	536,53
	536,53
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	536,53
	536,53
	536,53
	536,53
	100,00
	 

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.
	Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде"

	2.1.
	Задача 1 подпрограммы 2 "Повышение уровня приборного учета и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах"

	2.1.1.
	Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	2 813,22
	1 813,22
	1 764,30
	3 514,02
	124,91
	 

	
	
	
	местного бюджета
	1 813,22
	1 813,22
	1 764,30
	1 764,30
	97,30
	 

	
	
	
	внебюджетных источников
	1 000,00
	0,00
	0,00
	1 749,72
	174,97
	 

	2.1.1.1.
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	2016 год
	местного бюджета
	543,14
	543,14
	537,36
	537,36
	98,94
	В 2016 году было произведено возмещение: ОАО ТС за установку общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в 34 МКД в размере 129,12 тыс.руб. в части муниципальной доли; ООО "ЖЭУ-11" за установку ОПУ на одном МКД на сумму 15,98 тыс.руб. в части муниципальной доли;  юридическим лицам за установки ИПУ в 58 муниципальных жилых помещениях на сумму 377,27 тыс.руб. (установлено 9 ИПУ электрической энергии и 106 ИПУ холодной и горячей воды); физическим лицам за установку ИПУ в 6 муниципальных жилых помещениях на сумму 14,99 тыс.руб. .

	2.1.1.1.
	Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД
	2016 год
	местного бюджета
	1 270,08
	1 270,08
	1 226,94
	1 226,94
	96,60
	Установлено 11 терморегуляторов в 2-х МКД по адресам просп.Коммунистический, 145 и ул.Солнечная, 19 . Экономия в размере 43,14 тыс.руб. образовалась по результатам приеки выполненных работ.

	
	
	
	внебюджетных источников
	1 000,00
	0,00
	0,00
	1 749,72
	174,97
	Управляющими компаниями за 2016 год выполнена замена 39 шт. терморегуляторов в многоквартирных домах на общую сумму – 1749,72 млн.руб., в т.ч.:
- ООО «ЖЭУ-1»  выполнили замену -  4 шт. на сумму – 202 014,68 руб. 
- ООО "ЖЭУ-12" выполнили замену -   9 шт. на сумму – 238 194,54 руб.
- ООО "УК Техсервис" выполнили замену - 2 шт. на сумму – 124 679,5  тыс.руб.
- ООО "ЖЭУ-8" выполнили замену - 5 шт. на сумму – 114 103,40  тыс.руб.
- ООО "ЖЭУ-10" выполнили замену - 5 шт. на сумму:  – 92 936,85тыс.руб.
- ООО "ЖЭУ-6" выполнили замену - 7 шт. на сумму – 260 172,30 руб.
- ООО "ЖЭУ-11" выполнили замену -  7 шт. на сумму – 717 627,51 руб.

	2.2.
	Задача 2 подпрограммы 2 "Повышение энергоэффективности общедомового потребления энергоресурсов"

	2.2.1.
	Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.1.
	Обеспечение функционирования специальной страницы на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет для размещения информации в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ
	2016 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.2.
	Информирование жителей ЗАТО Северск о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения
	2016 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.3.
	Информирование потребителей о требованиях законодательства в отношении собственников жилых домов и помещений в МКД
	2016 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.4.
	Организация пропаганды мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду
	2016 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.5.
	Освещение в СМИ деятельности ТСЖ, УК, распространение передового опыта повышения энергоэффективности
	2016 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.6.
	Организация и проведение конференций, выставок, конкурсов по обмену передовым опытом ТСЖ, УК и РСО
	2016 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	 
	Итого по подпрограмме 2
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	2 813,22
	1 813,22
	1 764,30
	3 514,02
	193,80
	 

	
	
	
	местного бюджета
	1 813,22
	1 813,22
	1 764,30
	1 764,30
	97,30
	 

	
	
	
	внебюджетных источников
	1 000,00
	0,00
	0,00
	1 749,72
	174,97
	 

	3.
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"

	3.1.
	Задача 1 подпрограммы 3 «Снижение потерь энергетических ресурсов» 

	3.1.1.
	Основное мероприятие 1. Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	7 755,24
	106,24
	102,24
	7 346,00
	94,72
	 

	
	
	
	местного бюджета
	106,24
	106,24
	102,24
	102,24
	96,23
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	7 649,00
	0,00
	0,00
	7 243,76
	94,70
	

	3.1.1.1.
	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	7 649,00
	0,00
	0,00
	7 243,76
	94,70
	Работы выполнялись ОАО ТС за счет собственных средств, восстановлено изоляции на 958 м. теплотрассы диаметром от 57мм  до 1020 мм. Недоосвоение относительно плана связано с финансовыми возможностями предприятия.

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	7 649,00
	0,00
	0,00
	7 243,76
	94,70
	

	3.1.1.2.
	Восстановление и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов
	2016 год
	местного бюджета
	106,24
	106,24
	102,24
	102,24
	96,23
	В 2016 году выполнено: содержание бесхозяйных тепловых сетей на сумму 7,24 тыс.руб. и восстановление бесхозяйного авариного участка тепловых сетей на сумму 95 тыс.руб. 

	3.2.
	Задача 2 подпрограммы 3 «Повышение уровня комфорта, безопасности, эффективности световой среды г.Северска, а так же улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечерне-ночное время»

	3.2.1.
	Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	307,00
	307,00
	307,00
	307,00
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	307,00
	307,00
	307,00
	307,00
	100,00
	 

	3.2.1.1.
	Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска (обследование и ПИР - 2016 год, реализация мероприятий с 2017 года)
	2016 год
	местного бюджета
	307,00
	307,00
	307,00
	307,00
	100,00
	Работы выполнены своевременно по графику. Разработаны проекты на сооружение дополнительного освещения пешеходных переходов с 2017 года начинается их поэтапная реализация.

	3.3.
	Задача 3 подпрограммы 3 «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»

	3.3.1.
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	40 296,89
	40 296,89
	40 134,02
	40 134,02
	99,60
	В рамках ВЦП организована работа по муниципальным контрактам и договорам на поставку электроэнергии и содержание объектов уличного освещения и объектов благоустройства. Отклонение в размере 162,87 тыс.руб. обосновано: 30,21 экономия по результатам года и переходящим контрактом на сумму 132,66 тыс.руб. на электроснабжение дорог СХК.

	
	
	
	местного бюджета
	40 296,89
	40 296,89
	40 134,02
	40 134,02
	99,60
	

	 
	Итого по подпрограмме 3
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	48 359,13
	40 710,13
	40 543,26
	47 787,02
	98,82
	 

	
	
	
	местного бюджета
	40 710,13
	40 710,13
	40 543,26
	40 543,26
	99,59
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	7 649,00
	0,00
	0,00
	7 243,76
	94,70
	

	4.
	Подпрограмма 4 "Энергосбережение в транспортном комплексе"

	4.1.
	Задача 1 подпрограммы 4 "Повышение числа высокоэкономичных транспортных средств, относящихся к общественному транспорту"

	4.1.1.
	Основное мероприятие 1. Разработка плана использования транспортных средств с электрическими двигателями и замены бензина природным газом при условии положительного экономического эффекта от выполнения данного мероприятия
	2016 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В настоящее время не построена автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (планировался ввод в эксплуатацию в 2016 году - по плану Газпром Трангаз Томск). Только после этого планируется разработка плана исходя из намерения перевозчиков

	5.
	Подпрограмма 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск "

	5.1.
	Задача 1 подпрограммы 5 "Организация разработки инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем"

	5.1.1.
	Основное мероприятие 1. Разработка предпроектной документации для газификации ЗАТО Северск
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	950,00
	950,00
	950,00
	950,00
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	950,00
	950,00
	950,00
	950,00
	100,00
	 

	5.1.1.1
	Разработка схемы газоснабжения ЗАТО Северск
	2017 год
	местного бюджета
	950,00
	950,00
	950,00
	950,00
	100,00
	Работы выполнены в полном объеме

	5.1.2.
	Основное мероприятие 2. Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации:
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	2 103,54
	2 103,54
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	2 103,54
	2 103,54
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	5.1.2.1
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка
	2017 год
	местного бюджета
	2 103,54
	2 103,54
	0,00
	0,00
	0,00
	В связи с переносом завершения работ на 2017 год финансирования в 2016  году не требовалось.

	 
	Итого по подпрограмме 5
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	3 053,54
	3 053,54
	950,00
	950,00
	31,11
	 

	
	
	
	местного бюджета
	3 053,54
	3 053,54
	950,00
	950,00
	31,11
	 

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Итого по Программе
	 
	Всего, в том числе за счет средств:
	54 762,42
	46 113,42
	43 794,09
	52 787,57
	96,4
	 

	
	
	
	местного бюджета
	46 113,42
	46 113,42
	43 794,09
	43 794,09
	95,0
	 

	
	
	
	внебюджетных источников
	8 649,00
	0,00
	0,00
	8 993,48
	104,0
	 


Приложение 2
ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск

 на реализацию муниципальной программы "Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2016 год

	N пп
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. рублей)
	Процент выполнения, % (гр. 6 / гр. 4)

	
	
	
	объем бюджетных ассигнований план 2016 год (отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1 "Энергосбережение в муниципальном секторе"

	1.1.
	Основное мероприятие 1. Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ
	Всего, в том числе:
	536,53
	536,53
	536,53
	100,0

	
	
	Управление образования
	536,53
	536,53
	536,53
	100,0

	1.1.1.
	Замена оконных блоков в МУ
	Всего, в том числе:
	536,53
	536,53
	536,53
	100,0

	
	
	Управление образования
	536,53
	536,53
	536,53
	100,0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего, в том числе:
	536,53
	536,53
	536,53
	100,0

	
	
	Управление образования
	536,53
	536,53
	536,53
	100,0

	2
	Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде"

	2.1.
	Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде
	Всего, в том числе:
	1 813,22
	1 764,30
	1 764,30
	97,3

	
	
	УЖКХ ТиС
	1 813,22
	1 764,30
	1 764,30
	97,3

	2.1.1.
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	Всего, в том числе:
	543,14
	537,36
	537,36
	98,9

	
	
	УЖКХ ТиС
	543,14
	537,36
	537,36
	98,9

	2.1.2.
	Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД
	Всего, в том числе:
	1 270,08
	1 226,94
	1 226,94
	96,6

	
	
	УЖКХ ТиС
	1 270,08
	1 226,94
	1 226,94
	96,6

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в том числе:
	1 813,22
	1 764,30
	1 764,30
	97,3

	
	
	УЖКХ ТиС
	1 813,22
	1 764,30
	1 764,30
	97,3

	3
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"

	3.1.
	Основное мероприятие 1. Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения
	Всего, в том числе:
	106,24
	102,24
	102,24
	96,2

	
	
	УЖКХ ТиС
	106,24
	102,24
	102,24
	96,2

	3.1.1.
	Восстановление и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов
	Всего, в том числе:
	106,24
	102,24
	102,24
	96,2

	
	
	УЖКХ ТиС
	106,24
	102,24
	102,24
	96,2

	3.2.
	Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды
	Всего, в том числе:
	307,00
	307,00
	307,00
	100,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	307,00
	307,00
	307,00
	100,0

	3.2.1.
	Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска (обследование и ПИР - 2016 год, реализация мероприятий с 2017 года)
	Всего, в том числе:
	307,00
	307,00
	307,00
	100,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	307,00
	307,00
	307,00
	100,0

	3.3.
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	Всего, в том числе:
	40 296,89
	40 134,02
	40 134,02
	99,6

	
	
	УЖКХ ТиС
	40 296,89
	40 134,02
	40 134,02
	99,6

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего, в том числе:
	40 710,13
	40 543,26
	40 543,26
	99,6

	
	
	УЖКХ ТиС
	40 710,13
	40 543,26
	40 543,26
	99,6

	5
	Подпрограмма 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск "

	5.1.
	Основное мероприятие 1. Разработка предпроектной документации для газификации ЗАТО Северск
	Всего, в том числе:
	950,00
	950,00
	950,00
	100,0

	
	
	УКС
	950,00
	950,00
	950,00
	100,0

	5.1.1.
	Разработка схемы газоснабжения ЗАТО Северск
	Всего, в том числе:
	950,00
	950,00
	950,00
	100,0

	
	
	УКС
	950,00
	950,00
	950,00
	100,0

	5.2.
	Основное мероприятие 2. Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации:
	Всего, в том числе:
	2 103,54
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	УКС
	2 103,54
	0,00
	0,00
	0,0

	5.2.1.
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка
	Всего, в том числе:
	2 103,54
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	УКС
	2 103,54
	0,00
	0,00
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме 5
	Всего, в том числе:
	3 053,54
	950,00
	950,00
	31,1

	
	
	УКС
	3 053,54
	950,00
	950,00
	31,1

	 
	Итого по Программе
	Всего, в том числе:
	46 113,42
	43 794,09
	43 794,09
	95,0

	
	
	Управление образования
	536,53
	536,53
	536,53
	100,0

	
	
	УКС
	3 053,54
	950,00
	950,00
	31,1

	
	
	УЖКХ ТиС
	42 523,35
	42 307,56
	42 307,56
	99,5


Приложение 3

ОЦЕНКА 

результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

"Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2016 год

	N пп
	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Политико-правовые
	Мониторинг федеральной политики по вопросам повышения энергосбережения с целью прогнозирования влияния изменений на состояние вопросов повышения энергоэффективности в ЗАТО Северск Томской области
	2016
	2016
	Снижение неблагоприятных последствий

	2
	Правовые
	Разработка комплекса мер по снижению неблагоприятных последствий посредством мониторинга федерального законодательства, законодательства Томской области
	2016
	2016
	Снижение неблагоприятных последствий

	
	
	Разработка (актуализация) муниципальных правовых актов, направленных на обеспечение повышения энергоэффективности в ЗАТО Северск Томской области
	2016
	2016
	Своевременная реализация мероприятий Программы, эффективное расходование бюджетных средств, достижение целевых показателей Программы

	3
	Бюджетные
	Мониторинг порядка, условий и сроков участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета, бюджета Томской области
	2016
	2016
	Обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования из бюджетов вышестоящих уровней мероприятий Программы


Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

"Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2016 год

	 № п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еденица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2015 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2016 год (план)
	2016 год (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	6
	7
	8
	9
	10

	I. Целевые показатели муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы
	 

	1.1
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) в многоквартирных домах 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрическая энергия
	кВт. ч на 1 проживающего
	1 054,7
	1 007,8
	1 011,2
	1,0
	Показатель находится в пределах планового значения, при этом сокращение общего объема потребленной электрической энергии вызвано: - сокращение количества потребителей (организации); - сокращение потребления рядом потребителей.

	
	тепловая энергия
	Гкал на 1 кв. метр общей площади
	0,358
	0,351
	0,322
	1,09
	Показатель незначительно превышает плановые значения, при этом сокращение общего объема потребленной тепловой энергии вызвано: сокращением потребления тепловой энергии из-за относительно теплого отопительного периода, переходом на новые нормативы и переходом на приборный учет.

	
	горячая вода
	куб. метров на 1 проживающего
	35,11
	34,04
	37,23
	0,91
	Превышение показателя относительно плана свидетельствует о неточных планируемых значениях. Необходимо корректировать плановые значения показателя на бедующие периоды. 

	
	холодная вода
	куб. метров на 1 проживающего
	50,59
	38,32
	38,42
	1,0
	Показатель находится в пределах планового значения, при этом наблюдается общее сокращение  объема потребленной

	1.2
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрическая энергия
	кВт. ч на 1 человека населения
	63,6
	87,7
	95,9
	0,92
	Произошел рос потребления. Требуется корректировка показателя.

	
	тепловая энергия
	Гкал на 1 кв. метр общей площади
	0,245
	0,240
	0,260
	0,92
	Произошел рос потребления который связан с включением полного периода декабря в платежи, в связи со сменой ЕТО. Требуется корректировка показателя.

	
	горячая вода
	куб. метров на 1 человека населения
	1,60
	1,53
	1,71
	0,9
	Произошел рос потребления который связан с включением полного периода декабря в платежи, в связи со сменой ЕТО. Требуется корректировка показателя.

	
	холодная вода
	куб. метров на 1 человека населения
	2,13
	2,08
	2,12
	1,0
	Показатель находится в пределах планового значения, при этом наблюдается незначительный объем потребления 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе»
	 

	2.1
	Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрической энергии 
	кВт.ч/кв.м метр общей площади помещений МУ и ОМСУ
	21,6
	29,8
	32,4
	0,92
	Произошел рос потребления. Требуется корректировка показателя.

	
	тепловой энергии
	Гкал на 1 кв. метр общей площади помещений МУ и ОМСУ
	0,245
	0,240
	0,260
	0,92
	Произошел рос потребления который связан с включением полного периода декабря в платежи, в связи со сменой ЕТО. Требуется корректировка показателя.

	
	холодной воды
	куб. метров на 1 человека сотрудников МУ и ОМСУ
	43,6
	42,3
	38,9
	1,1
	Объем снижения связан с неточными данными по численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, который в плановом значении не учитывал 550 человек по ряду учреждений подведомственных УО.  

	
	горячей воды
	куб. метров на 1 человека сотрудников МУ и ОМСУ
	32,8
	31,2
	31,5
	1,0
	Показатель находится в пределах., однако объем потребления зависит от численности сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, который в плановом значении не учитывал 550 человек по ряду учреждений подведомственных УО.  

	2.2
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
	руб.
	0,007
	0,005
	0,011
	0,5
	Плановый показатель занижен и требует корректировки. Экономия от реализация энергосервисного контракта на одном учреждение за 2016 год составила 604 тыс.руб., в т.ч. 498 тыс.руб. пошло энергосервисной компании в оплату энергосервисного контракта и 104 тыс.руб. осталось в распоряжении учреждения

	III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»
	 

	3.1
	Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрической энергии
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	1,0
	Показатель достигнут

	
	тепловой энергии
	%
	20,2
	25,4
	37,6
	1,5
	Показатель перевыполнен в связи с введением в эксплуатацию и началом расчетов по ОДПУ с 1 января 2016 года. Необходима корректировка показателя.

	
	холодной воды
	%
	74,7
	71,6
	69,0
	1,0
	Показатель достигнут, но при этом наблюдается снижение потребления воды.

	
	горячей воды
	%
	10,4
	13,9
	9,0
	0,6
	показатель не достигнут, поскольку начисление ОДН горячей воды по ОДПУ началось только с октября 2016 года. Необходимо корректировать показатель на бедующие периоды.

	
	природного газа
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	1,0
	Показатель достигнут

	3.2
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	холодной воды
	%
	49,5
	62,1
	67,2
	1,1
	Показатель перевыполнен в связи с ростом числа устанавливаемых приборов из-за ввода в действие повышающих коэффициентов к нормативам потребления ком.услуг

	
	горячей воды
	%
	47,2
	60,3
	65,0
	1,1
	Показатель перевыполнен в связи с ростом числа устанавливаемых приборов из-за ввода в действие повышающих коэффициентов к нормативам потребления ком.услуг

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Повышение энергетической эффективности в коммунальной сфере и благоустройстве»
	 

	4.1
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т.у.т./Гкал
	0,135
	0,159
	0,160
	1,0
	Показатель достигнут

	4.2
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт.ч/Гкал
	3,1
	2,9
	2,2
	1,36
	Не корректные значения. Необходимо корректировать показатель.

	4.3
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,31
	0,25
	0,23
	1,1
	Показатель перевыполнен в связи с сокращением расходов электроэнергии на транспорт воды

	4.4
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,34
	0,28
	0,28
	1,0
	Показатель достигнут

	4.5
	Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов
	км
	122,5 
	122,5
	122,5
	1,0
	Показатель достигнут

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии (газосветные установки; здания со световым праздничным освещением;  прочие объекты благоустройства; электронные часы; светофорные объекты) 
	ед.
	33
	33
	33
	1,0
	Показатель достигнут

	V. Целевые показатели задачи 4 «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»
	 

	5.1
	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, выполняющих услуги по перевозке пассажиров, регулирование тарифов на которые осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	36
	36
	36
	1,0
	Показатель достигнут

	V. Целевые показатели задачи 5 «Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для  доступа к услуге газоснабжения»
	 

	5.1
	Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения)
	%
	13,2
	13,2
	13,2
	1,0
	Показатель достигнут

	
	
	
	
	
	Сдп
	0,99
	


Приложение 5
ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы "Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2016 год

	N пп
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Степень освоения средств

	
	
	утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 "Энергосбережение в муниципальном секторе"
	

	1.1.
	Задача 1 подпрограммы 1 «Снижение потребления энергоресурсов в муниципальном секторе»
	

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1. Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ
	536,53
	536,53
	1,0

	1.1.1.3.
	Замена оконных блоков в МУ
	536,53
	536,53
	1,0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	536,53
	536,53
	1,0

	2.
	Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде"
	

	2.1.
	Задача 1 подпрограммы 2 "Повышение уровня приборного учета и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах"
	

	2.1.1.
	Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде
	2 764,30
	3 514,02
	1,3

	2.1.1.1.
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	537,36
	537,36
	1,0

	2.1.1.1.
	Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД
	1 226,94
	1 226,94
	1,0

	
	
	1 000,00
	1 749,72
	1,7

	2.2.
	Задача 2 подпрограммы 2 "Повышение энергоэффективности общедомового потребления энергоресурсов"
	

	 
	Итого по подпрограмме 2
	2 764,30
	3 514,02
	1,3

	
	
	1 764,30
	1 764,30
	1,0

	
	
	1 000,00
	1 749,72
	1,7

	3.
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"
	

	3.1.
	Задача 1 подпрограммы 3 «Снижение потерь энергетических ресурсов» 
	

	3.1.1.
	Основное мероприятие 1. Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения
	7 751,24
	7 346,00
	0,9

	
	
	102,24
	102,24
	1,0

	
	
	7 649,00
	7 243,76
	0,9

	3.1.1.1.
	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов
	7 649,00
	7 243,76
	0,9

	3.1.1.2.
	Восстановление и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов
	102,24
	102,24
	1,0

	3.2.
	Задача 2 подпрограммы 3 «Повышение уровня комфорта, безопасности, эффективности световой среды г.Северска, а так же улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечерне-ночное время»
	

	3.2.1.
	Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды
	307,00
	307,00
	1,0

	3.2.1.1.
	Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска (обследование и ПИР - 2016 год, реализация мероприятий с 2017 года)
	307,00
	307,00
	1,0

	3.3.
	Задача 3 подпрограммы 3 «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	

	3.3.1.
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	40 134,02
	40 134,02
	1,0

	 
	Итого по подпрограмме 3
	48 192,26
	47 787,02
	1,0

	
	
	40 543,26
	40 543,26
	1,0

	
	
	7 649,00
	7 243,76
	0,9

	4.
	Подпрограмма 4 "Энергосбережение в транспортном комплексе"
	

	4.1.
	Задача 1 подпрограммы 4 "Повышение числа высокоэкономичных транспортных средств, относящихся к общественному транспорту"
	

	4.1.1.
	Основное мероприятие 1. Разработка плана использования транспортных средств с электрическими двигателями и замены бензина природным газом при условии положительного экономического эффекта от выполнения данного мероприятия
	0,00
	0,00
	0,0

	5.
	Подпрограмма 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск "
	

	5.1.
	Задача 1 подпрограммы 5 "Организация разработки инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем"
	

	5.1.1.
	Основное мероприятие 1. Разработка пред проектной документации для газификации ЗАТО Северск
	950,00
	950,00
	1,0

	5.1.1.1
	Разработка схемы газоснабжения ЗАТО Северск
	950,00
	950,00
	1,0

	5.1.2.
	Основное мероприятие 2. Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации:
	2 103,54
	0,00
	0,0

	5.1.2.1
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка
	2 103,54
	0,00
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме 5
	3 053,54
	950,00
	0,3

	 
	Итого по Программе
	54 546,63
	52 787,57
	0,97

	
	
	45 897,63
	43 794,09
	0,95

	
	
	8 649,00
	8 993,48
	1,04


Приложение 6
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в муниципальном секторе» за 2016 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2015 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2016 год  (план)
	2016 год  (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном секторе»

	1.1
	Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрической энергии 
	кВт.ч на 1 кв.м общей площади помещений МУ и ОМСУ
	21,6
	29,8
	32,4
	0,9
	Произошел рос потребления. Требуется корректировка показателя.

	
	тепловой энергии
	Гкал на 1 кв. метр общей площади помещений МУ и ОМСУ
	0,245
	0,240
	0,260
	0,9
	Произошел рос потребления который связан с включением полного периода декабря в платежи, в связи со сменой ЕТО. Требуется корректировка показателя.

	
	холодной воды
	куб.м на 1 работника МУ и ОМСУ
	43,6
	42,3
	38,9
	1,1
	Объем снижения связан с неточными данными по численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, который в плановом значении не учитывал 550 человек по ряду учреждений подведомственных УО.  

	
	горячей воды
	куб.м на 1 работника МУ и ОМСУ
	32,8
	31,2
	31,5
	1,0
	Показатель находится в пределах., однако объем потребления зависит от численности сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, который в плановом значении не учитывал 550 человек по ряду учреждений подведомственных УО.  

	1.2
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансовой потребности муниципальной программы
	руб.
	0,007
	0,005
	0,011
	0,5
	Плановый показатель занижен и требует корректировки. Экономия от реализация энергосервисного контракта на одном учреждение за 2016 год составила 604 тыс.руб., в т.ч. 498 тыс.руб. пошло энергосервисной компании в оплату энергосервисного контракта и 104 тыс.руб. осталось в распоряжении учреждения

	II. Целевые показатели задачи 1 «Снижение потребления энергоресурсов в муниципальном секторе»

	2.1
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	тыс. т.у.т./кв.м
	0,050
	0,052
	0,057
	0,9
	Требуется корректировка показателя. 

	III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение энергоэффективности муниципального сектора за счет реализации энергосервисных контрактов»

	3.1
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	ед.
	2
	0
	0
	0,0
	показатель не оценивается потому, что плановое значение равно 0.

	
	
	
	
	
	Сдп
	0,91
	


Приложение 7
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в жилищном фонде» в 2016 году

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2015 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2016 год  (план)
	2016 год  (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде»

	1.1
	Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрической энергии
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	1,0
	Показатель достигнут

	
	тепловой энергии
	%
	20,2
	25,4
	37,6
	1,5
	Показатель перевыполнен в связи с введением в эксплуатацию и началом расчетов по ОДПУ с 1 января 2016 года. Необходима корректировка показателя.

	
	холодной воды
	%
	74,7
	71,6
	69,0
	1,0
	Показатель достигнут, но при этом наблюдается снижение потребления воды.

	
	горячей воды
	%
	10,4
	13,9
	9,0
	0,6
	показатель не достигнут, поскольку начисление ОДН горячей воды по ОДПУ началось только с октября 2016 года. Необходимо корректировать показатель на бедующие периоды.

	
	природного газа
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	1,0
	Показатель достигнут

	1.2
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	холодной воды
	%
	49,5
	62,1
	67,2
	1,1
	Показатель перевыполнен в связи с ростом числа устанавливаемых приборов из-за ввода в действие повышающих коэффициентов к нормативам потребления ком.услуг

	
	горячей воды
	%
	47,2
	60,3
	65,0
	1,1
	Показатель перевыполнен в связи с ростом числа устанавливаемых приборов из-за ввода в действие повышающих коэффициентов к нормативам потребления ком.услуг

	II. Целевые показатели задачи 1 «Повышение уровня приборного учета и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах»  

	2.1
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
	тыс. т.у.т./кв.м
	0,079
	0,077
	0,072
	0,9
	Показатель  не достигнут,  но снижения удельного расхода свидетельствует о повышение энергоэффективности

	III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение энергоэффективности общедомового потребления энергоресурсов»

	3.1
	Количество многоквартирных домов с реализованными мероприятиями по энергосбережению в общем имуществе собственников
	Ед. 
	20
	40
	40
	1,0
	Плановый показатель достигнут

	
	
	
	
	
	Сдп
	0,8
	


Приложение 8
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве» в 2016 году

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2015 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2016 год  (план)
	2016 год  (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 3 «Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве»

	1
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т.у.т./Гкал
	0,135
	0,159
	0,160
	1,0
	Показатель достигнут

	2
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт.ч/Гкал
	3,1
	2,9
	2,2
	1,4
	Не корректные значения. Необходимо корректировать показатель.

	3
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,31
	0,25
	0,23
	1,1
	Показатель перевыполнен в связи с сокращением расходов электроэнергии на транспорт воды

	4
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,34
	0,28
	0,28
	1,0
	Показатель достигнут

	5
	Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов
	км.
	122,5 
	122,5
	122,5
	1,0
	Показатель достигнут

	6
	Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии (газосветные установки; здания со световым праздничным освещением;  прочие объекты благоустройства; электронные часы; светофорные объекты) 
	ед.
	33
	33
	33
	1,0
	Показатель достигнут

	II. Целевые показатели задачи 1 "Снижение потерь энергетических ресурсов"

	1
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%
	17
	17
	24
	0,7
	Плановый показатель не достигнут по причине роста тепловых потерь относительно уровня 2015 года. Связано с изменением нормативов и исключением РФНП.

	2
	Доля потерь холодной воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%
	16
	27
	29
	0,9
	Плановый показатель не достигнут в  виду роста . потерь

	показатели задачи 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

	1
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	кВт.ч/кв. м площади
	3,52
	3,52
	3,46
	1,0
	 Показатель достигнут

	Показатели задачи 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

	1
	Функционирование уличного освещения, объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства, подключенных к централизованному электроснабжению
	%
	100
	100
	100
	1,0
	 Показатель достигнут

	
	
	
	
	
	Сдп
	1,0
	


Приложение 9
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в транспортном комплексе» в 2016 году

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2015 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2016 год  (план)
	2016 год  (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 4 «Энергосбережение в транспортном комплексе» 

	1
	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, выполняющих услуги по перевозке пассажиров, регулирование тарифов на которые осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	8
	36
	36
	1,0
	Показатель достигнут

	II. Целевые показатели задачи 1 подпрограммы 4 "Повышение числа высокоэкономичных транспортных средств, относящихся к общественному транспорту"

	1
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	8
	36
	36
	1,0
	Показатель достигнут

	2
	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
	ед.
	8
	36
	36
	1,0
	Показатель достигнут

	
	
	
	
	
	Сдп
	1,0
	


Приложение 10
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск» в 2016 году

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2015 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2016 год  (план)
	2016 год  (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск "

	1
	Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), в т.ч.:
	Ед.
	225
	225
	225
	1,0
	Показатель достигнут

	
	население (количество домовладений)
	Ед.
	218
	218
	218
	1,0
	Показатель достигнут

	
	прочие потребители (количество котельных и предприятий)
	Ед.
	7
	7
	7
	1,0
	Показатель достигнут

	II. Целевые показатели задачи 1 "Организация разработки инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем"

	1
	Наличие утвержденной схемы газоснабжения
	ед.
	0
	1
	1
	1,0
	Показатель достигнут

	III. Целевые показатели задачи 2 "Организация строительства газораспределительных сетей "

	1
	Протяженность перспективных газопроводов (I и II категории), планируемых к строительству
	км
	0
	0
	0
	0,0
	Не оценивается



	2
	Протяженность перспективных газопроводов (IV категории), планируемых к строительству
	км
	0
	0
	0
	0
	Не оценивается



	3
	Газорегуляторные пункты (ГРП), планируемых к строительству
	км
	0
	0
	0
	0
	Не оценивается



	4
	Источники газоснабжения (ГГРП), планируемых к строительству
	км
	0
	0
	0
	0
	Не оценивается



	
	
	
	
	
	Сдп
	1,0
	


PAGE  
31

