ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету реализации муниципальной программы 

«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы 

в разрезе программных мероприятий за 2017 год

I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
На 2017 год муниципальной программой «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» планом предусмотрена сумма 50,59 млн.руб. реализовано мероприятий на сумму 45,83 млн.руб., что составило 90,6%, в том числе за счет местного бюджета освоение оставило 91,3% (40,7 млн.руб.) от плановой потребности 44,6 млн.руб. и за счет внебюджетных средств 85,4% (5,12 млн.руб.) от планируемого объема 6 млн.руб.

1. В рамках подпрограммы «Энергосбережение в муниципальном секторе» без бюджетного финансирования реализовывались следующие мероприятия: «Информирование руководителей муниципальных организаций о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения»; «Ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности в автоматизированной информационной системе». Данные мероприятия выполнены. 

2. В рамках подпрограммы «Энергосбережение в жилищном фонде» предусмотрены следующие мероприятия:

1) без бюджетного финансирования (организационные мероприятия выполнены).

2) за счет местного бюджета: 
- «Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск». В 2017 году было произведено возмещение: ОАО ТС за установку общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в 22 МКД в размере 199,997 тыс.руб. в части муниципальной доли; юридическим лицам за установки ИПУ в 21 муниципальных жилых помещениях на сумму 97,76 тыс.руб. (установлено 70 ИПУ холодной и горячей воды  и 1 ИПУ электрической энергии и); физическим лицам за установку ИПУ в 15 муниципальных жилых помещениях на сумму 72,39 тыс.руб.  
3) за счет внебюджетных средств выполнена замена 48 шт. терморегуляторов в многоквартирных домах на сумму 3 млн.руб., планом предусматривалось 1 млн.руб..

3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве»
1) за счет местного бюджета: 

- «Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрено программой 0,01 тыс.руб., мероприятие не реализовывалось; 
- «Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска (обследование и ПИР - 2016 год, реализация мероприятий с 2017 года)» реализован проект по сооружению нормативного освещения на пешеходном переходе возле театра для детей и юношества. Объект введен в эксплуатацию. Уровень освещенности пешеходов на проезжей часть соответствует проектным решениям, результат от реализации мероприятия положительный.
- «ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск». В рамках ВЦП организована работа по муниципальным контрактам и договорам на поставку электроэнергии и содержание объектов уличного освещения и объектов благоустройства. Отклонение в размере 1607,02 тыс.руб. обосновано: образовавшейся экономией по электроэнергии, а так же экономией по техническому обслуживанию и переходящему контракту на электроснабжение внегородских территорий.
2) за счет внебюджетных средств: «Восстановление тепловой изоляции трубопроводов» - работы выполнялись ОАО ТС за счет собственных средств на сумму 2,07 млн.руб. (реализация составила 41,4% от планового объема), восстановлено изоляции на 259 м. теплотрассы диаметром от 57мм  до 1020 мм. Недоосвоение относительно плана связано с финансовыми возможностями предприятия.
4. Подпрограмма 5 «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск»:

за счет местного бюджета предусматривалось «Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км.) (в т.ч. ПИР)» и «Строительство газопровода от ГРС-4 до котельной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул.Предзаводская, 14» на общую сумму 2,28 млн.руб. Мероприятия не реализованы потребности средств перенесены на 2018 год. Причинами не реализации являются по первому мероприятию - необходимость проведения общественных экологических слушаний перенесена на 2018 год, а по второму выполнение работ перенесено на 2018 год в связи с сезонным характером работ.
5. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2017 год представлена в таблице:

	Наименование источников
	потребность на 2017 (отчетный год)
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2017 (отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	Процент выполнения, %

	ВСЕГО, в т.ч.:
	50 589,95
	50 589,95
	41 181,23
	46 304,37
	91,5

	местный бюд​жет
	44 589,95
	44 589,95
	41 181,23
	41 181,23
	92,4

	внебюджетные средства
	6 000,00
	6 000,00
	0,00
	5 123,14
	85,4


Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» за 2017 год в разрезе программных мероприятий представлен в приложение 1.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
В отчетном периоде основными исполнителями мероприятий программы являлись Управление образования, УЖКХ ТиС и УКС. Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по получателям бюджетных средств за 2017 года:

	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. рублей)
	Процент выполнения, % 

	
	объем бюджетных ассигнований план 2016 год (отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	Всего, в том числе:
	44 589,95
	41 181,23
	41 181,23
	92,4

	УКС
	2 276,18
	7,56
	7,56
	0,3

	УЖКХ ТиС
	42 313,77
	41 173,67
	41 173,67
	97,3


В приложение 2 представлен отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» за 2017 год.

III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках программы реализовывались следующие основные мероприятия:
1) Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ. Показателем конечного результата основного мероприятия «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (тыс. т.у.т./кв.м)» который планировался на уровне 0,062 тыс. т.у.т./кв.м. фактически за отчетный период составил 0,047 тыс. т.у.т./кв.м. Результаты сравнения показателя с предыдущим периодом свидетельствуют о повышении энергоэффективности МУ и ОМСУ.
2) Модернизация внутренних инженерных систем зданий МУ через реализацию энергосервисных контрактов.  В 2017 году показатель без изменений – контракты не заключались.
3) Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде. Показателем конечного результата основного мероприятия «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, тыс. т.у.т./кв.м» который планировался на уровне 0,071 тыс. т.у.т./кв.м. фактически за отчетный период составил 0,061 тыс. т.у.т./кв.м., что свидетельствует о повышении энергоэффективности жилищного фонда.
4) Информационное обеспечение, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Комплекс мероприятий реализовывался без финансирования. Показателем конечного результата основного мероприятия «Количество многоквартирных домов с реализованными мероприятиями по энергосбережению в общем имуществе собственников (нарастающим итогом), ед.» который планировался на уровне 80 ед. фактически за отчетный период составил 117  ед. Таким образом, динамика показателя характеризует эффективность.
5) Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения. Показателем конечного результата основного мероприятия «Доля потерь тепловой энергии/холодной воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии/холодной воды, %» который планировался по тепловой энергии на уровне 21%, по холодной воде на уровне 27%. Фактически за отчетный период составил по тепловой энергии 27% и по холодной воде 25%. Относительно уровня 2016 года показатель по холодной воде снизился на 2%, а по тепловой энергии возрос на 6%. Такие значения свидетельствуют о некорректных данных планового значения на 2017 год.
 6) Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды. Показателем конечного результата основного мероприятия «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт.ч/кв. м площади» который планировался на уровне 3,52 кВт.ч/кв. м площади, фактически за отчетный период составил 3,58 кВт.ч/кв. м площади. Увеличение связано с передачей в казну освещения возле МСК Олимпия, освещение дороги в 10 мкр.

 7) ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск». Показателем конечного результата основного мероприятия «Функционирование уличного освещения, объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства, подключенных к централизованному электроснабжению, %» который планировался на уровне 100%. фактически за отчетный период составил 100%, что свидетельствует о стабильном и надежном содержании уличного освещения.

8) «Разработка плана использования транспортных средств с электрическими двигателями и замены бензина природным газом при условии положительного экономического эффекта от выполнения данного мероприятия». Мероприятие не предусматривает бюджетного финансирования. Показателем конечного результата основного мероприятия является «Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, ед.» который планировался на уровне 36. фактически за отчетный период составил 44 ед.. 

9) Разработка пред проектной документации для газификации ЗАТО Северск Показателем конечного результата основного мероприятия «Наличие утвержденной схемы газоснабжения» который планировался 1, фактически за отчетный период составил 1.

10) Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации: Показателем «Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед.» предусматривалось 225 потребителей, фактически показатель на уровне планового.

IV. ИНФОРМАЦИЯ  О ПРИЧИНАХ 

НЕВЫПОЛНЕНИЯ И (ИЛИ) НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Все основные мероприятия выполнены.
V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНЫХ СПОСОБАХ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЦЕЛЕЙ ЛИБО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
За период 2016 год программа показала свою эффективность, таким образом, для достижения поставленных целевых показателей предлагается:

1. Управлению образования продолжить работу по привлечению внебюджетных средств для модернизации инженерной инфраструктуры подведомственных объектов социальной сферы. 

2. Управлению капитального строительства совместно с УЖКХ ТиС продолжить работу по привлечению средств областного бюджета и внебюджетных источников для реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск».
3. УЖКХ ТиС активизировать работу управляющих компаний по реализации энергосберегающих мероприятий на общем имуществе собственников МКД
VI. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ (ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ИХ ОБОСНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ)
В 2017 году в программу вносились изменения представленые в таблице:
	№ пп
	Перечень изменений
	Обоснование
	Реквизиты нормативного акта о внесении изменений

	1
	Основное мероприятие 1. Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ
	в связи с уточненной потребностью на 2017 год, уточнен объем финансирования с 13203,00 тыс.руб. на 0 тыс.руб. 
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	2
	Основное мероприятие 2. Модернизация внутренних инженерных систем зданий МУ через реализацию энергосервисных контрактов
	в связи с отсутствием финансирования на 2017 год, потребность средств объеме 2000 тыс.руб. переносится на 2020 год
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	3
	Основное мероприятие 2. Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации:
	в связи с уточненной потребностью на 2017 год, уточнен объем финансирования с 54115,52 тыс.руб. до 2111,1 тыс.руб. и на плановый период утверждены объемы финансирования, а также уточнена потребность по годам на плановый период.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	4
	Мероприятие 2.1.1 Строительство сетей газоснабжения пос. Самусь II очередь


	в связи с уточненной потребностью на 2017 год, уточнен объем финансирования с 30923,89 тыс.руб. на 0 тыс.руб. 
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	5
	Мероприятие 2.1.2 Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР)
	Включено в программу с общей потребностью финансирования в объеме 119,85 млн.руб. и с утвержденным объемов финансирования на 2017 год в размере 2111,1 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	6
	Мероприятие 2.1.3 Строительство сетей высокого давления I категории Р до 1,2 МПа, от ГРС СХК до ГГРП 1 (г. Северск) и ГГРП 2 (АГНКС), протяженностью - 0,45 км (в т.ч. ПИР)
	Включено в программу с общей потребностью финансирования в объеме 1,8 млн.руб. и с утвержденным объемов финансирования на 2017 год в размере 0 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	7
	Мероприятие 2.1.4 Строительство сетей высокого давления II категории Р до 0,6 МПа по всей территории ЗАТО Северск, ГРС СХК, ГРС 1, ГРС 4 (протяженностью - 28,93 км) (в т.ч. ПИР)
	Включено в программу с общей потребностью финансирования в объеме 134 млн.руб. и с утвержденным объемов финансирования на 2017 год в размере 0 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	8
	Мероприятие 2.1.5 Строительство газоснабжения в пос. Самусь, д. Семиозерки, пос. Орловка, д. Кижиро (протяженностью - 30,43 км) (в т.ч. ПИР), в т.ч.:
	Включено в программу с общей потребностью финансирования в объеме 106,38 млн.руб. и с утвержденным объемов финансирования на 2017 год в размере 0 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	9
	Мероприятие 2.1.5.1 Строительство газоснабжения IV очереди пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области.

Общая длина газопровода - 6,17 км (в т.ч. ПИР)


	Включено в программу с общей потребностью финансирования в объеме 20,49 млн.руб. и с утвержденным объемов финансирования на 2017 год в размере 0 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	10
	Мероприятие 2.1.5.2 Строительство газоснабжения V очереди пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области. Общая длина газопровода - 4,2 км (в т.ч. ПИР)


	Включено в программу с общей потребностью финансирования в объеме 15,74 млн.руб. и с утвержденным объемов финансирования на 2017 год в размере 0 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	11
	Мероприятие 2.1.5.3 Строительство газоснабжения VI очереди пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области. Общая длина газопровода - 3,64 км (в т.ч. ПИР)


	Включено в программу с общей потребностью финансирования в объеме 13,82 млн.руб. и с утвержденным объемов финансирования на 2017 год в размере 0 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	12
	Мероприятие 2.1.5.4 Строительство газоснабжения дер. Семиозерки ЗАТО Северск Томской области. Общая длина газопровода - 2,05 км (в т.ч. ПИР)


	Включено в программу с общей потребностью финансирования в объеме 8,27 млн.руб. и с утвержденным объемов финансирования на 2017 год в размере 0 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	13
	Мероприятие 2.1.5.5 Строительство газоснабжения I очереди пос. Орловка ЗАТО Северск Томской области. Общая длина газопровода - 7,36 км (в т.ч. ПИР)


	Включено в программу с общей потребностью финансирования в объеме 24,27 млн.руб. и с утвержденным объемов финансирования на 2017 год в размере 0 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	14
	Мероприятие 2.1.5.6 Строительство газоснабжения II очереди пос. Орловка ЗАТО Северск Томской области. Общая длина газопровода - 7,01 км (в т.ч. ПИР)


	Включено в программу с общей потребностью финансирования в объеме 23,79 млн.руб. и с утвержденным объемов финансирования на 2017 год в размере 0 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	15
	Мероприятие 2.1.6 Строительство газоснабжения дер. Кижирово ЗАТО Северск Томской области. Общая длина газопровода - 7,5 км (в т.ч. ПИР)
	Включено в программу с общей потребностью финансирования в объеме 25,31 млн.руб. и с утвержденным объемов финансирования на 2017 год в размере 0 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	16
	Мероприятие 2.1.7 Строительство головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) (в т.ч. ПИР)
	Включено в программу с общей потребностью финансирования в объеме 1,4 млн.руб. и с утвержденным объемов финансирования на 2017 год в размере 0 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	17
	Мероприятие 2.1.8 Строительство газопровода от ГРС-4 до котельной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Предзаводская, 14


	Включено в программу с общей потребностью финансирования в объеме 42,02 млн.руб. и с утвержденным объемов финансирования на 2017 год в размере 0 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	18
	Задача 2 подпрограммы 5 "Организация строительства газораспределительных сетей"
	В связи с изменениями мероприятий по подпрограмме объем потребности средств изменен с   526023,77 тыс.руб. на 465575,40 с утвержденным объемов финансирования на 2017 год в размере 2111,10 тыс.руб.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	19
	Мероприятие 1.1.4  Замена оконных блоков в МУ
	в связи с отсутствием финансирования на 2017 год, потребность средств объеме 2000 тыс.руб. переносится на 2018 год
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	20
	Мероприятие 1.1.1 Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	в связи с уточненной потребностью на 2017 год, уточнен объем финансирования с 12833 тыс.руб. на 371,08 тыс.руб.  и на плановый период утверждены объемы финансирования, а также уточнена потребность по годам на плановый период.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	21
	Мероприятие 1.1.2 Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии с классом точности 2,5 на класс точности 2
	в связи с отсутствием финансирования на 2017 год, потребность средств объеме 3480 тыс.руб. переносится на 2020 год
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	22
	Мероприятие 1.1.1 Восстановление тепловой изоляции трубопроводов


	в связи с уточненной потребностью на 2017 год, уточнен объем финансирования с 15000 тыс.руб. на 5000 тыс.руб.  и на плановый период утверждены объемы финансирования, а также уточнена потребность по годам на плановый период.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	23
	Мероприятие 1.1.2 Восстановление и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов
	в связи с уточненной потребностью на 2017 год, уточнен объем финансирования с 100,00 тыс.руб. на 0 тыс.руб. 
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	24
	Мероприятие 1.1.5 Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	в связи с уточненной потребностью на 2017 год, уточнен объем финансирования с 42000 тыс.руб. на 0,01 тыс.руб. и на плановый период утверждены объемы финансирования, а также уточнена потребность по годам на плановый период.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	25
	Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды
	в связи с уточненной потребностью на 2017 год, уточнен объем финансирования с 11506,00 тыс.руб. на 120,24 тыс.руб. и на плановый период утверждены объемы финансирования, а также уточнена потребность по годам на плановый период.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	26
	Мероприятие 2.1.1. Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска 
	в связи с уточненной потребностью на 2017 год, уточнен объем финансирования с 307,00 тыс.руб. на 120,24 тыс.руб. и на плановый период утверждены объемы финансирования, а также уточнена потребность по годам на плановый период.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	27
	Мероприятие 2.1.2. Праздничное световое оформление г. Северска (приобретение (изготовление) и монтаж световых конструкций)


	в связи с уточненной потребностью на 2017 год, уточнен объем финансирования с 3176,00 тыс.руб. на 0 тыс.руб. и на плановый период утверждены объемы финансирования, а также уточнена потребность по годам на плановый период.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	28
	Мероприятие 2.1.3. Архитектурное освещение зданий и сооружений


	в связи с уточненной потребностью на 2017 год, уточнен объем финансирования с 1200,00 тыс.руб. на 0 тыс.руб. и на плановый период утверждены объемы финансирования, а также уточнена потребность по годам на плановый период.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	29
	Мероприятие 2.1.6. Модернизация уличного освещения, в том числе замена светильников светодиодными или индукционными и внедрение системы автоматического управления уличным освещением ул. Победы, ул. Ленина, ул. Транспортная, ул. Калинина, ул. Ленинградская, ул. Лесная, Северная магистраль (I этап - ул. Победы, ул. Ленина; II этап - ул. Транспортная, ул. Калинина; III этап - ул. Лесная, ул. Ленинградская, Северная магистраль)


	в связи с уточненной потребностью на 2017 год, уточнен объем финансирования с 6823,00 тыс.руб. на 0 тыс.руб. и на плановый период утверждены объемы финансирования, а также уточнена потребность по годам на плановый период.
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561

	30
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	в связи с уточненной потребностью на 2017 год, уточнен объем финансирования с 43220,93 тыс.руб. до 41822,44 тыс.руб.  и на плановый период утверждены объемы финансирования
	Постановление Администрации ЗАТО Северск          от  29.12.2017 № 2561


VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАТО СЕВЕРСК, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 проведена оценка эффективности реализации программы и подпрограмм.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» 

Оценка проводится на основе: оценки степени достижения целей и решения задач; оценки эффективности использования средств.

1) Степень достижения Сдп = 1,23 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» представлены в приложении 4.
2) Степень освоения средств Сос = 0,92 - по шкале оценки эффективности использования средств муниципальной программы: программа характеризуется полным освоением. Информация о финансировании реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» за 2017 год представлена в приложении 5.

3) Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - высокая эффективность (оценка - 5).
2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном секторе»

1) Степень достижения Сдп = 0,96 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется средней результативностью (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 6.
2) Степень освоения средств Сос не оценивается, поскольку подпрограмма реализуется без финансирования. Таким образом, невозможно провести оценку эффективности реализации подпрограммы в отчетном году.
3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде»

1) Степень достижения Сдп = 1,02, - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: высокая результативность. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 7.
2) Степень освоения средств Сос = 1,0 (бюджетные средства) - по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется полным освоением. Сос = 3,05 (внебюджетные средства).
3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Высокая эффективность (оценка - 5). 

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 «Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 8.
2) Степень освоения средств Сос = 1,0 (бюджетные средства) - по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется полным освоением. Сос = 0,41 (внебюджетные средства).
3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Средняя эффективность (оценка - 4). 
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 «Энергосбережение в транспортном комплексе»

1) Степень достижения Сдп = 0,82 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется средняя результативность (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 9.
2) Степень освоения средств Сос не оценивается, поскольку подпрограмма реализуется без финансирования. Таким образом, невозможно провести оценку эффективности реализации подпрограммы в отчетном году.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 5 «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 10.
2) Степень освоения средств Сос = 0,36 - по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется неудовлетворительным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Уровень эффективности ниже среднего (оценка - 2). Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы (подпрограммы) в части корректировки перечня и последовательности мероприятий, оптимизации системы управления муниципальной программой (подпрограммой). 
Приложения на 27 л.

Врио начальника Управления



       
                                В.Н.Родыгин
О.В.Лымарь

78 00 30
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Приложение 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2017 год

	N пп
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Процент выполнения, % 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потребность на 2017 (отчетный год)
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2017 (отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 "Энергосбережение в муниципальном секторе"

	1.1.
	Задача 1 подпрограммы 1 «Снижение потребления энергоресурсов в муниципальном секторе»

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1. Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ
	 
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	внебюджет ных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.1.1.1.
	Информирование руководителей муниципальных организаций о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения
	2017 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	1.1.1.2.
	Ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности в государственной автоматизированной информационной системе
	2017 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	 
	Итого по подпрограмме 1
	2017год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.
	Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде"

	2.1.
	Задача 1 подпрограммы 2 "Повышение уровня приборного учета и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах"

	2.1.1.
	Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	1 371,08
	1 371,08
	370,14
	3 421,17
	249,52
	 

	
	
	
	местного бюджета
	371,08
	371,08
	370,14
	370,14
	99,75
	 

	
	
	
	внебюджетных источников
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	3 051,03
	305,10
	 

	2.1.1.1.
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	2017 год
	местного бюджета
	371,08
	371,08
	370,14
	370,14
	99,75
	В 2017 году было произведено возмещение: ОАО ТС за установку общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в 22 МКД в размере 199,99 тыс.руб.; УК в части муниципальной доли  21 муниципальных жилых помещениях на сумму 97,76 тыс.руб.; физическим лицам за установку ИПУ в 15 муниципальных жилых помещениях на сумму 72,39 тыс.руб. .

	2.1.1.2.
	Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД
	2017 год
	внебюджетных источников
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	3 051,03
	305,10
	Управляющими компаниями за 2017 год выполнена замена 48 шт. терморегуляторов в многоквартирных домах на общую сумму – 3 млн.руб.

	2.2.
	Задача 2 подпрограммы 2 "Повышение энергоэффективности общедомового потребления энергоресурсов"

	2.2.1.
	Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.1.
	Обеспечение функционирования специальной страницы на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет для размещения информации в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ
	2017 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.2.
	Информирование жителей ЗАТО Северск о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения
	2017 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.3.
	Информирование потребителей о требованиях законодательства в отношении собственников жилых домов и помещений в МКД
	2017 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.4.
	Организация пропаганды мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду
	2017 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.5.
	Освещение в СМИ деятельности ТСЖ, УК, распространение передового опыта повышения энергоэффективности


	2017 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	2.2.1.6.
	Организация и проведение конференций, выставок, конкурсов по обмену передовым опытом ТСЖ, УК и РСО
	2017 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	 
	Итого по подпрограмме 2
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	1 371,08
	1 371,08
	370,14
	3 421,17
	249,52
	 

	
	
	
	местного бюджета
	371,08
	371,08
	370,14
	370,14
	99,75
	 

	
	
	
	внебюджетных источников
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	3 051,03
	305,10
	 

	3.
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"

	3.1.
	Задача 1 подпрограммы 3 «Снижение потерь энергетических ресурсов» 

	3.1.1.
	Основное мероприятие 1. Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	5 000,01
	5 000,01
	0,00
	2 072,11
	41,44
	 

	
	
	
	местного бюджета
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	2 072,11
	41,44
	

	3.1.1.1.
	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	2 072,11
	41,44
	Работы выполнялись ОАО ТС за счет собственных средств, восстановлено изоляции на 259 м. теплотрассы диаметром от 57мм  до 1020 мм. Недоосвоение относительно плана связано с финансовыми возможностями предприятия.

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	2 072,11
	41,44
	

	3.1.1.2.
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	2017 год
	местного бюджета
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	В 2017 году аварии за счет средств местного бюджета не устранялись

	3.2.
	Задача 2 подпрограммы 3 «Повышение уровня комфорта, безопасности, эффективности световой среды г.Северска, а так же улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечерне-ночное время»

	3.2.1.
	Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	120,24
	120,24
	120,23
	120,23
	99,99
	 

	
	
	
	местного бюджета
	120,24
	120,24
	120,23
	120,23
	99,99
	 

	3.2.1.1.
	Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска (обследование и ПИР - 2016 год, реализация мероприятий с 2017 года)
	2017 год
	местного бюджета
	120,24
	120,24
	120,23
	120,23
	99,99
	Работы выполнены своевременно.

	3.3.
	Задача 3 подпрограммы 3 «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»

	3.3.1.
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	41 822,44
	41 822,44
	40 683,30
	40 683,30
	97,28
	В рамках ВЦП организована работа по муниципальным контрактам и договорам на поставку электроэнергии и содержание объектов уличного освещения и объектов благоустройства. Отклонение в размере 1139,14 тыс.руб. обосновано: образовавшейся экономией по электроэнергии, а так же экономией по техническому обслуживанию и переходящему контракту на электроснабжение внегородских территорий

	
	
	
	местного бюджета
	41 822,44
	41 822,44
	40 683,30
	40 683,30
	97,28
	

	 
	Итого по подпрограмме 3
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	46 942,69
	46 942,69
	40 803,53
	42 875,64
	91,34
	 

	
	
	
	местного бюджета
	41 942,69
	41 942,69
	40 803,53
	40 803,53
	97,28
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	2 072,11
	41,44
	

	4.
	Подпрограмма 4 "Энергосбережение в транспортном комплексе"

	4.1.
	Задача 1 подпрограммы 4 "Повышение числа высокоэкономичных транспортных средств, относящихся к общественному транспорту"

	4.1.1.
	Основное мероприятие 1. Разработка плана использования транспортных средств с электрическими двигателями и замены бензина природным газом при условии положительного экономического эффекта от выполнения данного мероприятия
	2017 год
	без финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В 4 квартале 2017 года на автодороге № 2 введена в эксплуатацию компрессорная газонаполнительная станция (Газпром Трангаз Томск). По результатам оценки эффекта исходя из намерения перевозчиков планируется разработка плана.

	5.
	Подпрограмма 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск "

	5.1.
	Задача 2 подпрограммы 5 "Организация строительства газораспределительных сетей"

	5.1.1.
	Основное мероприятие 2. Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации:
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	2 276,18
	2 276,18
	7,56
	7,56
	0,33
	 

	
	
	
	местного бюджета
	2 276,18
	2 276,18
	7,56
	7,56
	0,33
	 

	5.1.1.1
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км.) (в т.ч. ПИР)
	2017 год
	местного бюджета
	2 103,54
	2 103,54
	7,56
	7,56
	0,36
	В связи с необходимостью проведения общественных экологических слушаний перенесено на 2018 год

	5.1.1.2
	Строительство газопровода от ГРС-4 до котельной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул.Предзаводская, 14
	2017 год
	местного бюджета
	172,64
	172,64
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнение работ перенесено на 2018 год в связи с сезонным характером работ

	 
	Итого по подпрограмме 5
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	2 276,18
	2 276,18
	7,56
	7,56
	0,33
	 

	
	
	
	местного бюджета
	2 276,18
	2 276,18
	7,56
	7,56
	0,33
	 

	 
	Итого по Программе
	 
	Всего, в том числе за счет средств:
	50 589,95
	50 589,95
	41 181,23
	46 304,37
	91,5
	 

	
	
	
	местного бюджета
	44 589,95
	44 589,95
	41 181,23
	41 181,23
	92,4
	 

	
	
	
	внебюджетных источников
	6 000,00
	6 000,00
	0,00
	5 123,14
	85,4
	 


Приложение 2
ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск

 на реализацию муниципальной программы "Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2017 год

	N пп
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. рублей)
	Процент выполнения, % (гр. 6 / гр. 4)

	
	
	
	объем бюджетных ассигнований план 2017 год (отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде"

	2.1.
	Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде
	Всего, в том числе:
	371,08
	370,14
	370,14
	99,7

	
	
	УЖКХ ТиС
	371,08
	370,14
	370,14
	99,7

	2.1.1.
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	Всего, в том числе:
	371,08
	370,14
	370,14
	99,7

	
	
	УЖКХ ТиС
	371,08
	370,14
	370,14
	99,7

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в том числе:
	371,08
	370,14
	370,14
	99,7

	
	
	УЖКХ ТиС

	371,08
	370,14
	370,14
	99,7

	3
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"

	3.1.
	Основное мероприятие 1. Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения

	Всего, в том числе:
	0,01
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,01
	0,00
	0,00
	0,0

	3.1.1.
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего, в том числе:
	0,01
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,01
	0,00
	0,00
	0,0

	3.2.
	Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды

	Всего, в том числе:
	120,24
	120,23
	120,23
	100,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	120,24
	120,23
	120,23
	100,0

	3.2.1.
	Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска (обследование и ПИР - 2016 год, реализация мероприятий с 2017 года)

	Всего, в том числе:
	120,24
	120,23
	120,23
	100,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	120,24
	120,23
	120,23
	100,0

	3.3.
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»

	Всего, в том числе:
	41 822,44
	40 683,30
	40 683,30
	97,3

	
	
	УЖКХ ТиС
	41 822,44
	40 683,30
	40 683,30
	97,3

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего, в том числе:
	41 942,69
	40 803,53
	40 803,53
	97,3

	
	
	УЖКХ ТиС

	41 942,69
	40 803,53
	40 803,53
	97,3

	5
	Подпрограмма 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск "

	5.1.
	Основное мероприятие 1. Разработка плана использования транспортных средств с электрическими двигателями и замены бензина природным газом при условии положительного экономического эффекта от выполнения данного мероприятия
	Всего, в том числе:
	2 103,54
	7,56
	7,56
	0,4

	
	
	УКС
	2 103,54
	7,56
	7,56
	0,4

	5.1.1.
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км.) (в т.ч. ПИР)
	Всего, в том числе:
	2 103,54
	7,56
	7,56
	0,4

	
	
	УКС
	2 103,54
	7,56
	7,56
	0,4

	5.2.
	Строительство газопровода от ГРС-4 до котельной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул.Предзаводская, 14
	Всего, в том числе:
	172,64
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	УКС
	172,64
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по подпрограмме 5
	Всего, в том числе:
	2 276,18
	7,56
	7,56
	0,3

	
	
	УКС
	2 276,18
	7,56
	7,56
	0,3

	 
	Итого по Программе
	Всего, в том числе:
	44 589,95
	41 181,23
	41 181,23
	92,4

	
	
	УКС
	2 276,18
	7,56
	7,56
	0,3

	
	
	УЖКХ ТиС
	42 313,77
	41 173,67
	41 173,67
	97,3


Приложение 3

ОЦЕНКА 

результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

"Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2017 год

	N пп
	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Политико-правовые
	Мониторинг федеральной политики по вопросам повышения энергосбережения с целью прогнозирования влияния изменений на состояние вопросов повышения энергоэффективности в ЗАТО Северск Томской области
	2017
	2017
	Снижение неблагоприятных последствий

	2
	Правовые
	Разработка комплекса мер по снижению неблагоприятных последствий посредством мониторинга федерального законодательства, законодательства Томской области
	2017
	2017
	Снижение неблагоприятных последствий

	
	
	Разработка (актуализация) муниципальных правовых актов, направленных на обеспечение повышения энергоэффективности в ЗАТО Северск Томской области
	2017
	2017
	Своевременная реализация мероприятий Программы, эффективное расходование бюджетных средств, достижение целевых показателей Программы

	3
	Бюджетные
	Мониторинг порядка, условий и сроков участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета, бюджета Томской области
	2017
	2017
	Обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования из бюджетов вышестоящих уровней мероприятий Программы


Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

"Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2017 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еденица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2016 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2017 год (план)
	2017 год (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	6
	7
	8
	9
	10

	I. Целевые показатели муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

	1.1
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) в многоквартирных домах 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрическая энергия
	кВт. ч на 1 проживающего
	1 007,8
	980,6
	984,9
	1,0
	Показатель находится в пределах планового значения, при этом сокращение общего объема потребленной электрической энергии вызвано: - сокращение количества потребителей (организации); - сокращение потребления рядом потребителей.

	
	тепловая энергия
	Гкал на 1 кв. метр общей площади
	0,351
	0,317
	0,3
	1,21
	Показатель незначительно превышает плановые значения, при этом сокращение общего объема потребленной тепловой энергии вызванно: сокращением потребления тепловой энергии из-за относительно теплого отопительного периода, переходом на новые нормативы и переходом на приборный учет.

	
	горячая вода
	куб. метров на 1 проживающего
	34,04
	36,92
	21,8
	1,69
	Превышение показателя относительно плана свидетельтсвует о неточных планируемых значениях. Необходимо корректировать плановые значения показателя на будующие периоды. 

	
	холодная вода
	куб. метров на 1 проживающего
	38,32
	38,21
	35,4
	1,1
	Показатель находится в пределах планового значения, при этом наблюдается общее сокращение  объема потребленной

	1.2
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрическая энергия
	кВт. ч на 1 человека населения
	87,7
	102,6
	97,5
	1,05
	Произошел рос потребления. Требуется корректировка показателя.

	
	тепловая энергия
	Гкал на 1 кв. метр общей площади
	0,240
	0,282
	0,2
	1,40
	Произошел рос потребления котрый связан с включением полного периода декабря в платежи, в связи со сменой ЕТО. Требуется корректировка показателя.

	
	горячая вода
	куб. метров на 1 человека населения
	1,53
	1,66
	1,6
	1,0
	Произошел рос потребления котрый связан с включением полного периода декабря в платежи, в связи со сменой ЕТО. Требуется корректировка показателя.

	
	холодная вода
	куб. метров на 1 человека населения
	2,08
	2,07
	2,06
	1,0
	Показатель находится в пределах планового значения, при этом наблюдается незначительный объем потребления 

	II. Целевые показатели задачи 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе»
	 

	2.1
	Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрической энергии 
	кВт.ч/кв.м метр общей площади помещений МУ и ОМСУ
	29,8
	35,1
	32,9
	1,07
	Произошел рос потребления. Требуется корректировка показателя.

	
	тепловой энергии
	Гкал на 1 кв. метр общей площади помещений МУ и ОМСУ
	0,240
	0,282
	0,2
	1,40
	Произошел рос потребления котрый связан с включением полного периода декабря в платежи, в связи со сменой ЕТО. Требуется корректировка показателя.

	
	холодной воды
	куб. метров на 1 человека сотрудников МУ и ОМСУ
	42,3
	36,5
	36,0
	1,0
	Объем снижения связан с неточными данными по численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, который в плановом значении не учитывал 550 человек по ряду учреждений подведомственных УО.  

	
	горячей воды
	куб. метров на 1 человека сотрудников МУ и ОМСУ
	31,2
	29,3
	28,1
	1,0
	Показатель находится в пределах., однако объем потребления зависит от численности сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, который в плановом значении не учитывал 550 человек по ряду учреждений подведомственных УО.  

	2.2
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
	руб.
	0,005
	0,006
	0,007
	0,9
	Плановый показатель занижен и требует корректировки. Экономия от реализация энергосервисного контракта на одном учреждение за 2016 год составила 604 тыс.руб., в т.ч. 498 тыс.руб. пошло энергосервисной компании в оплату энергосервисного контракта и 104 тыс.руб. осталось в распоряжении учреждения

	III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»
	 

	3.1
	Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрической энергии
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	1,0
	Показатель достигнут

	
	тепловой энергии
	%
	25,4
	39,1
	58,6
	1,5
	Показатель перевыполнен в связи с введением в эксплуатацию и началом расчетов по ОДПУ с 1 января 2016 года. Необходима корректирвока показателя.

	
	холодной воды
	%
	71,6
	72,3
	75,5
	1,0
	Показатель достигнут, но при этом наблюдается снижение потребления воды.

	
	горячей воды
	%
	13,9
	14,8
	60,0
	4,1
	показатель не достигнут, поскульку начисление ОДН горячей воды по ОДПУ началось только с октября 2016 года. Необходимо корректировать показатель на будующие периоды.

	
	природного газа
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	1,0
	Показатель достигнут

	3.2
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	холодной воды
	%
	62,1
	73,4
	74,5
	1,0
	Показатель перевыполнен в связи с ростом числа устанавливаемых приборов из-за ввода в действие повышающих коэффициентов к нормативам потребления ком.услуг

	
	горячей воды
	%
	60,3
	72,3
	73,4
	1,0
	Показатель перевыполнен в связи с ростом числа устанавливаемых приборов из-за ввода в действие повышающих коэффициентов к нормативам потребления ком.услуг

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Повышение энергетической эффективности в коммунальной сфере и благоустройстве»
	 

	4.1
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т.у.т./Гкал
	0,159
	0,158
	0,158
	1,0
	Показатель достигнут

	4.2
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт.ч/Гкал
	2,9
	3,4
	2,1
	1,61
	Не корректтные занчения. Необходимо корректировать показатель.

	4.3
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,25
	0,25
	0,22
	1,1
	Показатель перевыполнен в связи с сокращением расходов электроэнергии на транспорт воды

	4.4
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,28
	0,28
	0,26
	1,1
	Показатель достигнут

	4.5
	Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов
	км
	125,5
	125,5
	122,5
	1,0
	Показатель достигнут

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии (газосветные установки; здания со световым праздничным освещением;  прочие объекты благоустройства; электронные часы; светофорные объекты) 
	ед.
	60
	60
	60
	1,0
	Показатель достигнут

	V. Целевые показатели задачи 4 «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»
	 

	5.1
	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, выполняющих услуги по перевозке пассажиров, регулирование тарифов на которые осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	36
	36
	44
	1,2
	Показатель достигнут. В 4 квартале 2017 года на автодороге № 2 введена в эксплуатацию компрессорная газонаполнительная станция. 

	V. Целевые показатели задачи 5 «Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для  доступа к услуге газоснабжения»
	 

	5.1
	Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения)
	%
	13,2
	13,2
	13,2
	1,0
	Показатель достигнут


Приложение 5
ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы "Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2017 год

	N пп
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Степень освоения средств

	
	
	
	утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде"

	2.1.
	Задача 1 подпрограммы 2 "Повышение уровня приборного учета и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах"

	2.1.1.
	Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде
	Всего, в том числе за счет средств:
	1 371,08
	3 421,17
	2,50

	
	
	местного бюджета
	371,08
	370,14
	1,00

	
	
	внебюджетных источников
	1 000,00
	3 051,03
	3,05

	2.1.1.1.
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	местного бюджета
	371,08
	370,14
	1,00

	2.1.1.2.
	Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД
	внебюджетных источников
	1 000,00
	3 051,03
	3,05

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в том числе за счет средств:
	1 371,08
	3 421,17
	2,50

	
	
	местного бюджета
	371,08
	370,14
	1,00

	
	
	внебюджетных источников
	1 000,00
	3 051,03
	3,05

	3.
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"

	3.1.
	Задача 1 подпрограммы 3 «Снижение потерь энергетических ресурсов» 

	3.1.1.
	Основное мероприятие 1. Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения
	Всего, в том числе за счет средств:
	5 000,01
	2 072,11
	0,41

	
	
	местного бюджета
	0,01
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетных источников
	5 000,00
	2 072,11
	0,41

	3.1.1.1.
	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов
	Всего, в том числе за счет средств:
	5 000,00
	2 072,11
	0,41

	
	
	внебюджетных источников
	5 000,00
	2 072,11
	0,41

	3.1.1.2.
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	местного бюджета
	0,01
	0,00
	0,00

	3.2.
	Задача 2 подпрограммы 3 «Повышение уровня комфорта, безопасности, эффективности световой среды г.Северска, а так же улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечерне-ночное время»

	3.2.1.
	Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды
	Всего, в том числе за счет средств:
	120,24
	120,23
	1,00

	
	
	местного бюджета
	120,24
	120,23
	1,00

	3.2.1.1.
	Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска (обследование и ПИР - 2016 год, реализация мероприятий с 2017 года)
	местного бюджета
	120,24
	120,23
	1,00

	3.3.
	Задача 3 подпрограммы 3 «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»

	3.3.1.
	ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»
	Всего, в том числе за счет средств:
	41 822,44
	40 683,30
	0,97

	
	
	местного бюджета
	41 822,44
	40 683,30
	0,97

	
	Итого по подпрограмме 3
	Всего, в том числе за счет средств:
	46 942,69
	42 875,64
	0,91

	
	
	местного бюджета
	41 942,69
	40 803,53
	0,97

	
	
	внебюджетных источников
	5 000,00
	2 072,11
	0,41

	5.
	Подпрограмма 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск "

	5.1.
	Задача 2 подпрограммы 5 "Организация строительства газораспределительных сетей"

	5.1.1.
	Основное мероприятие 2. Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации:
	Всего, в том числе за счет средств:
	2 276,18
	7,56
	0,00

	
	
	местного бюджета
	2 276,18
	7,56
	0,00

	5.1.1.1
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км.) (в т.ч. ПИР)
	местного бюджета
	2 103,54
	7,56
	0,00

	5.1.1.2
	Строительство газопровода от ГРС-4 до котельной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул.Предзаводская, 14
	местного бюджета
	172,64
	0,00
	0,00

	
	Итого по подпрограмме 5
	Всего, в том числе за счет средств:
	2 276,18
	7,56
	0,00

	
	
	местного бюджета
	2 276,18
	7,56
	0,00

	
	Итого по Программе
	Всего, в том числе за счет средств:
	50 589,95
	46 304,37
	0,92

	
	
	местного бюджета
	44 589,95
	41 181,23
	0,92

	
	
	внебюджетных источников
	6 000,00
	5 123,14
	0,85


Приложение 6
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в муниципальном секторе» за 2017 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2016 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2017 год  (план)
	2017 год  (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном секторе»

	1.1
	Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрической энергии 
	кВт.ч на 1 кв.м общей площади помещений МУ и ОМСУ
	29,8
	35,1
	32,9
	1,1
	Показатель находится в пределах

	
	тепловой энергии
	Гкал на 1 кв. метр общей площади помещений МУ и ОМСУ
	0,240
	0,282
	0,2
	1,4
	Показатель находится в пределах

	
	холодной воды
	куб.м на 1 работника МУ и ОМСУ
	42,3
	36,5
	36,0
	1,0
	Показатель находится в пределах

	
	горячей воды
	куб.м на 1 работника МУ и ОМСУ
	31,2
	29,3
	28,1
	1,0
	Показатель находится в пределах

	1.2
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансовой потребности муниципальной программы
	руб.
	0,005
	0,006
	0,006
	0,9
	Показатель находится в пределах

	II. Целевые показатели задачи 1 «Снижение потребления энергоресурсов в муниципальном секторе»

	2.1
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	тыс. т.у.т./кв.м
	0,052
	0,062
	0,047
	0,764
	Требуется корректировка показателя. 

	III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение энергоэффективности муниципального сектора за счет реализации энергосервисных контрактов»

	3.1
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	ед.
	0
	0
	1
	1
	показатель не оценивается потому, что плановое значение равно 0.

	
	
	
	
	
	Сдп
	0,96
	


Приложение 7
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в жилищном фонде» в 2017 году

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2016 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2017 год  (план)
	2017 год  (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде»

	1.1
	Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	электрической энергии
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	1,0
	Показатель достигнут

	
	тепловой энергии
	%
	25,4
	39,1
	58,6
	0,7
	Показатель перевыполнен в связи с переходом  на приборный учет 

	
	холодной воды
	%
	71,6
	72,3
	75,5
	1,0
	Показатель достигнут, но при этом наблюдается снижение потребления воды.

	
	горячей воды
	%
	13,9
	14,8
	60,0
	0,2
	Показатель перевыполнен в связи с переходом  на приборный учет 

	
	природного газа
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	1,0
	Показатель достигнут

	1.2
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, в т.ч.:
	 
	
	
	
	
	 

	
	холодной воды
	%
	62,1
	73,4
	74,5
	1,0
	Показатель достигнут

	
	горячей воды
	%
	60,3
	72,3
	73,4
	1,0
	Показатель достигнут

	II. Целевые показатели задачи 1 «Повышение уровня приборного учета и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах»  

	2.1
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
	тыс. т.у.т./кв.м
	0,077
	0,071
	0,061
	1,1
	Показатель достигнут

	III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение энергоэффективности общедомового потребления энергоресурсов»

	3.1
	Количество многоквартирных домов с реализованными мероприятиями по энергосбережению в общем имуществе собственников
	Ед. 
	40
	80
	117
	1
	Плановый показатель достигнут

	
	
	
	
	
	Сдп
	1,02
	


Приложение 8
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве» в 2017 году

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2016 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2017 год  (план)
	2017 год  (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 3 «Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве»

	1
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т.у.т./Гкал
	0,159
	0,158
	0,158
	1,0
	Показатель достигнут

	2
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт.ч/Гкал
	2,9
	3,4
	2,1
	1,6
	Не корректные значения. Необходимо корректировать показатель.

	3
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,25
	0,25
	0,22
	1,1
	Показатель перевыполнен в связи с сокращением расходов электроэнергии на транспорт воды

	4
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
	кВт.ч/куб.м
	0,28
	0,28
	0,26
	1,0
	Показатель достигнут

	5
	Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов
	км.
	122,5 
	122,5
	122,5
	1,0
	Показатель достигнут

	6
	Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии (газосветные установки; здания со световым праздничным освещением;  прочие объекты благоустройства; электронные часы; светофорные объекты) 
	ед.
	33
	60
	60
	1,0
	Показатель достигнут

	II. Целевые показатели задачи 1 "Снижение потерь энергетических ресурсов"

	1
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%
	17
	21
	27
	1
	Показатель достигнут

	2
	Доля потерь холодной воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%
	27
	27
	25
	1,1
	Показатель достигнут

	показатели задачи 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

	1
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	кВт.ч/кв. м площади
	3,52
	3,52
	3,58
	1
	 Показатель достигнут

	Показатели задачи 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

	1
	Функционирование уличного освещения, объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства, подключенных к централизованному электроснабжению
	%
	100
	100
	100
	1,0
	 Показатель достигнут

	
	
	
	
	
	Сдп
	1,0
	


Приложение 9
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в транспортном комплексе» в 2017 году

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2016 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2017 год  (план)
	2017 год  (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 4 «Энергосбережение в транспортном комплексе» 

	1
	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, выполняющих услуги по перевозке пассажиров, регулирование тарифов на которые осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	36
	36
	44
	1
	Показатель достигнут

	II. Целевые показатели задачи 1 подпрограммы 4 "Повышение числа высокоэкономичных транспортных средств, относящихся к общественному транспорту"

	1
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	36
	36
	44
	1
	Показатель достигнут

	2
	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
	ед.
	36
	36
	44
	1
	Показатель достигнут

	
	
	
	
	
	Сдп
	0,82
	


Приложение 10
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск» в 2017 году

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2016 год (факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	2017 год  (план)
	2017 год  (факт)
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск "

	1
	Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), в т.ч.:
	Ед.
	225
	225
	225
	1,0
	Показатель достигнут

	
	население (количество домовладений)
	Ед.
	218
	218
	218
	1,0
	Показатель достигнут

	
	прочие потребители (количество котельных и предприятий)
	Ед.
	7
	7
	7
	1,0
	Показатель достигнут

	II. Целевые показатели задачи 1 "Организация разработки инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем"

	1
	Наличие утвержденной схемы газоснабжения
	ед.
	0
	1
	1
	1,0
	Показатель достигнут

	III. Целевые показатели задачи 2 "Организация строительства газораспределительных сетей "

	1
	Протяженность перспективных газопроводов (I и II категории), планируемых к строительству
	км
	0
	0
	0
	0,0
	Не оценивается



	2
	Протяженность перспективных газопроводов (IV категории), планируемых к строительству
	км
	0
	0
	0
	0
	Не оценивается



	3
	Газорегуляторные пункты (ГРП), планируемых к строительству
	км
	0
	0
	0
	0
	Не оценивается



	4
	Источники газоснабжения (ГГРП), планируемых к строительству
	км
	0
	0
	0
	0
	Не оценивается



	
	
	
	
	
	Сдп
	1,0
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