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Приложение 

(по форме Приложения 5 к постановлению № 1797)

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы 
за 2019 год
	№
п/п
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации,
год
	Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств 

(ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Процент выпол-

нения, %

(гр. 8/ гр. 6)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потреб-ность на 2019 год
	план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2019 год
	передано бюджетных ассигнований за 2019 год
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за на 2019 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Чистый город»

	1.
	Задача 1 «Совершенствование системы обращения с ТБО на территории г.Северска» подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие.

Использование современных технологий при сборе, учете отходов

от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	7268,84
	7268,84
	7268,44
	7268,44
	99,99
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	областного бюджета
	1043,30
	1043,30
	1043,28
	1043,28
	99,99
	

	
	
	2019
	местного бюджета
	6225,54
	6225,54
	6225,16
	6225,16
	99,99
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	УЖКХ ТиС
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	100,0
	

	
	
	2019
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	2086,96
	2086,96
	2086,56
	2086,56
	99,98
	

	1.1.1
	Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	2086,96
	2086,96
	2086,56
	2086,56
	99,98
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	областного бюджета
	1043,30
	1043,30
	1043,28
	1043,28
	99,99
	

	
	
	2019
	местного бюджета
	1043,66
	1043,66
	1043,28
	1043,28
	99,96
	

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2019
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	2086,96
	2086,96
	2086,56
	2086,56
	99,98
	

	1.1.2
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов в г.Северске
	2019
	Всего:
Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие выполняется без финансирования

	1.1.3
	Ликвидация 
несанкционированных свалок
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	100,0
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	местного бюджета
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	100,0
	

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	УЖКХ ТиС
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	100,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.
	Задача 2 «Экологическое воспитание, образование и информирование населения» подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. 

Экологическое воспитание, образование

и информирование населения, в т.ч.:
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	122,85
	122,85
	122,84
	122,84
	99,99
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	местного бюджета
	122,85
	122,85
	122,84
	122,84
	99,99
	

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	Администрация ЗАТО Северск
	33,68
	33,68
	33,67
	33,67
	99,97
	

	
	
	2019
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
	

	2.1.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию 
и образованию школьников 
и дошкольников
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	89,17
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2019
	местного бюджета
	89,17
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
	

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
	

	2.1.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	22,85
	22,85
	22,84
	22,84
	99,96
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	местного бюджета
	22,85
	22,85
	22,84
	22,84
	99,96
	

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	Администрация ЗАТО Северск
	22,85
	22,85
	22,84
	22,84
	99,96
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.1.3
	Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	10,83
	10,83
	10,83
	10,83
	100,0
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	местного бюджета
	10,83
	10,83
	10,83
	10,83
	100,0
	

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	Администрация ЗАТО Северск
	10,83
	10,83
	10,83
	10,83
	100,0
	

	3.
	Задача 3 «Предотвращение разрушения правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска» подпрограммы 1

	3.1
	Основное мероприятие.

Проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, в т.ч.:
	2019
	Всего:
Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	3.1.1
	Визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска
	2019
	Всего:
Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие выполняется без финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Итого по подпрограмме 1
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	7391,69
	7391,69
	7391,28
	7391,28
	99,99
	

	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2019
	областного бюджета
	1043,30
	1043,30
	1043,28
	1043,28
	99,99
	

	
	2019
	местного бюджета
	6348,39
	6348,39
	6348,00
	6348,00
	99,99
	

	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	2019
	УЖКХ ТиС
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	100,0
	

	
	2019
	Администрация ЗАТО Северск
	33,68
	33,68
	33,67
	33,67
	99,97
	

	
	2019
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	2086,96
	2086,96
	2086,56
	2086,56
	99,98
	

	
	2019
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

	1.
	Задача 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ» подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Обследование состояния

природных объектов ООПТ, в т.ч.:
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	местного бюджета
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	Администрация ЗАТО Северск
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	
	
	2019
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	1.1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2019
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	местного бюджета
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	Администрация ЗАТО Северск
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	1.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	2019
	Всего:
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие выполняется без финансирования

	2.
	Задача 2 «Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ» подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	484,82
	484,82
	484,78
	484,78
	99,99
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	местного бюджета
	484,82
	484,82
	484,78
	484,78
	99,99
	

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	484,82
	484,82
	484,78
	484,78
	99,99
	

	
	
	2019
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	2.1.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	2019
	Всего:
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие выполняется без финансирования

	2.1.2
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	194,39
	194,39
	194,36
	194,36
	99,98
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	местного бюджета
	194,39
	194,39
	194,36
	194,36
	99,98
	

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2019
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	194,39
	194,39
	194,36
	194,36
	99,98
	

	2.1.3
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	281,18
	281,18
	281,17
	281,17
	99,99
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	местного бюджета
	281,18
	281,18
	281,17
	281,17
	99,99
	

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	281,18
	281,18
	281,17
	281,17
	99,99
	

	2.1.4
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	9,25
	9,25
	9,25
	9,25
	100,0
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	местного бюджета
	9,25
	9,25
	9,25
	9,25
	100,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	9,25
	9,25
	9,25
	9,25
	100,0
	

	3.
	Задача 3 «Обеспечение охраны ООПТ и информационной поддержки (изготовление, ремонт и установка средств наглядной агитации)» подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информированности 

населения о правилах 

поведения на территории ООПТ, 

в т.ч.:
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	38,49
	38,49
	38,46
	38,46
	99,92
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	местного бюджета
	38,49
	38,49
	38,46
	38,46
	99,92
	

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	5,86
	5,86
	5,84
	5,84
	99,66
	

	
	
	2019
	Администрация ЗАТО Северск
	32,63
	32,63
	32,62
	32,62
	99,97
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.1.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	5,86
	5,86
	5,84
	5,84
	99,66
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	местного бюджета
	5,86
	5,86
	5,84
	5,84
	99,66
	

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	5,86
	5,86
	5,84
	5,84
	99,66
	

	3.1.2
	Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ
	2019
	Всего:
Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие выполняется без финансирования

	3.1.3
	Пропагандистская

и информационная деятельность
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	32,63
	32,63
	32,62
	32,62
	99,97
	

	
	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	местного бюджета
	32,63
	32,63
	32,62
	32,62
	99,97
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	Администрация ЗАТО Северск
	32,63
	32,63
	32,62
	32,62
	99,97
	

	3.1.4
	Ведение раздела ООПТ

на сайте Администрации ЗАТО Северск 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	2019
	Всего:
Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие выполняется без финансирования

	Итого по подпрограмме 2
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	681,24
	681,24
	681,17
	681,17
	99,98
	

	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2019
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2019
	местного бюджета
	681,24
	681,24
	681,17
	681,17
	99,98
	

	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	2019
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	490,68
	490,68
	490,62
	490,62
	99,98
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	2019
	Администрация ЗАТО Северск
	190,56
	190,56
	190,55
	190,55
	99,99
	

	
	2019
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	Итого по Программе
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	8072,93
	8072,93
	8072,45
	8072,45
	99,99
	

	
	2019
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2019
	областного бюджета
	1043,30
	1043,30
	1043,28
	1043,28
	99,99
	

	
	2019
	местного бюджета
	7029,63
	7029,63
	7029,17
	7029,17
	99,99
	

	
	2019
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2019
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	2019
	УЖКХ ТиС
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	100,0
	

	
	2019
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	490,68
	490,68
	490,62
	490,62
	99,98
	

	
	2019
	Администрация ЗАТО Северск
	224,24
	224,24
	224,22
	224,22
	99,99
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	2019
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	2086,96
	2086,96
	2086,56
	2086,56
	99,98
	

	
	2019
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
	


(по форме Приложения 6 к постановлению № 1797)

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию 
муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2019 год

	№

п/п
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители бюджетных средств
 (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы, тыс. руб.
	Процент выполне-ния, % (гр.6/
гр.4)

	
	
	
	объем бюджет-ных ассигнова-ний план 2019 год


	передано бюджет-ных ассигнова-ний за 2019 год
	фактичес-кое исполне-ние (кассовые расходы) за 2019 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Чистый город»

	1.
	Основное мероприятие. Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	7268,84
	7268,44
	7268,44
	99,99

	
	
	УЖКХ ТиС
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	100,0

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	2086,96
	2086,56
	2086,56
	99,98

	1.1
	Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов
	Всего, в т.ч.:
	2086,96
	2086,56
	2086,56
	99,98

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	2086,96
	2086,56
	2086,56
	99,98

	1.2
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов в г.Северске
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	1.3
	Ликвидация несанкционированных свалок
	Всего, в т.ч.:
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	100,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	100,0

	2.
	Основное

мероприятие. Экологическое воспитание, образование

и информирование населения, в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	122,85
	122,84
	122,84
	99,99

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	33,68
	33,67
	33,67
	99,97

	
	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию 
и образованию школьников 
и дошкольников
	Всего, в т.ч.:
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0

	
	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0

	2.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды

на территории ЗАТО Северск»
	Всего, в т.ч.:
	22,85
	22,84
	22,84
	99,96

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	22,85
	22,84
	22,84
	99,96

	2.3
	Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды
	Всего, в т.ч.:
	10,83
	10,83
	10,83
	100,0

	
	
	Администрация ЗАТО

Северск
	10,83
	10,83
	10,83
	100,0

	3.
	Основное мероприятие.

Проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	3.1
	Визуальный осмотр состояния правого брега р.Томи вдоль черты г.Северска
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Администрация ЗАТО

Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	Итого по подпрограмме 1
	Всего, в т.ч.:
	7391,69
	7391,28
	7391,28
	99,99

	
	УЖКХ ТиС
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	100,0

	
	Администрация ЗАТО Северск
	33,68
	33,67
	33,67
	99,97

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	2086,96
	2086,56
	2086,56
	99,98

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0

	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

	1.
	Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, 

в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ
	Всего, в т.ч.:
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0

	1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	2.
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	484,82
	484,78
	484,78
	99,99

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	484,82
	484,78
	484,78
	99,99

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	2.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	2.2
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	Всего, в т.ч.:
	194,39
	194,36
	194,36
	99,98

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	194,39
	194,36
	194,36
	99,98

	2.3
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей)

в летний период года
	Всего, в т.ч.:
	281,18
	281,17
	281,17
	99,99

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	281,18
	281,17
	281,17
	99,99

	2.4
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	Всего, в т.ч.:
	9,25
	9,25
	9,25
	100,0

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	9,25
	9,25
	9,25
	100,0

	3.
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ,

в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	38,49
	38,46
	38,46
	99,92

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	5,86
	5,84
	5,84
	99,66

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	32,63
	32,62
	32,62
	99,97

	3.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	Всего, в т.ч.:
	5,86
	5,84
	5,84
	99,66

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	5,86
	5,84
	5,84
	99,66

	3.2
	Осуществление контроля

за соблюдением режима ООПТ
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.3
	Пропагандистская

и информационная деятельность
	Всего, в т.ч.:
	32,63
	32,62
	32,62
	99,97

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	32,63
	32,62
	32,62
	99,97

	3.4
	Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск

в информационно- телекоммуникацион-ной сети «Интернет»
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в т.ч.:
	681,24
	681,17
	681,17
	99,98

	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	490,68
	490,62
	490,62
	99,98

	
	Администрация ЗАТО Северск
	190,56
	190,55
	190,55
	99,99

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	Итого по Программе
	Всего, в т.ч.:
	8072,93
	8072,45
	8072,45
	99,99

	
	УЖКХ ТиС
	5181,88
	5181,88
	5181,88
	100,0

	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	490,68
	490,62
	490,62
	99,98

	
	Администрация ЗАТО Северск
	224,24
	224,22
	224,22
	99,99

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	2086,96
	2086,56
	2086,56
	99,98


(по форме Приложения 7 к постановлению № 1797)

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации

обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2019 год
	№

п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	План
	Факт
	Примеча-ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск
	Задача 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в строгом соответствии с единой государственной политикой в области охраны окружающей среды, обеспечение реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду»

	
	
	Объем финансирования, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	

	
	
	Показатель 1 «Полнота исполнения мероприятий по охране окружающей среды» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц
	0
	0
	

	
	
	Задача 2 «Обеспечение населения ЗАТО Северск информацией о состоянии окружающей среды и мерах, принятых для обеспечения экологической безопасности»

	
	
	Объем финансирования, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	

	
	
	Показатель 1

«Своевременность предоставления информации о состоянии окружающей среды и мерах, принятых для обеспечения экологической безопасности» задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, проц
	0
	0
	

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	


(по форме Приложения 8 к постановлению № 1797)

Оценка 
результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2019 год

	№ п/п
	Наименование меры 

(бюджетной, налоговой, правовой, иной)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Организация сбора, вывоза твердых коммунальных отходов на территории г.Северска в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»
	Рациональный сбор, быстрое удаление твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Северск
	Посто-янно
	Посто-янно
	Обеспечение благоприятных экологических условий проживания населения на территории ЗАТО Северск

	2.
	Содержание и уборка мест отдыха населения в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»
	Требования к санитарному содержанию, уборке и оборудованию мест отдыха населения, включая прибрежные зоны озер ООПТ
	Летний период
2019

года
	Летний период
2019

года
	Обеспечение нормальных условий для рекреации населения ЗАТО Северск на озерах ООПТ

	3.
	Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.06.2013 № 1637 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа ЗАТО Северск Томской области»
	Деятельность уполномоченных органов Администрации ЗАТО Северск, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений природоохран-ного законодательства в границах ООПТ
	Посто-янно
	Посто-янно
	Профилактика природоохран-ных правонаруше-ний в границах ООПТ, контроль за соблюдением установленного режима использования ООПТ


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в области охраны                      и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории                       ЗАТО Северск в соответствии                   с распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 14.07.2017  № 1081-р «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в области охраны               и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск», распоряжением Администрации ЗАТО Северск              от 21.02.2018  № 262-р                            «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск», распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2019 № 188-р «Об утверждении программы профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск на 2019 год», распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 26.12.2019 
№ 1440-р «Об утверждении программы профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск на 2020 год»
	Деятельность уполномоченных органов Администрации ЗАТО Северск, направленная на предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-лями обязательных требований, устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательст-вом Российской Федерации, Томской области в области охраны и использования ООПТ
	Посто-янно
	Посто-янно
	Профилактика природоохран-ных правонаруше-ний в границах ООПТ, контроль за соблюдением установленного режима использования ООПТ


ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2019 год

(по форме 1, установленной постановлением № 707)

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2019 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) 
результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшест-вующий 
отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатели муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

	1.
	Площадь земельных участков, очищенных от несанкционированных свалок
	га
	0,52
	0,75
	0,75
	1,0
	

	2.
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	проц
	8,0
	6,0
	8,0
	1,3
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	3.
	Площадь очищаемой пляжной зоны 


	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатели задачи 1 «Улучшение санитарного состояния г.Северска и обеспечение экологически безопасных условий проживания населения» Программы

	1.1
	Количество мусора, вывезенного

с несанкционированных свалок
	м3
	2600
	3760
	3760
	1,0
	

	1.2
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся
в образовательных учреждениях
	проц
	8,0
	6,0
	8,0
	1,3
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории, создание нормальных условий для рекреации» Программы

	2.1
	Площадь очищаемой пляжной зоны 


	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	

	2.2
	Количество печатной продукции по охране ООПТ


	шт
	2200
	2000
	4707
	2,4
	Снижение стоимости печатной продукции за счет проведения открытого аукциона и использования офсетной печати


(по форме 2, установленной постановлением № 707)

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 

подпрограммы 1 «Чистый город»

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2019 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшест-вующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатели подпрограммы 1 «Чистый город»

	1.
	Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок
	м3
	2600
	3760
	3760
	1,0
	

	2.
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	проц
	8,0
	6,0
	8,0
	1,3
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Совершенствование системы обращения с ТБО на территории г.Северска» подпрограммы 1

	1.1
	Количество приобретенных контейнеров для ТКО
	шт
	0
	238
	238
	1,0
	С 2019 года включено в Программу новое мероприятие, исполнитель – 

УИО Администрации ЗАТО Северск

	1.2
	Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок
	м3
	2600
	3760
	3760
	1,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатели задачи 2 «Экологическое воспитание, образование и информирование населения» подпрограммы 1

	2.1
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	проц
	8,0
	6,0
	8,0
	1,3
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	2.2
	Количество экземпляров обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»
	шт
	74
	61
	61
	1,0
	

	2.3
	Количество печатной продукции по природоохранной тематике
	шт
	1215
	1755
	1755
	1,0
	

	Показатели задачи 3 «Предотвращение разрушения правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска» подпрограммы 1

	 3.1
	Количество осмотров состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска
	ед
	4
	4
	4
	1,0
	


СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 

подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2019 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшест-вующий 
отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатели подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

	1.
	Площадь очищаемой пляжной зоны
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	

	2.
	Количество печатной продукции по охране ООПТ
	шт
	2200
	2000
	4707
	2,4
	Снижение стоимости печатной продукции за счет проведения открытого электронного аукциона и использования офсетной печати

	Показатели задачи 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ» подпрограммы 2

	1.1
	Предотвращение деградации водных объектов ООПТ
	га
	160
	160
	160
	1,0
	

	1.2
	Предотвращение деградации защитных лесов
	га
	3500
	3500
	3500
	1,0
	

	Показатели задачи 2 «Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ» подпрограммы 2

	2.1
	Площадь выявленных несанкционированных свалок
	га
	5
	5
	5
	1,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.2
	Ликвидация несанкционированных свалок
	га
	5
	5
	5
	1,0
	

	2.3
	Площадь очищаемой пляжной зоны
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	

	2.4
	Количество отремонтированного оборудования
	шт
	6
	6
	26
	4,3
	Выполнены недорогостоящие работы по покраске пляжного и санитарного оборудования, которые позволили отремонтировать их большее количество 

	Показатели задачи 3 «Обеспечение охраны ООПТ и информационной поддержки (изготовление, ремонт и установка средств наглядной агитации)» подпрограммы 2

	3.1
	Количество отремонтированных аншлагов
	шт
	3
	2
	2
	1,0
	

	3.2
	Количество дежурств и рейдов на ООПТ
	ед
	10
	10
	10
	1,0
	

	3.3
	Количество печатной продукции по охране ООПТ
	шт
	2200
	2000
	4707
	2,4
	Снижение стоимости печатной продукции за счет проведения открытого электронного аукциона и использования офсетной печати

	3.4
	Доля населения ЗАТО Северск, получающая информацию по ООПТ ежедневно
	проц
	2,6
	2,6
	2,6
	1,0
	


(по форме 3, установленной постановлением № 707)

ИНФОРМАЦИЯ 
о финансировании реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

2019 году

	№

п/п
	Наименования

подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	утвержденные расходы на реализацию программы 

в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы 

в отчетном году
	Степень освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	   1.
	Подпрограмма 1 «Чистый город», 

всего, в т.ч.:
	7391,69
	7391,28
	0,99

	1.1
	Основное мероприятие. Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:
	7268,84
	7268,44
	0,99

	1.1.1
	Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов
	2086,96
	2086,56
	0,99

	1.1.2
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов в г.Северске
	0,00
	0,00
	Х

	1.1.3
	Ликвидация несанкционированных свалок
	5181,88
	5181,88
	1,0

	1.2
	Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование и информирование населения, в т.ч.:
	122,85
	122,84
	0,99

	1.2.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию школьников 
и дошкольников
	89,17
	89,17
	1,0

	1.2.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»
	22,85
	22,84
	0,99

	1.2.3
	Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды
	10,83
	10,83
	1,0

	1.3
	Основное мероприятие.

Проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	Х

	1.3.1
	Визуальный осмотр состояния правого брега р.Томи вдоль черты г.Северска
	0,00
	0,00
	Х


	1
	2
	3
	4
	5

	2.
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск», 

всего, в т.ч.:
	681,24
	681,17
	0,99

	2.1
	Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.:
	157,93
	157,93
	1,0

	2.1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ 
	157,93
	157,93
	1,0

	2.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	0,00
	0,00
	Х

	2.2
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	484,82
	484,78
	0,99

	2.2.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	0,00
	0,00
	Х

	2.2.2
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	194,39
	194,36
	0,99

	2.2.3
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года
	281,18
	281,17
	0,99

	2.2.4
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	9,25
	9,25
	0,99

	2.3
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.:
	38,49
	38,46
	0,99

	2.3.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	5,86
	5,84
	0,99

	2.3.2
	Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ
	0,00
	0,00
	Х

	2.3.3
	Пропагандистская и информационная деятельность
	32,63
	32,62
	0,99

	2.3.4
	Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	0,00
	0,00
	Х

	Итого по Программе      
	8072,93
	8072,45
	0,99


Оценка эффективности

реализации муниципальной программы в 2019 году

1. Оценка эффективности использования средств муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 1.

Таблица 1

	  №

 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Достигнутая степень освоения средств 
	Значение СОС

в соответствии со шкалой
	Оценка

	   1.
	Муниципальная программа
	0,99
	0,95 
[image: image1.wmf]£

 СОС 
[image: image2.wmf]£

 1,0
	полное освоение

	   2.
	Подпрограмма 1 «Чистый город»
	0,99
	0,95 
[image: image3.wmf]£

 СОС 
[image: image4.wmf]£

 1,0
	полное освоение

	   3.
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»
	0,99
	0,95 
[image: image5.wmf]£

 СОС 
[image: image6.wmf]£

 1,0
	полное освоение


2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения целей и решения задач Программы: 
[image: image7.wmf]29
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Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1 «Чистый город»:


[image: image8.wmf]1
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Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»:
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             Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 2.

Таблица 2

	  №

 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Достигнутая оценка степени достижения целей и решения задач 
	Значение СДП

в соответствии со шкалой
	Оценка

	   1.
	Муниципальная программа
	1,29
	0,95 
[image: image10.wmf]£

 СДП 
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 1,3
	высокая результативность

	   2.
	Подпрограмма 1 «Чистый город»
	1,1
	0,95 
[image: image12.wmf]£

 СДП 
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 1,3
	высокая результативность

	   3.
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»
	1,56
	СДП > 1,3
	средняя результативность


3. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 3.

Таблица 3

	  №

 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Значение СДП
	Значение СОС

	
	
	
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0

	   1.
	Муниципальная программа
	0,95 
[image: image14.wmf]£

 СДП 
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 1,3
	Высокая эффективность

(оценка – 5)

	   2.
	Подпрограмма 1 
«Чистый город»
	0,95 
[image: image16.wmf]£

 СДП 
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 1,3
	Высокая эффективность

(оценка – 5)

	   3.
	Подпрограмма 2 
«Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»
	СДП > 1,3
	Эффективная (оценка – 4)


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» 

на 2015 - 2020 годы

за 2019 год
В 2019 году на территории ЗАТО Северск выполнялись мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506. Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск является ответственным исполнителем Программы.

Отчет выполнен с учетом объемов финансирования, утвержденных решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
В отчетном периоде дважды внесены изменения в Программу:

- постановлением Администрации ЗАТО Северск от 19.08.2019 № 1794                               «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506»;

- постановлением Администрации ЗАТО Северск от 05.02.2020 № 147 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506».

В 2019 году в бюджете ЗАТО Северск на реализацию Программы утверждены бюджетные ассигнования в размере 8072,93 тыс. руб., в т.ч. 7029,63 тыс. руб. - средства местного бюджета, 1043,30 тыс. руб. - средства областного бюджета. Фактическое освоение бюджетных средств составило 8072,45 тыс. руб. (процент выполнения 99,99%): 
7029,17 тыс. руб. - средства местного бюджета, 1043,28 тыс. руб. - средства областного бюджета. 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы соответствует высокой результативности. 

Оценка эффективности Программы по пятибалльной шкале: 5 (высокая эффективность).

В течение 2019 года реализовывались мероприятия двух подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Чистый город»;

- подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (далее – ООПТ).

Подпрограмма 1 «Чистый город» (далее – подпрограмма 1)
Финансирование подпрограммы 1 в отчетном периоде составило 7391,69 тыс. руб., 
в т.ч. 6348,39 тыс. руб. - средства местного бюджета, 1043,30 тыс. руб. - средства областного бюджета.  Из них использовано 7391,28 тыс. руб. (процент выполнения 99,99%): 
6348,00 тыс. руб. - средства местного бюджета, 1043,28 тыс. руб. - средства областного бюджета. 
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1 соответствует высокой результативности. 
Оценка эффективности подпрограммы 1 по пятибалльной шкале: 5 (высокая эффективность).

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) Основное мероприятие «Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок». Финансирование мероприятия составило 7268,84 тыс. руб., в т.ч. 6225,54 тыс. руб. - средства местного бюджета, 1043,30 тыс. руб. - средства областного бюджета. Из них освоено 
7268,44 тыс. руб.: 6225,16 тыс. руб. - средства местного бюджета, 1043,28 тыс. руб. - средства областного бюджета. В рамках вышеуказанного основного мероприятия средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

1.1) «Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов» (мероприятие включено в Программу с 2019 года). Исполнитель мероприятия - Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск. Финансирование мероприятия составило 2086,96 тыс. руб., в т.ч. 1043,66 тыс. руб. - средства местного бюджета, 1043,30 тыс. руб. - средства областного бюджета. Из них освоено 2086,56 тыс. руб.: 
1043,28 тыс. руб. - средства местного бюджета, 1043,28 тыс. руб. - средства областного бюджета. Средства потрачены на приобретение 238 контейнеров для ТКО.
1.2) «Ликвидация несанкционированных свалок». Исполнитель мероприятия -Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее - УЖКХ ТиС). Объём вывезенных отходов на полигон твёрдых бытовых отходов составил 3760,0 м3. Целевой показатель Программы «площадь земельных участков, очищенных от несанкционированных свалок» составил 3760/0,5*10-4 = 0,75 га;

2) Основное мероприятие «Экологическое воспитание, образование и информирование населения». Финансирование мероприятия составило 122,85 тыс. руб. Из них освоено 122,84 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий:

2.1) «Экологическое воспитание и образование школьников и дошкольников». Финансирование мероприятия составило 89,17 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме на проведение 14 общегородских мероприятий с участием 1485 учащихся образовательных учреждений г.Северска различного уровня. Целевой показатель «доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях» составил 8,0% от количества обучающихся в образовательных организациях ЗАТО Северск (Д=1485/17545=8,0%, где 17545 чел. – общее количество воспитанников и обучающихся) (исполнитель - Управление образования Администрации ЗАТО Северск);

2.2) «Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск». Финансирование мероприятия составило 22,85 тыс. руб. Из них освоено 
22,84 тыс. руб. В целях обеспечения населения достоверной экологической информацией сформирован и издан ежегодный обзор «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск в 2018 году» в количестве 61 экземпляров. Распространение обзора осуществлялось образовательным организациям, библиотекам, общественным центрам города, руководителям ведущих предприятий. Текст обзора размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) (исполнитель - Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, далее - ОООСиПР);

2.3) «Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды». На реализацию мероприятия выделено 10,83 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме на издание 1755 листовок, посвященных вопросам экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Данная полиграфическая продукция распространена среди учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, библиотек ЗАТО Северск (исполнитель - ОООСиПР).

Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 2)
Финансирование подпрограммы 2 в отчетном году составило 681,24 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Из них освоено 681,17 тыс. руб. (процент выполнения 99,98%).
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1 соответствует средней результативности (существенное перевыполнение плановых показателей). 

Оценка эффективности подпрограммы 1 по пятибалльной шкале: 4 (эффективная).

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) Основное мероприятие «Обследование состояния природных объектов ООПТ». 
На реализацию данного основного мероприятия утверждено 157,93 тыс. руб. Средства использованы в полном объеме по мероприятию «проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ». В 2019 году продолжены работы по проведению гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ, при этом гидрологами ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» проведены промерные работы на озерах Круглое и Мальцево. Представлен итоговый отчет о современном состоянии озер, даны рекомендации по сохранению озерного комплекса (ОООСиПР);

2) Основное мероприятие «Содержание рекреационной зоны ООПТ». Финансирование мероприятия составило 484,82 тыс. руб. Из них освоено 484,78 тыс. руб. В рамках вышеуказанного основного мероприятия средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

2.1) «Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов». Финансирование составило 194,39 тыс. руб. Из них освоено 194,36 тыс. руб. на проведение работ по ликвидации несанкционированных мест хранения отходов в лесах, расположенных на ООПТ. Общий объем вывезенных отходов на полигон твердых бытовых отходов составил 234,0 м3 (исполнитель - Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск, далее - УВГТ);

2.2) «Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года». На реализацию мероприятия выделено 281,18 тыс. руб. Из них освоено 281,17 тыс. руб. В теплый период времени года выполнялась регулярно санитарная уборка пляжей озер общей площадью 
15,5 га. При этом вывезено на полигон твердых бытовых отходов 304,5 м3 отходов (УВГТ); 

2.3) «Ремонт существующего пляжного оборудования». Финансирование мероприятия составило 9,25 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме на покраску 6 туалетов, 16 контейнеров для ТКО, 2 грибков, 2 кабинок для переодевания (УВГТ);

3) Основное мероприятие «Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ». На реализацию мероприятия выделено 38,49 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 38,46 тыс. руб. Средства направлены на реализацию нижеперечисленных мероприятий:

3.1) «Ремонт и восстановление информационных аншлагов». Финансирование составило 5,86 тыс. руб. Из них освоено 5,84 тыс. руб.  Средства направлены на восстановление 2 шт. информационных аншлагов по периметру ООПТ (УВГТ);

3.2) «Пропагандистская и информационная деятельность». Финансирование составило 32,63 тыс. руб. Из них освоено 32,62 тыс. руб.  В целях информирования населения об особом режиме и о правилах поведения на ООПТ напечатано 
4707 экземпляров листовок и плакатов. Данная полиграфическая продукция раздавалась учреждениям образовательной сферы ЗАТО Северск, а также гражданам на ООПТ (ОООСиПР).

Без финансирования в рамках Программы осуществлялись следующие мероприятия:

- «Выявление несанкционированных мест хранения отходов в г.Северске»;

- «Визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска». Сотрудниками ОООСиПР проведено 4 осмотра состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска (запланировано в Программе 4 осмотра);

- «Проведение обследования состояния лесов ООПТ». Специалистами Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» проводился визуальный мониторинг состояния лесов, расположенных на территории ООПТ;

- «Выявление несанкционированных мест хранения отходов». Сотрудниками Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» проводилась работа по выявлению несанкционированных мест хранения отходов в лесных массивах, прилегающих к населенным пунктам и территориям садоводческих обществ на ООПТ;

- «Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ». Проведено 10 выездов осмотров прибрежных территорий озер Мальцево, Круглое, Яково, входящих в состав ООПТ (запланировано в Программе 10 выездов), с проведением профилактических бесед с населением о соблюдении режима ООПТ;

- «Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

В 2020 году необходимо увеличение объема финансирования мероприятий в соответствии с установленными потребностями в Программе:

1) в подпрограмме 1 «Чистый город»:

- «Разработка ПИР на берегоукрепительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска» (потребность 8604,90 тыс. руб., финансирование не утверждено);
- «Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов». В 2020 году запланировано выделение 2700,0 тыс. руб. из областного бюджета на данное мероприятие. Необходимо выделение денежных средств в размере 50% для софинансирования  мероприятия из местного бюджета, которое в настоящее время не предусмотрено;
- «Приобретение и установка урн и пластиковых контейнеров на территории г.Северска» (недофинансирование составляет 199,00 тыс. руб.);

- «Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию школьников и дошкольников» (недофинансирование составляет 67,33 тыс. руб.);

2) в подпрограмме 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»:

- «Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево» (потребность 5993,90 тыс. руб., финансирование не утверждено);
- «Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года» (недофинансирование составляет 778,49 тыс. руб.);
- «Приобретение дополнительного пляжного оборудования» (потребность 
253,32 тыс. руб., финансирование не утверждено);

- «Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов» (недофинансирование составляет 139,25 тыс. руб.);

- «Ремонт и восстановление информационных аншлагов» (недофинансирование составляет 41,59 тыс. руб.).

Превышение целевых показателей по многим мероприятиям Программы достигнуто в результате заключения муниципальных контрактов путем проведения конкурсных процедур, что позволило снизить стоимость работ и в отдельных случаях увеличить количество выпущенной продукции (например, выпуск полиграфической продукции).
Т.И.Тагаева
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