ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы

за 2015 год

| № пп | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Источники финансирова-ния | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 8 / гр. 6) |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потребность на 2015 (отчетный год) | план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2015 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. | Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ВЦП 1 «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» | 2015- 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 16358,74 | 16358,74 | 16358,74 | 15338,81 | 93,8 |  | 1. Ряд управляющих компаний направили счета на оплату за содержание и обслуживание общего имущества многоквартир-ных домов за октябрь-декабрь 2015 года только в январе 2016 года. 2. ОАО «Тепловые сети» изменили схему расчета за теплоноситель. 3. В связи с погодными условиями сентября-декабря 2015 года была снижена температура потребляемого теплоносителя, соответственно снизились затраты. |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 16358,74 | 16358,74 | 16358,74 | 15338,81 | 93,8 |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Задача 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ВЦП 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» |  | Всего, в том числе за счет средств: | 1696,02 | 1696,02 | 1696,02 | 1696,01 | 100 |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 1696,02 | 1696,02 | 1696,02 | 1696,01 | 100 |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Всего, в том числе за счет средств: | 18054,76 | 18054,76 | 18054,76 | 17034,82 | 94,4 |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 18054,76 | 18054,76 | 18054,76 | 17034,82 | 94,4 |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск

на реализацию муниципальной «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы

за 2015 год

| № пп | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей) |  |  | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем бюджетных ассигнований план 2015 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ВЦП «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» | Всего, в том числе: | 16358,74 | 16358,74 | 15338,81 | 93,8 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 16358,74 | 16358,74 | 15338,81 | 93,8 |
| 1.2 | Задача 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» | Всего, в том числе: | 1696,02 | 1696,02 | 1696,01 | 100 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 1696,02 | 1696,02 | 1696,01 | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего, в том числе: | 18054,76 | 18054,76 | 17034,82 | 94,4 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 16358,74 | 16358,74 | 15338,81 | 93,8 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 1696,02 | 1696,02 | 1696,01 | 100 |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

результативности подпрограммы 3 «Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год реализации, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # I. | Целевые показатели подпрограммы 3 «Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поддержание в должном техническом, пожарном и санитарном состоянии временно не арендуемого муниципального имущества, с учетом утвержденного объема финансирования | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт муниципального нежилого фонда | объект | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| # II. | Целевые показатели задачи 1 «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стоимость заключенных муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск | тыс.руб. | 8943,13 | 10849,62 | 10200,16 | 0,94 | 1. ОАО «Тепловые сети» изменили схему расчета за теплоноситель. 2. В связи с погодными условиями сентября-декабря 2015 года была снижена температура потребляемого теплоносителя, соответственно снизились затраты. |
| 2.2 | Расходы бюджета ЗАТО Северск по договорам на обслуживание и содержание общего имущества в многоквартирных домах | тыс.руб. | 5833,49 | 5509,12 | 5138,65 | 0,93 | Ряд управляющих компаний направили счета на оплату за содержание и обслуживание общего имущества многоквартирных домов за октябрь-декабрь 2015 года только в январе 2016 года. |
| III. | Целевые показатели задачи 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество актов обследования и заключений о техническом состоянии объектов | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 3.2 | Количество утвержденной и проверенной проектно-сметной документации по итогам обследования | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 3.3 | Количество объектов, запланированных к проведению капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы

# «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы

| № п/п | Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | Степень освоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 3, всего в т.ч. | 18054,76 | 17034,82 | 94,4 |
| 1.1 | ВЦП «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» | 16358,74 | 15338,81 | 93,8 |
| 1.2 | ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» | 1696,02 | 1696,01 | 100 |

УТВЕРЖДАЮ

_______________Н.Е.Пермяков

Начальник Управления

имущественных отношений

Администрации ЗАТО Северск

«___» __________ ___ г. № ____

ОТЧЕТ

о реализации ВЦП

«Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов»

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

| № п/п | Характеристика ВЦП (краткое описание) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цели и задачи ВЦП | Содержание объектов муниципальной казны, временно не арендуемых или находящихся на консервации Задача 1. Заключение муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг по содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск. Задача 2. Заключение договоров на обслуживание и содержание общего имущества в многоквартирных домах. |  |  |  |
| 2 | Коды бюджетной классификации | 0309 | 4332100000 | 244 |  |
| 3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План | Факт | Откло-нение (%) |  |
|  | 2015 год | 36,77 | 36,76 | 0 |  |
|  |  | 0505 | 4332100000 |  | 244 |
|  |  | План | Факт | Откло-нение (%) |  |
|  |  | 16143,96 | 15124,53 | 6,32 | 1. Ряд управляющих компаний направили счета на оплату за содержание и обслуживание общего имущества многоквартирных домов за октябрь-декабрь 2015 года только в январе 2016 года. 2. ОАО «Тепловые сети» изменили схему расчета за теплоноситель. 3. В связи с погодными условиями сентября-декабря 2015 года была снижена температура потребляемого теплоносителя, соответственно снизились затраты. |
|  | 2015 год | 0505 | 4332100000 |  | 852, 853 |
|  |  | План | Факт |  |  |
|  |  | 224,4 | 178,1 | 20,6 | Приватизация транспортных средств |
| 4 | Показатели результатов деятельности | План | Факт | Отклонение (%) |  |
| 4.1 | Показатель 1: Стоимость заключенных муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | 8943,13 |  |  |  |
|  | 2015 год | 10849,62 | 10200,16 | 6,0 | 1. ОАО «Тепловые сети» изменили схему расчета за теплоноситель. 2. В связи с погодными условиями сентября-декабря 2015 года была снижена температура потребляемого теплоносителя, соответственно снизились затраты. |
| 4.2 | Показатель 2: Расходы бюджета ЗАТО Северск по договорам на обслуживание и содержание общего имущества в многоквартирных домах, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | 5833,49 |  |  |  |
|  | 2015 год | 5509,12 | 5138,65 | 7,0 | Ряд управляющих компаний направили счета на оплату за содержание и обслуживание общего имущества многоквартирных домов за октябрь-декабрь 2015 года только в январе 2016 года. |
| 4.3 | Показатель 3: Затраты бюджета ЗАТО Северск на содержание и обслуживание временно не арендуемого муниципального имущества, с учетом утвержденного объема финансирования, % |  |  |  |  |
|  | до реализации программы |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 16358,74 | 15338,81 | 6,24 |  |
| 5 | Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) |  |
|  | не предусмотрены |  |  |  |  |
| 6 | Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | План 16358,74 | Факт 15338,81 | Отклонение 6,24 |  |