|  | Приложение 10 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от_27.07.2023__№_1395-па__ |

| «4.1 | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», в т.ч.: | Всего | 35 853,72 | 0,00 | 0,00 | 35 853,72 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 487,01 | 0,00 | 0,00 | 487,01 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 124,08 | 0,00 | 0,00 | 124,08 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 919,98 | 0,00 | 0,00 | 919,98 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 3 559,51 | 0,00 | 0,00 | 3 559,51 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 29 007,09 | 0,00 | 0,00 | 29 007,09 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 1 749,89 | 0,00 | 0,00 | 1 749,89 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0»; |
| «4.1.11 | Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ «СОШ № 84» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 101 | Всего | 1 590,21 | 0,00 | 0,00 | 1 590,21 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 84» | X | X |
|  |  | 2022 | 155,32 | 0,00 | 0,00 | 155,32 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 434,89 | 0,00 | 0,00 | 1 434,89 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.12 | Капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО «Центр «Поиск», по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Крупской, 16а | Всего | 27 825,28 | 0,00 | 0,00 | 27 825,28 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБУ ДО «Центр «Поиск» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 27 510,28 | 0,00 | 0,00 | 27 510,28 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0»; |
| «8.1 | Основное мероприятие. Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и возврата зданий в систему общего образования, в т.ч.: | Всего | 73 218,35 | 66 657,20 | 2 061,56 | 4 499,59 | 0,00 | Управление образования, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 2 096,42 | 0,00 | 0,00 | 2 096,42 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 4 499,59 <*> | 0,00 | 0,00 | 4 499,59 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 2 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 2 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 269,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 269,82 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 68 718,76 | 66 657,20 | 2 061,56 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество построенных зданий, ед | 0»; |
| «8.1.4 | Реконструкция МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) в пос.Самусь (в т.ч. ПИР) | Всего | 70 441,72 | 66 657,20 | 2 061,56 | 1 722,96 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей им.Пекарского» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 1 722,96 | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 269,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 269,82 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 68 718,76 | 66 657,20 | 2 061,56 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 100»; |
| «9.1 | Основное мероприятие. Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов, в т.ч.: | Всего | 9 749,22 | 0,00 | 0,00 | 9 749,22 | 0,00 | Управление образования, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 948,14 | 0,00 | 0,00 | 1 948,14 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 7 801,08 | 0,00 | 0,00 | 7 801,08 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.1 | Капитальный ремонт МБОУ «Самусьский лицей» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей им.Пекарского» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.2 | Капитальный ремонт МБОУ «Северский лицей» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Северский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.3 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 90» (в т.ч. ПИР) | Всего | 7 801,08 | 0,00 | 0,00 | 7 801,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 90» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 7 801,08 | 0,00 | 0,00 | 7 801,08 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.4 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 89» (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 948,14 | 0,00 | 0,00 | 1 948,14 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 89» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 948,14 | 0,00 | 0,00 | 1 948,14 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0»; |
| «10.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Современная школа», в т.ч.: | Всего | 22 720,61 | 22 038,99 | 681,62 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 600,30 | 1 552,29 | 48,01 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 21 120,31 | 20 486,70 | 633,61 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0»; |
| «10.1.3 | Создание детских технопарков «Кванториум» | Всего | 21 120,31 | 20 486,70 | 633,61 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 21 120,31 | 20 486,70 | 633,61 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0»; |
| «11.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда», в т.ч.: | Всего | 70 492,71 | 46 664,08 | 20 339,92 | 0,00 | 3 488,70 | Управление образования, МОО, МБУ ДО «Центр «Поиск», УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 2 770,90 | 2 182,60 | 588,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 5,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 17 665,41 | 12 616,80 | 5 048,61 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 15 394,92 | 11 193,31 | 3 696,78 | 0,00 | 504,83 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 77,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 26 418,18 | 20 671,38 | 3 751,62 | 0,00 | 1 995,18 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 1 |
|  |  | 2023 | 3 406,90 | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 988,70 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 2 418,20 | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 2 418,20 | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0»; |
| «11.1.3 | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Всего | 18 375,90 | 0,00 | 18 375,90 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «Северская гимназия», МБОУ «Северский лицей», МБОУ «СОШ № 88 имена А.Бородина и А.Кочева», МБОУ «СОШ № 196», МАОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 198», МАОУ «СФМЛ», МБОУ «СОШ № 89», МАОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 78», МБОУ «СОШ № 84», МБОУ «СОШ № 83», МБОУ «СОШ № 87», МБОУ «СОШ № 90», МБОУ «Самусьский лицей», МБОУ «Орловская СОШ», МБОУ «СОШ № 197» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 4 658,40 | 0,00 | 4 658,40 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2021 | 3 350,60 | 0,00 | 3 350,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 3 112,30 | 0,00 | 3 112,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 2 418,20 | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 2 418,20 | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2025 | 2 418,20 | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100»; |
| «12.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка», в т.ч.: | Всего | 3 290,36 | 1 866,14 | 1 424,22 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 337,98 | 41,38 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 544,50 | 528,17 | 16,34 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0»; |
| «12.1.2 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Всего | 1 923,86 | 1 866,14 | 57,72 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 337,98 | 41,38 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 120 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 544,50 | 528,17 | 16,34 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 45 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0»; |
| «13.1 | ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Всего | 269 756,55 | 232 807,44 | 36 100,37 | 848,74 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2021 | 49 673,21 | 41 228,77 | 8 444,45 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4836 |
|  |  | 2022 | 55 263,94 | 45 415,83 | 8 999,37 | 848,74 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4829 |
|  |  | 2023 | 55 577,00 | 48 352,02 | 7 224,98 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4940 |
|  |  | 2024 | 53 842,20 | 46 842,67 | 6 999,53 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4743 |
|  |  | 2025 | 55 400,20 | 50 968,16 | 4 432,04 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4560»; |
|  | «Итого по подпрограмме 1 | Всего | 866 876,27 | 386 965,65 | 230 076,73 | 246 345,18 | 3 488,70 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 225 562,80 | 0,00 | 61 263,02 | 164 299,78 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 40 918,85 <*> | 0,00 | 32 330,90 | 8 587,95 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 40 622,30 <*> | 0,00 | 29 711,00 | 10 911,30 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 42 551,34 <*> | 0,00 | 27 091,70 | 15 459,64 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 23 804,80 <*> | 3 734,89 | 17 546,06 | 2 523,86 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 42 886,86 <*> | 29 548,59 | 8 577,79 | 4 760,48 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 71 061,91 | 53 760,05 | 12 182,61 | 4 614,42 | 504,83 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 113 318,73 | 66 087,21 | 12 750,99 | 32 485,35 | 1 995,18 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 62 681,93 | 48 352,02 | 9 643,18 | 3 698,03 | 988,70 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 85 726,29 | 67 857,54 | 10 067,67 | 7 801,08 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 126 537,16 | 117 625,36 | 8 911,80 | 0,00 | 0,00 |  | X | X» |