|  | Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__28.07.2023__№__1401-па___ |
| --- | --- |

| «Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз- ный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 364 751,18 | 60 436,19 | 53 743,99 <*> | 169 223,62 | 81 546,10 | 66 395,57 |
|  | Местный бюджет | 233 156,60 | 60 436,19 | 53 743,99 <*> | 63 878,80 | 55 296,34 | 45 175,38 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 407,80 | 207,80 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 407,80 | 207,80 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 233 564,40 | 60 643,99 | 53 943,99 <*> | 63 878,80 | 55 296,34 | 45 175,38» |

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__28.07.2023__№__1401-па___ |
| --- | --- |

| «2.2 | Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности | км; тыс м | 61,59 | 49,89 | 49,89 | 26,56 | 52,73 | 49,89 | 49,89 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__28.07.2023__№__1401-па___ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

Таблица 4

| № п/п | Ответственный исполнитель | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 10746,57 | 3000,89 | 3007,93 | 2983,61 | 1754,14 | 3088,27 |
|  |  | Показатель «Полнота реализации полномочий, определенных Положением об Управлении по делам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в части профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма и терроризма, процентов» задачи 1,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 2 деятельности ответственного исполнителя «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 8234,31 | 1125,38 | 1894,85 | 2618,85 | 2595,23 | 1258,10 |
|  |  | Показатель «Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС» задачи 2, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 3 деятельности ответственного исполнителя «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 8558,41 | 2286,08 | 2017,95 | 1891,99 | 2362,39 | 2415,04 |
|  |  | Показатель «Создание условий для работы добровольной пожарной охраны» задачи 3, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 4 деятельности ответственного исполнителя «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 9821,93 | 2226,62 | 2392,18 | 2759,62 | 2443,51 | 2492,04 |
|  |  | Показатель «Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск» задачи 4, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 5 деятельности ответственного исполнителя «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 4655,99 | 1104,67 | 1268,44 | 1051,68 | 1231,20 | 1158,10 |
|  |  | Показатель «Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан» задачи 5, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 6 деятельности ответственного исполнителя «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 5655,51 | 1500,13 | 1338,13 | 1248,04 | 1569,21 | 1544,13 |
|  |  | Показатель «Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка» задачи 6, ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  | 47672,72 | 11243,77 | 11919,48 | 12553,79 | 11955,68 | 11955,68 |

|  | Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__28.07.2023__№__1401-па___ |
| --- | --- |

| «2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» | Всего | 111 497,03 | 0,00 | 207,80 | 111 289,23 | 0,00 | Отсутствуют»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 34 846,72 | 0,00 | 207,80 | 34 638,92 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 24 061,12 <*> | 0,00 | 0,00 | 24 061,12 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 25 414,61 | 0,00 | 0,00 | 25 414,61 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 27 373,30 | 0,00 | 0,00 | 27 373,30 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 16 375,81 | 0,00 | 0,00 | 16 375,81 | 0,00 |  |
| «4. | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 47 672,72 | 0,00 | 0,00 | 47 672,72 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 11 243,77 | 0,00 | 0,00 | 11 243,77 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 11 919,48 | 0,00 | 0,00 | 11 919,48 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 12 553,79 | 0,00 | 0,00 | 12 553,79 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 11 955,68 | 0,00 | 0,00 | 11 955,68 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 11 955,68 | 0,00 | 0,00 | 11 955,68 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 233 564,40 | 0,00 | 407,80 | 233 156,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 60 643,99 | 0,00 | 207,80 | 60 436,19 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 53 943,99 <*> | 0,00 | 200,00 | 53 743,99 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 63 878,80 | 0,00 | 0,00 | 63 878,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 55 296,34 | 0,00 | 0,00 | 55 296,34 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 45 175,38 | 0,00 | 0,00 | 45 175,38 | 0,00» |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__28.07.2023__№__1401-па___ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» |  | Всего | 233 564,40 | 19 350,08 | 104 557,06 | 41 943,38 | 20 404,12 | 2 797,30 |  | 481,82 | 43 592,98 | 437,66 |
|  |  | 2021 | 60 643,99 | 5 000,00 | 25 822,17 | 9 736,95 | 5 426,00 | 507,57 |  | 0,00 | 14 064,40 | 86,90 |
|  |  | 2022 | 53 943,99 <*> | 4 247,29 | 27 767,65 | 10 692,23 | 7 420,22 | 471,91 |  | 0,00 | 3 257,79 <*> | 86,90 |
|  |  | 2023 | 63 878,80 | 5 102,79 | 29 193.62 | 10 757,10 | 7 557,90 | 1 301,07 |  | 481,82 | 9 337,17 | 147,33 |
|  |  | 2024 | 55 296,34 | 5 000,00 | 21 773,62 | 10 757,10 | 0,00 | 516,75 |  | 0,00 | 17 132,34 | 116,53 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 45 175,38 | 5 000,00 | 21 785,00 | 10 757,10 | 0,00 | 516,75 |  | 0,00 | 7 000,00 | 116,53»; |
| «2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» | Всего | 111 497,03 | 17 923,38 | 207,70 | 41 943,38 | 16 278,00 | 2 797,30 |  | 481,82 | 31 457,13 | 408,32 |
|  |  | 2021 | 34 846,72 | 5 000,00 | 25,00 | 9 736,95 | 5 426,00 | 507,57 |  | 0,00 | 14 064,40 | 86,80 |
|  |  | 2022 | 24 061,12 <*> | 3 961,69 | 165,70 | 10 692,23 | 5 426,00 | 471,91 |  | 0,00 | 3 256,79 <*> | 86,80 |
|  |  | 2023 | 25 414,61 | 3 961,69 | 17,00 | 10 757,10 | 5 426,00 | 1 301,07 |  | 481,82 | 3 337,17 | 132,76 |
|  |  | 2024 | 27 373,30 | 5 000,00 | 0,00 | 10 757,10 | 0,00 | 516,75 |  | 0,00 | 10 997,49 | 101,96 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 16 375,81 | 5 000,00 | 0,00 | 10 757,10 | 0,00 | 516,75 |  | 0,00 | 0,00 | 101,96»; |
| «2.4 | Основное мероприятие. Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 15 661,80 | 0,00 | 193,70 | 0,00 | 0,00 | 2 743,30 |  | 481,82 | 11 834,66 | 408,32 |
|  |  | 2021 | 594,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 489,57 |  | 0,00 | 0,00 | 86,80 |
|  |  | 2022 | 724,41 | 0,00 | 165,70 | 0,00 | 0,00 | 471,91 |  | 0,00 | 0,00 | 86,80 |
|  |  | 2023 | 2 744,82 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283,07 |  | 481,82 | 837,17 | 132,76 |
|  |  | 2024 | 11 598,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,75 |  | 0,00 | 10 997,49 | 101,96 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 600,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,75 |  | 0,00 | 0,00 | 101,96»; |
| «2.4.4 | Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории | Всего | 614,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 104,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,75 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 220,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,99 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 156,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,37 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 156,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,37 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 | Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | Всего | 1 965,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906,06 |  | 29,10 | 0,00 | 30,80 |
|  |  | 2021 | 201,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,06 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,92 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 210,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151,07 |  | 29,10 | 0,00 | 30,80 |
|  |  | 2024 | 303,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,01 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 303,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,01 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «2.4.10 | Устройство подъезда с площадкой для забора воды в дер.Чернильщиково | Всего | 452,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 452,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 452,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 452,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.11 | Строительство пожарного резервуара по ул.Камышке в пос.Самусь, ЗАТО Северск, Томская область | Всего | 3 932,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3 932,19 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 266,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 266,36 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 3 665,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3 665,83 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.12 | Строительство пожарных резервуаров по ул.Чкалова и пер.1 Мая в пос.Орловка, ЗАТО Северск, Томская область | Всего | 7 902,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7 902,47 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 570,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 570,81 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 7 331,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7 331,66 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «4. | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 47 672,72 | 0,00 | 47 672,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 11 243,77 | 0,00 | 11 243,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 11 919,48 | 0,00 | 11 919,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 12 553,79 | 0,00 | 12 553,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 11 955,68 | 0,00 | 11 955,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 11 955,68 | 0,00 | 11 955,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00» |

|  | Приложение 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__28.07.2023__№__1401-па___ |
| --- | --- |

| «Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз- ный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 24 | 18 | 22 | 16 | 9 | 8 |
|  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 49,89 | 49,89 | 26,56 | 52,73 | 49,89 | 49,89»; |
| «Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 111 289,23 | 34 638,92 | 24 061,12 <*> | 25 414,61 | 27 373,30 | 16 375,81 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 207,80 | 207,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 111 497,03 | 34 846,72 | 24 061,12 <*> | 25 414,61 | 27 373,30 | 16 375,81» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__28.07.2023__№__1401-па___ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «2. | Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности | км; тыс м | 61,59 | 49,89 | 49,89 | 26,56 | 52,73 | 49,89 | 49,89 | Ежеквар-тально |  | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск»; |
| «4.1 | Протяженность противопожарных минерализованных полос | км; тыс м | 50 | 38,3 | 38,3 | 20,85 | 39,71 | 38,3 | 38,3 | Ежеквар-тально |  | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 4.2 | Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности | км; тыс м | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 5,71 | 13,02 | 11,59 | 11,59 | Ежеквар-тально |  | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск» |

|  | Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__28.07.2023__№__1401-па___ |
| --- | --- |

| «4.1 | Основное мероприятие. Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 15 661,80 | 0,00 | 0,00 | 15 661,80 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 594,37 | 0,00 | 0,00 | 594,37 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 38,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 11,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 5,34 |
|  |  | 2022 | 724,41 | 0,00 | 0,00 | 724,41 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 20,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 5,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2023 | 2 744,82 | 0,00 | 0,00 | 2 744,82 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 39,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 13,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2024 | 11 598,20 | 0,00 | 0,00 | 11 598,20 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 38,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 11,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 3,3 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 600,71 | 0,00 | 0,00 | 600,71 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 38,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопас-ности, км; тыс м | 11,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 3,3»; |
| «4.1.4 | Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории | Всего | 614,11 | 0,00 | 0,00 | 614,11 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | X | X |
|  |  | 2021 | 104,75 | 0,00 | 0,00 | 104,75 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,09 |
|  |  | 2022 | 220,99 | 0,00 | 0,00 | 220,99 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,24 |
|  |  | 2023 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,098 |
|  |  | 2024 | 156,37 | 0,00 | 0,00 | 156,37 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,11 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 156,37 | 0,00 | 0,00 | 156,37 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,11 |
| 4.1.5 | Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | Всего | 1 965,96 | 0,00 | 0,00 | 1 965,96 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ «Лесничество ЗАТО Северск», УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 201,06 | 0,00 | 0,00 | 201,06 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 49,89 |
|  |  | 2022 | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 250,92 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 26,56 |
|  |  | 2023 | 1 210,97 | 0,00 | 0,00 | 1 210,97 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 52,73 |
|  |  | 2024 | 303,01 | 0,00 | 0,00 | 303,01 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 49,89 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 303,01 | 0,00 | 0,00 | 303,01 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 49,89»; |
| «4.1.10 | Устройство подъезда с площадкой для забора воды в дер.Чернильщиково | Всего | 452,72 | 0,00 | 0,00 | 452,72 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 452,72 | 0,00 | 0,00 | 452,72 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 4.1.11 | Строительство пожарного резервуара по ул.Камышке в пос.Самусь, ЗАТО Северск, Томская область | Всего | 3 932,19 | 0,00 | 0,00 | 3 932,19 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 266,36 | 0,00 | 0,00 | 266,36 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 3 665,83 | 0,00 | 0,00 | 3 665,83 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 4.1.12 | Строительство пожарных резервуаров по ул.Чкалова и пер.1 Мая в пос.Орловка, ЗАТО | Всего | 7 902,47 | 0,00 | 0,00 | 7 902,47 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  | Северск, Томская область | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 570,81 | 0,00 | 0,00 | 570,81 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 7 331,66 | 0,00 | 0,00 | 7 331,66 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 111 497,03 | 0,00 | 207,80 | 111 289,23 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 34 846,72 | 0,00 | 207,80 | 34 638,92 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 24 061,12 <*> | 0,00 | 0,00 | 24 061,12 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 25 414,61 | 0,00 | 0,00 | 25 414,61 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 27 373,30 | 0,00 | 0,00 | 27 373,30 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 16 375,81 | 0,00 | 0,00 | 16 375,81 | 0,00 |  | X | X» |

|  | Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__28.07.2023__№__1401-па___ |
| --- | --- |

| «4.1 | Основное мероприятие. Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 19 697,05 | 0,00 | 0,00 | 19 697,05 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 594,37 | 0,00 | 0,00 | 594,37 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 38,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 11,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 5,34 |
|  |  | 2022 | 724,41 | 0,00 | 0,00 | 724,41 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 20,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 5,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2023 | 6 670,76 | 0,00 | 0,00 | 6 670,76 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 39,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 13,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 6,8 |
|  |  | 2024 | 11 707,51 | 0,00 | 0,00 | 11 707,51 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 38,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 11,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 8,5 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 958,94 | 0,00 | 0,00 | 958,94 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 38,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 11,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 8,5»; |
| «4.1.5 | Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | Всего | 1 965,96 | 0,00 | 0,00 | 1 965,96 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ «Лесничество ЗАТО Северск», УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 201,06 | 0,00 | 0,00 | 201,06 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 49,89 |
|  |  | 2022 | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 250,92 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 26,56 |
|  |  | 2023 | 1 210,97 | 0,00 | 0,00 | 1 210,97 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 53,46 |
|  |  | 2024 | 303,01 | 0,00 | 0,00 | 303,01 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 49,89 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 303,01 | 0,00 | 0,00 | 303,01 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 49,89»; |
|  | «Итого по подпрограмме 2 | Всего | 160 031,57 | 0,00 | 207,80 | 159 823,77 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 34 846,72 | 0,00 | 207,80 | 34 638,92 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 49,89 |
|  |  | 2022 | 24 061,12 <*> | 0,00 | 0,00 | 24 061,12 <*> | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопас-ности, км; тыс м | 26,56 |
|  |  | 2023 | 70 831,64 | 0,00 | 0,00 | 70 831,64 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопас-ности, км; тыс м | 53,46 |
|  |  | 2024 | 30 490,81 | 0,00 | 0,00 | 30 490,81 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 49,89 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 23 506,12 | 0,00 | 0,00 | 23 506,12 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 49,89»; |
|  | «Итого по Программе | Всего | 365 158,98 | 0,00 | 407,80 | 364 751,18 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 60 643,99 | 0,00 | 207,80 | 60 436,19 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 1050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопас-ности, проц | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 53 943, 99 <*> | 0,00 | 200,00 | 53 743,99 <*> | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 1006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 169 223,62 | 0,00 | 0,00 | 169 223,62 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 990 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц Ф | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 81 546,10 | 0,00 | 0,00 | 81 546,10 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 66 395,57 | 0,00 | 0,00 | 66 395,57 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100» |