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ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2
«Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)

	
	наименование и единица измерения
	значе-ния по годам реали-зации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.
	Задача 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ» подпрограммы 2


	 1.1
	Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, 
в т.ч.:
	Всего
	413,25
	0,00
	0,00
	413,25
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений 
	X
	X

	
	
	2021
	119,25
	0,00
	0,00
	119,25
	0,00
	
	1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц

	1,9

	
	
	2022
	98,00
	0,00
	0,00
	98,00
	0,00
	
	1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц

	1,9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2023
	98,00
	0,00
	0,00
	98,00
	0,00
	Администрации ЗАТО Северск
	1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц

	1,9

	
	
	2024
	98,00
	0,00
	0,00
	98,00
	0,00
	
	1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по 
отношению к общей площади ООПТ, проц
	1,9

	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	98,00
	0,00
	0,00
	98,00
	0,00
	
	1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по 
отношению к общей площади ООПТ, проц
	1,9

	1.1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ
	Всего
	413,25
	0,00
	0,00
	413,25
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северска
	X
	X

	
	
	2021
	119,25
	0,00
	0,00
	119,25
	0,00
	
	1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га
	68

	
	
	2022
	98,00
	0,00
	0,00
	98,00
	0,00
	
	1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га
	68

	
	
	2023
	98,00
	0,00
	0,00
	98,00
	0,00
	
	1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га
	68

	
	
	2024
	98,00
	0,00
	0,00
	98,00
	0,00
	
	1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га
	68

	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	98,00
	0,00
	0,00
	98,00
	0,00
	
	1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га
	68

	1.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	X
	X



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га
	3434

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га
	3434

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га
	3434

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га
	3434

	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га
	3434

	 2.
	Задача 2 «Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ» подпрограммы 2

	 2.1
	Основное
мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, 
в т.ч.:
	Всего
	3 066,82
	0,00
	0,00
	3 066,82
	0,00
	УВГТ
Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	568,92
	0,00
	0,00
	568,92
	0,00
	
	1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц
	32

	
	
	2022
	549,96
	0,00
	0,00
	549,96
	0,00
	
	1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц
	32

	
	
	2023
	1050,82
	0,00
	0,00
	1050,82
	0,00
	
	1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц
	32





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2024
	897,12
	0,00
	0,00
	897,12
	0,00
	
	1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц
	32

	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	897,12
	0,00
	0,00
	897,12
	0,00
	
	1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц
	32

	2.1.1
	Корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт
	0

	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт
	0

	2.1.2
	Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь восстановленных земель, га
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь восстановленных земель, га
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь восстановленных земель, га
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь восстановленных земель, га
	0




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь восстановленных земель, га
	0

	2.1.3
	Ликвидация несанкциониро-ванных мест хранения отходов
	Всего
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	
	1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га
	0,1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га
	0,0

	
	
	2023
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	
	1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га
	0,1

	
	
	2024
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	
	1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га
	0,1

	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	
	1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га
	0,1

	2.1.4
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей)    в летний период года





	Всего

	2 341,81
	0,00
	0,00
	2 341,81
	0,00
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	448,74
	0,00
	0,00
	448,74
	0,00
	
	1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га
	15,5




	
	
	2022
	481,87
	0,00
	0,00
	481,87
	0,00
	
	1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га
	15,5



	
	
	2023
	701,81
	0,00
	0,00
	701,81
	0,00
	
	1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га
	15,5

	
	
	2024
	709,39
	0,00
	0,00
	709,39
	0,00
	
	1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га
	15,5



	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	709,39
	0,00
	0,00
	709,39
	0,00
	
	1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га
	15,5



	2.1.5
	Приобретение дополнительного пляжного 
	Всего
	219,88
	0,00
	0,00
	219,88
	0,00
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	оборудования
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт
	0

	
	
	2023
	219,88
	0,00
	0,00
	219,88
	0,00
	
	1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт
	8

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	
	1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт
	0

	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт
	0

	2.1.6
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	Всего
	205,13
	0,00
	0,00
	205,13
	0,00
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	20,18
	0,00
	0,00
	20,18
	0,00
	
	1. Количество отремонтированного оборудования, шт
	6




	
	
	2022
	68,09
	0,00
	0,00
	68,09
	0,00
	
	1. Количество отремонтированного оборудования, шт
	27




	
	
	2023
	29,13
	0,00
	0,00
	29,13
	0,00
	
	1. Количество отремонтированного оборудования, шт
	27

	
	
	2024
	87,73
	0,00
	0,00
	87,73
	0,00
	
	1. Количество отремонтированного оборудования, шт
	27

	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	87,73
	0,00
	0,00
	87,73
	0,00
	
	1. Количество отремонтированного оборудования, шт
	27

	 3.
	Задача 3 «Обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ» подпрограммы 2



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 3.1
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ       и повышение информирован-ности населения    о правилах поведения           на территории ООПТ, в т.ч.:
	Всего
	168,22
	0,00
	0,00
	168,22
	0,00
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	61,59
	0,00
	0,00
	61,59
	0,00
	
	1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 
100 тыс. чел.), проц
	3,0

	
	
	2022
	33,00
	0,00
	0,00
	33,00
	0,00
	
	1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 
100 тыс. чел.), проц
	5,0

	
	
	2023
	36,06
	0,00
	0,00
	36,06
	0,00
	
	1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 
100 тыс. чел.), проц
	6,7

	
	
	2024
	37,57
	0,00
	0,00
	37,57
	0,00
	
	1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 
100 тыс. чел.), проц
	8,5

	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	37,57
	0,00
	0,00
	37,57
	0,00
	
	1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 
100 тыс. чел.), проц
	10,2

	3.1.1

	Ремонт и восстановление информационных аншлагов

	Всего
	47,58
	0,00
	0,00
	47,58
	0,00
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	9,44
	0,00
	0,00
	9,44
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных аншлагов, шт
	2

	
	
	2022
	10,17
	0,00
	0,00
	10,17
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных аншлагов, шт
	2

	
	
	2023
	13,23
	0,00
	0,00
	13,23
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных аншлагов, шт
	2

	
	
	2024
	14,74
	0,00
	0,00
	14,74
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных аншлагов, шт
	2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	14,74
	0,00
	0,00
	14,74
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных аншлагов, шт
	2

	3.1.2
	Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северска
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дежурств       и рейдов на ООПТ, ед
	10

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дежурств          и рейдов на ООПТ, ед
	10

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дежурств        и рейдов на ООПТ, ед
	10

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дежурств        и рейдов на ООПТ, ед
	10

	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дежурств        и рейдов на ООПТ, ед
	10

	3.1.3
	Пропагандистская и информацион-ная деятельность по ООПТ
	Всего
	120,64
	0,00
	0,00
	120,64
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северска
	X
	X

	
	
	2021
	52,15
	0,00
	0,00
	52,15
	0,00
	
	1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт
	2000

	
	
	2022
	22,83
	0,00
	0,00
	22,83
	0,00
	
	1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт
	1004

	
	
	2023
	22,83
	0,00
	0,00
	22,83
	0,00
	
	1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт
	729

	
	
	2024
	22,83
	0,00
	0,00
	22,83
	0,00
	
	1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт
	729

	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	22,83
	0,00
	0,00
	22,83
	0,00
	
	1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт
	729

	3.1.4
	Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и 
	X
	X

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	телекоммуника-ционной сети «Интернет»
	
	
	
	
	
	
	природных ресурсов Администрации ЗАТО Северска
	
	

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего 
информацию по ООПТ         в год, проц
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ          в год, проц
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ         в год, проц
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ          в год, проц
	1

	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ          в год, проц
	1

	
	Итого по
подпрограмме 2
	Всего
	3 648,29
	0,00
	0,00
	3 648,29
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	749,76
	0,00
	0,00
	749,76
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	 680,96
	0,00
	0,00
	 680,96
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	1 184,88
	0,00
	0,00
	1 184,88
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	1 032,69
	0,00
	0,00
	1 032,69
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
(прогноз-ный период)
	1 032,69
	0,00
	0,00
	1 032,69
	0,00
	
	X
	X
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ПЕРЕЧЕНЬ


 


ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение 


подпрограммы 2


 


«Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»


 


муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»


 


 


Таблица 2


 


№ 


п/п


 


Наименование 


подпрограммы, 


задачи 


по


дпрограммы, 


ВЦП (основного 


мероприятия) 


муниципальной 


программы


 


Срок 


реали


-


 


зации, 


 


год


 


Объем 


финанси


-


рования, 


тыс. руб.


 


В том числе за счет средств


 


Участники 


подпрограммы, 


участники 


мероприятия


 


Показатели конечного результата 


ВЦП (основного мероприятия), 


показатели непосредственного 


результата мероприятий, входящих в 


состав основного мероприятия, по 


годам реализации


 


федерального 


бюджета (по 


согласованию 


(прогноз)


 


областного 


бюджета (по 


согласованию 


(прогноз)


 


местного 


бюджета


 


внебюджетных 


источников 


(по 


согласованию 


(прогноз)


 


 


наименование и единица 


измерения


 


значе


-


ния по 


годам 


реали


-


зации


 


1


 


2


 


3


 


4


 


5


 


6


 


7


 


8


 


9


 


10


 


11


 


 


1.


 


Задача 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ» подпрограммы 2


 


 


 


1.1


 


Основное 


мероприятие. 


Обследование 


состояния 


природных 


объектов ООПТ, 


 


в т.ч.:


 


Всего


 


413


,25


 


0,00


 


0,00


 


413,25


 


0,00


 


Администрация 


ЗАТО Северск, 


Отдел охраны 


окружающей 


среды и 


природных 


ресурсов 


Администрации 


ЗАТО Северск, 


Управление 


имущественных 


отношений 


 


X


 


X


 


2021


 


119,25


 


0,00


 


0,00


 


119,25


 


0,00


 


1. Охват научными 


исследованиями территорий 


природных объектов по 


отношению к общей 


площади ООПТ, проц


 


 


1,9


 


2022


 


98,00


 


0,00


 


0,00


 


98,00


 


0,00


 


1. Охват научными 


исследованиями территорий 


природных объектов по 


отношению к общей 


площади ООПТ, проц


 


 


1,9


 




Внутренний номер:  0300308  

Приложение   6  

к постановлению    Администрации ЗАТО Северск  от__ 2 2 . 08.2023 __ №_ _ 1591 - па __   

    ПЕРЕЧЕНЬ   ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение  подпрограммы 2   «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»   муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»     Таблица 2  

№  п/п  Наименование  подпрограммы,  задачи  по дпрограммы,  ВЦП (основного  мероприятия)  муниципальной  программы  Срок  реали -   зации,    год  Объем  финанси - рования,  тыс. руб.  В том числе за счет средств  Участники  подпрограммы,  участники  мероприятия  Показатели конечного результата  ВЦП (основного мероприятия),  показатели непосредственного  результата мероприятий, входящих в  состав основного мероприятия, по  годам реализации  

федерального  бюджета (по  согласованию  (прогноз)  областного  бюджета (по  согласованию  (прогноз)  местного  бюджета  внебюджетных  источников  (по  согласованию  (прогноз)     наименование и единица  измерения  значе - ния по  годам  реали - зации  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  1.  Задача 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ» подпрограммы 2    

  1.1  Основное  мероприятие.  Обследование  состояния  природных  объектов ООПТ,    в т.ч.:  Всего  413 ,25  0,00  0,00  413,25  0,00  Администрация  ЗАТО Северск,  Отдел охраны  окружающей  среды и  природных  ресурсов  Администрации  ЗАТО Северск,  Управление  имущественных  отношений   X  X  

2021  119,25  0,00  0,00  119,25  0,00   1. Охват научными  исследованиями территорий  природных объектов по  отношению к общей  площади ООПТ, проц    1,9  

2022  98,00  0,00  0,00  98,00  0,00   1. Охват научными  исследованиями территорий  природных объектов по  отношению к общей  площади ООПТ, проц    1,9  

