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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации  в 2022 году муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» 

I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ  И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]В 2022 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» было предусмотрено финансирование в размере 46 365,94 тыс.руб. 
Финансирование программы осуществлялось за счет следующих средств:
- средства федерального бюджета – 39 826,22 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета –  1 231,74 тыс. руб.;
- средства  местного бюджета – 4 963,30 тыс. руб. 
Указанная сумма реализована в объеме 43 359,02 тыс. руб, (100%). 
Отчет о реализации муниципальной программы представлен в приложении 3, Отчет об использовании бюджетных ассигнований -  в приложении 4.
Плановые показатели результативности муниципальной программы достигнуты. Сведения о достижении в 2021 году значений целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении ( Форма 1).
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]1. В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий» в 2022 году  освоение средств  по благоустройству дворовых территорий на сумму  2 712,84 тыс. руб.,  плановые назначения составляли 2 712,85 тыс. руб. Освоение средств составило  99,98 % от плановых назначений. 
В рамках реализации программных мероприятий выполнены работы по  установке нового игрового оборудования на 3 дворовых территориях, установлено 3 ограждения  детских площадок, а так же уличные скамейки в  одном дворе.
После реализации данных мероприятий плановые показатели результативности цели и задач, поставленные подпрограммой, достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» годы) указаны в приложении (Форма 2). 
Степень достижения цели подпрограммы – 0,87
2. В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных пространств»  реализовывалась две задачи: «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» и «Отбор общественных пространств для благоустройства».
Освоено 43 953,09 тыс. руб, (100 % от плана, утвержденного бюджетом ЗАТО Северск на 2021 год). 
Из них;
- средства федерального бюджета – 39 826,22 тыс. руб.;
- средства областного бюджета –1 231,74 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 2 250,45 тыс. руб.
Работы проводились за счет средств, предоставленных  на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».
Освоение по подпрограмме полное, результативность высокая. Степень достижения цели -1.
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]В целях исполнения задачи «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» реализовывалось основное мероприятие «Благоустройство общественных пространств». 
Освоение средств составило 43646,18 тыс. руб. из 43 539,09 тыс. руб. не освоено и возвращено в бюджет 6,91 тыс. руб. из местного бюджета - экономя, возникшая в процессе выполнения работ по благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северску,. 
За счет средств федерального, областного и местного бюджетов местного финансирования Управлением капитального строительства было организовано выполнение работ по благоустройству пяти объектов: 
- благоустройство сквера с озером в районе мемориала «Курган Славы»                                     в микрорайоне «Ясный»;
- благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок                           от пл.Ленина до ул.Строителей) в г.Северске;
- благоустройство  прибрежного парка
- благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20;
-благоустройство композиции « Три медведя» ( просп. Коммунистический, 151).
В целях исполнения задачи «Отбор общественных пространств для благоустройства» реализовывались два основных мероприятия: «Проведение рейтингового голосования»                           и «Разработка дизайн-проектов  общественных пространств».
Основное мероприятие «Проведение рейтингового голосования» реализовывалось   без привлечения бюджетных средств. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании, на территории ЗАТО Северск от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании составила 31,3%.
После реализации данных мероприятий плановые показатели результативности цели и задач, поставленные подпрограммой, достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» годы)  указаны в приложении  (форма 2).

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА  ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Оценка эффективности Программы определена в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» путем сопоставления:
1) фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы (подпрограммы) (приложение  Форма 1);
2) фактических и плановых объемов финансирования за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ ( приложение  форма 3).
Оценка эффективности отражены в приложении  (форма 4).
Степень достижения цели муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с вышеуказанной методикой  равна 1, степень освоения средств – 100%.
В соответствии со шкалой оценки степени достижения цели, такие показатели говорят о том, что использование финансовых средств  имеет высокую эффективность.
Степень достижения цели подпрограммы 1 равна 1, степень освоения средств – 100%.
Данная подпрограмма, исполнена с полным освоением средств и высокой результативностью. Подрограмма оценивается как высокоэффективная. 
Степень достижения цели подпрограммы 2 равна 1, все показатели целей и задач подпрограммы выполнены. Эффективность использования средств подпрограммы – высокая, что говорит о правильном балансе финансирования и целевых индикаторов подпрограммы. .

III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство  дворовых территорий» работы проводились  в рамках реализации двух основных мероприятий

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» работы проводились в рамках реализации основного мероприятия Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем.
Задача -  выполнение благоустройства всех дворовых территорий ЗАТО Северск.
В рамках реализации программных мероприятий  на территории ЗАТО Северск в 2022 году  выполнены работы по благоустройству в 7 дворах, в 3 дворах  были выполнены мероприятия по благоустройству детских  площадок – замена игрового оборудования, установка  скамеек , урн  и планировка территории, в 3 дворах было установлено ограждение детских площадок, в одном – садовые скамейки. 
В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» работы проводились  по двум основным мероприятиям, с целью реализации двух задач
- задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 исполнялась в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств»;
- задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2  исполнялась в рамках Основного мероприятия «Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы».
Финансовые затраты на реализацию основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств» составили 43 953,09 тыс. руб., из них 39 826,22 за счет средств федерального бюджета, 1 231,74 тыс. руб. – за счет средств регионального бюджета, 2 250,45 тыс. руб.- за счет средств бюджета ЗАТО Северск.
В рамках реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2 выполнено следующее. 
В рамках благоустройства сквера с озером в районе мемориала «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» выполнена расчистка территории от поросли и планировка.
При выполнении работ по благоустройству пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Строителей до ул. Царевского) в г.Северске : обновлено асфальтовое покрытие, отремонтирован прилегающий газон;
Выполнены работы по благоустройству сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20- обустроено бесшовное прорезиненное покрытие, , установлены малые архитектурные формы;
 Выполнены работы по благоустройству прибрежного парка: отремонтировано асфальтовое покрытие  тротуара от ул. Царевского до  Ул. Крупской.
Выполнено благоустройство участка у жилого дома по адресу: Просп. Коммунистический, 151- установлена композиция  «Три медведя»
В рамках реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 2 проведено рейтинговое голосование с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы в 2023 году. В результате были отобраны общественные пространства, благоустройство которых  планируется выполнить в 2023 году .
Финансирование работ  по  данному мероприятию  не  выполнялось.
Начальник отдела благоустройства		                                                       О.А.Фадеева


 Приложение 1
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»                                                                                        
	№ п/п
	Наименование меры 
(бюджетной, налоговой, правовой, иной)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты 2018 - 2022 годов
	2018 - 2022 годы
	31.01.
2021год
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы

	2
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы
	Отчеты исполнителей мероприятий Программы
	2018 - 2022 годы
	Февраль 2022
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы

	3
	Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования
	Выполнение корректировок Программы
	2018 - 2022 годы
	Выполне-но при корректи-ровке Програм-мы
	Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований






















 Приложение  2
Информация о внесенных изменениях в 2022 году
в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»     
                                                                                   
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы  (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2017 № 1965.

Внесение изменений в муниципальную программу вносились  руководствуясь  Постановлением Администрации ЗАТО Северск постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».
В 2022 году в муниципальную программу изменения вносились 3 раза:
1. Постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.02.2022 № 226 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2017 № 1965»;
2. Постановление Администрации ЗАТО Северск от от 29.07.2022 N 1344 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2017 № 1965»;
3. Постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.12.2022 N 2429 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2017 № 1965».
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	к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отчет

	о реализации муниципальной программы

	«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» за 2022 год на 2018 - 2022 годы

	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реализа-ции, (ед. изм. год)
	Источники финансиро-вания/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Объём финансирования, тыс. руб.
	Процент выполнения, % (гр.8/гр.6)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потреб-ность на 2022 год
	план с учётом утверждённого бюджетом на 2022 год
	передано бюджет-ных ассигно-ва ний за отчётный период
	факти-ческое испол-нение за отчётный период
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»

	1.
	Задача 1. Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск

	1.1
	Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.:
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	2 712,85
	2 712,85
	2 712,84
	2 712,84
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	2 712,85
	2 712,85
	2 712,84
	2 712,84
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	2 712,85
	2 712,85
	2 712,84
	2 712,84
	100
	

	1.1.1
	Ремонт дворовых проездов
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.2
	Установка скамеек и урн
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.3
	Ремонт освещения
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.4
	Установка детского игрового и спортивного оборудования
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	2 712,85
	2 712,85
	2 712,84
	2 712,84
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	2 712,85
	2 712,84
	2 712,84
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	2 712,85
	2 712,85
	2 712,84
	2 712,84
	100
	

	1.1.5
	Озеленение
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.6
	Ремонт тротуаров
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.7
	Устройство ограждений
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого по подпрограмме 1
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	2 712,85
	2 712,85
	2 712,84
	2 712,84
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	2 712,85
	2 712,85
	2 712,84
	2 712,84
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	2 712,85
	2 712,85
	2 712,84
	2 712,84
	100
	

	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств»

	1.
	Задача 1. Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств

	1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.:
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	43 653,09
	43 653,09
	43 646,18
	43 646,18
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	39 826,22
	39 826,22
	39 826,22
	39 826,22
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	1 231,74
	1 231,74
	1 231,74
	1 231,74
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	2 595,13
	2 595,13
	2 588,23
	2 588,23
	99.7
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	43 653,09
	43 653,09
	43 646,18
	43 646,18
	100
	

	1.1.1
	Устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.2
	Устройство пляжа
 на берегу р.Томи
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.3
	Благоустройство сквера с озером в районе мемориала «Курган Славы» в микрорайоне  «Ясный»  в г.Северске
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	572,28
	572,28
	572,28
	572,28
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	527,36
	527,36
	527,36
	527,36
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	16,31
	16,31
	16,31
	16,31
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	28,61
	28,61
	28,61
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	572,28
	572,28
	572,28
	572,28
	100
	

	1.1.4
	Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.5
	Благоустройство сквера по ул.Свердлова в г.Северске Томской области
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.6
	Благоустройство прилегающих территорий на пл. им.В.И.Ленина в г.Северске
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.7
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.8
	Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.9
	Благоустройство общественной территории у здания МАУ «ГДК» по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 39
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.10
	Благоустройство территории перед зданием Дома культуры в пос.Самусь
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.11
	Благоустройство территории по ул.Калинина, 123
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.12
	Благоустройство территории перед СК «Олимпия»
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.13
	Благоустройство прибрежного парка
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	7 546,62
	7 546,62
	7 546,62
	7 546,62
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	6 954,21
	6 954,21
	6 954,21
	6 954,21
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	215,08
	215,08
	215,08
	215,08
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	377,33
	377,33
	377,33
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	7 546,62
	7 546,62
	7 546,62
	7 546,62
	100
	

	1.1.14
	Благоустройство микрорайона № 10 г.Северска
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.15
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Комсомольской до ул.Пушкина; участок от ул.Первомайской до ул.Парковой; участок от ул.Леонтичука до ул.Маяковского; участок от ул.Парковой до ул.Леонтичука; участок от ул.Маяковского до пл.Ленина; участок от пл.Ленина до ул.Строителей) в г.Северске
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	17 625,45
	17 625,45
	17 625,45
	17 625,45
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	16 241,85
	16 241,85
	16 241,85
	16 241,85
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	502,33
	502,33
	502,33
	502,33
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	881,27
	881,27
	881,27
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	17 625,45
	17 625,45
	17 625,45
	17 625,45
	100
	

	1.1.16
	Благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности в г.Северске (1 этап)
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.17
	Благоустройство общественной территории пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп.Коммунистическому в г.Северске Томской области
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.18
	Благоустройство территории по ул.Чайковского в микрорайоне Иглаково в г.Северске
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.19
	Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	10 161,05
	10 161,05
	10 154,15
	10 154,15
	99.9
	

	
	
	
	федерального бюджета
	8 988,19
	8 988,19
	8 988,19
	8 988,19
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	277,99
	277,99
	277,99
	277,99
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	344,68
	894,88
	887,97
	887,97
	99.2
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	10 161,05
	10 161,05
	10 154,15
	10 154,15
	99.9
	

	1.1.20
	Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию по просп.Коммунистическому, 25 в г.Северске
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.21
	Благоустройство сквера перед зданием Детской городской больницы по просп.Коммунистическому, 62 в г.Северске
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.22
	Благоустройство композиции "Три медведя" по проспекту Коммунистическому, 151, г.Северск, ЗАТО Северск, Томская область
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	7 747,69
	7 747,69
	7 747,69
	7 747,69
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	7 114,61
	7 114,61
	7 114,61
	7 114,61
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	220,04
	220,04
	220,04
	220,04
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	413,03
	413,03
	413,03
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	7 747,69
	7 747,69
	7 747,69
	7 747,69
	100
	

	2.
	Задача 2. Отбор общественных пространств для благоустройства

	2.1
	Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в т.ч.:
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Управление образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.1
	Проведение рейтингового голосования
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Управление образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.2
	Разработка дизайн-проектов общественных пространств
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Управление образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого по подпрограмме 2
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	43 653,09
	43 653,09
	43 646,18
	43 646,18
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	39 826,22
	39 826,22
	39 826,22
	39 826,22
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	1 231,74
	1 231,74
	1 231,74
	1 231,74
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	2 595,13
	2 595,13
	2 588,23
	2 588,23
	99.7
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	43 653,09
	43 653,09
	43 646,18
	43 646,18
	100
	

	
	Итого по Программе 
	2022
	Всего, в том числе за счёт средств:
	46 365,94
	46 365,94
	46 359,02
	46 359,02
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	39 826,22
	39 826,22
	39 826,22
	39 826,22
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	1 231,74
	1 231,74
	1 231,74
	1 231,74
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	5 307,98
	5 307,98
	5 301,06
	5 301,06
	99.9
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	2 712,85
	2 712,85
	2 712,84
	2 712,84
	100
	

	
	
	
	Управление образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	43 653,09
	43 653,09
	43 646,18
	43 646,18
	100
	





	Форма 2

	СВЕДЕНИЯ

	о достижении значений целевых показателей

	(индикаторов) результативности подпрограммы 1 муниципальной программы

	Благоустройство дворовых территорий

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Целевые показатели подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» 

	1.
	Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года
	ед
	13
	0
	0
	0,00
	

	1.
	Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года
	ед
	0
	3
	0
	Х
	

	2.
	Площадь отремонтированных дворовых проездов
	тыс м2
	-1
	0
	0
	Х
	

	3.
	Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием
	ед
	13
	3
	3
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы
	1,00
	Х

	Целевые показатели задачи 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» 

	1.1.
	Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях
	ед
	179
	18
	18
	1,00
	

	1.2.
	Количество объектов, на которых выполнены работы из минимального перечня
	ед
	13
	0
	0
	Х
	

	1.3.
	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню
	%
	-1
	0
	0
	Х
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы
	1,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)
	0,80
	Х







	Форма 2

	СВЕДЕНИЯ

	о достижении значений целевых показателей

	(индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы

	Благоустройство общественных пространств

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Целевые показатели подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» 

	1.
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	3
	5
	5
	1,00
	

	2.
	Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом
	га
	82,33
	84,3
	84,3
	1,00
	

	3.
	Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании
	%
	30
	31,3
	31,3
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы
	3,00
	Х

	Целевые показатели задачи 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств»

	1.1.
	Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом)
	%
	70,73
	80,49
	80,94
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы
	1,00
	Х

	Целевые показатели задачи 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» 

	2.1.
	Проведение рейтингового голосования
	ед
	1
	1
	1
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы
	1,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)
	1,00
	Х






	Форма 1

	СВЕДЕНИЯ

	о достижении значений целевых показателей

	(индикаторов) результативности муниципальной программы

	«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы

	1.
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом
	%
	42
	42,8
	42,8
	1,00
	

	2.
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом
	%
	56,19
	57,54
	57,54
	1,00
	

	3.
	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню
	%
	-1
	0
	0
	Х
	

	Коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы
	1,00
	Х

	Целевые показатели задачи 1 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск» 

	1.
	Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года
	ед
	13
	3
	3
	1,00
	

	2.
	Площадь отремонтированных дворовых проездов
	тыс м2
	-1
	0
	0
	Х
	

	3.
	Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием
	ед
	13
	3
	3
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 муниципальной программы
	1,00
	Х

	Целевые показатели задачи 2 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск» 

	1.
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	3
	5
	5
	1,00
	

	2.
	Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом
	га
	82,33
	84,3
	84,3
	1,00
	

	3.
	Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании
	%
	30
	31,3
	31,3
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 муниципальной программы
	3,00
	Х

	Коэффициент достижения показателей решения задач муниципальной программы
	1,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач программы (СДМП)
	1,00
	Х



	Форма 3

	ИНФОРМАЦИЯ

	о финансировании реализации муниципальной программы

	"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" на 2018 - 2022 годы

	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Объем финансирования (тыс. рублей)

	
	
	утверждённые расходы на реализацию программы в году
	фактические расходы на реализацию программы в году
	Степень освоения средств

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий», всего в т.ч.:
	2 712,85
	2 712,84
	1,00

	1.1.
	Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, всего в т.ч.:
	2 712,85
	2 712,84
	1,00

	1.1.1.
	Ремонт дворовых проездов
	0,00
	0,00
	Х

	1.1.2.
	Установка скамеек и урн
	0,00
	0,00
	Х

	1.1.3.
	Ремонт освещения
	0,00
	0,00
	Х

	1.1.4.
	Установка детского игрового и спортивного оборудования
	2 712,85
	2 712,84
	1,00

	1.1.5.
	Озеленение
	0,00
	0,00
	Х

	1.1.6.
	Ремонт тротуаров
	0,00
	0,00
	Х

	1.1.7.
	Устройство ограждений
	0,00
	0,00
	Х

	Оценка эффективности использования средств подпрограммы 1
	полное освоение

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств», всего в т.ч.:
	43 653,09
	43 646,18
	1,00

	2.1.
	Основное мероприятие 1. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды", всего в т.ч.:
	43 653,09
	43 646,18
	1,00

	2.1.1.
	Устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.2.
	Устройство пляжа на берегу р.Томи
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.3.
	Благоустройство сквера с озером в районе мемориала "Курган Славы" в микрорайоне "Ясный" в г.Северске
	572,28
	572,28
	1,00

	2.1.4.
	Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.5.
	Благоустройство сквера по ул.Свердлова в г.Северске Томской области
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.6.
	Благоустройство прилегающих территорий на пл. им.В.И.Ленина в г.Северске
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.7.
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.8.
	Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.9.
	Благоустройство общественной территории у здания МАУ "ГДК" по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 39
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.10.
	Благоустройство территории перед зданием Дома культуры в пос.Самусь
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.11.
	Благоустройство территории по ул.Калинина, 123
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.12.
	Благоустройство территории перед СК "Олимпия"
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.13.
	Благоустройство прибрежного парка
	7 546,62
	7 546,62
	1,00

	2.1.14.
	Благоустройство микрорайона № 10 г.Северска
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.15.
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Комсомольской до ул.Пушкина; участок от ул.Первомайской до ул.Парковой; участок от ул.Леонтичука до ул.Маяковского; участок от ул.Парковой до ул.Леонтичука; участок от ул.Маяковского до пл.Ленина; участок от пл.Ленина до ул.Строителей) в г.Северске
	17 625,45
	17 625,45
	1,00

	2.1.16.
	Благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности в г.Северске (1 этап)
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.17.
	Благоустройство общественной территории пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп.Коммунистическому в г.Северске Томской области
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.18.
	Благоустройство территории по ул.Чайковского в микрорайоне Иглаково в г.Северске
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.19.
	Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске
	10 161,05
	10 154,15
	1,00

	2.1.20.
	Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию по просп.Коммунистическому, 25 в г.Северске
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.21.
	Благоустройство сквера перед зданием Детской городской больницы по просп.Коммунистическому, 62 в г.Северске
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.22.
	Благоустройство композиции "Три медведя" по проспекту Коммунистическому, 151, г.Северск, ЗАТО Северск, Томская область
	7 747,69
	7 747,69
	1,00

	2.2.
	Основное мероприятие 2. Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, всего в т.ч.:
	0,00
	0,00
	Х

	2.2.1.
	Проведение рейтингового голосования
	0,00
	0,00
	Х

	2.2.2.
	Разработка дизайн-проектов общественных пространств
	0,00
	0,00
	Х

	Оценка эффективности использования средств подпрограммы 2
	полное освоение

	
	Итого по Программе 
	46 365,94
	46 359,02
	1,00

	Оценка эффективности использования средств муниципальной программы
	[bookmark: _GoBack]полное освоение





	Форма 4

	СВЕДЕНИЯ

	об оценке эффективности реализации

	в 2022 году муниципальной программы

	«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы

	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Степень достижения целей и решения задач (СДП) 
	Степень освоения средств (СОС)
	Оценка эффективности программы (подпрограммы)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»
	0,80
	1,00
	4
	Эффективная. Возможен пересмотр муниципальной программы (подпрограммы) в части уточнения целевых показателей (индикаторов), финансовых ресурсов и перераспределения их на другие подпрограммы (мероприятия подпрограмм)

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств»
	1,00
	1,00
	5
	Высокая эффективность.

	
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы
	1,00
	1,00
	5
	Высокая эффективность.
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СОГЛАСОВАНО


 


Первый заместитель 


 


Мэра ЗАТО Северск


 


__________________В.В.Бабенышев


 


«______»______________202
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г.


 


 


 


 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


 


к отчету 


о 


реализации 


 


в 202


2


 


году 


муниципальной программы 


 


«


Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» 


 


 


I.


 


ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


 


В ЦЕЛОМ 


 


И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, 


ОСНОВНЫХ 


МЕРОПРИЯТИЙ и 


ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД


 


В


 


20


2


2


 


год


у


 


на реализацию 


муниципальной программ


ы


 


«


Формирование современной 


городской среды на территории ЗАТО Северск» 


было 


предусмотрено 


финансирование в 


размере 


46


 


365,94


 


тыс


.руб. 


 


Финансирование программы осуществлялось за счет следующих средств:


 


-


 


средства федерального бюджета


 


–


 


39


 


826,22


 


тыс. руб.; 


 


-


 


средства областного бюджета 


–


 


 


1


 


231,74


 


тыс. руб.;


 


-


 


средства  местного бюджета 


–


 


4


 


963,30


 


тыс. руб. 


 


Указанная сумма реализована 


в 


объеме


 


43


 


359,02


 


тыс. руб, (


100


%)


.


 


 


Отчет


 


о реализации муниципальной программы представлен в прил


ожении 


3, 


Отчет


 


об использовании бюджетных ассигнований


 


-


 


 


в приложении 


4


.


 


Плановые показатели результативности муниципальной программы достигнуты. 


Сведения о достижении в 20


2


1


 


году значений целевых показателей (индикаторов) приведены 


в приложении


 


( Форма 


1)


.


 


1.


 


В рамках 


подпрограммы 


«


Благоустройство дворовых территорий» 


в


 


20


2


2


 


году 


 


освоение средств 


 


по благоустройству дворовых территорий на сумму 


 


2


 


712,84


 


тыс. руб


.


,  


плановые назначения составляли 


2


 


712,85


 


тыс. руб. 


Освоение средств составило 


 


9


9,98


 


%


 


от


 


плановых назначений.


 


 


В рамках реализации программных мероприятий выполнены ра


б


оты по 


 


установке 


нового игрового оборудования на 3 дворовых территориях, установлено 3 ограждения  


детских площадок, а так же уличные скамейки в  одном дворе.


 


После реализации


 


данных мероприятий плановые показатели результативности цели и 


задач, поставленные подпрограммой, достигнуты. Значения целевых показателей 


(индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы 


«Формирование современной городской среды на т


ерритории ЗАТО Северск» годы) указаны 


в приложении 


(Форма 2)


.


 


 


Степень достижения цели подпрограммы 


–


 


0,87


 


2.


 


В рамках подпрограммы 


«


Благоустройство общественных пространств


» 


 


реализовывалась 


две задачи: «Выполнение ремонта объектов благоустройства 


общественных 


пространств» и «Отбор общественных пространств для благоустройства».


 


Освоено 


43


 


953,09


 


тыс. руб, (


100


 


% от плана, утвержденного бюджетом ЗАТО Северск 


на 20


2


1


 


год). 


 


Из них;


 


-


 


средства федерального бюджета 


–


 


39 826,22


 


тыс. руб.;


 


-


 


средства 


обла


стного


 


бюджета 


–


1


 


231,74


 


тыс. руб.;


 


-


 


средства местного бюджета 


–


 


2


 


250,45


 


тыс. руб.


 


Работы проводились за сч


ет средств, предоставленных  на реализацию приоритетного 


проекта «Формирование современной городской среды»


.
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 СОГЛАСОВАНО   Первый заместитель    Мэра ЗАТО Северск   __________________В.В.Бабенышев   «______»______________202 3   г.    

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   к отчету  о  реализации    в 202 2   году  муниципальной программы    « Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск»      I.   ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   В ЦЕЛОМ    И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ,  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ и  ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД   В   20 2 2   год у   на реализацию  муниципальной программ ы   « Формирование современной  городской среды на территории ЗАТО Северск»  было  предусмотрено  финансирование в  размере  46   365,94   тыс .руб.    Финансирование программы осуществлялось за счет следующих средств:   -   средства федерального бюджета   –   39   826,22   тыс. руб.;    -   средства областного бюджета  –     1   231,74   тыс. руб.;   -   средства  местного бюджета  –   4   963,30   тыс. руб.    Указанная сумма реализована  в  объеме   43   359,02   тыс. руб, ( 100 %) .     Отчет   о реализации муниципальной программы представлен в прил ожении  3,  Отчет   об использовании бюджетных ассигнований   -     в приложении  4 .   Плановые показатели результативности муниципальной программы достигнуты.  Сведения о достижении в 20 2 1   году значений целевых показателей (индикаторов) приведены  в приложении   ( Форма  1) .   1.   В рамках  подпрограммы  « Благоустройство дворовых территорий»  в   20 2 2   году    освоение средств    по благоустройству дворовых территорий на сумму    2   712,84   тыс. руб . ,   плановые назначения составляли  2   712,85   тыс. руб.  Освоение средств составило    9 9,98   %   от   плановых назначений.     В рамках реализации программных мероприятий выполнены ра б оты по    установке  нового игрового оборудования на 3 дворовых территориях, установлено 3 ограждения   детских площадок, а так же уличные скамейки в  одном дворе.   После реализации   данных мероприятий плановые показатели результативности цели и  задач, поставленные подпрограммой, достигнуты. Значения целевых показателей  (индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на т ерритории ЗАТО Северск» годы) указаны  в приложении  (Форма 2) .     Степень достижения цели подпрограммы  –   0,87   2.   В рамках подпрограммы  « Благоустройство общественных пространств »    реализовывалась  две задачи: «Выполнение ремонта объектов благоустройства  общественных  пространств» и «Отбор общественных пространств для благоустройства».   Освоено  43   953,09   тыс. руб, ( 100   % от плана, утвержденного бюджетом ЗАТО Северск  на 20 2 1   год).    Из них;   -   средства федерального бюджета  –   39 826,22   тыс. руб.;   -   средства  обла стного   бюджета  – 1   231,74   тыс. руб.;   -   средства местного бюджета  –   2   250,45   тыс. руб.   Работы проводились за сч ет средств, предоставленных  на реализацию приоритетного  проекта «Формирование современной городской среды» .  

