|  | СОГЛАСОВАНО Первый заместитель Мэра ЗАТО Северск __________________В.В.Бабенышев «______»______________2023 г. |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету реализации муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»

за 2022 год

- ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 2022 год муниципальной программой «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска» в 2021 - 2024 годах» (далее – муниципальная программа) предусмотрено финансирование в объеме 
197,36 тыс. руб. Реализовано мероприятий на сумму 195,82 млн. руб., что составило 99,2% 
от плановых назначений. Цель программы достигнуты в полном объеме.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах» отражена в приложении 1.

Перечень документов о внесении изменений в муниципальную программу указан 
в приложении 2.

Отчет о реализации муниципальной программы представлен в приложении 3, отчет 
об использовании бюджетных ассигнований – в приложении 4.

Сведения о достижении в 2022 году значений целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении 6. Оценка эффективности средств муниципальной программы – 
в приложении 11.

1. В рамках подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» реализовывалась задача программы – создание устойчивой системы озеленения города Северска.

Результативность достижения целевых показателей подпрограммы высокая. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны 
в приложении 7.

Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы составили 
23,31 млн. руб. Освоение средств – 100%.

Работы проводились в рамках двух ведомственных целевых программ.

1) ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска». Реализовано мероприятий на сумму 22 68 млн. руб. (100% потребности).

Большая часть выделенных средств направлена на текущее содержание объектов озеленения, посадку и содержание цветников и выкашивание газонов. В 2022 году выполнены большие работы по цветочному оформлению города. Клумбы города засажены однолетними цветами (5,657 тыс. м2). На чугунные ограждения вдоль пр.Коммунистического размещены подвесные цветочные кашпо.

В течение летнего периода выкашивались газоны на площади 104,38 га газонов, (100% от плана).

Организованы работы по сносу и формовочной обрезке деревьев. Снесено 
865 старовозрастных дерева, выполнена формовочная и омолаживающая обрезка 
790 деревьев. Работы по сносу и формовочной обрезке проводились как силами МБЭУ 
в рамках муниципального задания, так и в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение данных работ.

2) ВЦП «Восстановление зеленого фонда».

Мероприятия по посадке деревьев и кустарников на территории города Северска выполнены в сентябре 2022 года МБЭУ ЗАТО Северск, в рамках муниципального задания. Финансирование по данному направлению освоено в полном объеме – 623,39 тыс. руб. Посажено 236 саженцев древесно-кустарниковых насаждений. Результативность исполнения плановых показателей 100%. Результативность достижения целевых показателей высокая.

2. В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» Освоено 
77,65 млн. руб. (98,25% от плановых назначений). Цели и задачи подпрограммы достигнуты. Целевые показатели (индикаторы) достигли плановых значений.

Работы выполнялись по двум ведомственным целевым программам и одному основному мероприятию.

1) ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории г.Северска».

Финансирование данной ведомственной целевой программы осуществлялось 
за счет средств местного бюджета.

Из 74,12 млн. руб. плановых назначений освоено 73,30 млн. руб., что составило 98,82%.

Мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- содержание внутриквартальных территорий выполняется по 13 муниципальным контрактам;

- содержание и благоустройство территории городского кладбища выполнялось 
в рамках заключенного муниципального контракта. Кроме того, в 2022 году выполнены работы по благоустройству карт № 3 и 4 городского кладбища;

- праздничное оформление города выполнялось к каждому государственному празднику, а также ко дню города. Улицы и площади города оформлялись баннерами 
и флаговыми конструкциями. К Новому году на площади перед бывшим кинотеатром «Россия» построен ледовый городок.

В мае был выполнен текущий ремонт памятников.

Не полное освоение средств по ВЦП и подпрограмме в целом связано с тем, что не были приняты работы по содержанию и обслуживанию ледового городка, окончание которых – 31.12.2022. Данные работы приняты в январе 2023 года.

2) ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий для проживания на территории города Северска».

Мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- отлов и содержание в приюте отловленных безнадзорных животных;

- противоклещевая обработка лесных массивов в черте города Северска;

- доставка тел умерших в морг.

Мероприятия осуществлялись за счет средств местного и областного бюджетов. 
За счет субвенции из областного бюджета выполнялись мероприятия по регулированию численности животных без владельцев. Освоение областных средств – не полное - 88,32%, 511,27 тыс. руб. из 4 375,5 тыс. руб. возвращено в бюджет Томской области.

3) основное мероприятие «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска».

Финансирование данного основного мероприятия не предусматривалось. Задача, направленная на реализацию основного мероприятия, выполнена в рамках проведения месячников по санитарной очистке территории. Значения целевых индикаторов соответствуют плановым. Результаты реализации основного мероприятия описаны 
в разделе II.

3. Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения 
на территории города Северска» выполнялась путем реализации основных мероприятий. Результаты реализации основного мероприятия описаны в разделе II.

Освоение средств по подпрограмме составило 100%. Фактически исполнены работы на сумму 61,065 млн руб. Мероприятия подпрограммы финансировались за счет средств бюджета ЗАТО Северск.

Работы организовывались только силами Управления капитального строительства 
в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства.

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели; в 2022 году не выполнялось, финансирование работ по данному основному мероприятию предусмотрено не было.

Задача, реализуемая данным основным мероприятием выполнена. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны в приложении 7.

4. В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности УЖКХ ТиС отчет о реализации мероприятий обеспечивающей подпрограммы представлен в приложении 3.

Плановый объем финансирования обеспечивающей подпрограммы составлял 
31 736,36 тыс. руб. Фактическое освоение составило 31 362,59 тыс. руб. (99%).

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности обеспечивающей подпрограммы указаны в приложении 9. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

5. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2022 год представлена
в таблице 1

Таблица 1

| Наименование источников | потребность на 2022 (отчетный год), тыс. руб. | план с учетом утвержденного бюджетом на 2022 (отчетный год тыс. руб.) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период |  | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период | % реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе за счет средств: | 197 363,58 | 197 363,58 | 195 816,02 | 195 816,02 |  | 99,22 |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Х |
| областного бюджета | 4 444,30 | 4 444,30 | 3932,93 | 3932,93 |  | 88,49 |
| местного бюджета | 192 919,28 | 192 919,28 | 191 883,09 | 191 883,09 |  | 99,46 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Х |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| УЖКХ ТиС | 136 297,64 | 136 297,64 | 134 750,09 | 134 750,09 |  | 98,87 |
| УКС | 61 065,94 | 61 065,94 | 61 065,93 | 61 065,93 |  | 100,00 |

Отчеты о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска 
в 2021 - 2024 годах» за 2022 год и использовании бюджетных ассигнований на реализацию данной программы в разрезе программных мероприятий представлены в приложениях 3 и 4.

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Оценка эффективности Программы определена в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» путем сопоставления:

1) фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы (подпрограммы) (приложение № 5);

2) фактических и плановых объемов финансирования за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ (приложение 6).

Оценка эффективности отражены в приложении 5.

Степень достижения цели муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с вышеуказанной методикой равна 1, степень освоения средств – 99,22%.

В соответствии со шкалой оценки степени достижения цели, такие показатели говорят о том, что использование финансовых средств по программе имеет высокую эффективность.

Степень достижения цели подпрограммы 1 равна 1, степень освоения средств – 100%.

Степень достижения цели подпрограммы 2 равна 1, степень освоения средств – 98,82%.

Степень освоения средств подпрограммы 3 - 100%.  Степень  достижения цели  равна 1. Результативность подпрограммы и оценка ее эффективности высокая.

Степень достижения цели подпрограммы 4 равна 1, все показатели целей и задач подпрограммы выполнены.

Эффективность программы в 2022 году высокая. Степень освоения средств муниципальной программы высокая (99,22%). Степень достижения цели 1 – программа результативная.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы 2 проводились работы в рамках основного мероприятия «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска».

Данное мероприятие проводилось без привлечения бюджетных средств. Проводились мероприятия с участием общественности по благоустройству территории города. Два раза в год объявлялись месячники по весенней и осенний санитарной уборке города, представители трудовых коллективов принимали участие в посадке цветов. Кроме того, жители города привлекались к выкашиванию газонов на периферийных участках г.Северска. Как результат – оперативное приведение городских территорий в надлежащее санитарное состояние, оперативное проведение работ по озеленению города.

В рамках подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» Работы планировались в рамках реализации двух основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм» – не финансировалось, мероприятия не проводились.

Основное мероприятие 2 «Строительство объектов благоустройства».

Работы проводились за счет средств местного бюджета. Работы проводились по одному мероприятию:

- строительство муниципального общественного кладбища. В рамках муниципального контракта, заключенного УКС Администрации ЗАТО Северск освоено 60 963,52 тыс. руб. местного бюджета. Освоение средств -100%.

Приложения на 24 л.

Начальник отдела благоустройства 				                               О.А.Фадеева

Приложение 1

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты 2021 - 2024 годов | 2021-2024 годы | 29.07.2022-22.02.2023 | Создание эффективной системы управления реализацией Программы |
| 2 | Мониторинг выполнения мероприятий Программы | Отчеты исполнителей мероприятий Программы | 2022-2024 годы | Февраль 2023 | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы |
| 3 | Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования | Выполнение корректировок Программы | 2021 - 2024 годы | Выполнено при корректи-ровке Программы | Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований |

Приложение 2

Информация о внесенных изменениях в 2022 году

в муниципальную программу

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»

Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»
 (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 30.12.2020 № 2446

Изменения в муниципальную программу вносились, руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

В 2022 году в муниципальную программу изменения вносились 1 раз:

1. Постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.02.2022 № 225 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2022 № 2446»;

2. По результатам деятельности за 2022 год изменения были внесены Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.07.2022 № 1345 «О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446»

Приложение 3

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов

благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах» за 2022 год

| № п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выпол-нения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потребность на 2021 (отчетный год) | план с учетом утвержденного бюджетом на 2021 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма1 «Содержание зеленых насаждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 подпрограммы 1. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска" | 2022 год |  | Всего, в том числе за счет средств: | 22684,21 | 22684,21 | 22683,81 | 22683,81 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 22684,21 | 22684,21 | 22683,81 | 22683,81 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 1.2 | Задача 2 подпрограммы 1. Восстановление зеленого фонда города Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска» | 2022 год |  | Всего, в том числе за счет средств: | 623,39 | 623,39 | 623,39 | 623,39 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 623,39 | 623,39 | 623,39 | 623,39 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | 623,39 | 623,39 | 623,39 | 623,39 | 100,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 2022 год |  | Всего, в том числе за счет средств: | 23 307,60 | 23 307,60 | 23 307,20 | 23 307,20 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 23 307,60 | 23 307,60 | 23 307,20 | 23 307,20 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | 23 307,60 | 23 307,60 | 23 307,20 | 23 307,20 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Подпрограмма 2 Благоустройство города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Подпрограммы 2. Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории г.Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска | 2022 год |  | Всего, в том числе за счет средств: | 74179,26 | 74179,26 | 73303,62 | 73303,62 | 98,82 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 74179,26 | 74179,26 | 73303,62 | 73303,62 | 98,82 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | 74179,26 | 74179,26 | 73303,62 | 73303,62 | 98,82 |  |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 2. Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий для проживания на территории города Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска | 2022 год |  | Всего, в том числе за счет средств: | 4853,87 | 4853,87 | 4342,59 | 4342,59 | 89,47 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 4375,50 | 4375,50 | 3864,23 | 3864,23 | 88,32 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 478,37 | 478,37 | 478,36 | 478,36 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | 4853,87 | 4853,87 | 4342,59 | 4342,59 | 89,47 |  |
| 3 | Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска |  | 2022 год | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | 2022 год | Всего, в том числе за счет средств: | 79033,13 | 79033,13 | 77646,21 | 77646,21 | 98,25 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 4375,50 | 4375,50 | 3864,23 | 3864,23 | 88,32 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 74657,63 | 74657,63 | 73781,98 | 73781,98 | 98,83 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | 79033,13 | 79033,13 | 77646,21 | 77646,21 | 98,25 |  |
| Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 3 «Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм | 2022 год |  | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 1.1.1 | Приобретение и монтаж садово-парковых диванов | 2022 год |  | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 1.1.2 | Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | 2022 год |  | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства | 2022 год |  | Всего, в том числе за счет средств: | 61065,94 | 61065,94 | 61065,93 | 61065,93 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 61065,94 | 61065,94 | 61065,93 | 61065,93 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКС | 61065,94 | 61065,94 | 61065,93 | 61065,93 | 100,00 |  |
| 2.1.3 | Строительство муниципально- го общественного кладбища в г.Северске | 2022 год |  | Всего, в том числе за счет средств: | 60963,52 | 60963,52 | 60963,52 | 60963,52 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 60963,52 | 60963,52 | 60963,52 | 60963,52 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКС | 63 410,09 | 63 410,09 | 63 115,32 | 63 115,32 | 99,54 |  |
| 2.1.4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустрой-ства | 2022 год |  | Всего, в том числе за счет средств: | 102,42 | 102,42 | 102,42 | 102,42 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 102,42 | 102,42 | 102,42 | 102,42 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКС | 102,42 | 102,42 | 102,42 | 102,42 | 100,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 2022 год |  | Всего, в том числе за счет средств: | 61 065,94 | 61 065,94 | 61 065,93 | 61 065,93 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 61 065,94 | 61 065,94 | 61 065,93 | 61 065,93 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКС | 61 065,94 | 61 065,94 | 61 065,93 | 61 065,93 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 4 «Организация деятельности УЖКХ ТиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация деятельности УЖКХ ТиС | 2022 год |  | Всего, в том числе за счет средств: | 33 956, 91 | 33 956, 91 | 33 796, 68 | 33 796, 68 | 99,53 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 68,80 | 68,80 | 68,69 | 68,69 | 99,85 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 33 497,11 | 33 497,11 | 33 827,99 | 33 827,99 | 0,99 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | 33 956, 91 | 33 956, 91 | 33 796, 68 | 33 796, 68 | 99,53 |  |
|  | Итого по обеспечиваю-щей подпрограмме | 2022 год |  | Всего, в том числе за счет средств: | 33 956, 91 | 33 956, 91 | 33 796, 68 | 33 796, 68 | 99,53 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 68,80 | 68,80 | 68,69 | 68,69 | 99,85 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 33 497,11 | 33 497,11 | 33 827,99 | 33 827,99 | 0,99 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | 33 956, 91 | 33 956, 91 | 33 796, 68 | 33 796, 68 | 99,53 |  |
|  | Итого по Программе | 2022 год |  | Всего, в том числе за счет средств: | 197363,58 | 197363,58 | 195816,02 | 195816,02 | 99,22 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 4 444,30 | 4 444,30 | 3 932,93 | 3 932,93 | 88,49 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 192 919,28 | 192 919,28 | 191 883,09 | 191 883,09 | 99,46 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | 136 297,64 | 136 297,64 | 134 750,09 | 134 750,09 | 98,87 |  |
|  |  |  |  | УКС | 61065,94 | 61065,94 | 61065,93 | 61065,93 | 100 |  |

Приложение 4

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»
за 2022 год

| № п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Процент выпол-нения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потребность на 2021 (отчет-ный год) |  | план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2021 (отчетный год) |  |  | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 «Организация мероприятий по содержанию объектов озеленения в городе Северске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация мероприятий по содержанию объектов озеленения в городе Северске» | 2022 год | Всего | 22 684,21 |  | 22 684,21 |  |  | 22 683,81 | 22 683,81 | 100,00 |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 22 684,21 |  | 22 684,21 |  |  | 22 683,81 | 22 683,81 | 100,00 |  |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 1 «Восстановление зеленого фонда г.Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Восстановление зеленого фонда г.Северска» | 2022 год | Всего | 623,39 |  | 623,39 |  |  | 623,39 | 623,39 | 100,00 |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 623,39 |  | 623,39 |  |  | 623,39 | 623,39 | 100,00 |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 623,39 |  | 623,39 |  |  | 623,39 | 623,39 | 100,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 2022 год | Всего | 23 307,60 |  | 23 307,60 |  |  | 23 307,20 | 23 307,20 | 100,00 |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 23 307,60 |  | 23 307,60 |  |  | 23 307,20 | 23 307,20 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 2 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройст-ва города Северска» | 2022 год | Всего | 74 179,26 |  | 74 179,26 |  |  | 73 303,62 | 73 303,62 | 98,82 |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 74 179,26 |  | 74 179,26 |  |  | 73 303,62 | 73 303,62 | 98,82 |  |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий для проживания на территории города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий для проживания на территории города Северска» | 2022 год | Всего | 4 853,87 |  | 4 853,87 |  |  | 4 342,59 | 4 342,59 | 89,47 | собаки |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 4 853,87 |  | 4 853,87 |  |  | 4 342,59 | 4 342,59 | 89,47 |  |
| 3 | Задача 3 подпрограммы 2 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска | 2022 год | Всего |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление имущественных отношений |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление имущественных отношений |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 2022 год | Всего |  | 79 033,13 |  |  | 79 033,13 | 77 646,21 | 77 646,21 | 98,25 |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС |  | 79 033,13 |  |  | 79 033,13 | 77 646,21 | 77 646,21 | 98,25 |  |
| Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 3 «Создание комфортных условий в местах массового отдыха населения г.Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм | 2022 год | Всего | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры | 2022 год | Всего | 61 065,94 |  |  | 61 065,94 |  | 61 065,93 | 61 065,93 | 100,00 |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКС | 61 065,94 |  |  | 61 065,94 |  | 61 065,93 | 61 065,93 | 100,00 |  |
| 2.1.3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | 2022 год | Всего | 60 963,52 |  |  | 60 963,52 |  | 60 963,52 | 60 963,52 | 100,00 |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКС | 60 963,52 |  |  | 60 963,52 |  | 60 963,52 | 60 963,52 | 100,00 |  |
| 2.1.4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства | 2022 год | Всего | 102,42 |  |  | 102,42 |  | 102,41 | 102,41 | 100,0 |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКС | 102,42 |  |  | 102,42 |  | 102,41 | 102,41 | 100,0 |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Всего | 61 065,94 |  |  | 61 065,94 |  | 61 065,93 | 61 065,93 | 100,00 |  |
|  |  |  | в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКС | 61 065,94 |  |  | 61 065,94 |  | 61 065,93 | 61 065,93 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация деятельности УЖКХ ТиС | 2022 год | Всего | 33 956, 91 |  |  | 33 956, 91 |  | 33 796, 68 | 33 796, 68 | 99,53 |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 33 956, 91 |  |  | 33 956, 91 |  | 33 796, 68 | 33 796, 68 | 99,53 |  |
|  | Итого по обеспечивающей подпрограмме: | 2022 год | Всего | 33 956, 91 |  |  | 33 956, 91 |  | 33 796, 68 | 33 796, 68 | 99,53 |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 33 956, 91 |  |  | 33 956, 91 |  | 33 796, 68 | 33 796, 68 | 99,53 |  |
|  | Итого по Программе | 2022 год | Всего | 197 363,58 |  |  | 197 363,58 |  | 195 816,02 | 195 816,02 | 99,22 |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 136 297,64 |  |  | 136 297,64 |  | 134 750,09 | 134 750,09 | 98,87 |  |
|  |  |  | УКС | 61 065,94 |  |  | 61 065,94 |  | 61 065,93 | 61 065,93 | 100,00 |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника |  |  | План |  | Факт | Примечание |
| Задача 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный исполнитель – УЖКХ ТиС | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | 33 956,91 |  | 33 796, 68 | Незначительная экономия средств областного бюджета сложилась в результате регрессии по страховым взносам. Экономия средств местного бюджета – расчет за фактически оказанные услуги ЕРКЦ и расторжение двух договоров |
|  |  | Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий», % освоения денежных средств |  |  | 98 |  | 98,6 |  |
|  |  | Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями», % освоения денежных средств |  |  | 100 |  | 100 |  |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  |  |  | 33 956,91 |  | 33 796, 68 |  |

Приложение 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении в 2022 году значений целевых показателей

(индикаторов) результативности муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2021 - 2024 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (план/факт) |  |
| I. Целевые показатели муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска | ед | 2 | 4 | 4 | 1,00 |  |
| 1.2 | Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска | ед | 342 | 315 | 315 | 1,00 |  |
| 1.3 | Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом) | проц | 24 | 26 | 26 | 1,00 |  |
| 1.4 | Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск | проц | 70 | 73 | 73 | 1,00 |  |
| Коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| II. Целевые показатели задачи 1 «Создание устойчивой системы озеленения города Северска» Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу | проц | 10,66 | 10,79 | 10,79 | 1,00 |  |
| 2.2 | Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев) | проц | 27 | 27 | 27 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| III. Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска» Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО | м3 | 6040 | 6326 | 6326 | 1,00 |  |
| 3.2 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов | м3 | 4900 | 3200 | 3200 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| IV. Целевые показатели задачи 3 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения» Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели | ед | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| 4.2 | Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта | ед | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| 4.3 | Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту | ед | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 муниципальной программы |  |  |  |  |  | Х | Х |
| Коэффициент достижения показателей решения задач муниципальной программы |  |  |  |  |  | 1 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СДМП) |  |  |  |  |  | 1 | Х |

Приложение 7

СВЕДЕНИЯ

о достижении в 2022 году значений целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (план/факт) |  |

(индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения территории г.Северска» 
на 2021 - 2024 годы

| I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу | проц | 10,66 | 10,79 | 10,79 | 1,00 |  |
| 1.2 | Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев) | проц | 27 | 27 | 27 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| II. Целевые показатели задачи 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов | проц | 80 | 83 | 83 | 1,00 |  |
| 2.2 | Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников | проц | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 2.3 | Количество снесенных деревьев | ед | 837 | 865 | 865 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы |  |  |  |  |  | 3,00 | Х |
| III. Целевые показатели задачи 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений | шт | 227 | 236 | 236 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |

Приложение 8

СВЕДЕНИЯ

о достижении в 2022 году значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения территории 
г.Северска» на 2021 - 2024 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (план/факт) |  |
| I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО | м3 | 6040 | 6326 | 6326 | 1,00 |  |
| 1.2 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов | м2 | 4900 | 3200 | 3200 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| II. Целевые показатели задачи 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО | т | 1510 | 1581,5 | 1581,5 | 1,00 |  |
| 2.2 | Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год) | ед. | 22 | 22 | 22 | 1,00 |  |
| 2.3 | Количество отремонтированных объектов благоустройства | ед. | 3 | 2 | 2 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы |  |  |  |  |  | 3,00 | Х |
| III. Целевые показатели задачи 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска | га | 138,1 | 149,1 | 149,1 | 1,00 |  |
| 3.2 | Количество отловленных животных без владельцев | ед | 365 | 365 | 365 | 1,00 |  |
| 3.3 | Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг | сут; дн | 138,1 | 149,1 | 149,1 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы |  |  |  |  |  | 3,00 | Х |
| IV. Целевые показатели задачи 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска | ед | 4 | 4 | 4 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 подпрограммы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |

Приложение 9

СВЕДЕНИЯ 
о достижении в 2022 году значений целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2021 - 2024 годы

| № п/п |  | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  | оценка достижения показателя (план/факт) |  |  |
| I. Целевые показатели подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели |  | ед | 0 | 0 |  | 0 |  | Х |  |  |
| 1.2 | Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта |  | ед | 0 | 0 |  | 0 |  | Х |  |  |
| 1.3 | Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту |  | ед | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| II. Целевые показатели задачи 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество установленных садово-парковых скамеек |  | ед | 0 | 0 |  | 0 |  | Х |  |  |
| 2.2 | Количество установленных малых архитектурных форм |  | ед | 0 | 0 |  | 0 |  | Х |  |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |
| III. Целевые показатели задачи 2 «Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту |  | га | 3 | 3 |  | 3 |  | 1,00 |  |  |
| 3.2 | Количество подготовленных проектов |  | ед | 0 | 0 |  | 0 |  | Х |  |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  | Х |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Х |

Приложение 10

СВЕДЕНИЯ

о достижении в 2022 году значений целевых показателей

(индикаторов) результативности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2021 - 2024 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы |  | Единица измерения |  | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт | оценка достижения показателя (план/факт) |  |  |  |  |
| I. Целевые показатели обеспечивающей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска | ед |  | 2 |  | 4 | 4 |  | 1,00 |  |  |  |
| 1.2 | Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска | ед |  | 342 |  | 315 | 315 |  | 1,00 |  |  |  |
| 1.3 | Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом) | проц |  | 24 |  | 26 | 26 |  | 1,00 |  |  |  |
| 1.4 | Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск | проц |  | 70 |  | 73 | 73 |  | 1,00 |  |  |  |
| Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  | Х |  |
| II. Целевые показатели задачи 1 "Организация деятельности УЖКХ ТиС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств) |  | проц |  | 98,9 | 98 |  | 98,6 | 1,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями |  | проц |  | 100 | 100 |  | 100 | 1,00 |  |  |  |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  | Х |  |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | Х |  |

Приложение 11

СВЕДЕНИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства 
и озеленения на территории г.Северска» на 2021 - 2024 годы
 за 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограмм | Степень достижения целей и решения задач (Сдп) | Степень освоения средств (Сос) | Оценка эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Озеленение города Северска» | 1,00 | 1,00 | 5 | Высокая эффективность |
| 2. | Подпрограмма 2. «Благоустройство города Северска» | 1,00 | 0,98 | 5 | Высокая эффективность |
| 3. | Подпрограмма 3. «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» | 1,00 | 1,00 | 5 | Высокая эффективность |
| 4. | Обеспечивающая подпрограмма | 1,00 | 0,99 | 5 | Высокая эффективность |
| ВСЕГО по Программе |  | 1,00 | 0,99 | 5 | Высокая эффективность |

Приложение 12

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения 
на территории г.Северска в 2021-2024 годах» 
за 2022 год

| № п/п | Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | степень освоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Озеленение г.Северска» |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» | 22 684,21 | 22 683,81 | 100,00 |
| 1.2 | ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска» | 623,39 | 623,39 | 100,00 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 23 307,60 | 23 307,20 | 100,00 |
| Подпрограмма 2 « Благоустройство города Северска» |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» | 74 179,26 | 73 303,62 | 98,82 |
| 2.2 | ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» | 4 853,87 | 4 342,59 | 89,47 |
| 2.3 | Основное мероприятие « Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 79 033,13 | 77 646,21 | 98,25 |
| Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.1 | Приобретение и монтаж садово-парковых диванов | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.2 | Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры | 61 065,94 | 61 065,93 | 100,00 |
| 3.2.1 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | 60 963,52 | 60 963,52 | 100,00 |
| 3.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства | 102,42 | 102,42 | 100,00 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 61 065,94 | 61 065,93 | 100.00 |
| Программа 4 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС | 33 956,91 | 33 796, 68 | 99,53 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | 33 956,91 | 33 796, 68 | 99,53 |
|  | ИТОГО по Программе | 197 363,58 | 195 816,02 | 99,22 |