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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету реализации муниципальной программы 
«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»
за 2022 год
I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
[bookmark: _GoBack]На 2022 год муниципальной программой «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска» в 2021 - 2024 годах» (далее – муниципальная программа) предусмотрено финансирование в объеме 
197,36 тыс. руб. Реализовано мероприятий на сумму 195,82 млн. руб., что составило 99,2% 
от плановых назначений. Цель программы достигнуты в полном объеме.
Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах» отражена в приложении 1. 
Перечень документов о внесении изменений в муниципальную программу указан 
в приложении 2.
Отчет о реализации муниципальной программы представлен в приложении 3, отчет 
об использовании бюджетных ассигнований – в приложении 4.
Сведения о достижении в 2022 году значений целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении 6. Оценка эффективности средств муниципальной программы – 
в приложении 11.
1. В рамках подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» реализовывалась задача программы – создание устойчивой системы озеленения города Северска.
Результативность достижения целевых показателей подпрограммы высокая. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны 
в приложении 7.
Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы составили 
23,31 млн. руб. Освоение средств – 100%. 
Работы проводились в рамках двух ведомственных целевых программ.
1) ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска». Реализовано мероприятий на сумму 22 68 млн. руб. (100% потребности).
Большая часть выделенных средств направлена на текущее содержание объектов озеленения, посадку и содержание цветников и выкашивание газонов. В 2022 году выполнены большие работы по цветочному оформлению города. Клумбы города засажены однолетними цветами (5,657 тыс. м2). На чугунные ограждения вдоль пр.Коммунистического размещены подвесные цветочные кашпо.
В течение летнего периода выкашивались газоны на площади 104,38 га газонов, (100% от плана). 
Организованы работы по сносу и формовочной обрезке деревьев. Снесено 
865 старовозрастных дерева, выполнена формовочная и омолаживающая обрезка 
790 деревьев. Работы по сносу и формовочной обрезке проводились как силами МБЭУ 
в рамках муниципального задания, так и в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение данных работ.
2) ВЦП «Восстановление зеленого фонда».
Мероприятия по посадке деревьев и кустарников на территории города Северска выполнены в сентябре 2022 года МБЭУ ЗАТО Северск, в рамках муниципального задания. Финансирование по данному направлению освоено в полном объеме – 623,39 тыс. руб. Посажено 236 саженцев древесно-кустарниковых насаждений. Результативность исполнения плановых показателей 100%. Результативность достижения целевых показателей высокая. 
2. В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» Освоено 
77,65 млн. руб. (98,25% от плановых назначений). Цели и задачи подпрограммы достигнуты. Целевые показатели (индикаторы) достигли плановых значений.
Работы выполнялись по двум ведомственным целевым программам и одному основному мероприятию.
1) ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории г.Северска».
Финансирование данной ведомственной целевой программы осуществлялось 
за счет средств местного бюджета.
Из 74,12 млн. руб. плановых назначений освоено 73,30 млн. руб., что составило 98,82%.
Мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:
- содержание внутриквартальных территорий выполняется по 13 муниципальным контрактам;
- содержание и благоустройство территории городского кладбища выполнялось 
в рамках заключенного муниципального контракта. Кроме того, в 2022 году выполнены работы по благоустройству карт № 3 и 4 городского кладбища;
- праздничное оформление города выполнялось к каждому государственному празднику, а также ко дню города. Улицы и площади города оформлялись баннерами 
и флаговыми конструкциями. К Новому году на площади перед бывшим кинотеатром «Россия» построен ледовый городок.
В мае был выполнен текущий ремонт памятников.
Не полное освоение средств по ВЦП и подпрограмме в целом связано с тем, что не были приняты работы по содержанию и обслуживанию ледового городка, окончание которых – 31.12.2022. Данные работы приняты в январе 2023 года.
2) ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий для проживания на территории города Северска».
Мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:
- отлов и содержание в приюте отловленных безнадзорных животных;
- противоклещевая обработка лесных массивов в черте города Северска;
- доставка тел умерших в морг.
Мероприятия осуществлялись за счет средств местного и областного бюджетов. 
За счет субвенции из областного бюджета выполнялись мероприятия по регулированию численности животных без владельцев. Освоение областных средств – не полное - 88,32%, 511,27 тыс. руб. из 4 375,5 тыс. руб. возвращено в бюджет Томской области.
3) основное мероприятие «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска».
Финансирование данного основного мероприятия не предусматривалось. Задача, направленная на реализацию основного мероприятия, выполнена в рамках проведения месячников по санитарной очистке территории. Значения целевых индикаторов соответствуют плановым. Результаты реализации основного мероприятия описаны 
в разделе II. 
3. Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения 
на территории города Северска» выполнялась путем реализации основных мероприятий. Результаты реализации основного мероприятия описаны в разделе II. 
Освоение средств по подпрограмме составило 100%. Фактически исполнены работы на сумму 61,065 млн руб. Мероприятия подпрограммы финансировались за счет средств бюджета ЗАТО Северск.
Работы организовывались только силами Управления капитального строительства 
в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства. 
Основное мероприятие «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели; в 2022 году не выполнялось, финансирование работ по данному основному мероприятию предусмотрено не было.
Задача, реализуемая данным основным мероприятием выполнена. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны в приложении 7.
4. В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности УЖКХ ТиС отчет о реализации мероприятий обеспечивающей подпрограммы представлен в приложении 3. 
Плановый объем финансирования обеспечивающей подпрограммы составлял 
31 736,36 тыс. руб. Фактическое освоение составило 31 362,59 тыс. руб. (99%).
Значения целевых показателей (индикаторов) результативности обеспечивающей подпрограммы указаны в приложении 9. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.
5. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2022 год представлена
в таблице 1
Таблица 1
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Наименование источников
	потребность на 2022 (отчетный год), 
тыс. руб.
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2022 (отчетный год тыс. руб.)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	% реализации 
Программы

	
	тыс. руб.
	

	Всего, в том числе за счет средств:
	197 363,58
	197 363,58
	195 816,02
	195 816,02
	99,22

	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	
	
	Х

	областного бюджета 
	4 444,30
	4 444,30
	3932,93
	3932,93
	88,49

	местного бюджета 
	192 919,28
	192 919,28
	191 883,09
	191 883,09
	99,46

	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	
	
	Х

	в т.ч.:
	
	
	
	
	

	УЖКХ ТиС
	136 297,64
	136 297,64
	134 750,09
	134 750,09
	98,87

	УКС 
	61 065,94
	61 065,94
	61 065,93
	61 065,93
	100,00


Отчеты о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска 
в 2021 - 2024 годах» за 2022 год и использовании бюджетных ассигнований на реализацию данной программы в разрезе программных мероприятий представлены в приложениях 3 и 4.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Оценка эффективности Программы определена в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» путем сопоставления:
1) фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы (подпрограммы) (приложение № 5);
2) фактических и плановых объемов финансирования за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ (приложение 6).
Оценка эффективности отражены в приложении 5.
Степень достижения цели муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с вышеуказанной методикой равна 1, степень освоения средств – 99,22%.
В соответствии со шкалой оценки степени достижения цели, такие показатели говорят о том, что использование финансовых средств по программе имеет высокую эффективность. 
Степень достижения цели подпрограммы 1 равна 1, степень освоения средств – 100%.
Степень достижения цели подпрограммы 2 равна 1, степень освоения средств – 98,82%.
Степень освоения средств подпрограммы 3 - 100%.  Степень  достижения цели  равна 1. Результативность подпрограммы и оценка ее эффективности высокая. 
Степень достижения цели подпрограммы 4 равна 1, все показатели целей и задач подпрограммы выполнены.
Эффективность программы в 2022 году высокая. Степень освоения средств муниципальной программы высокая (99,22%). Степень достижения цели 1 – программа результативная. 
III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках подпрограммы 2 проводились работы в рамках основного мероприятия «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска».
Данное мероприятие проводилось без привлечения бюджетных средств. Проводились мероприятия с участием общественности по благоустройству территории города. Два раза в год объявлялись месячники по весенней и осенний санитарной уборке города, представители трудовых коллективов принимали участие в посадке цветов. Кроме того, жители города привлекались к выкашиванию газонов на периферийных участках г.Северска. Как результат – оперативное приведение городских территорий в надлежащее санитарное состояние, оперативное проведение работ по озеленению города.
В рамках подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» Работы планировались в рамках реализации двух основного мероприятия:
Основное мероприятие 1: «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм» – не финансировалось, мероприятия не проводились.
Основное мероприятие 2 «Строительство объектов благоустройства».
Работы проводились за счет средств местного бюджета. Работы проводились по одному мероприятию:
- строительство муниципального общественного кладбища. В рамках муниципального контракта, заключенного УКС Администрации ЗАТО Северск освоено 60 963,52 тыс. руб. местного бюджета. Освоение средств -100%.

Приложения на 24 л.


Начальник отдела благоустройства 				                               О.А.Фадеева


Приложение 1
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»
	№ п/п
	Наименование меры 
(бюджетной, налоговой, правовой, иной)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты 2021 - 2024 годов
	2021-2024 годы
	29.07.2022-22.02.2023
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы

	2
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы
	Отчеты исполнителей мероприятий Программы
	2022-2024 годы
	Февраль 2023
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы

	3
	Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования
	Выполнение корректировок Программы
	2021 - 2024 годы
	Выполнено при корректи-ровке Программы
	Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований




















Приложение 2

Информация о внесенных изменениях в 2022 году
в муниципальную программу
«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах» 

Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»
 (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 30.12.2020 № 2446

Изменения в муниципальную программу вносились, руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».
В 2022 году в муниципальную программу изменения вносились 1 раз:
1. Постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.02.2022 № 225 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2022 № 2446»;
2. По результатам деятельности за 2022 год изменения были внесены Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.07.2022 № 1345 «О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446»




























Приложение 3
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах» за 2022 год

	№ п/п
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок 
реализации
	Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств 
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Процент выпол-нения, % 
(гр. 8 / гр. 6)

	Проблемы, возникшие 
в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потребность 
на 2021 (отчетный год)
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2021 (отчетный год)

	передано бюджетных ассигнований за отчетный период 

	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма1 «Содержание зеленых насаждений»

	1.1
	Задача 1 подпрограммы 1. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска

	
	ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска"
	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств: 
	22684,21
	22684,21
	22683,81
	22683,81
	100,00
	 
 
 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета 
	22684,21
	22684,21
	22683,81
	22683,81
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	

	1.2
	Задача 2 подпрограммы 1. Восстановление зеленого фонда города Северска								

	
	ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска»
	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств:
	623,39
	623,39
	623,39
	623,39
	100,00
	 
 
 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета 
	623,39
	623,39
	623,39
	623,39
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	623,39
	623,39
	623,39
	623,39
	100,00
	

	 








	Итого по подпрограмме 1






	2022 год









	Всего, в том числе за счет средств: 
	23 307,60
	23 307,60
	23 307,20
	23 307,20
	100
	 
 
 







	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета
	23 307,60
	23 307,60
	23 307,20
	23 307,20
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	23 307,60
	23 307,60
	23 307,20
	23 307,20
	100,00
	

	Подпрограмма 2 «Подпрограмма 2 Благоустройство города Северска»

	1
	Задача 1. Подпрограммы 2. Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории г.Северска

	1.1
	Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска
	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств: 
	74179,26
	74179,26
	73303,62
	73303,62
	98,82
	 
 
 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета 
	74179,26
	74179,26
	73303,62
	73303,62
	98,82
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	74179,26
	74179,26
	73303,62
	73303,62
	98,82
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 2. Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий для проживания на территории города Северска

	2.1
	Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска
	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств: 
	4853,87
	4853,87
	4342,59
	4342,59
	89,47
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	4375,50
	4375,50
	3864,23
	3864,23
	88,32
	

	
	
	
	местного бюджета 
	478,37
	478,37
	478,36
	478,36
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	4853,87
	4853,87
	4342,59
	4342,59
	89,47
	

	3
	Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска

	3.1



	Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска
	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
 
 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Итого по подпрограмме 2
	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств:
	79033,13
	79033,13
	77646,21
	77646,21
	98,25
	 
 
 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	4375,50
	4375,50
	3864,23
	3864,23
	88,32
	

	
	
	
	местного бюджета 
	74657,63
	74657,63
	73781,98
	73781,98
	98,83
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	
	
	
	
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	79033,13
	79033,13
	77646,21
	77646,21
	98,25
	

	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»

	1
	Задача 1 подпрограммы 3 «Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения»

	1.1
	Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм
	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 
 
 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	1.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 
 
 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	1.1.2









	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм



	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 
 



 





	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения»

	2.1
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства 
	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств:
	61065,94
	61065,94
	61065,93
	61065,93
	100,00
	 
 
 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета 
	61065,94
	61065,94
	61065,93
	61065,93
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС 
	61065,94
	61065,94
	61065,93
	61065,93
	100,00
	

	2.1.3
	Строительство муниципально- го общественного кладбища в г.Северске
	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств: 
	60963,52
	60963,52
	60963,52
	60963,52
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета 
	60963,52
	60963,52
	60963,52
	60963,52
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС 
	63 410,09
	63 410,09
	63 115,32
	63 115,32
	99,54
	

	2.1.4
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустрой-ства
	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств: 
	102,42
	102,42
	102,42
	102,42
	100,00
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета 
	102,42
	102,42
	102,42
	102,42
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС 
	102,42
	102,42
	102,42
	102,42
	100,00
	

	 
	Итого по подпрограмме 3
	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств: 
	61 065,94
	61 065,94
	61 065,93
	61 065,93
	100,00
	 
 
 
 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета 
	61 065,94
	61 065,94
	61 065,93
	61 065,93
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС 
	61 065,94
	61 065,94
	61 065,93
	61 065,93
	100,00
	

	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

	1
	Задача 1 подпрограммы 4 «Организация деятельности УЖКХ ТиС»

	1.1



	Организация деятельности УЖКХ ТиС

	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств: 
	33 956, 91
	33 956, 91
	33 796, 68
	33 796, 68
	99,53
	 
 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	 
	 
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	68,80
	68,80
	68,69
	68,69
	99,85
	

	
	
	
	местного бюджета 
	33 497,11
	33 497,11
	33 827,99
	33 827,99
	0,99
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	33 956, 91
	33 956, 91
	33 796, 68
	33 796, 68
	99,53
	

	 













	Итого по 
обеспечиваю-щей подпрограмме










	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств: 
	33 956, 91
	33 956, 91
	33 796, 68
	33 796, 68
	99,53
	 
 
 
 










	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	 
	 
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	68,80
	68,80
	68,69
	68,69
	99,85
	

	
	
	
	местного бюджета 
	33 497,11
	33 497,11
	33 827,99
	33 827,99
	0,99
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	33 956, 91
	33 956, 91
	33 796, 68
	33 796, 68
	99,53
	

	 
	Итого по Программе
	2022 год

	Всего, в том числе за счет средств:
	197363,58
	197363,58
	195816,02
	195816,02
	99,22
	 
 
 
 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета 
	4 444,30
	4 444,30
	3 932,93
	3 932,93
	88,49
	

	
	
	
	местного бюджета 
	192 919,28
	192 919,28
	191 883,09
	191 883,09
	99,46
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	136 297,64
	136 297,64
	134 750,09
	134 750,09
	98,87
	

	
	
	
	УКС 
	61065,94
	61065,94
	61065,93
	61065,93
	100
	




Приложение 4
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»
за 2022 год
	№ п/п
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации
	Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств 
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Процент выпол-нения, % 
(гр. 8 / гр. 6)

	Проблемы возникшие 
в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потребность 
на 2021 (отчет-ный год)
	план с учетом утвержден-ного бюджетом 
на 2021 (отчетный год)

	передано бюджетных ассигнований 
за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) 
за отчетный период, 
тыс. руб.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска»

	1
	Задача 1 подпрограммы 1 «Организация мероприятий по содержанию объектов озеленения в городе Северске»

	1.1
	ВЦП «Организация мероприятий по содержанию объектов озеленения в городе Северске»
	2022 год
	Всего
	22 684,21
	22 684,21
	22 683,81
	22 683,81
	100,00
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	22 684,21
	22 684,21
	22 683,81
	22 683,81
	100,00
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 1 «Восстановление зеленого фонда г.Северска»

	2.1
	ВЦП «Восстановление зеленого фонда г.Северска»
	2022 год
	Всего
	623,39
	623,39
	623,39
	623,39
	100,00
	 
 
 

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	623,39
	623,39
	623,39
	623,39
	100,00
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	623,39
	623,39
	623,39
	623,39
	100,00
	

	 
	Итого 
по подпрограмме 1
	2022 год
	Всего 
	23 307,60
	23 307,60
	23 307,20
	23 307,20
	100,00
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	23 307,60
	23 307,60
	23 307,20
	23 307,20
	100,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска»

	1
	Задача 1 подпрограммы 2 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства города Северска»

	1.1
	ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройст-ва города Северска»
	2022 год
	Всего 
	74 179,26
	74 179,26
	73 303,62
	73 303,62
	98,82
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	74 179,26
	74 179,26
	73 303,62
	73 303,62
	98,82
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий для проживания на территории города Северска»

	2.1
	ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий для проживания на территории города Северска»
	2022 год
	Всего 
	4 853,87
	4 853,87
	4 342,59
	4 342,59
	89,47
	 собаки
 

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	4 853,87
	4 853,87
	4 342,59
	4 342,59
	89,47
	

	3
	Задача 3 подпрограммы 2 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска»

	3.1
	Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска
	2022 год
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 
 
 

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	 
	Итого по подпрограмме 2 
	2022 год
	Всего 
	79 033,13
	79 033,13
	77 646,21
	77 646,21
	98,25
	 
 
 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	79 033,13
	79 033,13
	77 646,21
	77 646,21
	98,25
	

	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»

	1
	Задача 1 подпрограммы 3 «Создание комфортных условий в местах массового отдыха населения г.Северска» 

	1.1
	Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм
	2022 год
	Всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 
 
 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» 

	2.1
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры
	2022 год
	Всего 
	61 065,94
	61 065,94
	61 065,93
	61 065,93
	100,00
	 
 
 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС 
	61 065,94
	61 065,94
	61 065,93
	61 065,93
	100,00
	

	2.1.3
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	2022 год
	Всего 
	60 963,52
	60 963,52
	60 963,52
	60 963,52
	100,00
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС 
	60 963,52
	60 963,52
	60 963,52
	60 963,52
	100,00
	

	2.1.4
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства
	2022 год
	Всего 
	102,42
	102,42
	102,41
	102,41
	100,0
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС 
	102,42
	102,42
	102,41
	102,41
	100,0
	

	Итого по 
подпрограмме 3
	
	Всего 
	61 065,94
	61 065,94
	61 065,93
	61 065,93
	100,00
	 

	
	
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	УКС
	61 065,94
	61 065,94
	61 065,93
	61 065,93
	100,00
	

	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

	1
	

	1.1
	Организация деятельности УЖКХ ТиС
	2022 год
	Всего 
	33 956, 91
	33 956, 91
	33 796, 68
	33 796, 68
	99,53
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	33 956, 91
	33 956, 91
	33 796, 68
	33 796, 68
	99,53
	

	 
	Итого по 
обеспечивающей подпрограмме:
	2022 год
	Всего 
	33 956, 91
	33 956, 91
	33 796, 68
	33 796, 68
	99,53
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	33 956, 91
	33 956, 91
	33 796, 68
	33 796, 68
	99,53
	

	 
	Итого 
по Программе
	2022 год
	Всего 
	197 363,58
	197 363,58
	195 816,02
	195 816,02
	99,22
	 
 
 
 

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	136 297,64
	136 297,64
	134 750,09
	134 750,09
	98,87
	

	
	
	
	УКС 
	61 065,94
	61 065,94
	61 065,93
	61 065,93
	100,00
	






	



	
	
	
	
	Приложение 5

	ОТЧЕТ
о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 
«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»
за 2022 год


	№ п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	План
	Факт
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	Задача 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС

	1.
	Ответственный исполнитель – УЖКХ ТиС 
	Объем финансирования, тыс. руб.
	33 956,91
	33 796, 68
	Незначительная экономия средств
областного бюджета сложилась 
в результате регрессии 
по страховым взносам. 
Экономия средств местного бюджета – расчет за фактически оказанные услуги ЕРКЦ 
и расторжение двух договоров 

	
	
	Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий», % освоения денежных средств
	98
	98,6
	

	
	
	Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями», % освоения денежных средств
	100
	100
	

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме,
тыс. руб.
	33 956,91
	33 796, 68
	 



Приложение 6 
СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2022 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2021 - 2024 годы
	№ п/п
	Наименование 
целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) 
на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022 год 
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (план/факт)
	

	I. Целевые показатели муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

	1.1
	Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска
	ед
	2
	4
	4
	1,00
	 

	1.2
	Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска
	ед
	342
	315
	315
	1,00
	 

	1.3
	Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом)
	проц
	24
	26
	26
	1,00
	 

	1.4
	Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск
	проц
	70
	73
	73
	1,00
	 

	Коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы
	1,00
	Х

	II. Целевые показатели задачи 1 «Создание устойчивой системы озеленения города Северска» Программы

	2.1
	Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу
	проц
	10,66
	10,79
	10,79
	1,00
	 

	2.2
	Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев)
	проц
	27
	27
	27
	1,00
	 

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 муниципальной программы
	2,00
	Х

	III. Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска» Программы

	3.1
	Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО
	м3
	6040
	6326
	6326
	1,00
	 

	3.2
	Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов
	м3
	4900
	3200
	3200
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 муниципальной программы
	2,00
	Х

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения» Программы

	4.1
	Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели
	ед
	0
	0
	0
	Х
	 

	4.2
	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта
	ед
	0
	0
	0
	Х
	

	4.3
	Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту
	ед
	0
	1
	1
	1
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 муниципальной программы
	Х
	Х

	Коэффициент достижения показателей решения задач муниципальной программы
	1
	Х

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СДМП)
	1
	Х




Приложение 7
СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2022 году значений целевых показателей
	№ п/п
	Наименование 
целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) 
на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022 год 
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (план/факт)
	


 (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения территории г.Северска» 
на 2021 - 2024 годы
	I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» 

	1.1
	Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу
	проц
	10,66
	10,79
	10,79
	1,00
	 

	1.2
	Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев)
	проц
	27
	27
	27
	1,00
	 

	Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы
	2,00
	Х

	II. Целевые показатели задачи 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1

	2.1
	Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов
	проц
	80
	83
	83
	1,00
	 

	2.2
	Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников
	проц
	100
	100
	100
	1,00
	 

	2.3
	Количество снесенных деревьев
	ед
	837
	865
	865
	1,00
	 

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы
	3,00
	Х

	III. Целевые показатели задачи 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1

	3.1
	Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений
	шт
	227
	236
	236
	1,00
	 

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы
	1,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)
	1,00
	Х



Приложение 8
СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2022 году значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения территории 
г.Северска» на 2021 - 2024 годы
	№
п/п
	Наименование 
целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (план/факт)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска»

	1.1
	Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО
	м3
	6040
	6326
	6326
	1,00
	 

	1.2
	Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов
	м2
	4900
	3200
	3200
	1,00
	 

	Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы
	2,00
	Х

	II. Целевые показатели задачи 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска»

	2.1
	Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО
	т
	1510
	1581,5
	1581,5
	1,00
	 

	2.2
	Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год)
	ед.
	22
	22
	22
	1,00
	 

	2.3
	Количество отремонтированных объектов благоустройства
	ед.
	3
	2
	2
	1,00
	 

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы
	3,00
	Х

	III. Целевые показатели задачи 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска»

	3.1
	Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска
	га
	138,1
	149,1
	149,1
	1,00
	

	3.2
	Количество отловленных животных без владельцев
	ед
	365
	365
	365
	1,00
	

	3.3
	Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг
	сут; дн
	138,1
	149,1
	149,1
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы
	3,00
	Х

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска»

	4.1
	Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска
	ед
	4
	4
	4
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 подпрограммы
	1,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)
	1,00
	Х




Приложение 9
СВЕДЕНИЯ 
о достижении в 2022 году значений целевых показателей
[bookmark: RANGE!A1:H16](индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2021 - 2024 годы
	№ п/п
	Наименование 
целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021 год 
	2022 год 
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (план/факт)
	

	I. Целевые показатели подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»

	1.1
	Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели
	ед
	0
	0
	0
	Х
	 

	1.2
	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта
	ед
	0
	0
	0
	Х
	 

	1.3
	Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту
	ед
	0
	1
	1
	1
	

	Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы
	1
	

	II. Целевые показатели задачи 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска»

	2.1
	Количество установленных садово-парковых скамеек
	ед
	0
	0
	0
	Х
	 

	2.2
	Количество установленных малых архитектурных форм
	ед
	0
	0
	0
	Х
	 

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы
	Х
	Х

	III. Целевые показатели задачи 2 «Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска»

	3.1
	Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту
	га
	3
	3
	3
	1,00
	 

	3.2
	Количество подготовленных проектов
	ед
	0
	0
	0
	Х
	 

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы
	1,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)
	1
	Х



Приложение 10
СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2022 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2021 - 2024 годы
	№ п/п
	Наименование 
целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022 год 
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (план/факт)
	

	I. Целевые показатели обеспечивающей подпрограммы

	1.1
	Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска
	ед
	2
	4
	4
	1,00
	 

	1.2
	Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска
	ед
	342
	315
	315
	1,00
	 

	1.3
	Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом)
	проц
	24
	26
	26
	1,00
	 

	1.4
	Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск
	проц
	70
	73
	73
	1,00
	 

	Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы
	4,00
	Х

	II. Целевые показатели задачи 1 "Организация деятельности УЖКХ ТиС"

	2.1
	Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств)
	проц
	98,9
	98
	98,6
	1,00
	

	2.2
	Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями
	проц
	100
	100
	100
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы
	2,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)
	1,00
	Х



Приложение 11
СВЕДЕНИЯ
об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства 
и озеленения на территории г.Северска» на 2021 - 2024 годы
 за 2022 год
	№ п/п
	Наименование подпрограмм
	Степень 
достижения целей 
и решения задач (Сдп)
	Степень 
освоения средств (Сос)
	Оценка эффективности

	1.
	Подпрограмма 1. «Озеленение города Северска»
	1,00
	1,00
	5
	Высокая эффективность

	2.
	Подпрограмма 2. «Благоустройство города Северска»
	1,00
	0,98
	5
	Высокая эффективность

	3.
	Подпрограмма 3. «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»
	1,00
	1,00
	5
	Высокая эффективность

	4.
	Обеспечивающая подпрограмма
	1,00
	0,99
	5
	Высокая эффективность

	ВСЕГО по Программе
	1,00
	0,99
	5
	Высокая эффективность






Приложение 12
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании реализации муниципальной программы
«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения 
на территории г.Северска в 2021-2024 годах» 
за 2022 год
	№ п/п
	Наименования подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, 
мероприятия
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
	степень освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1 «Озеленение г.Северска»

	1.1
	ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска»
	22 684,21
	22 683,81
	100,00

	1.2
	ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска»
	623,39
	623,39
	100,00

	 
	Итого по подпрограмме 1
	23 307,60
	23 307,20
	100,00

	Подпрограмма 2 « Благоустройство города Северска»

	2.1
	ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска»
	74 179,26
	73 303,62
	98,82

	2.2
	ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска»
	4 853,87
	4 342,59
	89,47

	2.3
	Основное мероприятие « Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого по подпрограмме 2
	79 033,13
	77 646,21
	98,25

	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»

	3.1
	Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм
	0,00
	0,00
	-

	3.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
	0,00
	0,00
	-

	3.1.2
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	0,00
	0,00
	-

	3.2
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры
	61 065,94
	61 065,93
	100,00

	3.2.1
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	60 963,52
	60 963,52
	100,00

	3.2.2
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства
	102,42
	102,42
	100,00

	
	Итого по подпрограмме 3
	61 065,94
	61 065,93
	100.00

	Программа 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

	4.
	Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС
	33 956,91
	33 796, 68
	99,53

	
	Итого по подпрограмме 4
	33 956,91
	33 796, 68
	99,53

	
	ИТОГО по Программе
	197 363,58
	195 816,02
	99,22







